Договор № 2026-08-26
[bookmark: _Hlk208569853]ИГК: 0000000007525RSU0002

	г. Москва
	«___» _________ 2026 г.
 


Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности заместителя директора по научной работе, д.т.н., чл.-корр. РАН Вошкина Андрея Алексеевича, действующего на основании машиночитаемой доверенности от 23.08.2024 № 0101240800002345820, с одной стороны, и ____________________________ ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ), на основании Протокола подведения итогов __________________________ 
от __________2026 г. № ___  (извещение №_________________), заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик, поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение ремонтных работ по установке охранной сигнализации и видеонаблюдения в помещениях инжинирингового центра научно-технического развития ИОНХ РАН, расположенных по адресу г. Москва, Ленинский проспект, д.31, копр.1, стр.2 в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), далее по тексту - работы.
1.2. Работы выполняются в 1 (один) этап.
1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 Договора, собственными силами в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору, которое является его неотъемлемой частью).
1.4. Исполнитель обязуется завершить выполнение работ в срок, установленный в п.3.1. настоящего Договора.
1.5. Стороны признают существенными условиями Договора следующие условия: 
- соответствие результата работ требованиям Договора; 
- срок выполнения работ.
1.6. Идентификатор государственного контракта (ИГК): 0000000007525RSU0002.
1.7. Идентификационный код закупки (ИКЗ):
26 1 7725009701 772501001 0002 004 0000 244

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора определена протоколом подведения итогов ______________________ и составляет ________________________________ ______________________________________________________________________), в том числе НДС в сумме ________________. (____________________________________). Ставка НДС устанавливается в соответствии с НК РФ или без НДС с указанием основания. (В случае, если участник имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, или если данный тип работ входит в перечень не облагаемых НДС товаров в соответствии с ст.149 НК РФ, Исполнитель в обязательном порядке представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС).
Цена Договора остается твердой в течение всего срока действия Договора.
2.2. В цену Договора включены все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Договору, включая доставку и разгрузку материалов, применяемых в рамках работ по Договору, уплату налогов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.  Финансирование Договора осуществляется за счет средств гранта в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы организаций, выполняющих научные исследования и разработки (Соглашение от 23 июля 2025 г. № 075-15-2025-627).
2.4. Расчеты по Договору производятся Заказчиком за фактически выполненные ремонтные работы в сумме 000 000 руб. 00 коп. (Прописью), в том числе НДС в сумме 00000 руб. 00 коп. (Прописью) (если уплачивается НДС в соответствии с п.2.1 Договора) на основании документа о приемке, составленного и подписанного на основании Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 и выставленного Исполнителем счёта в течении 7 (семи) рабочих дней от даты счета.
2.5. Обязанность Заказчика по оплате работ считается исполненной с момента поступления 100 % (ста процентов) от цены Договора на расчетный счет Исполнителя.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ по Договору определены Сторонами:
      - начало - не позднее одного рабочего дня с момента подписания Договора.
      - окончание – не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договора. 
3.2. Исполнитель может досрочно выполнить работы, предусмотренные п.1.1. Договора.

4. Обязательства Сторон
4.1. Обязательства Исполнителя:
Для выполнения работ по Договору Исполнитель принимает на себя обязательства:
4.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором своими силами и средствами по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 1 стр.2. 
4.1.2. Обеспечить:
- предоставление Заказчику для оформления пропусков списки персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, гражданства, номеров автомобилей, подвозящих материалы и другие грузы для выполнения работ;
- предоставление в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора графика выполнения работ для последующих замеров и подписания актов приемки скрытых работ;
- выполнение работ в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1); 
- для  выполнение работ необходимыми приборами и инструментами;
-выполнение необходимых работ по: технике безопасности, охране труда, правилам противопожарной безопасности и производственной гигиены, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли и др.
4.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
4.1.4. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Исполнителем своих обязательств в срок и в полном объеме по Договору, в течение 3 (трех) календарных дней с момента их возникновения.
4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию в течение 3 (трех) рабочих дней необходимую документацию, относящуюся к выполненным работам, и создавать условия для проверки хода и качества выполнения работ. А также своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку предоставить Заказчику результаты выполнения работ (Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99).   
4.1.6. По окончании работ предоставить исполнительную документацию в соответствии с градостроительным кодексом.
4.2. Обязательства Заказчика: 
Для реализации Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
 4.2.1.Произвести приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем в порядке, предусмотренном Договором.                                                                                                                                                                                                                                                    
4.2.2. На регулярной основе осуществлять технический надзор за ходом выполнения работ и  надлежащим исполнением обязательств по Договору, а также за соответствием сроков выполнения работ, иным срокам, установленным в Договоре и в  Приложениях к нему, в графике выполнения работ.
Если в результате такой проверки станет очевидным, что обязательства по Договору не исполняются надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, или Заказчика не устраивает качество выполняемых работ, Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении недостатков (претензию) в течение 3-х (трех) дней для принятия Исполнителем мер по устранению выявленных недостатков.
4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
4.2.4. В процессе выполнения работ проводить замеры и составлять акты осмотра и приемки скрытых работ.
4.2.6.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель и (или) выполняемые работы перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки  или документации о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполняемых работ или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемых работ таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
4.2.7. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора направить такое решение Исполнителю в порядке, установленном частью 12.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.2.8. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора. 
4.2.9. Провести экспертизу выполняемых работ для проверки его соответствия условиям Договора в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.

5. Сдача и приемка работ, и гарантии качества по выполненным работам
5.1. Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные ремонтные работы в соответствии с п.1.1 Договора.
5.2. Не позднее 1 рабочего дня с даты окончания выполнения работ, предусмотренных Договором, Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
- идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию об Исполнителе, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
- наименование работ;
- информацию о количестве и единице измерения объекта закупки;
- стоимость работ с указанием цены за единицу;
- иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью, а именно счет на оплату и документы, установленные нормативной документацией (градостроительный кодекс):
- Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, 
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. 
5.3. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
5.4. Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет одно из следующих действий: 
5.4.1. Принимает фактически выполненные работы по Договору и подписывает документ о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе;
5.4.2. Отказывает в приемке Работ по Договору. В данном случае Заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 
5.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Исполнителю. Датой поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документов в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.
           5.6. В случае выявления недостатков в выполненных работах, несоответствия объёмов, заявленных Исполнителем, иных замечаний со стороны Заказчика, Заказчик вправе указать выявленные недостатки в мотивированном отказа от подписания документа о приемке. В случае получения мотивированного отказа от приемки Исполнитель обязан своими силами и за свой счёт без увеличения стоимости в указанный Заказчиком срок устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, описанном в настоящем разделе Договора.
5.7. Внесение исправлений в документ о приемке, сформированный в электронной форме в единой информационной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя и Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
5.8. Датой приемки Работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 
5.9. В случае если Исполнитель некорректно оформил документ о приемке и /или документы, являющиеся его неотъемлемой частью в предоставляемом комплекте документов (счет, товарную накладную, счет-фактуру (или УПД), документы, подтверждающие страну происхождения товаров, поставляемых в ходе выполнения работ), Заказчик вправе приостановить приемку выполненных работ до устранения Исполнителем замечаний к оформлению указанных документов.
5.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия результатов работ условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Исполнителем.
5.11. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу.
Заказчик проверяет выполненные работы на соответствие требованиям настоящего Договора, в том числе Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Исполнитель.
 5.13. Исполнитель обязан в пятидневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Исполнителю машины, инвентарь, инструменты.
5.14. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, изделия и работы, выполненные Исполнителем по Договору.
5.15. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, входящих в него материалов, изделий и работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
5.16. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, о чем составляется и подписывается Акт обнаружения дефектов, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 5 (пяти рабочих дней) после получения Акта обнаружения дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5.17. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со Стороны Заказчика и третьих лиц, на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
5.18. При отказе   Исполнителя от составления или подписания Акта обнаружения дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основании квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 
№ 1042 Правительством Российской Федерации. 
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 (одного) процента цены Договора, но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, за исключением просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договором, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:
10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.10. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.
6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
6.12. Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.14. Заказчик вправе осуществить выплату Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Заказчиком в случаях и порядке, установленными Правительством Российской Федерации.

7. Обстоятельства неопределимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по Договору в случае, если это невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые признаются по действующему законодательству. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления (прекращения).
7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Торгово-промышленная палата, либо иной компетентный государственный орган будет призвана подтвердить наличие этих обстоятельств и их продолжительность.
7.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 1 (одного) месяца, Стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Однако, если в течение последующих двух недель Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе аннулировать Договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Разрешение споров
8.1. Взаимодействие Заказчика с Исполнителем при исполнении, изменении, расторжении Договора в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, решение всех спорных вопросов, возникших во время действия Договора между Сторонами Договора, осуществляется в претензионном порядке через ЕИС. Обмен осуществляется путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте. Срок рассмотрения претензии 5 (пять) рабочих дней с момента её получения.
8.2. В соответствии с пунктом 16 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением обязательств по Договору, заключенному по результатам электронных процедур, с указанной даты осуществляется через ЕИС в соответствии с п.8.1. 
8.3. В случае если спорный вопрос не был разрешен в претензионном порядке, Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Срок действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания на электронной площадке обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств.
9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.
10.  Внесение изменений в Договор
10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых работ, объема работы или услуги, качества работы или услуги и иных условий Договора.

11. Расторжение Договора 
11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
11.2. При систематическом (три и более раз) неисполнении Исполнителем в назначенный срок обязательств и/или претензий в соответствии с пунктом 5.13. Договора Заказчик вправе расторгнуть Договор в установленный законодательством РФ порядке с взысканием с Исполнителя причиненных убытков.
11.3. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12. Обеспечение исполнения Договора и гарантийных обязательств
12.1.	Настоящий Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора.
Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Исполнителя по Договору, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек, указанных в Разделе 6 настоящего Договора.
12.2.	Размер такого обеспечения устанавливается размере 30% (тридцати)  процентов начальной (максимальной) цены Договора в сумме ___________ (___________________________________).
Если Договор заключается по результатам определения исполнителя  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, сумма обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере 30 % (тридцать процентов) от цены Договора, по которой в соответствии с п.2.1. Договора заключается Договор, что составляет ___________ (_____________________________________________ руб. ___ коп.). (Если в извещении о проведении закупки Заказчиком установлено преимущество участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе  от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
12.3. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается Договор, предложена цена Договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в 
п. 12.2, извещении об осуществлении закупки, (но не менее чем десять процентов от цены заключаемого Договора, если Договор заключается по результатам определения Исполнителя (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе  от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и не менее размера аванса (если Договором предусмотрено авансирование) а именно  в сумме __________________ (__________________ _________________________ руб. ___ коп.),
или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с п. 12.4 Договора и с частью 3 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе  от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Договора в размере обеспечения исполнения Договора, указанном в п. 12.2. Договора и извещении об осуществлении закупки.
12.4. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.
12.5. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается в рамках Договора.
 12.6.	Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет в разделе 15 настоящего Договора, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора, либо гарантийный срок, установленный в п. 4.16 Договора, (при обеспечении гарантийных обязательств) не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
12.7. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Исполнителю в срок 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. А в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30  Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.
12.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п.6.3. Договора. 
 12.9. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиком независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.
12.10. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
12.11. Участник закупки, с которым заключается Договор по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (Поставщик, являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией), освобождается от предоставления обеспечения исполнения Договора, в соответствии с пунктом 8.1. статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Договора в случаях, установленных, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Договора. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.
12.12. Положения настоящего раздела Договора не применяются в случае заключения Договора с участником закупки, который является казенным учреждением.

13.Антикоррупкционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
 13.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1. и/или 13.2. соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1. и/или 13.2. другой Стороной, ее работниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение, злоупотребление полномочиями, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. После получения письменного уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, направляет подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления.
 13.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от действий, указанных в пунктах 13.1 и/или 13.2, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней от даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, по инициативе которой был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения Договора. Срок возмещения ущерба составляет 30 (тридцать) календарных дней от даты получения соответствующего требования Стороны, по инициативе которой был расторгнут Договор.

14.  Прочие условия Договора
14.1. Договор, составленный на русском языке и заключенный по результатам проведения электронной процедуры в электронном виде, имеет юридическую силу.
14.2. Все дополнения и изменения к Договору действительны, если они совершены в электронной письменной  форме, содержат ссылки на дату и номер Договора и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон. 
14.3. Документы, подписанные усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон, и размещенные на электронной площадке и/или в единой информационной системе в установленный законом срок, имеют юридическую силу.
14.4. Исполнитель выражает свое согласие на осуществление проверок Исполнителя Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченным органом государственного финансового контроля в целях выполнения условий Договора.
14.5. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней.
14.6. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.7. Неотъемлемой частью Договора является Приложение, определенное Договором:
- Техническое задание (Приложение № 1);

15. Реквизиты и подписи Сторон
	ИОНХ РАН
Юридический адрес: 
119071, г. Москва, Ленинский проспект, 
дом 31 
ОГРН 1027700298559
ОКПО 02698938
ОКВЭД 72.19; 85.23
ОКТМО 45915000
ИНН/ КПП 7725009701/ 772501001
Банковские реквизиты:
 УФК по г. Москве
Наименование банка: ОКЦ № 1  ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
Единый казначейский счет: 40102810545370000003
Казначейский счет: 03215643000000017301
БИК 004525988
Л/с 711Х9725001
 (в лицевом счете дана большая латинская буква Х!)
Банковские реквизиты для перечисления сумм обеспечения исполнения Договора:
УФК по г. Москве
Единый казначейский счет: 40102810545370000003
Казначейский счет: 03214643000000017300
Наименование банка: 
ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
БИК 004525988 
КБК 00000000000000000510
Л/с 20736Х97250 
(в лицевом счете дана большая латинская буква Х!)
Банковские реквизиты для зачисления неустойки:
УФК по г. Москве
Единый казначейский счет: 40102810545370000003
Казначейский счет: 03214643000000017300
Наименование банка: 
ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
БИК 004525988 
КБК 00000000000000000140
Л/с 20736Х97250 
(в лицевом счете дана большая латинская буква Х!)
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Юридический адрес: 
ИНН 
ОГРНИП 

ОКПО 
ОКВЭД 
ОКТМО 
Банковские реквизиты:











	Подписи Сторон

	
От Заказчика:
	
От Исполнителя:

	
И.о.зам. директора ИОНХ РАН

_______________ /А.А. Вошкин/
	___________________________


___________________ /____________/
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Приложение № 1 
к Договору от «____» __________ 2026 г. № 2026-08-26

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ по установке охранной сигнализации и видеонаблюдения в помещениях инжинирингового центра научно-технического развития ИОНХ РАН по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.31, корп.1 стр.2

Работы по установке охранной сигнализации и видеонаблюдения в помещениях инжинирингового центра по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.31, корп.1 стр.1  будут выполняться в здании научного учреждения, являющегося учреждением химического профиля в стесненных условиях.
При проведении монтажных работ рабочим необходимо иметь средства защиты органов дыхания от вредных веществ и пыли. Производство работ возможно осуществлять с 9-00 до 17-45. В выходные дни и иные часы работы возможны только по письменному согласованию с заказчиком.
Все электротехнические работы должны выполняться обученным электротехническим ремонтным персоналом, прошедшим обучение в центрах подготовки, имеющих лицензию на право обучения таких специалистов. Все специалисты должны быть аттестованы на 4 группы электробезопасности (знания ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 и ПЭТ ЭП). 
Работы должны выполняться с соблюдением Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ).
Подъем и опускание стройматериалов, изделий и отходов ремонта осуществляется подрядчиком собственными силами вручную. 
Складские и бытовые помещения заказчиком не представляются.     
Все производимые ремонтно-строительные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями технических регламентов, СП, технических условий, по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.
Материалы для монтажных работ должны поставляться в таре и упаковке, соответствующей   государственным   стандартом, техническим   условиям   и   другой нормативной документации.
   Каждая единица транспортной тары и упаковки должна содержать необходимую информацию.  Маркировка должна быть на русском языке, четкой, легко читаемой, нанесенной несмываемой краской и содержать информацию согласно требованиям национального стандарта РФ.
На все применяемые материалы и изделия должны быть сертификаты соответствия, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта.
Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут выполняться только по предварительному согласованию с заказчиком.
Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а на некоторые виды работ и допуски, а также паспорта для прохода на объекты.                                                                      
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.10.2002 г. № 755 иностранные   граждане в качестве рабочих на объект не допускаются.
 Отходы складировать сразу в контейнер.
После проведения монтажа охранной сигнализации и видеонаблюдения, должны быть выполнены пусконадочные работы этих систем.
Смонтированные системы охранной сигнализации и видеонаблюдения должны быть интегрированы в общую существующую систему безопасности Заказчика.
Отображение информация по охранной сигнализации и видеонаблюдению должно быть обеспечено на мониторе центрального поста охраны Заказчика. 


Перечень объемов работ
по установке охранной сигнализации и видеонаблюдения в помещениях инжинирингового центра по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.31, корп.1 стр.2

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел: Видеонаблюдение  в помещениях инжинирингового центра

	1
	1
	Коммутатор DH-CS4010-8ET-2GT (или эквивалент)
	шт.
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	Видеокамера уличная DH-IPC-HDW1431TIP-A-0280B-S6 (или эквивалент)
	шт.
	4

	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	Коробка распределительная под видеокамеру 130х130мм (или эквивалент)
	шт.
	4

	 
	 
	 
	 
	 

	4
	4
	Труба ПВХ гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение, серая, 20мм
	м
	172

	 
	 
	 
	
	

	5
	5
	Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e
	м
	172

	Раздел: Охранная сигнализация в помещениях инжинирингового центра

	6
	6
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал 20П" *
	шт.
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	7
	7
	Извещатель охранный Фотон 10  (или эквивалент)
	шт.
	5

	 8
	 8
	 Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ*
	 Шт.
	1 

	9
	9
	Блок питания РАПАН 20  (или эквивалент)
	шт.
	1

	 10
	 10
	Пульт контроля и управления С2000-М*
	шт.
	1

	11
	11
	Аккумулятор "DELTA" 12в 7 А.ч.  (или эквивалент)
	шт.
	1

	12 
	12 
	 Преобразователь интерфейса USB-RS232*
	шт.
	1

	13
	13
	Труба ПВХ гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение, серая, 20мм
	м
	199

	 14
	14 
	 ПО АРМ «Орион Про» исп.127 * 
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Реестровый номер в РРПО ________________
	 шт
	1 

	15
	15
	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5
	м
	199

	16
	16
	Разделка и включение концов кабеля в штифтовые рамки пайкой.
	 концов кабеля
	9

	17
	17
	Автоматизированная система управления I категории (пусконаладочные работы)
	система
	1


   * указанные компоненты нельзя заменять на эквивалент для обеспечения полной совместимости с существующей системой безопасности Заказчика.

	ЗАКАЗЧИК:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	И.о.зам. директора по научной работе,
 д.т.н., чл.-корр. РАН 

_______________ /А.А. Вошкин/
	___________________________


___________________ /____________/
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