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Техническое задание
Выполнение работ по монтажу (установке)/демонтажу, дооборудованию и наладке оборудования (узла учета газа) на объектах Управления

1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по монтажу (установке)/демонтажу, дооборудованию и наладке оборудования (узла учета газа) на объектах Управления.

2. Место выполнения работ: 
Работы выполняются по адресам: 
 - Волгоградская обл., Николаевский район, г. Николаевск, ул. Советская, д. 51 А,    
 - Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Подгорная, д.4а.

[bookmark: _GoBack]3. Срок выполнения работ: с даты подписания контракта и предоставления необходимой документации для проектирования в течении 60 рабочих дней. 
4. Количество, ОКПД2, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

	№ п/п
	Наименование товара
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	1. Разработка проекта на замену коммерческого узла учета газа (раздел ГВС) с согласованием в отделе метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».
2. Выполнение подбора и обоснования выбора средств измерения расхода объема газа (раздел Метрология ГСВ СИ).
3. Поставка СМТ-Смарт С6-У (сверху-вниз) и КЧМ-С-250-G6.
4. Демонтаж газового счетчика ВК-G6Т, монтаж СМТ-Смарт С6-У (сверху-вниз) с применением комплекта монтажных частей КЧМ-С-250-G6.
5. Настройка передачи данных на сервер ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».
6. Ввод в эксплуатацию узла учета газа с отметкой сервисного центра о гарантированном обслуживании.
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         Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем выполнения работ Подрядчик предоставляет следующие документы о приемке в двух экземплярах: счет, акт выполненных работ, акт снятия прибора учета, акт распломбировки (опломбировки) или УПД (при наличии).
Приемка Работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов о приемке. Заказчик направляет Подрядчику подписанные документы о сдаче выполненных работ, а в случае претензий к качеству и/или количеству Товара – мотивированный отказ от подписания документов.
         Работы оплачиваются согласно выставленному акту выполненных работ путем перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 10 рабочих дней после подписания Акта выполненных работ.  


