ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____
на выполнение работ по подготовке документов для установления публичного сервитута, в целях обеспечения реализации объекта «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 113+338 автомобильной дороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край»


г. Сочи										       _____________2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства» (далее по тексту - ФКУ Упрдор «Черноморье»), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника Волкова Игоря Аркадьевича, действующего на основании основании Приказа ФКУ Упрдор «Черноморье» №256-П от 12.05.2026г., с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий государственный контракт, (далее по тексту - «Контракт»), в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по подготовке документов для установления публичного сервитута, в целях обеспечения реализации объекта «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 113+338 автомобильной дороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край» (далее – Объект) и своевременно передать Заказчику результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить выполненные работы.
1.2. Целью проведения работ является подготовка документов для установления сервитутов и постановки на государственный кадастровый учёт границ публичного сервитута для складирования строительных и иных материалов, размещения временных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, объектов транспортной инфраструктуры федерального значения.
1.3. Объем и виды выполняемых работ определены Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта и сдать работы Заказчику в установленном порядке в сроки, указанные в п. 4.1. Контракта.
1.5. Работы, указанные в п. 1.1. Контракта, выполняются иждивением Исполнителя.
1.6. Исполнитель должен соответствовать единым требованиям к участникам закупок в соответствии со ст. 31 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет заместитель начальника Волкова Игоря Аркадьевича, действующего на основании Приказа ФКУ Упрдор «Черноморье» №256-П от 12.05.2026г., либо уполномоченный представитель Заказчика по доверенности, который с момента заключения настоящего Контракта будет осуществлять контроль за ходом исполнения Контракта.
2.2. Интересы Исполнителя по Контракту представляет _______________, действующий на основании _______, либо уполномоченный представитель Исполнителя, действующий на основании доверенности.
2.3. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в составах уполномоченных представителей с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц. Изменения в составе уполномоченных представителей не освобождают Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.
Исполнитель и любые привлекаемые субподрядные организации, выполняющие работы по настоящему Контракту, должны обладать предусмотренными законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
2.4. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Исполнителю могут даваться в форме предписаний или писем.
2.5. Полномочные представители Исполнителя обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств, представлять необходимую информацию в графическом и электронном виде, в объеме, необходимом для проведения совещаний.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Общая стоимость работ по настоящему Контракту (цена Контракта) составляет ________ (___________________) рублей __ копеек, НДС не облагается. 
 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.  
Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях (ОКВ 643 RUB). 
          Изменение цены Контракта, в том числе по соглашению сторон, допускается в соответствии со ст. 34, ст.95 Закона №44-ФЗ и настоящим Контрактом.
3.2 В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы, связанных с оплатой контракта. 
3.3 Цена Контракта включает в себя стоимость всех работ, подлежащих выполнению Исполнителем, всех прямых и косвенных затрат (издержек) Исполнителя, необходимых для достижения результата работ в соответствии с Контрактом.
3.4. Заказчик осуществляет оплату выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов выполнения работ в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненной работы (ее результатов).
3.5. Аванс по настоящему Контракту не предусмотрен. Оплата производится по факту выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.
3.6. Заказчик может задержать Исполнителю оплату выполненных работ без возникновения ответственности Заказчика за задержку платежа в следующих случаях:
3.6.1. предъявления Исполнителем Заказчику результатов работы по Контракту после срока, предусмотренного условиями настоящего Контракта;
3.6.2. обнаружения Заказчиком или иными контролирующими организациями ошибок в представленной к сдаче документации, несоответствия требованиям нормативных документов, иным условиям выполнения работ;
3.6.3. задержки оформления актов приема-передачи выполненных работ и платежных документов по вине Исполнителя.
3.7. В случае неисполнения полностью или в части требования Заказчика об уплате в указанный в претензии срок сумм неустойки и/или убытков, начисленных (рассчитанных) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих контрактных обязательств, Заказчик вправе в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации произвести зачет суммы неустойки и/или убытков по выставленной Исполнителю претензии и суммы оплаты принятых от Исполнителя работ, подлежащих оплате Заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта, если срок для добровольной оплаты неустойки и/или убытков, указанный в соответствующей претензии, истек на момент возникновения у Заказчика обязательства по оплате выполненных Исполнителем работ.
Для зачета требуется письменное заявление Заказчика, направленное в адрес Исполнителя по реквизитам, указанным в контракте.
Оплата по Контракту осуществляется на основании Акта приемки выполненных работ с учетом направленной Исполнителю претензии и заявления о зачете, после чего сумму неустойки и/или убытков Заказчик обязан перечислить в доход федерального бюджета за Исполнителя.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начало выполнения работ: с даты заключения государственного контракта. 
[bookmark: _GoBack]Окончание: 60 календарных дней с даты заключения государственного контракта.
4.2. На момент подписания настоящего Контракта даты начала и окончания работ являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Назначить в течение 1 (одного) календарного дня с момента подписания настоящего Контракта представителей, ответственных за осуществление взаимодействия по исполнению настоящего Контракта с Исполнителем.
5.1.2. Предоставить Исполнителю в соответствии с Техническим заданием исходные данные, необходимые для выполнения работ.
5.1.3. Принять выполненные работы в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.
5.1.4. Производить оплату на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
5.1.5. В необходимых случаях оказывать содействие Исполнителю при выполнении работ.
5.1.6. Оказывать иное содействие Исполнителю в своевременном и качественном исполнении настоящего контракта.
5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Назначить в течение 1 (одного) календарного дня с момента подписания настоящего Контракта представителей Исполнителя, ответственных за проведение работ по настоящему Контракту.
5.2.2. Выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, инструкций и нормативов, в объемах и в сроки, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием. Передать результаты работ Заказчику в порядке и в объеме, соответствующем требованиям настоящего Контракта.
5.2.3. При обнаружении недостатков в ходе принятия результатов выполненных работ Исполнитель обязан устранить их за свой счет в срок - 5 (пять) календарных дней с даты получения соответствующей претензии Заказчика.
5.2.4. Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика представить отчет о ходе выполнения работ в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения запроса.
5.2.5. Состав, содержание и оформление результата работ, указанных в п. 1 настоящего Контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Техническому заданию на выполнение работ.
5.2.6. Соблюдать конфиденциальность информации, собранной и полученной в результате работ, не предоставлять ее третьим лицам, не разглашать в средствах массовой информации.
5.2.7. Возместить ущерб, если он будет причинен Заказчику или третьим лицам, включая подрядную организацию, заключившую государственный контракт, при реализации которого будут использоваться результаты работ по настоящему контракту. 
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных Контрактом, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.3.2. Вправе по согласования с Исполнителем вносить необходимые изменения в Техническое задание (Требования заказчика) к настоящему Контракту.
5.4. Исполнитель вправе:
5.4.1. Привлекать к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких субподрядчиков, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки ее выполнения, как за свои собственные.
5.4.2. Использовать полученные в процессе выполнения работ по настоящему Контракту материалы только для исполнения настоящего Контракта.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с Техническим заданием. 
Исполнитель по завершению работ предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему документации, предусмотренной Техническим заданием.
6.2. Датой исполнения обязательств Исполнителя является дата подписания Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ, в отношении всех земельных участков, входящих в границы Объекта.
6.3. Подписание и оформление акта приема-передачи выполненных работ производится в следующем порядке:
- по окончании выполнения работ по настоящему Контракту Исполнитель передает Заказчику выписки из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающие внесение сведений в ЕГРН о границах публичного сервитута в соответствии с документацией по планировке территории, в количестве 1 (одного) экземпляра, а также материалы, полученные в результате подготовительных работ, вместе с 2 (двумя) экземплярами подписанных со своей стороны актов приема-передачи выполненных работ (с приложением надлежаще оформленного счета на оплату и счета-фактуры, документами, подтверждающими передачу данной документации Заказчику (накладные) и сводной таблицей объемов выполненных работ.
- не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя отчетной документации и акта приема-передачи выполненных работ Заказчик обязан подписать акт приема-передачи выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ, с изложением обнаруженных недостатков в выполненной работе и сроков для их устранения. 
Основаниями для отказа в приемке работ могут являться несоответствие отчетной документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям, изложенным в настоящем Контракте и утвержденной документации по планировке территории.
6.4. Исполнитель обязан устранить недостатки, изложенные в мотивированном отказе Заказчика от приемки выполненных Работ в установленный Заказчиком срок и направить Заказчику повторно документацию вместе с подписанным со своей стороны актом приема-передачи выполненных работ и с документом, подтверждающим передачу данной документации (накладная). 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.2.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
7.3.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.5. Удержание и/или взыскание неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по Контракту и не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.
7.6. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Исполнителя оплатить Заказчику штрафы, являются:
- двухсторонний акт Заказчика и Исполнителя о выявленных нарушениях или
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Исполнителя от составления или подписания двухстороннего акта в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования 
 или
- предписание Заказчика, выданное в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом 
или         
- предписание контрольно-надзорных органов
или
- иные документы и доказательства, подтверждающие и или фиксирующие факт невыполнения (ненадлежащего выполнения обязательств по Контракту).
7.7. Исполнитель обязан возместить Заказчику все убытки (включая, но не ограничиваясь, суммы штрафов, судебные расходы), связанные с привлечением Заказчика к ответственности, за нарушения, причиной возникновения которых явилось неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Контрактом.
В указанных выше случаях Исполнитель, на основании претензии Заказчика, добровольно, в течение 5 дней со дня ее получения, перечисляет сумму денежных средств, взыскиваемую с Заказчика на основании решения суда или иного уполномоченного органа, по банковским реквизитам, указанным Заказчиком.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений (в т.ч. неблагоприятные погодные условия), военных действий в зоне производства работ, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны извещают друг друга не позднее 7 дней с момента их наступления.
8.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
8.3. Решение Сторон о приостановлении или расторжении настоящего Контракта, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.

9.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Изменение и расторжение Контракта осуществляется в порядке и в случаях, предусмотренных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, Гражданского Кодекса РФ.
9.1.1 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
а) применения к Исполнителю штрафных санкций, предусмотренных в разделе 7 Контракта, в совокупности равных или превышающих 10 % стоимости Контракта;
б) в случае допущения Исполнителем 3 (трех) и более случаев ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту;
в) в иных случаях, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
9.2. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.3. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта, независимо от причин расторжения, а также по окончании срока действия Контракта, Заказчик оплачивает фактически выполненные Исполнителем работы.
9.4. Внесение изменений в настоящий Контракт или расторжение Контракта осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента подписания его Сторонами.

10.РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением Исполнителем работ по настоящему Контракту, его изменением или расторжением, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.2. Для урегулирования возникших разногласий и споров в ходе исполнения настоящего Контракта в том числе, при наличии оснований требовать от другой Стороны оплаты сумм убытков, начисленных процентов или штрафных санкций заинтересованной Стороной направляется мотивированная претензия. Претензия с приложенными документами может быть направлена по электронной почте (или по факсу) с досылом заказным/ценным отправлением, нарочным или курьером.
10.3. Сторона-должник обязана рассмотреть претензию в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии по электронной почте или по факсу (или по почте, если претензия по электронной почте или факсу не была направлена) и уведомить Сторону-кредитора о результатах рассмотрения претензии. Последующие письма, направляемые другой Стороне в связи с рассмотрением/обсуждением этой претензии, Стороны обязаны рассматривать и давать по ним ответ в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, используя, в первую очередь, электронную почту (направлять сканированные копии подписанных документов) или факс-аппараты.
Если иное не установлено другими пунктами Контракта, письменная корреспонденция, направляемая почтовым отправлением, считается полученной по истечение 15 (пятнадцати) дней с момента направления ее по адресам, указанным в настоящем разделе Контракта, при наличии документов, подтверждающих ее направление.
10.4. Стороны считаются уведомленными надлежащим образом, если почтовая корреспонденция направлена в адрес другой Стороны по реквизитам:
	Заказчик: 
354003, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Труда, 55  
Тел: 8 (862) 253-82-00
факс: (862) 268-60-42, 
e-mail:  info@sochi-dor.ru
	Исполнитель:
 


Письма, ответы на письма, претензии и исковые заявления, отправленные по факсу или сканированные копии документов, отправленные по e-mail, номера и адреса которых указаны в настоящем пункте Контракта как официальные реквизиты сторон, имеют силу оригинала, если подлинник документа отправлен адресату заказным письмом не позднее последующих пяти рабочих дней.
10.5. Споры и разногласия между Сторонами урегулируются в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. Судебные споры между Сторонами, связанные с исполнением настоящего контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Каналы связи: akd@sochi-dor.ru 
11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном Разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Заказчик и Исполнитель обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Контракта.
12.2. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать применению или ограничивать применение результатов, указанных в разделе 1 настоящего Контракта работ. В случае возникновения таких прав у третьих лиц Исполнитель несет всю полноту ответственности перед заинтересованными лицами.
12.3. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
12.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
12.5. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Контракту.
12.6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по выполнению работ и по их оплате.  Установление срока действия Контракта не означает прекращение его действия с наступлением указанной в настоящем пункте даты при наличии неисполненных Сторонами обязательств.               
12.7. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.
12.8. К отношениям Сторон в части, неурегулированной настоящим Контрактом, применяется законодательство Российской Федерации.
12.9. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон. 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
К настоящему Контракту прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:
-Приложение № 1 - Техническое задание.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства»
(ФКУ Упрдор «Черноморье»)
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