Государственный контракт 
на выполнение работ по замене гаражных ворот в здании гаража
ФКУ БМТиВС УФСИН России по Мурманской области № ___
(в целях капитального ремонта государственного имущества)

ИКЗ:  _________________________________

г. Мурманск	«___» ___________2026 г.

Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области» (далее - ФКУ БМТиВС УФСИН России по Мурманской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Патрушева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ (далее - _____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующая на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ); заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с условиями контракта Подрядчик обязуется в целях капитального ремонта государственного имущества, выполнить работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки, а именно выполнить работы по замене гаражных ворот в здании гаража ФКУ БМТиВС УФСИН России по Мурманской области (ОКПД2 – 43.29.19.190), расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Угольная база, д.9 в соответствии с условиями настоящего Контракта, и иными документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту: техническое задание (приложение №1), локальный сметный расчет (приложение №2), а Государственный Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим контрактом цену.
1.2. Объем услуг измеряется – 1 усл. ед.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта.
2.2. Дата окончания работ: по 15.09.2026 г. (включительно).
2.3. Срок действия Контракта с момента подписания до 31.12.2026, с учетом полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
2.4. Работы по контракту выполняются непрерывно. Государственный заказчик 
и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

3. УСЛОВИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА

3.1. Цена Контракта составляет __________________ рублей 00 копеек, НДС/без НДС.
[bookmark: P1452][bookmark: P1457]3.2. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
[bookmark: P1458]3.3. Цена настоящего Контракта формируется с учетом всех работ и понесенных расходов (в том числе страхование) и включает в себя:
- стоимость материалов (без/с НДС), работ (без /с НДС);
- накладные расходы, сметная прибыль по видам строительных и монтажных работ в % от фонда заработной платы труда рабочих (строителей и механизаторов);
- транспортные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта или на иных основаниях.
3.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и Контрактом. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.
3.5. Текущие расчеты за выполненные ремонтно-строительные работы по объекту производятся за фактически выполненные объемы работ проектно-сметным методом по видам работ. 
3.6. Оплата выполненных работ (их результатов) производится согласно выделенным лимитам бюджетных обязательств из средств федерального бюджета РФ на 2026 год, за фактически выполненные работы безналичным расчётом, платежным поручением в срок
не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной приказом Минфина России от 30.09.2024 № 144н  (далее – Акт приемки).
3.7. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.6 настоящего раздела контракта, должны  прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью, а именно: акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
3.8. Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, оказанных Подрядчиком и принятых Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за оказанные услуги. Подрядчик обязан заполнить акт сверки по унифицированной форме 0510477 (далее – Акт сверки), установленной приказом Минфин России от 15.06.2021 № 61н, и направить его Заказчику в письменном виде, не позднее 15 календарных дней с даты направления акта Заказчиком. Обмен документами может производится как в виде писем, так и электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа.

4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Выполнение работ по договору  осуществляется с использованием  материалов Подрядчика.
4.2. Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия – изготовителя, необходимой для монтажа.
4.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов осуществляет Подрядчик.
4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации государственного контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на
территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.
4.5. Подрядчик отвечает за соответствие материалов государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

[bookmark: _Hlk113955558]5.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства (в целях капитального ремонта государственного имущества, выполнить работы по замене гаражных ворот в здании гаража ФКУ БМТиВС УФСИН России по Мурманской области, расположенного по адресу:г. Мурманск, ул. Угольная база, д.9.
5.2. Выполнить работы, указанные в п. 5.1 Контракта в соответствии, с предусмотренными настоящим Контрактом, приложением №1 (техническое задание) и приложением №2 (локальный сметный расчет), которые являются неотъемлемой частью контракта.
5.3. Выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.
5.4. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
5.5. Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий контракта.
5.6. Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального ремонта, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального ремонта, о несчастных случаях на объекте капитального ремонта, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
5.7. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
5.8. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.9. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
5.10. При готовности объекта Подрядчик в 2х-дневный срок должен известить об этом Государственного заказчика в письменной форме.
5.11. Подрядчик вправе не выполнять указания Государственного заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности ремонтно-строительных работ.
5.12. Предоставить Государственному заказчику сертификаты, паспорта, заключения, товарные накладные и другие документы, подтверждающие соответствие применяемого оборудования, комплектующих изделий, материалов и конструкций действующим нормативным документом. Предоставить Государственному заказчику данные документы на русском языке.  
5.13. Подрядчик составляет (оформляет) исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты и т.д.) на выполненные работы в объеме и составе, согласно требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и предъявляет ее Государственному заказчику для подписания по завершению работ.

6. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА.

6.1. Обращаться к Государственному заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
6.2. Требовать от Государственного заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
6.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7. ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА.

7.1. Государственный заказчик обязан осуществлять технический контроль в части освидетельствования скрытых работ и подписывать акты освидетельствования скрытых работ.
7.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, Государственный заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
7.3. Государственный заказчик обязан оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.
7.4. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Государственного заказчика.
7.5. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на объект.
7.6. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Государственным заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.
7.7. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
7.8. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.
7.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.10. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных Государственным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

8. ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

8.1. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
8.2. Государственный заказчик осуществляет технический надзор и контроль соблюдения Подрядчиком выполняемых работ и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям государственного Контракта.
8.3. Государственный заказчик, представители Государственного заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполненных работ.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

[bookmark: _Hlk113955618]9.1. Настоящим контрактом предусмотрена приемка выполненной работы (ее результатов).
9.2. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик в 2х-дневный срок должен известить Государственного заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
9.3. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами, обеспечивает сдачу результата выполненных работ. 
9.4. Подрядчик заблаговременно представляет Государственному заказчику, лицу, осуществляющему строительный контроль от имени Государственного заказчика (при его наличии), исполнительную документацию на выполненный объем работ (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты и т.д.) для проверки комплектности. Приемка выполненных работ оформляется  актом о приемке. 
[bookmark: p0]Приемка выполненных работ осуществляется в течение 6 рабочих дней, следующих за днем поступления Государственному заказчику документов о приемке, по результатам которой члены приемочной комиссии подписывают документ о приемке или подписывают отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
9.5. В процессе приемки выполненной работы (ее результатов) Государственным заказчиком проверяется соответствие выполненных работ Техническому заданию (Приложению №2), в том числе сметной документации, условиям Контракта.
9.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.
Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Государственного заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
9.7. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков выполненных работ заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 
9.8. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания документа о приемке, Государственным заказчиком и Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. После подписания акта Подрядчик обязан в срок, установленный Государственным заказчиком, своими силами, без увеличения цены контракта переделать работы. В случае отказа Подрядчика подписать акт или уклонения от его подписания по любой причине (отсутствие ответственного лица на строительной площадке, отсутствие Подрядчика по указанному им месту нахождения и др.) акт составляется в отсутствии Подрядчика.
[bookmark: p16]9.9. В случае получения в соответствии с пунктом 9.7. Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
9.10. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания документа о приемке, Заказчиком.
9.11. Государственный заказчик, обнаруживший после приемки результатов выполненных работ недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан незамедлительно известить об этом Подрядчика, а Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Государственного заказчика устранить своими силами и за свой счет указанные недостатки.
9.12. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
9.13. Работы считаются полностью выполненными со дня подписания Акта приемки Сторонами и лицом, осуществляющим технический контроль от имени Государственного заказчика (при его наличии). 
9.14. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Государственный заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.
9.15. С момента завершения всех работ и подписания Сторонами и лицом, осуществляющим технический контроль от имени Государственного заказчика (при его наличии), Акта приёмки законченного капитальным ремонтом объекта Государственный заказчик берет на себя риск случайной гибели или повреждения результата работ.
9.16. Сдача-приемка скрытых работ:
9.16.1. Для приемки скрытых работ применяется акт освидетельствования скрытых работ.
9.16.2. Представитель Подрядчика письменно сообщает Государственному заказчику
о необходимости проведения приемки скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за трое суток до начала проведения этой приемки. 
9.16.3. Если представитель Государственного заказчика не явится к проведению приемки скрытых работ, представитель Подрядчика составляет односторонний акт и считает скрытые работы по объекту принятыми.
9.16.4. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика или если Государственный заказчик не был информирован о проведении приемки скрытых работ, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет и своими силами открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Государственного заказчика, а затем восстановить ее.
9.17. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта сдачи объекта обеими сторонами, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

10. УСЛОВИЯ О ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

10.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
10.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
10.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
10.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
10.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
10.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
10.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
10.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
10.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок Государственный заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
10.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
10.11. Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за все отступления от Технического задания. 
10.12. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ составляет 1 год с даты подписания Заказчиком Акта приемки.
10.13. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием, сметной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 10.12. Контракта.
В соответствии со статьей 723 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик, представивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары надлежащего качества.  

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
11.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
[bookmark: _Hlk193790823]11.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
11.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком или Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, не может превышать цену контракта.
11.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).
11.9. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
11.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.12.	Реквизиты для перечисления пеней и штрафов:
УФК по Мурманской области (ФКУ БМТиВС УФСИН России по Мурманской области, лс 04491656580)
ИНН 2901108814     КПП 519001001
л/сч. 04491656580 в УФК по Мурманской области
р/сч. 03100643000000014900
в ОКЦ № 3 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Мурманской области г. Мурманск 
БИК 014705901
ЕКС 40102810745370000041
ОГРН 1022900516946
КБК 320 1 16 07010 01 9000 140 – за просрочку исполнения 
КБК 320 1 16 07090 01 9000 140 – за ненадлежащее исполнение.
11.13.	Государственный заказчик имеет право производить оплату 
по государственному контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней предъявленных от удержания суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
11.14.	Государственный Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 г. № 783 устанавливает порядок и случаи списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Государственным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.
11.15.	В случае начисления штрафов и пеней по Государственному контракту Государственный заказчик вправе направить Подрядчику претензию с требованием 
об уплате неустойки (штрафов, пеней) в 15-дневный срок с даты направления претензии на электронную почту Подрядчика, а в случае отсутствия ответа в течение 3 дней с даты получения Подрядчиком претензии, это приравнивается к соглашению на удержание денежных средств из суммы оплаты Контракта.

12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

12.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
12.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
12.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3х дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
12.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне Заключение об обстоятельствах непреодолимой силы торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
12.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
12.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

13. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.
13.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче в Арбитражный суд Мурманской области на разрешение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
13.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Мурманской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
13.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по электронному адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с досылом оригинала документа с использованием почтовой связи. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
13.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии, за исключением случаев, указанных в п. 11.15 Контракта.
13.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
13.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
13.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
13.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
13.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Мурманской области.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1.Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями сторон. 
или
14.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Подрядчику, один - находится у Государственного Заказчика.
(данный пункт согласуется после итогов закупочной сессии на ЕАТ Березка).
14.2. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по 31.12.2026 (включительно), а в части взаиморасчетов - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
14.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
14.4. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
14.5. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
14.6. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) календарных дней с даты такого изменения. При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Подрядчик.
15.3. Переписка Сторон, не касающаяся соблюдения претензионного порядка, утвержденного разделом 13 Контракта, ведется использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 16 Контракта. 
Момент получения сообщения или уведомления, направленного с использованием электронной почты, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
15.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту, а также приложения правоустанавливающих документов или их заверенных копий.
15.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.
15.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, один - находятся у Государственного Заказчика.
15.7. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – (Техническое задание);
Приложение № 2 – (Локальный сметный расчет).

16. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	«Государственный заказчик»
	«Подрядчик»

	ФКУ БМТиВС УФСИН России 
по Мурманской области
Юридический и почтовый адрес: 183035, 
г. Мурманск, ул. Угольная база, д.9 
тел. 8(8152) 405-180  
УФК по Нижегородской области 
(ФКУ БМТиВС УФСИН России по Мурманской области, лс 03491656580)
л/сч. 03491656580 в УФК по Мурманской области
р/сч. 03211643000000013212
в ОКЦ № 1 Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК 012202102
корр/сч. 40102810745370000024
ОГРН 1022900516946
ИНН 2901108814      
КПП 519001001
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Приложение № 1
к Государственному контракту № ___
от «____»________2026 г 

[bookmark: _GoBack]
	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	ФКУ БМТиВС УФСИН России 
по Мурманской области
 
Д.С. Патрушев
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт здания гаража ФКУ БМТиВС УФСИН России по Мурманской области

	(наименование стройки)

	ФКУ БМТиВС УФСИН России по Мурманской области

	(наименование объекта)

	Техническое задание

	(в целях капитального ремонта государственного имущества)

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж ворот с петель
	т
	0,001

	2
	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем (внутри гаража)
	100 м2
	0,035

	3
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08 (к=2 - до средней толщины 40 мм)
	100 м2
	0,07

	4
	Монтаж каркаса (усиление проема) из трубы профильной 80х40 мм 
	т
	0,09434

	5
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,043128

	6
	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот
	100 м2
	0,118338

	 
	Компмлект ворот из панелей DoorHan Структура Stukko (или эквивалент), толщиной 40 мм, цвет по  Ral  7004, высокий подъем вал сверху , ручной цепной привод, калитка с доводчиком с фиксацией 90 градусов по центру.
	комлпект
	1

	7
	Разработка грунта вручную (снятие грунта снаружи перед  воротами)
	100 м3
	0,02

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил:
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	








Приложение № 2
к Государственному контракту № ___
от «____»________2026 г. 


	
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	ФКУ БМТиВС УФСИН России 
по Мурманской области
 
Д.С. Патрушев
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт здания гаража ФКУ БМТиВС УФСИН России по Мурманской области

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФКУ БМТиВС УФСИН России по Мурманской области

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2026

	(в целях капитального ремонта государственного имущества)

	(наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а)
	Ресурсно-индексным
	методом
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание
	ведомость объемов работ
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущем уровне цен
	года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость
	450
	тыс. руб.

	
	в том числе:
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	21,17
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	450
	 тыс. руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	
	
	
	0,45
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	0
	 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	28
	 чел. час.

	
	оборудования
	0
	 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0
	 чел. час.

	
	прочих затрат
	0
	 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном 
уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН-09-04-011-01
	Демонтаж ворот с петель
	т
	0,001
	1
	0,001
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_п.4_гр.3
	Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0 Поправочные коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей, времени эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда машинистов, при этом материальные ресурсы в расчете не учитываются, при демонтаже (разборке) металлических, металлокомпозитных и композитных конструкций к ГЭСН при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке).
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	1
	0,02898
	 
	 
	 
	1
	22,43

	 
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-43
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3)
	чел.-ч.
	41,4
	0,7
	0,02898
	 
	 
	773,85
	1
	22,43

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	20,72

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	1
	0,006209
	 
	 
	 
	1
	7,15

	 
	ФСБЦ-91-05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,42
	0,7
	0,000294
	1803,79
	1.55
	2795,87
	 
	0,82

	 
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060
	Машинист среднего разряда 6,0
	чел.-ч.
	0,42
	0,7
	0,000294
	 
	 
	994,95
	1
	0,29

	 
	ФСБЦ-91-05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	0,7
	0,000084
	 
	 
	1891,4
	 
	0,16

	 
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060
	Машинист среднего разряда 6,0
	чел.-ч.
	0,12
	0,7
	0,000084
	 
	 
	994,95
	1
	0,08

	 
	ФСБЦ-91-05.06-010
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т
	маш.-ч
	4,07
	0,7
	0,002849
	4722
	1.42
	6705,24
	 
	19,1

	 
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-085
	Машинист среднего разряда 8,5
	чел.-ч.
	8,14
	0,7
	0,005698
	 
	 
	1171,83
	1
	6,68

	 
	ФСБЦ-91-06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0,09
	0,7
	0,000063
	1,75
	1.76
	3,08
	 
	0

	 
	ФСБЦ-91-06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,3
	0,7
	0,00021
	6,62
	1.5
	9,93
	 
	0

	 
	ФСБЦ-91-06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,000056
	13,44
	1.5
	20,16
	 
	0

	 
	ФСБЦ-91-14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	0,7
	0,000133
	477,92
	1.34
	640,41
	 
	0,09

	 
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040
	Машинист среднего разряда 4,0
	чел.-ч.
	0,19
	0,7
	0,000133
	 
	 
	740,69
	1
	0,1

	 
	ФСБЦ-91-17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,24
	0,7
	0,001568
	4,35
	1.53
	6,66
	 
	0,01

	 
	ФСБЦ-91-17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	13,4
	0,7
	0,00938
	 
	 
	57,83
	 
	0,54

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0

	 
	ФСБЦ-11-1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	 
	 
	16496,03
	1.11
	18310,59
	 
	0

	 
	ФСБЦ-08-2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	 
	 
	307,84
	1.09
	335,55
	 
	0

	 
	ФСБЦ-07-2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,026
	 
	 
	105278,81
	1.26
	132651,3
	 
	0

	 
	ФСБЦ-01-3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,95
	 
	 
	 
	 
	144,81
	 
	0

	 
	ФСБЦ-01-3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,59
	 
	 
	41,38
	2.01
	83,17
	 
	0

	 
	ФСБЦ-08-3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	 
	 
	60258,2
	1.18
	71104,68
	 
	0

	 
	ФСБЦ-08-3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	 
	 
	136760
	1.08
	147700,8
	 
	0

	 
	ФСБЦ-14-4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	 
	 
	51280,15
	1.51
	77433,03
	 
	0

	 
	ФСБЦ-14-5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	 
	 
	98526,45
	1.32
	130054,91
	 
	0

	 
	ФСБЦ-01-7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	17,73
	 
	 
	 
	 
	4,97
	 
	0

	 
	ФСБЦ-01-7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	23
	 
	 
	142,68
	0.98
	139,83
	 
	0

	 
	ФСБЦ-01-7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	 
	 
	70296,2
	1.2
	84355,44
	 
	0

	 
	ФСБЦ-01-7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	 
	 
	231787,35
	1.64
	380131,25
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,3

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	41,4
	0,7
	0,02898
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	8,87
	0,7
	0,006209
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,58

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.5
	НР (009 Строительные металлические конструкции)
	%
	98
	0,9
	88,2
	 
	 
	 
	 
	26,09

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3
	СП (009 Строительные металлические конструкции)
	%
	62
	0,85
	52,7
	 
	 
	 
	 
	15,59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	91,98

	2
	ГЭСНр-57-01-021-08
	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
Объем: 3.5 * 1
	100 м2
	0,035
	1
	0,035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	1
	0,72905
	 
	 
	 
	1
	428,37

	 
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-17
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,7)
	чел.-ч.
	20,83
	1
	0,72905
	 
	 
	587,57
	1
	428,37

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	428,37

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,83
	1
	0,72905
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,112
	1
	0,112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	428,37

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.5
	НР (091 Полы )
	%
	93
	1
	93
	 
	 
	 
	 
	398,38

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП (091 Полы )
	%
	49
	1
	49
	 
	 
	 
	 
	209,9

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	1036,65

	3
	ГЭСНр-57-01-021-11
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08 (к=2 - до средней толщины 40 мм)
Объем: 3.5 * 1
	100 м2
	0,035
	2
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	1
	0,3647
	 
	 
	 
	1
	214,29

	 
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-17
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,7)
	чел.-ч.
	5,21
	1
	0,3647
	 
	 
	587,57
	1
	214,29

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,29

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,21
	1
	0,3647
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,056
	1
	0,056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,29

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.5
	НР (091 Полы )
	%
	93
	1
	93
	 
	 
	 
	 
	199,29

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП (091 Полы )
	%
	49
	1
	49
	 
	 
	 
	 
	105

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	518,58

	4
	ГЭСН-09-01-001-01
	Монтаж каркаса (усиление проема) из трубы профильной 80х40 мм 
Объем: 94.34 : 1000
	т
	0,09434
	1
	0,09434
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС81-35.2004 п.4.7 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	1
	2,16982
	 
	 
	 
	1
	1607,16

	 
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-40
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,0)
	чел.-ч.
	20
	1
	2,16982
	 
	 
	740,69
	1
	1607,16

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	872,36

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	1
	0,353775
	 
	 
	 
	1
	354,3

	 
	ФСБЦ-91-05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,1
	1
	0,011793
	1803,79
	1.55
	2795,87
	 
	32,97

	 
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060
	Машинист среднего разряда 6,0
	чел.-ч.
	0,1
	1
	0,011793
	 
	 
	994,95
	1
	11,73

	 
	ФСБЦ-91-05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,39
	1
	0,045991
	 
	 
	1891,4
	 
	86,99

	 
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060
	Машинист среднего разряда 6,0
	чел.-ч.
	0,39
	1
	0,045991
	 
	 
	994,95
	1
	45,76

	 
	ФСБЦ-91-05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	1,2
	1
	0,14151
	1703,3
	1.42
	2418,69
	 
	342,27

	 
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060
	Машинист среднего разряда 6,0
	чел.-ч.
	1,2
	1
	0,14151
	 
	 
	994,95
	1
	140,8

	 
	ФСБЦ-91-05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	1,1
	1
	0,129717
	 
	 
	2963,22
	 
	384,38

	 
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-070
	Машинист среднего разряда 7,0
	чел.-ч.
	1,1
	1
	0,129717
	 
	 
	1061,28
	1
	137,67

	 
	ФСБЦ-91-14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	1
	0,024764
	477,92
	1.34
	640,41
	 
	15,86

	 
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040
	Машинист среднего разряда 4,0
	чел.-ч.
	0,21
	1
	0,024764
	 
	 
	740,69
	1
	18,34

	 
	ФСБЦ-91-17.01-001
	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 350 А, количество постов 8
	маш.-ч
	0,32
	1
	0,037736
	 
	 
	199,4
	 
	7,52

	 
	ФСБЦ-91-17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3,02
	1
	0,356134
	4,35
	1.53
	6,66
	 
	2,37

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	329,67

	 
	ФСБЦ-11-1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,037
	1
	0,003491
	16496,03
	1.11
	18310,59
	 
	63,92

	 
	ФСБЦ-08-2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	1
	0,001764
	307,84
	1.09
	335,55
	 
	0,59

	 
	ФСБЦ-07-2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,005
	1
	0,000472
	105278,81
	1.26
	132651,3
	 
	62,61

	 
	ФСБЦ-01-3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,5
	1
	0,23585
	 
	 
	144,81
	 
	34,15

	 
	ФСБЦ-01-3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,8
	1
	0,075472
	41,38
	2.01
	83,17
	 
	6,28

	 
	ФСБЦ-08-3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	1
	0,000003
	60258,2
	1.18
	71104,68
	 
	0,21

	 
	ФСБЦ-08-3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	1
	0,000183
	136760
	1.08
	147700,8
	 
	27,03

	 
	ФСБЦ-14-4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	1
	0,000029
	51280,15
	1.51
	77433,03
	 
	2,25

	 
	ФСБЦ-14-5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	1
	0,000057
	98526,45
	1.32
	130054,91
	 
	7,41

	 
	ФСБЦ-01-7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,18
	1
	0,016981
	 
	 
	4,97
	 
	0,08

	 
	ФСБЦ-01-7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2,6
	1
	0,245284
	155,63
	0.98
	152,52
	 
	37,41

	 
	ФСБЦ-01-7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	4,4
	1
	0,415096
	174,93
	1.16
	202,92
	 
	84,23

	 
	ФСБЦ-01-7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	1
	0,000001
	70296,2
	1.2
	84355,44
	 
	0,08

	 
	ФСБЦ-01-7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	1
	0,000009
	231787,35
	1.64
	380131,25
	 
	3,42

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3163,49

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20
	1,15
	2,16982
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	3
	1,25
	0,353775
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1961,46

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.5
	НР (009 Строительные металлические конструкции)
	%
	98
	0,9
	88,2
	 
	 
	 
	 
	1730,01

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3
	СП (009 Строительные металлические конструкции)
	%
	62
	0,85
	52,7
	 
	 
	 
	 
	1033,69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	5927,19

	5
	ФСБЦ-23-3.08.01-0116
	Труба профильная прямоугольная 80х40х3 – вес 1 метра равен 5.25 кг х 17,97м=94,34кг
Объем: 94.34 : 1000
	т
	0,09434
	1
	0,09434
	55627,5
	1,14
	63415,35
	 
	5982,6

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	5982,6

	6
	ГЭСН-13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
Объем: ( 0.08 + 0.04 ) * 2 * 17.97
	100 м2
	0,043128
	1
	0,043128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС81-35.2004 п.4.7 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	1
	0,263361
	 
	 
	 
	1
	215,45

	 
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-47
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,7)
	чел.-ч.
	5,31
	1
	0,263361
	 
	 
	818,07
	1
	215,45

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1,77

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	1
	0,001078
	 
	 
	 
	1
	0,86

	 
	ФСБЦ-91-06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	1
	0,000539
	6,62
	1.5
	9,93
	 
	0,01

	 
	ФСБЦ-91-06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1
	0,000539
	 
	 
	1788,95
	 
	0,96

	 
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-050
	Машинист среднего разряда 5,0
	чел.-ч.
	0,01
	1
	0,000539
	 
	 
	851,24
	1
	0,46

	 
	ФСБЦ-91-14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1
	0,000539
	477,92
	1.34
	640,41
	 
	0,35

	 
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040
	Машинист среднего разряда 4,0
	чел.-ч.
	0,01
	1
	0,000539
	 
	 
	740,69
	1
	0,4

	 
	ФСБЦ-91-21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	1
	0,060379
	 
	 
	7,47
	 
	0,45

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	36,55

	 
	ФСБЦ-14-4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	1
	0,000388
	51280,15
	1.51
	77433,03
	 
	30,04

	 
	ФСБЦ-14-5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	1
	0,000065
	75885,63
	1.32
	100169,03
	 
	6,51

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254,63

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,31
	1,15
	0,263361
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,001078
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	216,31

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.5
	НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	99
	0,9
	89,1
	 
	 
	 
	 
	192,73

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3
	СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	0,85
	43,35
	 
	 
	 
	 
	93,77

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	541,13

	7
	ГЭСН-09-08-007-01
	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот
Объем: 3.26 * 3.63
	100 м2
	0,118338
	1
	0,118338
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС81-35.2004 п.4.7 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	1
	16,253073
	 
	 
	 
	1
	13296,15

	 
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-47
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,7)
	чел.-ч.
	119,43
	1
	16,253073
	 
	 
	818,07
	1
	13296,15

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	108,83

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	1
	0,100587
	 
	 
	 
	1
	83,53

	 
	ФСБЦ-91-05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,24
	1
	0,035501
	 
	 
	1891,4
	 
	67,15

	 
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060
	Машинист среднего разряда 6,0
	чел.-ч.
	0,24
	1
	0,035501
	 
	 
	994,95
	1
	35,32

	 
	ФСБЦ-91-14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,44
	1
	0,065086
	477,92
	1.34
	640,41
	 
	41,68

	 
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040
	Машинист среднего разряда 4,0
	чел.-ч.
	0,44
	1
	0,065086
	 
	 
	740,69
	1
	48,21

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	16,17

	 
	ФСБЦ-01-7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	27,496
	1
	3,253822
	 
	 
	4,97
	 
	16,17

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13504,68

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	119,43
	1,15
	16,253073
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,68
	1,25
	0,100587
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	08-1.06.01-0102
	Компмлект ворот из панелей DoorHan Структура Stukko (или эквивалент), толщиной 40 мм, цвет по  Ral  7004, высокий подъем вал сверху , ручной цепной привод, калитка с доводчиком с фиксацией 90 градусов по центру, с запорным устройством, калитка 900х2100мм
	компл
	1
	1
	1
	 
	 
	310672,75
	 
	310672,75

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13379,68

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.5
	НР (009 Строительные металлические конструкции)
	%
	98
	0,9
	88,2
	 
	 
	 
	 
	11800,88

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3
	СП (009 Строительные металлические конструкции)
	%
	62
	0,85
	52,7
	 
	 
	 
	 
	7051,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	343029,4

	8
	ГЭСН-01-02-057-04
	Разработка грунта вручную (снятие грунта перед воротами)
Объем: 4 * 2.5 * 0.2
	100 м3
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС81-35.2004 п.4.7 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	1
	8,188
	 
	 
	 
	1
	5385,82

	 
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-30
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,0)
	чел.-ч.
	356
	1
	8,188
	 
	 
	657,77
	1
	5385,82

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5385,82

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	356
	1,15
	8,188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	 
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5385,82

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.5
	НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом)
	%
	93
	0,9
	83,7
	 
	 
	 
	 
	4507,93

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3
	СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом)
	%
	40
	0,85
	34
	 
	 
	 
	 
	1831,18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	11724,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего прямые затраты
	 
	 
	339656,93

	 
	 
	      в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	21169,67

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	1003,68

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	445,84

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	317037,74

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Всего ФОТ
	 
	 
	21615,51

	 
	 
	Всего накладные расходы
	 
	 
	18855,31

	 
	 
	Всего сметная прибыль
	 
	 
	10340,22

	 
	 
	Итого СМР
	 
	 
	368852,46

	 
	 
	НДС
	 
	22 %
	81147,54

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	450000     




	Составил:
	
	 
	

	
	
	
	
	
	



