Приложение № 3

к договору № ______ от «____» июля 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку эскиза для художественной росписи фасада (мурала)

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет состав, содержание, сроки и порядок выполнения работ по разработке художественной концепции и подготовке эскиза мурала.

1.2. Цель – создание авторского художественного эскиза для росписи фасада 9-этажного многоквартирного дома, отражающего культурную и духовную идентичность калмыцкого этноса на тему «Цаган-Аав – хранитель жизни и степи».

2. Состав и содержание работ (этапы)

Работы выполняются поэтапно в следующем порядке:

| № | Наименование этапа | Содержание этапа | Результат | Срок (дней с даты начала) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное исследование и аналитика | Сбор и анализ исторических, этнографических, культурных материалов на заданную тему, с учетом местной флоры, фауны, архитектурных особенностей; подготовка перечня использованных источников. | Пояснительная записка с историческим обоснованием, перечень источников, предварительные цветовые и композиционные решения. | 2 |
| 2 | Концептуальная разработка | Разработка художественной концепции, смысловой нагрузки, символики; выбор цветовой гаммы; создание общего композиционного замысла с учётом архитектурного облика здания и окружающей среды. | Утверждённая концепция (описание, схемы, цветовые раскладки). | 3 |
| 3 | Создание чернового эскиза (форэскиза) | Выполнение нескольких черновых вариантов эскиза (не менее 2-х) с проработкой основных образов, композиции, деталей; согласование с Заказчиком выбранного варианта. | Форэскизы в цифровом виде (формат JPEG/PDF), один утверждённый вариант для дальнейшей детализации. | 5 |
| 4 | Детализация, техническая подготовка и создание финального файла | Проработка всех деталей выбранного эскиза в высоком разрешении; цветокоррекция; адаптация под масштаб фасада; подготовка файла с разметкой для переноса; визуализация на фасаде здания. | Финальный эскиз в формате PDF/JPEG с визуализацией на фасаде, технический файл для переноса (с координатной сеткой, при необходимости). | 5 |

### 3. Требования к эскизу

3.1. Тематика: «Цаган-Аав – хранитель жизни и степи», с обязательным изображением образа белого старца Цаган Аав и сайгаков. Изображение должно отражать культурную и духовную идентичность калмыцкого этноса, включая характерные элементы флоры и фауны Республики Калмыкия, духовно-патриотическую тематику, традиционные ценности.

3.2. Эскиз должен быть авторским, исключающим прямое копирование чужих произведений.

3.3. Обеспечить историческую достоверность образов, символики, национального костюма и иных объектов, с учетом культурных, национальных, религиозных и этнографических особенностей региона, а также местный природный ландшафт.

3.4. Обеспечить гармоничное соответствие архитектурному облику здания и окружающей городской среде.

### 4. Использование искусственного интеллекта

4.1. Исполнитель обязан указать, применялись ли технологии искусственного интеллекта (ИИ) при создании эскиза.

4.2. В случае использования ИИ необходимо перечислить программные продукты и сервисы, указать ориентировочную долю применения ИИ в итоговом эскизе (в процентах), описать, какие элементы выполнены вручную, какие созданы с использованием ИИ и какие переработаны автором.

### 5. Порядок сдачи и приёмки

5.1. По завершении каждого этапа Исполнитель представляет Заказчику результаты этапа для согласования.

5.2. Заказчик в течение одного рабочего дня рассматривает представленные материалы и направляет замечания или подтверждает приёмку.

5.3. После получения утверждённого форэскиза (этап 3) Исполнитель приступает к финальной детализации.

5.4. Окончательный результат (этап 4) сдаётся по акту приёма-передачи выполненных работ с приложением всех материалов, перечисленных в разделе 6.

### 6. Передаваемые материалы

По итогам всех работ Исполнитель передаёт Заказчику:

- Основной цветной эскиз в формате PDF или JPEG высокого разрешения.

- Визуализацию эскиза на фасаде 9-этажного дома по указанному адресу.

- Пояснительную записку с описанием концепции, символики, цветового решения; использованных источников.

- При необходимости – технический файл с разметкой для переноса изображения на стену.

Все материалы передаются в электронном виде на съёмном носителе или через облачное хранилище.