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	   «     »                 2026 год


	
	


Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю 
(далее – Управление), действующее от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, в лице ____________________________________, действующего на основании _______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и____________________________, действующий на основании ________именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего государственного контракта «Стороны» на основании п. 4. ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) (идентификационный код закупки – _______________) о нижеследующем.

Предмет Контракта

1.1. [bookmark: _GoBack]Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещения в административном здании Обособленного подразделения № 2 УФНС России по Хабаровскому краю в г. Хабаровске (ул. Станционная) расположенному по адресу: г. Хабаровск, ул. Станционная, 18 (кабинет № 409 (пом. 14)) (далее – Работы) в соответствии с Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Локально – сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 
1.2. Срок выполнения работ: не позднее 5 (пяти) рабочих дней  с даты заключения Контракта;
1.3. Место выполнения работ: г. Хабаровск, ул. Станционная, 18 (кабинет № 409 (пом. 14)) (Обособленное подразделения № 2 УФНС России по Хабаровскому краю в г. Хабаровске (ул. Станционная)).
1.4. Источник финансирования: средства федерального бюджета.
1.5. Код бюджетной классификации: 18201063940590020244.

Цена Контракта

1.6. Цена Контракта составляет ________рублей _____ копеек (__________________),  НДС[footnoteRef:1] - _________рублей ______копеек. [1:  Для Поставщика с общим режимом налогообложения ] 

1.7. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения за (исключением случаев, установленных разделом 8 Контракта).
1.8. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Контракту.

[bookmark: _Ref61959463]Порядок оплаты и приемки выполненных работ

1.9. Оплата за выполненные Работы осуществляется Заказчиком, после приёмки выполненных Работ, на основании надлежаще оформленных Подрядчиком и подписанных Заказчиком акта выполненных работ (по завершении выполнения работ оформляется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, унифицированная форма № КС-3) и акт о приёмке выполненных работ (форма по ОКУД 0322005, унифицированная форма № КС-2) (далее – КС-2) 
в следующем порядке:
1.9.1. [bookmark: _Ref476854673]Не позднее 2 (двух) дней с даты окончания выполнения Работ Подрядчик единовременно предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и подписанные Подрядчиком счёт и акт выполненных работ, включающий в себя КС-2, КС-3. Заказчик подписывает такие документы в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня их получения, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания таких документов;
1.9.2. В случае несогласия Заказчика с информацией, отражённой в счёте и акте выполненных работ, включающий в себя КС-2, КС-3, Заказчик информирует Подрядчика о наличии замечаний в таких документах. Подрядчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты информирования устраняет имеющиеся замечания и повторно предоставляет счёт и акт выполненных работ, включающий в себя КС-2, КС-3, 
в порядке, установленном п. 3.1.1 Контракта. При этом срок оплаты Заказчиком выполненных Работ продлевается на время устранения Подрядчиком замечаний. 
1.10. [bookmark: _Ref107561884] Оплата за выполненные Работы  осуществляется по безналичному расчёту путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Подрядчика указанный в Контракте, не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком счёта и акта выполненных работ, включающий в себя КС-2, КС-3.
1.11. После подписания Заказчиком счёта, акта выполненных работ, включающий в себя КС-2, КС-3, Заказчик надлежащим образом передаёт Подрядчику подписанный Сторонами и скреплённый печатями экземпляр акта выполненных работ, включающий в себя КС-2, КС-3. 
1.12. При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной без участия Подрядчика  условиями приемки работ допустимо участие Подрядчика  при оформлении Акта приемки (ф.0510452) путем направления в целях уведомления о результатах приемки на электронной адрес Подрядчика  электронного Акта приемки (ф.0510452), в виде скан-копии Акта приемки (ф. 0510452), оформленного заказчиком на бумажном носителе.
1.13. Заказчик считается исполнившим обязательство по оплате с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
1.14. В случае изменения реквизитов расчётного счёта, Подрядчик обязан в течение 
3 (трёх) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчётный счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.

Права и обязанности сторон

1.15. Подрядчик имеет право:
1.15.1. требовать оплаты Заказчиком выполненных Работ;
1.15.2. требовать от Заказчика обеспечения приёмки выполненных Работ  
в соответствии с условиями Контракта.
1.16. Подрядчик  обязан:
1.16.1. выполнять в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом;
1.16.2. выполнять Работы  в соответствии с Контрактом, Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и Локально – сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту);
1.16.3. гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности в отношении своих сотрудников, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и всякого рода расходам, связанным с несчастными случаями в процессе выполнения Работ;
1.16.4. безвозмездно устранить по требованию Заказчика выявленные недостатки выполненных Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней.
1.17. Заказчик вправе:
1.17.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
1.17.2. в случае установления несоответствия выполненных Работ установленным требованиям, направить в адрес Подрядчика уведомление об устранении недостатков.
1.18. Заказчик обязан:
1.18.1. обеспечить прием надлежаще выполненных Работ на условиях, предусмотренных Контрактом;
1.18.2. произвести оплату надлежаще выполненных Работ в порядке и в сроки, указанные в разделе 3 Контракта;
1.18.3. предоставить Исполнителю необходимые сведения, документы и информацию, которая может потребоваться в ходе выполнения Работ, а также разъяснения по вопросам выполнения Работ.

Требования к гарантии качества выполняемых работ и гарантийному сроку

1.19. Под гарантийными обязательствами Подрядчика подразумевается соответствие выполненных Работ требованиям, установленным Контрактом и Техническим заданием.
1.20. На выполненные Работы устанавливается гарантийный срок - 24 (двадцать четыре) месяца.
1.21. На используемые материалы устанавливается гарантийный срок - 12 (двенадцать) месяцев.
1.22. Гарантийные обязательства Подрядчика прекращаются (частично прекращаются) в случае, если утрата качества выполненных Работ возникла по вине Заказчика.
1.23. Гарантийные сроки исчисляются от даты подписания Сторонами акта выполненных работ  или с момента подписания соглашения о расторжении контракта, только в части принятых Заказчиком Работ. 
1.24. Если в течение гарантийного периода будут установлены дефекты и (или) недостатки выполненной Работы, Заказчик обязан не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента обнаружения дефекта и (или) недостатка в письменной форме уведомить об этом Подрядчика средствами электронной и/или факсимильной связи. 
1.25. Подрядчик должен исправить дефект и (или) недостаток выполненной работы не более чем в течение 3 (трёх) рабочих дней от даты поступления официального уведомления о наличии дефекта и (или) недостатка от Заказчика. Все затраты по исправлению дефектов и (или) недостатков выполненной Работы  несёт Подрядчик.
1.26. При отказе в исправлении обнаруженных дефектов и (или) недостатков Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта и (или) недостатка от Заказчика, письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа средствами электронной и/или факсимильной связи.

Ответственность сторон

1.27. [bookmark: _Ref493078670][bookmark: _Ref494289541]В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
1.28. [bookmark: _Ref535226906][bookmark: _Ref493078676]За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере  1000 рублей 00 копеек.
1.29. [bookmark: _Ref494289560]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000  рублей 00 копеек.
1.30. [bookmark: _Ref535226912]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой 
в размере 10 процентов цены контракта, что составляет ________рублей _____   копеек. 
1.31. [bookmark: _Ref26958285]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, 
и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
1.32. Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
1.33. Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
1.34. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение, просрочка или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или 
по вине другой Стороны.




Форс-мажорные обстоятельства

1.35. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта 
в результате событий чрезвычайного характера.
1.35.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
1.36. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или 
о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.
1.36.1. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
1.37. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
1.37.1. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением.
1.38. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более
30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по Контракту от другой Стороны.

[bookmark: _Ref236639263]Возможность Заказчика изменить условия Контракта.
Изменение условий Контракта

1.39. [bookmark: _Ref396307390]Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1.39.1. [bookmark: _Ref396307380]при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объёма выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта;
1.39.2. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, 
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объёма выполненных Работ, предусмотренного Контрактом;
1.39.3. [bookmark: _Ref396307385]при исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, 
за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Разрешение споров

1.40. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
1.41. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
1.42. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать
10 (десяти) календарных дней со дня их получения.
1.43. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Хабаровского края.	

Действие контракта

1.44. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством.
1.45. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 
до 30.11.2026, либо до полного исполнения обязательств Сторонами. 
1.46. С момента подписания Сторонами Контракта все предыдущие переговоры 
и переписка по нему теряют силу.
1.47. Любые изменения и дополнения к Контракту должны быть совершены 
в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
Заключительные положения

1.48. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
1.49. Если какое-либо из положений Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
1.50. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу. 
1.51. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Контракта:
1.51.1. Приложение №1 – Техническое задание.
1.51.2. Приложение №2 – Локально - сметный расчет.

Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон

	Подрядчик:

	Заказчик:


		
	

	
	

	_____________ / ______________/

	______________ /_________________/

	«____» ___________ 2026 г.
	«____» ___________ 2026 г.
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  Приложение № 1к Контракту 
                                                                                             № ___ от  «___»_______2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
на выполнение работ по текущему ремонту помещения в административном здании Обособленного подразделения № 2 УФНС России по Хабаровскому краю в г. Хабаровске (ул. Станционная) расположенному по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Станционная, 18.

1. Цель и сроки выполнения работ
1.1 Выполнение работ по текущему ремонту помещения административного здания Обособленного подразделения № 2 УФНС России по Хабаровскому краю в 
г. Хабаровске (ул. Станционная) по адресу: г. Хабаровск, ул. Станционная,18 (далее – Объект); 
1.2 Срок выполнения текущего ремонта (далее – Работы) помещения здания: 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения государственного контракта.	
2. Порядок выполнения Работ
2.1. Подрядчик осуществляет Работы с применением собственных материалов с соблюдением соответствующих Российских строительных  и  санитарных норм и правил. Все используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Указанные документы после окончания Работ Подрядчик передает Заказчику.
2.2. При выполнении Работ необходимо применять современное оборудование и материалы, обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты.
2.3. Организационно-технические решения, принимаемые в ходе проведения Работ, в соответствии с настоящим Техническим заданием, должны соответствовать имеющимся государственным стандартам и специальным нормативным требованиям на отдельные системы.
2.4. Подрядчик после заключения Государственного контракта, до начала выполнения работ, представляет:
2.4.1. на согласование и утверждение Заказчику образцы материалов, их цветовое решение;
2.4.2. приказ о назначении ответственных должностных лиц в соответствии 
с п. 4.2.3 настоящего технического задания;
2.4.3. список работников Подрядчика, участвующих в выполнении работ, их паспортные данные для осуществления проверки в установленном порядке 
и оформления соответствующего допуска на Объект Заказчика;
2.4.4. список автотранспорта, необходимого для выполнения работ с целью обеспечения допуска на территорию Объекта. 
2.5. Проведение Работ не должно помешать работе сотрудников Заказчика. Работы проводятся в условиях действующего учреждения. Отселение сотрудников из здания не предусмотрено.
2.6. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.
2.7. Отходы текущего ремонта должны складироваться на специально отведенную Заказчиком площадку и вывозиться Подрядчиком на специальные  полигоны по мере накопления. В процессе выполнения работ Подрядчик предусматривает мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Категорически запрещается использовать санитарные узлы и мусорные контейнеры для сброса строительного мусора и отходов сформировавшихся 
в процессе производства Работ.
2.8. При выполнении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, и нести ответственность 
за нарушение указанных требований.
2.9. Подрядчик обязан привлекать к выполнению Работ персонал, имеющий право осуществлять трудовую деятельность на территории Хабаровского края.
2.10. Подрядчик обеспечивает постоянное присутствие на строительной площадке уполномоченного представителя Подрядчика. Подрядчик гарантирует, что 
к выполнению работ будут допущены сотрудники, оснащенные необходимой приборной и инструментальной базой.
2.11. Подрядчик обязан соблюдать правила и требования о пропускном внутриобъектовом режиме, установленные на объекте Заказчика.
2.12. Выполнение работ должно производиться в рабочие дни с 08.00 до 20.00, 
и по предварительному согласованию с Заказчиком в выходные и праздничные дни с 10.00 до 18.00.
2.13. Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком точное время проведения ремонтных работ, связанных с повышенным уровнем шума, отключением электроэнергии и нагрузками на электросети.
2.14. При направлении на согласование образцов материалов, Подрядчик предоставляет сертификаты качества, декларации соответствия, техническую документацию производителя материалов используемых (планируемых 
к использованию) на объекте при выполнении работ.
2.15. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту проведения работ обеспечиваются Подрядчиком своими силами и за свой счет.
2.16. Подрядчик при выполнении работ, должен обеспечить своих сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ, в соответствии 
с требованиями Законодательства РФ и настоящим Техническим заданием.
2.17. Подрядчик обязан за свой счет и на свой риск обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика на время выполнения работ. Заказчик не предоставляет Подрядчику складские помещения для складирования материалов и иного оборудования Подрядчика. Допускается хранение материалов, необходимых для производства текущих работ на местах производства работ. При хранении материалов на объекте Подрядчиком обеспечивается пожарная безопасность 
и нормы охраны труда.
2.18. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
2.19. Подключение оборудования к бытовым электросетям Заказчика допускается только по согласованию с Заказчиком. 
2.20. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня завершения работ освободить Объект от строительной техники, оборудования, материалов, а так же выполнить 
за свой счет послестроительную уборку Объекта, включающую в себя следующие работы: 

- сбор мусора;
- удаление бетонной крошки, песка, цементной пыли с пола с помощью пылесосов;
- удаление бетонной крошки, песка, цементной пыли с горизонтальных поверхностей с помощью пылесосов;
- удаление пыли со стен и потолков;
- удаление пятен цементного раствора, мастик, шпаклевки, красок с твердых напольных покрытий;
- удаление пятен цементного раствора, мастик, шпаклевки, красок со стен, дверей;
- удаление пятен цементного раствора, мастик, шпаклевки, красок с деталей интерьера;
- очистку всех поверхностей от строительных загрязнений.
2.21. Заказчик, вправе выдавать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:
- если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности здания, либо при выполнении работ не соблюдаются требования безопасности и других строительных норм, обеспечивающих безопасность здания и находящихся вблизи его объектов в соответствии с нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении работ;
- если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объектов из-за применения некачественных материалов для выполнения работ на Объекте.
2.22. В случае если Заказчиком или Уполномоченными представителями Заказчика будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков.
2.23. Перед началом выполнения Работ Подрядчик выполняет мероприятия по сохранению существующего имущества Заказчика и третьих лиц. Порча имущества недопустима. В случае выявления фактов порчи и/или пропажи имущества Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней восстанавливает испорченное и/или утраченное имущество за свой счет и в полном объеме.
2.24. Скрытые работы.
2.24.1. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика 
и уполномоченного представителя Заказчика о необходимости их освидетельствования не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки скрытых работ.
2.24.2. В случае если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или Заказчик не был информирован об этом, или информирован с опозданием, 
то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
2.24.3. Скрытые работы, не предъявленные Заказчику и Уполномоченному представителю Заказчика считаются не выполненными и оплате не подлежат.
3. Нормативные требования
3.1. При выполнении Работ Подрядчик должен соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Приказов, Строительных норм, Стандартов, Санитарных норм и правил, в том числе:
3.1.1. Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение 
об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (утв. приказом Госкомархитектуры России при Госстрое СССР 
от 23.11.1988 № 312);
3.1.2. ПУЭ	-  Правила устройства электроустановок;
3.1.3. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 N 70433);
3.1.4. 	СНиП - Строительные нормы и правила. Организационно-методические нормативные документы. Эксплуатация;
3.1.5. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утв. приказом Министерства регионального развития России от 29.12.2011 №635/10);
3.1.6. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»;
3.1.7. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
3.1.8. СНиП II-23-81 «Стальные конструкции»;
3.1.9. СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
3.1.10. Санитарные нормы и правила (СанПиН):
3.1.10.1. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
3.1.10.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
4. Требования к техническим и качественным характеристикам
4.1. Требования, предъявляемые к безопасности проведения Работ
4.1.1. При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает:
	- соблюдение правил техники безопасности; 
	- соблюдение правил пожарной безопасности; 
	- соблюдение требований производственных инструкций;
	- соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
4.2. Требования к мероприятиям по охране труда.
4.2.1. При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает проведение мероприятий по охране труда, в том числе утверждение Положений по охране труда, проведение первичного, вводного и планового инструктажа своих сотрудников, привлекаемых для работы на Объекте.
4.2.2. К выполнению Работ допускаются лица:
прошедшие обучение безопасным методам и допущенным к ведению Работ;
прошедшие инструктаж по охране труда и прошедшие проверку знаний требований охраны труда;
инженерно-технические работники (ИТР) для производства Работ 
с предоставлением сертификатов специалистов.
4.2.3. [bookmark: _Ref233095437]Перед началом Работ Подрядчик назначает: 
ответственного за пожарную безопасность;
ответственного за охрану окружающей среды;
ответственного за электробезопасность;
ответственного за состояние безопасности и охраны труда;
ответственного за организацию погрузочно-разгрузочных работ;
ответственного за назначение постоянно-действующей комиссии по проверке знаний по охране труда.
5. Гарантийные обязательства, состав и объём выполняемых Работ
1. 
1. 
1. На работы, включая все конструктивные элементы, устанавливаются гарантийные сроки устранения дефектов 24 (двадцать четыре месяца) с даты принятия Работ Заказчиком.
1. Гарантийные сроки исчисляются с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, с момента подписания соглашения о расторжении контракта, только в части принятых Заказчиком работ.
1. При одностороннем отказе от исполнения контракта или подписании Сторонами соглашения о расторжении контракта, гарантийный срок исчисляется 
с даты расторжения контракта. 
1. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ
1. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), допущенных Подрядчиком.
1. Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы Подрядчика, должна предоставляться в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил.
1. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, 
в соответствии с Контрактом.
1. Под гарантией Подрядчика подразумевается соответствие выполненной работы требованиям, установленным Контрактом.
1. Если в течение гарантийного периода будут установлены дефекты и (или) недостатки выполненной работы, Заказчик обязан не позднее чем в течение
3 (трёх) рабочих дней с момента обнаружения дефекта и (или) недостатка 
в письменной форме уведомить об этом Подрядчика средствами электронной и/или факсимильной связи. Подрядчик должен исправить дефект и (или) недостаток выполненной работы не более чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта и (или) недостатка от Заказчика. Все затраты по исправлению дефектов и (или) недостатков выполненной работы несёт Подрядчик.
1. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта 
о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.
1. При отказе в исправлении обнаруженных дефектов и (или) недостатков Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта и (или) недостатка от Заказчика, письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа средствами электронной и/или факсимильной связи.
1. Подрядчик обязан выполнить Работы в составе и объёме, указанных 
в Локально-сметных расчетах (приложение 3 к извещению о проведении закупки 
и приложение 2 к проекту контракта).
1. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки или заменить некачественные материалы на новые в срок не более 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. 
1. Требования к качеству материалов, оборудования, изделий, используемых при выполнении работ
2. Все используемые при производстве Работ материалы, оборудование, изделия,  должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов материалов, оборудования, изделий и иметь необходимые паспорта заводов-изготовителей, сертификаты соответствия, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Качество поставляемых для выполнения Работ материалов, оборудования, изделий должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТов  ОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество, 
на момент поставки материалов, оборудования, изделий, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 
2. Материалы, оборудование, изделия, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми.
2. Требования к функциональным, техническим (эксплуатационным) 
и качественным характеристикам материалов, оборудования, изделий, используемых при выполнении Работ, изложены в приложении к техническому заданию. 




















Приложение к Техническому заданию

Требования 
к качеству материалов, оборудования, изделий, 
используемых при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование материалов, оборудования, изделий и их характеристики

	1
	2

	1
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой. Цвет покрытия – по согласованию с Заказчиком. Шумоизоляция – 26-31 дБ. Поставляется с комплектом монтажным  - петлями, дверной ручкой и замком. Фурнитура согласовывается 
с Заказчиком. Блок дверной должен быть устойчивый к изменению температур. Покрытие – ПВХ.

	2
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм.

	Примечание: в случае если присутствуют указания на товарные знаки материала, оборудования, изделия, используемых при выполнении работ, то такие указания следует читать как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев, когда приведены указания на несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и/или необходимость обеспечения взаимодействия используемых материала, оборудования, изделия при выполнении работ с оборудованием, используемым Заказчиком.






