II. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Наименование объекта закупки: оказание услуг строительного контроля при проведении капитального ремонта  административного здания, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 5 (крыльцо и софиты).

| Используемый метод определения Н(М)ЦК с обоснованием | Начальная (максимальная) цена контракта на капитальный ремонт определена заказчиком проектно-сметным методом в соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 6.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. |
| --- | --- |
| Расчет Н(М)ЦК | Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен в соответствии c Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. Результаты расчета приведены в Протоколе начальной (максимальной) цены контракта. |

Протокол начальной (максимальной) цены контракта

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение № 1

к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

По объекту: Административное здание, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 5.

По адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 5.

Основания для расчета:

1. Приказ УФНС России по Республике Коми «Об утверждении проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта: «Административное здание, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 5 (ремонт кровли и крыльца)» от 10.04.2026 № 00-00-009/008.

2. Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.10.2022 № 11-1-1-2-071366-2022.

3. Утвержденный сводный сметный расчет.

| Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I кв. 2022 г. | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| Строительные работы | 1 766,28077 | 1,2903 | 2 279,03208 | 1,0045 | 2 289,28772 |
| Монтажные работы | 326,62573 | 1,2903 | 421,44518 | 1,0045 | 423,34168 |
| Стоимость оборудования | 231,58650 | 1,2903 | 298,81606 | 1,0045 | 300,16073 |
| Прочие затраты | 1,07100 | 1,2903 | 1,38191 | 1,0045 | 1,38813 |
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% | 46,51128 | 1,2903 | 60,01350 | 1,0045 | 60,28357 |
| Стоимость без учета НДС | 2 372,07528 | 1,2903 | 3 060,68873 | 1,0045 | 3 074,46183 |
| НДС (22%) | 521,85656 | 1,2903 | 673,35152 | 1,0045 | 676,38160 |
| Стоимость с учётом НДС | 2 893,93184 | 1,2903 | 3 734,04025 | 1,0045 | 3 750,84343 |
| Строительный контроль |  |  |  |  |  |
| Строительный контроль | 49,76707 | 1,2903 | 64,21445 | 1,0045 | 64,50342 |
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% | 0,99534 | 1,2903 | 1,28429 | 1,0045 | 1,29007 |
| Стоимость без учета НДС | 50,76241 | 1,2903 | 65,49874 | 1,0045 | 65,79348 |
| НДС (22%)* | 11,16773 | 1,2903 | 14,40972 | 1,0045 | 14,47457 |
| Стоимость с учётом НДС | 61,93014 | 1,2903 | 79,90846 | 1,0045 | 80,26805 |
| Всего |  |  |  |  | 3 831,11148 |

| Продолжительность капитального ремонта – 2 месяца (61 день) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало капитального ремонта – 01.06.2026 |  |  |  |  |
| Окончание капитального ремонта - 31.07.2026 |  |  |  |  |
| Уровень цен утвержденной сметы – февраль 2022 г. |  |  |  |  |
| Дата формирования НМЦК – апрель 2026 г. |  |  |  |  |
| НМЦК на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту, определяется по формуле: Цп=С×К1×К2, |  |  |
| где С – сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; К1 – индекс фактической инфляции на дату формирования НМЦК; К2 – индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ, определяемый как среднее арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ. 1. Расчет фактического индекса инфляции (с использованием Индексов цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство) Росстата): 100,74/100*104,44/100*101,05/100*100,71/100*100,51/100*100/100*100,37/100*100,17/100*100,32/100* *100,74/100*100,13/100*100,31/100*100,9/100*99,77/100*100,8/100*100,13/100*101,12/100*101,03/100* *100,73/100*100,48/100*100,57/100*99,97/100*100,61/100*100,16/100*100,59/100*100,14/100* *100,42/100*100,47/100*100,21/100*100,45/100*100,32/100*100,49/100*100,64/100*100,62/100* *100,48/100*100,36/100*99,08/100*99,87/100*99,37/100*101,01/100*102,25/100*100,18/100*99,81/100* *101,28/100*100,18/100*100,67/100*100,1/100*100,73/100*100,07/100* 100,07/100*100,07/100 Итого индекс фактической инфляции: 1,2903 2. Расчет индекса прогнозной инфляции с использованием индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации: Годовой индекс прогнозной инфляции на 2026г.; 105,5%. Расчётный ежемесячный прогнозный индекс на 2026г.; 1,0045. Индекс-дефлятор на 2026 г. =; 1,0045. |  |

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), является российский рубль, в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, в настоящей закупке не установлен

Сметная документация приложена отдельным файлом для сведения.