[bookmark: _Toc98329589][bookmark: _Toc108423690][bookmark: _Toc114916006][bookmark: _Toc114916507][bookmark: _Toc114917028][bookmark: _Toc115076142][bookmark: _Toc115076271][bookmark: _Toc115076350][bookmark: _Toc115241713][bookmark: _Toc115243350][bookmark: _Hlk112682968]Контракт № 
[bookmark: _Hlk17796398][bookmark: _Hlk235460207][bookmark: _Hlk235460045]на монтаж проводной системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на объекте ФИЦ ИнБЮМ, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Катерная, 47, 
Радиобиологический корпус, кабинет № 8-Ц 

	г. Севастополь
	                                                              июля 2026 г.


              Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» (сокращённо – «ФИЦ ИнБЮМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора Андрончика Ярослава Олеговича, действующего на основании доверенности от 16.04.2026 № 556/3.09-12/519, с одной стороны, и,________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________, действующего на основании___________, на основании Лицензии на производство работ по установке системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) от _________ №       ___________, со второй стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, Работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о следующем: 

1. Термины и определения
0. Контракт – настоящий контракт, в том числе все дополнительные соглашения и приложения к нему. 
0. [bookmark: _Hlk134191980][bookmark: _Hlk150871008]Объект - Объект Заказчика, расположенный по адресу: г. Севастополь, ул. Катерная, 47,
Радиобиологический корпус, кабинет № 8-Ц.
0. [bookmark: _Hlk16856195][bookmark: _Hlk150865585]Предмет контракта – монтаж проводной системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на Объекте Заказчика по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего Контракта.
0. Сметная документация – документ (комплект документов), содержащий информацию о затратах на проведение монтажа и других затратах. 
1.5. Стороны – совместно Заказчик и Подрядчик.
1.6. Цена Контракта - полная стоимость Работ в рамках настоящего Контракта, сумма которых определена в пункте 3.1 настоящего Контракта. 
0. Экономия Подрядчика – случаи, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Цены Работ, в том числе выполнение Работ особым способом с применением особых методов и новых технологий, более эффективной организации строительного производства, сокращению логистических и прочих общехозяйственных расходов, в результате чего расходы Подрядчика на строительство значительно сокращаются без ухудшения качества выполненных Работ и используемых в ходе Работ материалов. Уменьшение объема Работ по Контракту.
1.8.	Нормативные документы - Строительные Нормы и Правила (СНиП), а также Государственные Стандарты (ГОСТ), Технические условия (ТУ), распоряжения государственных органов и муниципальных органов, РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки Работ» и другие нормативные документы, действующие в Российской Федерации.
1.9.	«Акт о приемке выполненных Работ» (форма КС-2) - документ, подписанный Сторонами и определяющий объем выполненных Подрядчиком Работ за отчетный период.
1.10.	«Справка о стоимости выполненных Работ и затрат» (форма КС-3) - документ, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, определяющий стоимость выполненных Подрядчиком Работ за отчетный период.
1. Предмет Контракта 
[bookmark: _Hlk134192083][bookmark: _Hlk134195668]2.1.	В соответствии с условиями настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить Работы по монтажу проводной системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на объекте ФИЦ ИнБЮМ, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Катерная, 47, Радиобиологический корпус, кабинет № 8-Ц, т.е. выполнить Работы, определённые в Рабочей документации и предусмотренные в локальном сметном расчёте, а Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных Подрядчиком обязательств в рамках настоящего Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, оплатить эти Работы.

3.Цена Контракта
3.1.	Цена Контракта определена на основании локального сметного расчёта и составляет ____________ (_____________________) российских рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке 5%.
Цена Контракта является твердой (неизменной) и представляет собой полную стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком на Объекте. Цена Контракта включает в себя стоимость подрядных Работ, указанных в локальном сметном расчёте, и любых иных Работ, стоимость материалов, а также учитывает все возможные расходы Подрядчика, включая, но не ограничиваясь расходами, указанными в пункте 3.2. Контракта.
3.2.	В составе Цены Работ учитываются все возможные расходы Подрядчика, включая, но не ограничиваясь следующими затратами:
· затраты на производство Работ с учетом стоимости материалов, изделий и конструкций, поставляемых Заказчиком;
· затраты транспортно-складской логистики (при формировании стоимости материально-технических ресурсов);
· затраты, связанные с перебазированием Подрядчика (субподрядчиков) с одного Объекта на другой, включая перебазировку строительной техники;
· затраты Подрядчика (субподрядчиков) по добровольному страхованию строительных рисков и имущества на страхование Объекта;
· издержки, связанные с инфляционными рисками;
· затраты, связанные с возведением титульных и не титульных временных зданий и сооружений;
· затраты по перевозке автомобильным и/или иным транспортом Работников Подрядчика (субподрядчиков) или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского транспорта;
· затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения Работ. 
3.3.	Заказчик вправе в соответствии с пунктом 1 статьи 744 ГК РФ внести изменения в проектную документацию, учитывающие дополнительные Работы, по стоимости не превышающие 10 % от Цены Контракта. В таком случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее указание. Выполнение дополнительных Работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличение твердой цены настоящего Контракта и, соответственно, не налагает на Заказчика дополнительных финансовых обязательств.
Внесение в проектную документацию изменений, предусматривающих дополнительные Работы, стоимость которых не превышает 10 % от Цены Контракта, осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы. Подрядчик, не удостоверившись в наличии согласования Заказчиком дополнительной сметы, лишается права на оплату указанных в ней дополнительных Работ. 
3.4.	Любое увеличение общей стоимости отдельных видов Работ, либо отдельных видов материалов (единицы Работ/материалов) более чем на 10 % от стоимости таких материалов и Работ (единицы материалов/Работ), установленной в сметной документации, должно быть согласовано Сторонами в каждом случае увеличения. При этом Подрядчик обязан до производства соответствующих Работ или закупки материалов направить мотивированный запрос Заказчику с приложением документов, подтверждающих цену за единицу Работ/материалов и обосновывающих увеличение стоимости Работ и/или материалов (единицы Работ/материалов), и получить письменное согласие Заказчика на производство таких Работ или закупку материалов. В случае несоблюдения предусмотренной настоящим пунктом процедуры согласования Подрядчик лишается права требовать пересмотра сметной документации на основании статей 709 и 744 ГК РФ.
3.5.		Заказчик вправе потребовать уменьшения Цены Контракта в случае уменьшения объема Работ, выявленного как в ходе Работ, так и до их начала. Перечень Работ, исключенных из Рабочей документации и сметной документации и не подлежащих, в связи с этим выполнению в соответствии с настоящим Контрактом, а также величина уменьшения Цены Контракта определяется Заказчиком в одностороннем порядке, о чем выдается уведомление, подписываемое Заказчиком. Цена Контракта и объем Работ считаются измененными с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления с утвержденными Заказчиком изменениями в сметную документацию.
В случае несогласия Подрядчика с уменьшением объема подлежащих выполнению Работ и снижением Цены Контракта, он вправе требовать в судебном порядке возмещения убытков, вызванных необоснованным уменьшением Цены Контракта Заказчиком. При этом обязательства Подрядчика, связанные с выполнением других Работ, не исключенных из Рабочей документации и сметной документации, сохраняются в полном объеме, независимо от несогласия Подрядчика с уменьшением объема Работ.
3.6.	Подрядчик при наличии Экономии подрядчика обязан до первого числа месяца следующего за отчетным после оформления Акта приемки Работ предоставить Заказчику расчет Экономии. Сумма Экономии Подрядчика распределяется между Сторонами поровну на основании дополнительного соглашения.
3.7.	Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта (статья 451 ГК РФ), не является основанием для пересмотра Цены Контракта по настоящему Контракту.

1. Сроки выполнения Работ 
4.1.	Календарные сроки выполнения Работ определены Сторонами, согласно календарному плану (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта), максимальный срок выполнения Работ Подрядчиком не должен превышать 60 (шестьдесят) календарных дней от даты подписания Контракта Сторонами.
4.2.	На дату подписания настоящего Контракта дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков Работ.

1. Оплата Работ и порядок взаиморасчетов 
[bookmark: _Hlk155870536]5.1. Расчет за выполненные Подрядчиком в полном объёме принятые обязательства в соответствии с Разделом 2 настоящего Контракта, в размере 100% Цены Контракта, производится Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней (в банковские дни) от даты подписания Заказчиком Акта о приёмке выполненных Работ по форме КС – 2, и предоставленных Подрядчиком счета, Справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3, оформленных надлежащим образом.	
5.2. Датой оплаты Работ является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений – средства субсидии на выполнение Государственного задания (целевая статья № 4740192062 – расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, Соглашение от 20.01.2026 № 075-03-2026-665), КВР - 244.
5.3.	Все финансовые документы и технические акты должны содержать ссылки на номер Контракта.

1. Обеспечение Объекта материалами и оборудованием для производства Работ
6.1.	Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Работы на Объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями в соответствии с проектно-сметной документацией.
Материалы, изделия поставки Подрядчика, оплачиваются Заказчиком по согласованным с ним счетам-фактурам с учетом транспортировки материалов. Транспортные расходы оплачиваются Подрядчику на основании расчетов с подтверждением фактических расходов соответствующими документами не выше контрактной стоимости с учетом наиболее рациональных способов их транспортировки по кратчайшему расстоянию и действующих тарифов на грузовые перевозки различными видами транспорта.
6.2.	Подрядчик обязуется обеспечить материалы, их приемку, разгрузку, складирование и сохранность, а также прибывающее на Объект оборудование, поставку которого осуществляет Заказчик.
6.3.	Все поставляемые для производства Работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.4.	Заказчик, передающий оборудование в монтаж, обязан сопроводить его документацией предприятия – изготовителя, необходимой для монтажа.
6.5.	Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до подписания Акта о приёмке выполненных Работ. 
6.6.	Каждая Сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

1. Права и обязанности Подрядчика 
Для выполнения Работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется:
7.1.	Обеспечить производство и качество Работ в соответствии с техническими требованиями заводов-изготовителей оборудования и утвержденной проектно-сметной документацией.
7.2.	Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
7.3.	Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Объекте и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с ПОС.
7.4.	Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение.
7.5.	Согласовать с органами технического надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его.
7.6.	Своевременно оформлять и предъявлять Заказчику Исполнительную документацию (журналы производства Работ КС-6, КС-6а, промежуточные акты на проведение Работ, программы и протоколы испытаний и др.).
7.7.	Выполнить все полученные в ходе выполнения Работ указания и замечания Заказчика, если указания не противоречат условиям настоящего Контракта.
7.8.	Обеспечить надлежащую охрану переданных ему конструкций, изделий, техники, зданий и сооружений, всех инженерных коммуникаций, материалов и другого оборудования, связанных с предметом Контракта и нести полную ответственность за их сохранность от начала и до приемки Работ Заказчиком на Объекте.
7.9.	Осуществлять систематическую, а по завершению Работ – окончательную уборку рабочих мест и территории от остатков строительных материалов, мусора и отходов.
7.10.	Вывезти в 10-тидневный срок со дня окончания Работ за пределы Объекта принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.
7.11.	В случае причинения ущерба, порчи материалов, изделий, оборудования и конструкций или любой их части по вине Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет возместить Заказчику убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершению отвечали условиям Контракта.
Риск случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта, любых Работ или их части, до приемки Работ Заказчиком полностью лежит на Подрядчике.
7.12.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
7.13.	Обеспечить:
- готовность всех выполняемых Работ в сроки, предусмотренные Контрактом, а также создание условий для производства последующих Работ;
- качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
- в ходе выполнения Работ на Объекте проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории Объекта.
7.14.	Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
-непригодности или не доброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
-иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
7.15.	Устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.
7.16.	За свой счет устранить допущенные недостатки при нарушении мероприятий по охране окружающей среды и экологии.
7.17.	Подрядчик вправе привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, а также приобретать материалы для выполнения Работ по Контракту у поставщиков материалов только при условии согласования привлекаемых лиц с Заказчиком в следующем порядке:
1) Подрядчик направляет Заказчику письмо о получении согласия на заключение контракта и привлечение к строительству субподрядчика (приобретение материалов у поставщика), в котором указывает наименование привлекаемого лица, а также прилагает проект контракта с ним и комплект следующих документов (нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, устава, протокола (решения) о назначении единоличного исполнительного органа, а также оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданную не позднее чем за 15 дней до даты ее представления Заказчику, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и два предшествующих года).
2) Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку представленных документов. По результатам проведенной проверки Заказчик принимает решение о привлечении лица в качестве субподрядчика или поставщика материалов, либо об отказе в таком привлечении. Заказчик также вправе запросить у Подрядчика дополнительные сведения и документы и принять указанные в настоящем подпункте решения только после получения ответа на свой запрос.
3) О принятом решении Заказчик уведомляет Подрядчика не позднее 10 рабочих дней после принятия соответствующего решения.
Согласование субподрядчика или поставщика материалов Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности перед Заказчиком за действия такого субподрядчика или качество приобретенных материалов.
7.18. Установленная в контракте с субподрядчиком или поставщиком цена Работ или материалов не должна превышать стоимость соответствующих Работ и материалов, указанных в Сметной документации. При несоблюдении указанного положения, Подрядчик за свой счет компенсирует удорожание стоимости выполнения Работ или материалов по сравнению со стоимостью, предусмотренной Сметной документацией.
При возникновении обязанности Подрядчика по компенсации удорожания стоимости Работ или материалов Заказчик вправе вычесть сумму указанной компенсации из платежей, причитающихся Подрядчику на основании Контракта.
В исключительных случаях Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ или осуществлять закупку материалов у лиц, не указанных в Контракте.
7.19.	Подрядчик имеет право запрашивать и получать по письменному или устному запросу необходимую для выполнения Работ по настоящему Контракту информацию от третьих лиц как самостоятельно, так и с помощью Заказчика, за исключением информации, являющейся Государственной или коммерческой тайной. 

1. Права и обязанности Заказчика 
8.1.	Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан:
8.1.1.		Передать Подрядчику в трёхдневный срок от даты подписания настоящего Контракта сметную документацию и Объект по акту приемки-передачи. 
8.1.2.		Обеспечить контроль и технический надзор на всех этапах производства Работ.
8.1.3. 	Принять и оплатить Работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
8.1.4. 	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
8.2.	Заказчик не отвечает по обязательствам Подрядчика, возникшим из различного рода претензий, требованиям о возмещении ущерба, судебных исков, в связи, в частности, с производственными и иными травмами, несчастными случаями, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении третьих сторон.
8.3.	Для реализации настоящего Контракта Заказчик вправе:
8.3.1.	Проверять ход и качество Работ, выполняемых по Контракту, без вмешательства в оперативную деятельность Подрядчика.
8.3.2.	В любое время запрашивать информацию, необходимую для осуществления контроля за расходованием денежных средств.
8.3.3.	Осуществлять контроль за ходом Работ, в целях проверки соответствия выполняемых Работ требованиям технических регламентов.
8.3.4.	Получать от Подрядчика реестр произведенных платежей или копий платежных и иных документов.
8.3.5.	Организовать проверку информации, предоставленной Подрядчиком, о привлекаемых субподрядчиках и поставщиках материалов.
8.3.6.	Осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Контрактом.

1. Производство Работ и гарантии качества выполненных Работ 
9.1.	Качество производства Работ.
9.1.1	Подрядчик гарантирует, что качество Работ будет соответствовать условиям Контракта, требованиям СНиП и другим нормативным документам Российской Федерации.
9.2.	Журнал производства Работ.
9.2.1.	Со дня начала производства Работ и до их завершения Подрядчик обязан вести журнал производства Работ (форма КС-6), где фиксируются основные этапы Работ, с указанием сроков начала и окончания Работ, дефекты, выявленные в процессе проведения испытаний и меры, принятые по их устранению.
Каждая запись, сделанная в журнале, должна быть подписана представителем Подрядчика.
9.2.2.	В случае, если Заказчик будет не согласен с ходом или качеством выполненных Работ, им должна быть произведена соответствующая запись в журнале производства Работ.
9.2.3.	Подрядчик в срок до семи рабочих дней обязан устранить отмеченные Заказчиком недостатки.
9.3.	Устранение дефектов в Работах.
9.3.1.	В случае если будут обнаружены не качественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости цены в 10-ти дневный срок от даты получения соответствующего требования от Заказчика переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине Работы в течение указанного срока, то Заказчику предоставляется право привлечь для устранения некачественно выполненных Работ другое лицо. Все убытки Заказчика, связанные с расходами по переделке некачественно выполненных Работ другим лицом, возмещаются Подрядчиком, а в случае отказа последнего, возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Подрядчику.
9.4.	Гарантийный срок.
9.4.1. Срок гарантии на Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту, устанавливается продолжительностью 36 месяцев от даты подписания Сторонами Акта приемки Работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
9.4.2.	Если в течение Гарантийного срока в процессе эксплуатации Объекта будут обнаружены дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то течение Гарантийного срока прерывается на срок устранения дефектов. Наличие дефектов и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом или в одностороннем акте при отказе Подрядчика от его составления или неявки Подрядчика для составления соответствующего акта.
9.4.3.	При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик вправе назначить техническую экспертизу, по результатам которой будет составлен соответствующий документ, обязательный для выполнения Подрядчиком Работ по устранению дефектов или составить акт в одностороннем порядке при условии извещения Подрядчика о его составлении. Расходы по экспертизе несет Подрядчик в полном объеме.
9.4.4.	Срок устранения дефектов составляет 10 дней от даты их выявления и составления соответствующего акта.

1. Сдача и приемка выполненных Работ 
10.1.	Подрядчик, по итогам Работы составляет Акт о приемке выполненных Работ по форме КС-2 в 2-х экземплярах и представляет его на подпись Заказчику.
10.2.	Подрядчик в соответствии с Актом о приемке выполненных Работ составляет Справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 в 2-х экземплярах, подписывает их, скрепляет печатью и направляет Заказчику для подписания. 
Возмещение прочих Работ и затрат (командировочные расходы, затраты по вахтовому методу, перевозке рабочих и другие) производится Заказчиком по отдельным расчетам при документальном подтверждении этих затрат за соответствующий период, но не выше размера средств, предусмотренных в расчете контрактной цены.
10.3.	Заказчик в течение 5 дней с момента получения указанных документов, подписывает и скрепляет их печатью, либо дает мотивированный отказ в письменной форме. Один экземпляр подписанных Актов о приемке выполненных Работ и один экземпляр Справки о стоимости выполненных Работ и затрат остаются у Заказчика, другой экземпляр подписанных Актов о приемке выполненных Работ и экземпляр Справки о стоимости выполненных Работ и затрат передаются Подрядчику.
10.4.	Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ в случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению проектной документации, которые исключают возможность их использования для указанной в контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
	Подрядчик направляет Заказчику реестр произведенных платежей или в случае получения запроса от Заказчика платежных и иных документов, подтверждающих расходование денежных средств по настоящему Контракту. Подрядчик передает названные документы Заказчику по акту. 
Заказчик вправе в любое время в течение действия настоящего Контракта запрашивать у Подрядчика любую информацию, относящуюся к исполнению Контракта. Подрядчик обязан предоставить ответ на запрос Заказчика не позднее 5 рабочих дней с момента его получения. При невозможности предоставления запрошенной информации Подрядчик обязан в тот же срок предоставить мотивированный отказ.
10.5.	 Право собственности на результат выполненных по Контракту Работ переходит к Заказчику от даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных Работ по форме КС-3.
10.6. В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона 44 ФЗ, Заказчик поводит внутреннюю экспертизу результатов исполнения Контракта своими силами. 
 10.6.1. Комиссия Заказчика в рамках экспертизы проверяют соответствие выполненных работ условиям Контракта, а также требованиям нормативной и технической документации. В ходе проверки анализируются сопроводительные документы (накладные, акты, сертификаты, инструкции и т.п.), сверяется фактическое количество, объём, комплектность с условиями Контракта, оцениваются качество, безопасность, сроки выполнения работ. Комиссия вправе запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к исполнению Контракта
10.6.2. По итогам внутренней экспертизы Комиссией Заказчика оформляется документ (акт экспертизы). 
10.6.3. При выявлении несоответствий Заказчик направляет подрядчику мотивированный отказ в приёмке с указанием конкретных недостатков и сроком их устранения. Подписание акта приёмки возможно только после устранения выявленных недостатков.
10.6.4. Срок проведения внутренней экспертизы не должен превышать срок, установленный контрактом для приёмки результатов исполнения.      
  
1. Обстоятельства непреодолимой силы 
11.1.	Стороны не будут нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если такое невыполнение обусловлено последствиями действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли в результате непредотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, имевших место после заключения настоящего Контракта, и которые стороны не имели возможности предусмотреть и предотвратить доступными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и на которые не могли повлиять разумными способами и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясение, ливневые дожди, наводнение, оползни, пожар, а также военные (боевые) действия.
11.2.	В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона обязана в 5-дневный срок сообщить письменно другой Стороне о таких обстоятельствах и приложить все усилия, чтобы как можно быстрее компенсировать невыполнение обязательств по настоящему Контракту. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены в месячный срок соответствующими органами.
11.3.	В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, Стороны встретятся, чтобы обсудить необходимые меры, однако, в случае если в течение последующего месяца Стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

1. Ответственность Сторон 
12.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в контракте, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.
12.2.	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление исполнительной документации.
12.3.	Подрядчик несет полную ответственность за действия и упущения субподрядных организаций. 
12.4.	Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение Работ, причинение ущерба третьим лицам.
12.5.	Подрядчик при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:
	-неустойку в размере 5 % от Цены Работ за любое допущенное отступление от сметы, которое не было согласовано с Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом;
	-неустойку в размере 5 % от Цены Работ за каждый случай привлечения субподрядчика или поставщика материалов с нарушением порядка, предусмотренного Контрактом.
	- за окончание обусловленных Контрактом Работ позже установленного срока, а также нарушение начального и конечного сроков выполнения отдельных видов Работ, установленных календарным планом сроком до 10 дней – штраф в размере 0,01% от Цены Работ за каждый день просрочки. При задержке сдачи результата Работ свыше 10 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,03% от Цены Работ за каждый день просрочки;
	- неустойку в размере 1 % от Цены Работ за каждое нарушение срока предоставления реестра произведенных платежей или платежных документов более чем на 3 рабочих дня либо иное препятствование осуществлению контроля Заказчиком за расходованием уплаченных по Контракту денежных средств;
	- за несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего ему имущества, временных зданий и сооружений, отходов строительства – штраф в размере 1000 рублей за каждый день просрочки;
	- за задержку устранения дефектов (недостатков) против сроков, предусмотренных Контрактом, штраф в размере 1000 рублей за каждый день просрочки;
	- стоимость нанесенного ущерба окружающей среде и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами с производством восстановительных Работ за свой счет.
12.6.	Подрядчик обязан полностью возместить убытки, причиненные Заказчику действиями (бездействием) персонала Подрядчика и его субподрядчиками, допущенными к исполнению Работ на Объекте.
12.7.	Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны. 
12.8.	Любая неустойка, предусмотренная настоящим Контрактом, носит штрафной характер. Уплата неустойки не освобождает Сторону, допустившую нарушение, от исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от возмещения убытков, причиненных допущенным нарушением. 
	В случае возникновения обязанности Подрядчика по уплате неустойки в соответствии с настоящим Контрактом сумма неустойки должна быть перечислена в течение 5 рабочих дней от даты направления соответствующего требования Заказчиком на расчетный счет Заказчика, указанный в настоящем Контракте либо в соответствующем требовании об уплате неустойки.
12.9.	Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, используемых для выполнения Работ по поручению Заказчика, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с ненадлежащим качеством.
12.10.	В случае использования некачественных материалов при проведении Работ Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 10% от стоимости некачественно выполненных Работ, а также возместить причиненные этим убытки в полном объеме.
12.11.	В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего Контракта, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию (эксплуатации) Объекта по назначению, Заказчик в праве по своему выбору:
	- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
	- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены.
	- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
12.12.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в размере 2% от общей стоимости Работ на Объекте:
	 - за качество выполненных Работ, предусмотренных в технической документации и обязательных для сторон СНиП.
	 - за снижение и потерю прочности, надежности Объекта или их части. 
	Указанная ответственность распространяется в отношении любых дефектов и недостатков, возникших по причине недоброкачественного выполнения Работ или применения недоброкачественных материалов.
12.13.	Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
	Стороны предусматривают обязательный досудебный порядок урегулирования споров путем направления претензий. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне, которая допустила нарушение условий настоящего Контракта. В претензии перечисляются нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Контракта, а также указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензий не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней от даты их направления.
12.14.	В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Севастополя.  

1. Изменение и прекращение Контракта 
13.1.	Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
13.2.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата всех уплаченных по Контракту денежных средств и компенсации убытков в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, путем направления Подрядчику письменного уведомления об отказе от исполнения контракта. До даты, указанной в письменном уведомлении об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, Стороны исполняют свои обязанности в полном объеме.
13.3.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата всех уплаченных по Контракту денежных средств, если в ходе Работ станет очевидно, что Работы не будут выполнены в срок (просрочка выполнения какого-либо этапа Работ составит более 30 календарных дней) либо будут выполнены ненадлежащим образом, и Подрядчик в назначенный Заказчиком срок не устранит недостатки по требованию Заказчика.
В этом случае Подрядчик также обязан компенсировать Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Контракта, включая упущенную выгоду.
13.4.	Заказчик вправе вместо заявления требования об уплате неустойки в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата всех уплаченных по Контракту денежных средств и компенсации убытков, если Заказчику станет известно, что Подрядчик привлек к выполнению работ субподрядчиков или поставщиков материалов с нарушением порядка, предусмотренного настоящим Контрактом.
13.5.	Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Контракту, за исключением случаев, предусмотренных законом или настоящим Контрактом 
13.6.	При досрочном расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан возвратить техническую и исполнительную документацию, представленные Заказчиком материалы, оборудование и другое имущество или возместить их стоимость, а также причиненные убытки в 10-дневный срок от даты получения уведомления о расторжении Контракта. 
13.7.	При расторжении Контракта до приемки Заказчиком результата Работы, выполненной Подрядчиком, Подрядчик обязан передать результат незавершенной Работы в 10-тидневный срок от даты расторжения Контракта. 

1. Прочие условия 
14.1.	В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерацией. 
14.2.	После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Контракту, теряют силу.
14.3.	Подрядчик не имеет право передавать третьим лицам исполнение своих обязательств по Контракту без письменного разрешения Заказчика.
14.4.	Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.
14.5.	Контракт вступает в силу от даты его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует по 18 декабря 2026 года, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

15. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК:
 
	ЗАКАЗЧИК:

ФИЦ ИнБЮМ

Место нахождения / юридический / почтовый адрес: 299011, Российская Федерация, г. Севастополь, проспект Нахимова, д.2
ОГРН 1159204018478
ИНН 9204553264, КПП 920401001
ОКПО 00392968, ОКТМО 67312000000, 
ОКВЭД 72.19.9 
Банк получателя: 
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
ПОЛУЧАТЕЛЬ
УФК по Нижегородской области (ФИЦ ИнБЮМ, л/с 20746Э21260)
БИК     012202102
ЕКС (единый казначейский счет)                                   40102810745370000024
Счет получателя (№ казначейского счета)                 03214643000000013250
Телефон контрактной службы: 
+7 (8692) 54-55-87

Первый заместитель директора



__________________/ Андрончик Я.О./
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                                                                                                                         Приложение №1
                                                                                                                        к Контракту № 
                                                                                                                                от        июля 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
	№ п/п
	Наименование Работ
	Дата начала Работ
	Дата окончания Работ

	1
	Сверление отверстий
	
	

	2
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	
	

	3
	Установка прибора приемно-контрольный охранно-пожарный со встроенным коммуникатором GSM Гранит-3А GSM
	
	

	4
	Установка светильник аварийного освещения RAPAN LT-60
	
	

	5
	Установка извещатель пожарного дымового оптико-электронного точечного ИП 212-87
	
	

	6
	Установка извещателя пожарного ручного ИПР 513-10
	
	

	7
	Установка оповещателя охранно-пожарного звукового Бекас (ПКИ-МБ)
	
	

	8
	Установка оповещателя охранно-пожарного светового (табло) Молния-12 "Выход"
	
	

	9
	Установка оповещателя охранно-пожарного комбинированного свето-звукового Маяк-12-К
	
	

	10
	Установка извещателя охранного точечного магнитоконтактного ИО 102-20 Б2П (2)
	
	

	11
	Установка извещателя охранного объемного оптико-электронного Пирон-4 исп.1
	
	

	12
	Установка щита распределительного навесного КМПн-2 TYCO на 2 модуля
	
	

	13
	Установка выключателя автоматического модульного 1п C 6А
	
	

	14
	Установка аккумулятора герметичного свинцово-кислотного Delta DTM 1207
	
	

	15
	Пуско-наладочные работы
	
	





                «ПОДРЯДЧИК»:	«ЗАКАЗЧИК»:

	
	Первый заместитель директора


__________________/ Андрончик Я.О./

	
	

	
	



                                                                                                                      Приложение № 2
                                                                                                                     к Контракту № 
                                                                                                                          от       июля 2026 г.
                                        
                                                      Техническое задание

1. Требования к выполнению работ. 
1.1. На данный вид работ необходимо иметь лицензию на производство работ по установке системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ). 4.2. Работы выполняются из материалов и оборудования Подрядчика, имеющие сертификат пожарной безопасности. Сертификаты пожарной безопасности предоставляются в обязательном порядке Заказчику. 

2. Требования к безопасности товара, работы, услуги. 
2.1. В ходе производства работ обязательным является соблюдение технологий и методик производства работ: санитарно-гигиенических (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»), пожарных (ГОСТ 12.1.004-91, Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»), по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002) и других норм, действующих на территории Российской Федерации, на момент производства работ. 

3. Требования к качеству товара, работы, услуги. 
3.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, технической документации и других нормативных документов. 
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования: 
- Гражданским и Градостроительным кодексами РФ; 
- Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования 
- СП 486.1311500.2020 Свод правил Системы противопожарной защиты. 
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности; 
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской федерации»; 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования» 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство» 
- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; 
- РД 25.952-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование; 
- ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний; 
- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной 
езопасности; 
- ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. 
Используемые при выполнении работ товары (материалы, комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. 

4. Требования к техническим характеристикам товара, работы, услуги. 
4.1 Перечень и технические характеристики оборудования, согласно Приложения № 2 к контракту; 7.2. А также в соответствии с требованиями законодательства РФ: 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.»; 
- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
- Свод правил СП 484.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; 
- Свод правил СП 486.1311500.2020. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. 
Требования пожарной безопасности»; 
- Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 
- Свод правил СП 6.13130.2021. «Системы противопожарной защиты. 
Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; 
- иные действующие на территории РФ нормативные документы обязательного применения. 

5. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги. 
5.1. Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для определения предельных значений контролируемых факторов пожара на ранней стадии, выдачи соответствующих сигналов на пост дежурного персонала и формирования сигналов на запуск систем противопожарной автоматики. 8.2. Система оповещения и управления эвакуации предназначена для своевременного оповещения присутствующих на объекте лиц о наличии возгорании и указания путей эвакуации. 8.3. Устанавливаемое оборудование, сети электропитания и линий связи должны быть безопасны при эксплуатации. Технические средства, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья лиц, находящихся в помещениях объекта. При нормальном питающем напряжении проектируемые системы пожарной защиты должны функционировать круглосуточно. Система должна обеспечивать круглосуточную работу входящих в нее подсистем в климатических условиях объекта. 
Устанавливаемое оборудование должно в максимальной степени отвечать критериям надежности, иметь соответствующие сертификаты. 

6. Требования к эксплуатационным характеристикам предмета закупки. 
6.1. Оборудование системы оповещения должно обеспечивать двухсторонний обмен данными между всеми элементами системы. Передача сигнала между оповещателями и приемно-контрольными приборами должна осуществляться по проводам. 

7. Требования к результатам работы. 
7.1. Работоспособность и обеспечение бесперебойной работы системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) по адресу: г. Севастополь, ул. Катерная, 47, Радиобиологический корпус, кабинет № 8-Ц.

8. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги. 
8.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ. 

9. Требования к сертификации. 
9.1. Технические средства системы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие сертификаты. 

10. Требования по технике безопасности и охране труда. 
10.1. Система должна быть смонтирована в полном соответствии с проектом и является сложным техническим решением, требующим эксплуатацию и техническое обслуживание в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 21.12.1994 N69- ФЗ "О пожарной безопасности", Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N190-ФЗ, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ГОСТ, СНиП, руководствами по эксплуатации и т.п.
10.2. Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий. 
Устанавливаемое на объекте оборудование должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на объект. 

14.  Спецификация оборудования 
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1. Сводный сметный расчёт стоимости строительства № ССРСС-01
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3.Локальный сметный расчёт (смета) № ЛС-09-01-01 «ПНР систем АПС и СОУЭ».
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