Техническое задание

Предмет государственного контракта: выполнение ремонтных работ в помещениях административного здания Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ОКПД2 43.39.19.190).  
Начальная (максимальная) цена контракта: 483 670,00 рублей.   
1. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Ильинка, д. 21.
2. Источник финансирования: средства федерального бюджета
3. Сроки выполнения работ: в течение 2 (двух) календарных дней от даты заключения государственного контракта. 
4. Условия оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры, Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
5. Перечень выполняемых работ:

	№ п/п
	Наименование работ и материалов                                                    (6-й этаж, кабинеты 610; 612)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Демонтаж плинтуса
	м2
	22

	2.
	Демонтаж напольного покрытия из ламината
	м2
	22

	3.
	Локальный ремонт стен
	м2
	10

	4.
	[bookmark: _GoBack]Монтаж напольного покрытия из кварцвинила на подложку               (Дуб Берн, 43 класс)
	м2
	22

	5.
	Монтаж плинтуса пластикового
	м.п.
	22

	6.
	Покраска стен (краска Parade Brilliant perfect mat цвет 9001)
	м2
	90

	7.
	Покраска потолка цвет белый (краска Parade Brilliant perfect mat цвет белый)
	м2
	26,6

	8.
	Демонтаж старых/монтаж новых плит "Армстронг"                       (профиль Т-24, цвет-белый)
	м2
	5

	9.
	Демонтаж старых/монтаж новых светильников "Армстронг" (светильник ультратонкий 40вт)
	шт
	8



6. Общие требования к выполнению работ:
1. Объект является действующим, режим работы государственных гражданских служащих: с 09:00 до 18:00 часов 5 дней в неделю, в связи с чем Подрядчик обязан проводить работы исключительно по согласованию с Заказчиком, в том числе в выходные дни.  
2. Выполняемые работы должны соответствовать стандартам, строительным нормам, правилам, и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам, регулирующим указанный вид работ.
3. Материалы, используемые в ходе выполнения работ, должны быть новыми, не восстановленными, в заводской упаковке.
4. Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.
5. Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Подрядчика.
6. Работы проводятся в помещении с установленным оборудованием Заказчика. Подрядчик обязуется выполнить упаковку оборудования с целью защиты от пыли.
7. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении им надзора и контроля за ходом, порядком и сроком выполнения работ.
8. Работы должны быть выполнены рабочими соответствующей квалификации в данном направлении.
9. При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации и города Москвы, а также предписания надзорных органов.
10. Ввиду того, что выполняемые работы проводятся на режимном объекте, складирование материалов и мусора на территории не допускается, Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает вывоз материалов и мусора ежедневно, в конце рабочего дня.
11. Выполнение работ Подрядчиком не должно создавать угрозу здоровью сотрудников Заказчика и третьих лиц.
12. Перед началом работ Подрядчик должен предусмотреть и выполнить мероприятия по сохранению существующего имущества Заказчика.
7. Требования к гарантии качества выполненных Работ: 
1. Гарантийный срок в части выполненных работ должен составлять не менее 12 месяцев, начиная с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийные сроки материалов определяются гарантиями их производителей.
2. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий Контракта, которые ухудшили качество работ, он должен исправить работы в согласованные с Заказчиком сроки за свой счет.





