КОНТРАКТ № 27/2026
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

ИКЗ 26 1 4101020466 410101001 0015 000 0000 244

г. Петропавловск–Камчатский                                              «____» ___________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Камчатская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» (далее – ФГБУ «Камчаттехмордирекция»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора ФГБУ «Камчаттехмордирекция» Белецкого Сергея Викторовича, действующего на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 15.06.2026 № 291-лс, с одной стороны, и 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44–ФЗ), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.	 Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в сроки и в порядке, установленные настоящим Контрактом.
1.2.	Место, сроки и иные условия выполнения Подрядчиком работ указаны в техническом задании (приложение к Контракту).

2. Цена Контракта и порядок оплаты
[bookmark: _ref_21399098]2.1.	Цена Контракта составляет ________________ руб. (___________________).
2.2.	Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.3.	Цена Контракта включает все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
2.4.	Авансовый платеж не предусмотрен.
2.5.	Оплата производится Заказчиком за фактически выполненные Работы 
в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 
2.6.	Оплата выполненных Работ по Контракту осуществляется в российских рублях в форме безналичного расчета в соответствии с реквизитами Подрядчика, указанными в Контракте. 
2.7.	Источник финансирования Контракта – средства бюджетного учреждения.
2.8.	Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
3.1.	Обеспечение исполнения Контракта не предоставляется.

[bookmark: P_4_]4. Порядок сдачи–приемки оказанных услуг
[bookmark: P_4_1][bookmark: P_4_2]4.1.	Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения выполнения Работ передает Заказчику:
· Документ о приемке (акт выполненных работ или универсальный передаточный документ) в двух экземплярах, оформленный в соответствии с законодательством РФ, подписанный Подрядчиком, 
· документы, предусмотренные ТЗ.
4.2.	Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ на соответствие требованиям, установленным Контрактом, в том числе на соответствие объему 
и качеству выполненных Работ, включая проведение экспертизы их соответствия условиям Контракта, в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего 
за днем завершения Работ.
[bookmark: P_4_3_1][bookmark: P_3_2_1][bookmark: P_3_3_1]4.2.1.	Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных Работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии 
с Законом № 44–ФЗ. При необходимости привлечения экспертов или экспертных организаций, срок подписания документа о приемке продлевается на срок проведения такой экспертизы. Если привлеченными экспертами или экспертными организациями по итогам проведения экспертизы выявлены несоответствия выполненной работы условиям Контракта, то Подрядчик возмещает все расходы Заказчика, связанные 
с проведением экспертизы.
4.3.	Заказчик в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления от Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 4.1. Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии 
с пунктом 4.2.1. Контракта, осуществляет одно из следующих действий:
а)	подписывает документ о приемке;
б)	оформляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа, с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счет.
4.4.	Датой приемки выполненной Работы считается дата подписания документа о приемке Заказчиком.

5. Права и обязанности Сторон
5.1.	Заказчик вправе:
5.1.1.	Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом.
5.1.2.	Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе оказания и приемки работ. 
5.1.3.	Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта без вмешательства в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.4.	Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
[bookmark: P694]5.1.5.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
5.1.6.	Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
5.2.	Заказчик обязан:
5.2.1.	Принять выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.
5.2.2.	Оплатить работы в порядке, предусмотренном Контрактом. 
5.2.3.	Назначить ответственное лицо для представления интересов Заказчика во взаимодействии с Подрядчиком по Контракту, по осуществлению контроля за выполнением работ.
[bookmark: P700]5.3.	Подрядчик вправе:
5.3.1.	Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, принятых Заказчиком работ. 
5.3.2.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
5.3.3.	Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения работ в рамках Контракта.
5.4.	Подрядчик обязан:
5.4.1.	Выполнить работы качественно в полном объеме в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2.	Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими нормативными требованиями (техническими регламентами, государственными стандартами, нормами и правилами и др.) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
5.4.3.	В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Заказчику:
· сведения об ответственных за исполнение Контракта со стороны Подрядчика лицах с указанием их Ф.И.О., должности.
· номера контактных телефонов (факса) и адрес электронной почты и организовать постоянную действующую телефонную связь и электронную почту.
5.4.4.	Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по Контракту в течение 1 (одного) дня с момента их возникновения.
5.4.5.	По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от условий Контракта.
5.4.6.	Направлять ответственных представителей на основании уведомления Заказчика (посредством телефона, факса или электронной почты) для участия в проверках выполнения работ и подписания соответствующих Актов по результатам таких проверок.
5.4.7.	Обеспечить сохранность имущества Заказчика, используемого при выполнении работ. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества Заказчика.
5.4.8.	Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
5.4.9.	Соответствовать единым требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Закона № 44–ФЗ.

6. [bookmark: P_12][bookmark: P_6]Гарантийные обязательства.
6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте и требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к выполнению работ, являющихся предметом Контракта.
6.2.	Работы по Контракту должны включать любые услуги/работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно–правовыми и нормативно–техническими актами, а также все услуги/работы, прямо не упомянутые в Контракте, но необходимые для обеспечения качественного, безопасного, надежного и эффективного их выполнения.
6.3.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: 100% на весь срок исполнения Контракта.

7. Действия непреодолимой силы
7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс–мажор). К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные проявления сил природы, диверсии, военные действия, блокады, забастовки, эпидемии, принятие органами государственной власти нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего контракта.
При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Контракта не относятся.
7.2.	Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде предполагаемой продолжительности действий непреодолимой силы, а также о том, выполнение каких обязанностей по Контракту она препятствует и предоставить доказательства наступления таких обстоятельств. В случае отсутствия уведомления Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действия непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности.
7.3.	Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по Контракту пропорционально сроку ее действия. 
7.4.	Если действие непреодолимой силы продлится более двух недель, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от исполнения контракта полностью или частично, уведомив письменно об этом другую Сторону, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещение возможных убытков.

8. Порядок разрешения споров, претензии сторон
8.1.	В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2.	В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по Контракту другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.
8.3.	При невозможности урегулирования споров путем переговоров и в претензионном порядке споры разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

9. Срок действия Контракта
9.1.	Контракт считается заключенным и вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по 30.12.2026.
Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

[bookmark: _GoBack]10. Прочие условия Контракта
10.1.	Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2.	Об изменении банковских реквизитов и (или) адресов, Подрядчик обязан 
в двухдневный срок в письменной форме известить Заказчика.
В случае невыполнения Подрядчиком указанного требования, ответственность за риски, связанные с зачислением денежных средств, неполучением претензий (уведомлений), несет Подрядчик.
Письменное уведомление об изменении банковских реквизитов и (или) адресов вступает в силу в день его получения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10.3.	Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
10.4.	Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44–ФЗ.
10.5.	Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
10.6.	Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном статьёй 95 Закона № 44–ФЗ.
10.7.	Любое уведомление и документы, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляются в письменной форме почтой или электронной почтой с последующим представлением оригинала.
10.7.1.	Документы, переданные по электронной почте, имеют полную юридическую силу. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию. При этом оригиналы документов должны быть переданы Сторонами друг другу не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их передачи электронной почтой.
10.8.	Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.9.	Нижеперечисленные документы образуют приложение к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:
· Техническое задание.

11. Адреса и платежные реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
ФГБУ «Камчаттехмордирекция»
683031 г. Петропавловск–Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 29/1
тел., факс: (8–4152) 25–19–39
e–mail: ktmd.rpn@mail.ru, 
ИНН 4101020466   КПП 410101001
УФК по Камчатскому краю (ФГБУ «Камчаттехмордирекция» л/сч 21386Х81820)
ОКЦ №1 ДГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток
Казначейский счет 03214643000000012002
Единый казначейский счет 40102810545370000012 
БИК 010507002
	
	ПОДРЯДЧИК: 


	
	
	



	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК: 

	____________________ (С.В. Белецкий)
                 (подпись)
 «____»_______________2026 г.
    М.П.
	

	___________________  (_________)
                 (подпись)
 «____»_______________2026 г.
     М.П. 




























Приложение к Контракту 
от ___.08.2026 № 27/2026

Техническое задание

1. Объект закупки: 
Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) (далее – Работа).
2. Место выполнения работ: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.24, цокольный этаж. 
3. Сроки выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 1 рабочего дня со дня заключения Контракта. Срок окончания работ: в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта.
4. Наименование, единица измерения и количество Работ.

	№ п/п
	Код позиции
	Полное наименование товара, работы, услуги
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	43.21.10.140
	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
	усл. ед.
	1



Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу в условиях объекта.
Работы выполняются в соответствии с Проектной документацией (Приложение 1), Локальным сметным расчетом (Приложение 2), Ведомостью объемов работ (Приложение 3).
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.
Требование к Подрядчику -  в соответствии с требованиями «Положения о лицензировании деятельности и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 и п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Подрядчик должен иметь действующую лицензию на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по следующим видам работ и услуг:
– Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
– Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов. 

Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным характеристикам при выполнении работ (требования к выполняемым работам)

Работы, материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком при выполнении работ, должны сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность (сертификаты качества в соответствии с единой системой сертификации, соответствовать требованиям ГОСТа, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений на изделия и материалы).

Требования к качеству работ, технологии «безопасности» выполнения работ:

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, правилам и стандартам, регламентирующим выполнение данного вида работ.
Работы выполняются с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, соблюдением норм пожарной безопасности и техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования:
- законодательства Российской Федерации по охране труда, промышленной безопасности и правил противопожарного режима, а также иных нормативных правовых актов, требования, установленные локальными нормативными актами Заказчика;
- государственных стандартов системы безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстрой России;
- правил электробезопасности и безопасности эксплуатации применяемого оборудования;
- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации;
Подрядчик обязан обеспечить прохождение инструктажа всеми работниками, привлекаемыми к выполнению работ, в т.ч. по охране труда и противопожарной безопасности работ на объекте, с отметкой об их проведении в журнале инструктажа.
Подрядчик обязан обеспечить работников, привлекаемых к выполнению работ, необходимым комплектом инструментов и приспособлений, а также спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.
При выполнении работ Подрядчик обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества. 
Подрядчик несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью граждан, находящихся на объекте Заказчика, имуществу Заказчика и третьих лиц.
Подрядчик обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к выполнению работ. За несчастный случай, происшедший с работником Подрядчика при исполнении контракта в месте выполнения работ, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к гарантии качества работ:
Гарантийный срок включает информацию по объему гарантийных обязательств, предоставляемых в случае их наступления и сроку действия гарантии на выполненные Работы.
Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке. 
Если производителем материалов и оборудования установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на оборудование устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем.
Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
Результат выполненных работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта. 
В случае выявления в ходе проверки надзорного органа недостатков (дефектов), выполненных работ, несоответствия их требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности, Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки выполненных работ за свой счет в установленный Заказчиком срок, в т.ч. в период после истечения гарантийного срока.

Требования к материалам и оборудованию, применяемым Подрядчиком при выполнении работ:

При выполнении работ по монтажу и пуско-наладке необходимо применять современные материалы и оборудование российского и/или импортного производства, разрешенного для применения в Российской Федерации, позволяющее повысить эксплуатационные свойства объекта в целом.
Используемые Подрядчиком материалы, оборудование должны соответствовать требованиям технического задания, ГОСТам, ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. 
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех используемых для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. 
Все применяемые и используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь сертификаты соответствия и другие документы в соответствии с функциональным назначением и климатическими условиями региона, если законодательством РФ установлены требования к таким материалам, соответствовать государственным стандартам, техническим условиям.

Условия выполнения работ:

Устанавливаемая система не должна создавать помех в работе других систем, установленных в здании.
Выполнение работ должно производиться Подрядчиком с учётом требований предъявляемым к выполнениям работ на данном виде объекта:
Вид объекта – Памятник
Общая видовая принадлежность - памятник градостроительства и архитектуры
Номер единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 251410130620005.
Работы должны проводиться без остановки текущей деятельности учреждения в месте выполнения Работ в соответствии с служебным распорядком Заказчика.
Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников и посетителей Заказчика.
Подрядчик должен ежедневно осуществлять уборку места выполнения работ от строительного мусора. 
Вывоз мусора осуществляется силами и (или) за счет средств Подрядчика. Подрядчик соблюдает правила действующего служебного распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции Заказчика.
После завершения выполнения Работ Подрядчик должен провести окончательную уборку территории, выполнить восстановление всех коммуникаций, в случае их нарушения в ходе выполнения работ.
Приемка качества и полноты выполненных Работ производится представителем Заказчика, с привлечением представителей Подрядчика. 
График выполнения работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком до их начала.
При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность своего имущества, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территории Заказчика.
В ходе выполнения работ Подрядчик должен осуществлять систематическую уборку рабочего места на объекте и вывоз мусора. В течение 2-х рабочих дней после завершения работ, до подписания документа о приемке выполненных работ формы КС-2 обеспечить окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, вывоз оборудования, инвентаря, строительных материалов, остатков мусора с объекта Заказчика.
Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
По окончании монтажных работ произвести пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с предоставлением актов, сертификатов и протоколов испытаний.
По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику полный пакет документации (сертификаты на поставленное оборудование).
Подрядчик при необходимости, по предварительному согласованию с Заказчиком, должен самостоятельно и за свой счет демонтировать и смонтировать обратно оборудование и конструкции, мешающие производству работ, без повреждения. 
По завершению всех видов работ Подрядчик обязан провести комплексные испытания работоспособности системы, провести обучение персонала Заказчика по работе с системой.
При выполнении Работ, а также после их окончания, Подрядчик должен обеспечить целостность и работоспособность действующих инженерных и телекоммуникационных систем.

При проведении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями:

- Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
- постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- межгосударственный стандарт ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования»;
- межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- 	национальный стандарт ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";
- национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности»;
- СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
- СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"
- СП 6.13130.2021«Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- Правила устройства электроустановок ПУЭ 7-ое издание, (утв. приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242);
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства".
Кроме того, при производстве работ обеспечить соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда:
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Часть 1. Общие требования.

В случае, если в Техническом задании, Проектной документации (Приложение 1), Локальном сметном расчете (Приложение 2), Ведомости объемов работ (Приложение 3) содержатся требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара или наименование производителя, они сопровождаются словами «или эквивалент» и указывается в целях упрощения поиска данного товара. 
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