ПРОЕКТ 
КОНТРАКТ № __
ИКЗ 261253615026625400100100180000000244
проведение аварийного ремонта наружной сети электроснабжения напряжением 0,4 кВ по замене участка питающей линии на объекте, расположенном по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Стрельникова, 45б.

  г. Владивосток                                                                               «___» _________ 2026 г.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________________________________ с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________, действующей на основании ___________________________________, с другой стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции, действующей на момент заключения настоящего контракта) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по заданию Заказчика с использованием своих материалов, инструментов и приборов, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу проведение аварийного ремонта наружной сети электроснабжения напряжением 0,4 кВ по замене участка питающей линии на объекте, расположенном по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Стрельникова, 45б.
1.2. Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к контракту и согласованной обеими сторонами Сметой (Приложении № 1), которая является неотъемлемой частью контракта.
[bookmark: _GoBack]1.3. Сроки выполнения работ по данному контракту: в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего контракта.

2. Права и обязанности сторон
Заказчик обязуется:
2.1. Обеспечить Исполнителю доступ на территорию Заказчика и возможность выполнения работ по контракту, принимать у Исполнителя результаты работ.
2.2. Соблюдать правила эксплуатации здания, его конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования.
2.3. Произвести расчет в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (по форме КС-2) и Акта приемки (ф.0510452).
Исполнитель обязуется:
2.4. Принять на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту объекта в сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии cо Сметой 
2.5. Обеспечить поставку необходимых для текущего ремонта материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Применяемые материалы должны быть сертифицированы.
2.6. Обеспечить наличие на строительной площадке документации, необходимой для выполнения работ, в том числе журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. 
2.7. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций и оборудования. Представлять отчеты о выполнении работ и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.
2.8. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Исполнителя и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Исполнителю.
2.9. Устранять за свой счет дефекты и скрытые недостатки, выявленные при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом в разумные сроки, согласованные с Заказчиком.
2.10. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Исполнителем и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.11. Производить работы по контракту только силами квалифицированных специалистов.
2.12. Выполнять своими и привлеченными силами все работы в объеме и в сроки, определенные настоящим контрактом, сдавать работы представителю Заказчика, в соответствии с требованиями, позволяющими вести нормальную эксплуатацию объекта.
2.13. Исполнитель гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии со Сметой и условиями контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, в полном объеме в соответствии с требованиями соответствующих технологий проведения данных работ, технической документацией, документами в области контроля качества, стандартизации и сертификации, техническими рекомендациями и другими регламентирующими документами на выполнение данного вида работ, согласно Приложению № 1 к контракту и в сроки, установленные настоящим контрактом.
2.14. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от сметы.
2.15. Принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы производства работ.
2.16. Нести ответственность перед другими Сторонами за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту субподрядчиками, привлеченными Исполнителем.
2.17. Обеспечить целостность и сохранность имущества Заказчика, чистоту территории и помещений, в которых выполняются работы. Осуществлять ежедневную уборку места проведения работ. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ по вине Исполнителя, компенсируется Исполнителем. Исполнитель принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.
2.18. Обеспечить выполнения всех необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по охране труда, техники безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ.
2.19. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) принадлежащие ему строительное оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, строительный мусор.
2.20. В письменном виде уведомить Заказчика за 5 (пять) дней до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, и Исполнителем акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. 
Исполнитель имеет право:
2.21. Привлекать к исполнению настоящего контракта третьих лиц (соисполнителей, субподрядчиков) с письменного согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет полную ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.
Заказчик имеет право:
2.22. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.23. Проводить проверку предоставленных Исполнителем результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
2.24. Проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

3. Цена контракта и порядок расчета
3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ________________________, в том числе НДС (если предусмотрен). 
3.2. Сумма, указанная в п. 3.1. настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3.3. Цена контракта включает в себя стоимость всех работ общестроительных, монтажных, специальных работ, всех строительных материалов, накладные расходы, прибыль Исполнителя, транспортировку, страхование, а также уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
3.4. Расчеты по контракту осуществляются в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приёмки выполненных работ Заказчиком, подписания акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) на основании счета, счет-фактуры и справки о стоимости работ (унифицируемая форма КС-3) и Актом приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме (ф.0510452) установленной приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н (далее - Акт приемки (ф. 0510452)). Вместе с Актом о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) Исполнитель передает Заказчику акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты используемых материалов. Сертификаты на строительные материалы должны быть предоставлены Исполнителем в виде копий, заверенных оттиском печати и подписью уполномоченного должностного лица Исполнителя.
Оплата осуществляется после поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика в органе Федерального казначейства. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика (лицевого счета получателя средств федерального бюджета).
Источник финансирования контракта – средства Федерального бюджета на 2026 год.
3.5. Исполнитель сдаёт представителю Заказчика акты на скрытые работы, сертификаты на применённые материалы в день сдачи результатов выполненных работ.
3.6. В случае если Исполнителем по данному контракту является юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате (цена контракта) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.7. Заказчик вправе уменьшить подлежащую к оплате Исполнителю сумму денежных средств, в случае нарушения Исполнителем обязательств по исполнению контракта, ответственность за которое предусмотрена настоящим контрактом, в размере начисленной за такие нарушения неустойки (пени, штрафа), в случае неисполнения Исполнителем добровольно обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени) указанных Заказчиком в претензии.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
4.2.3 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение и ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об оплате неустоек (штрафов, пеней).
4.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
4.3.2.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
4.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
4.3.4. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с п. 2 ч. 14 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
4.3.5. Общая сумма начисленной штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.3.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
4.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
4.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
4.6. Банковские реквизиты Заказчика в случае, оплаты пени (штрафов): 
ИНН- 2536150266; КПП-254001001
БИК - 010507002
УФК по Приморскому краю (Главное управление МЧС России по Приморскому краю      
 л/с 04201782870) 
Расчетный счет 03100643000000012000; кор. сч. 40102810545370000012 
ОКЦ № 1 ДГУ Банка России //УФК по Приморскому краю г. Владивосток 
КБК 17711607090019000140
В графе «Назначение платежа» необходимо указать формулировку: «Перечисление пени (штрафов)», номер и дату контракта.
4.7. Случаи и порядок списания начисленных Исполнителю, но не списанных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783.

5. Срок действия контракта
5.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует по 30 ноября 2026 года, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
5.2. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет не менее 12 месяцев. Началом гарантийного срока является дата подписания окончательного акта приемки выполненных работ (по форме КС-2) по контракту.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 
6.1.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества работ и иных условий контракта.
6.1.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом. 
6.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим контрактом или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров Стороны направляют претензии.
6.3 Претензии к выполнению обязательств другой Стороной по настоящему контракту предъявляются Сторонами в письменной форме с приложением всех документов, подтверждающих требования. Если в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Сторона не ответит на нее, спор считается неурегулированным путем переговоров и подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края. Предъявление письменной претензии до обращения в арбитражный суд обязательно.

7. Расторжение контракта
7.1. Расторжение контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.3. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.4. Порядок одностороннего отказа от исполнения контракта осуществляется в соответствии с положением 8-11, 12.1-19, 20.1-23 и 25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8. Порядок сдачи приемки выполненных работ
8.1. Приемка и оплата выполненных работ осуществляется после выполнения всех работ в соответствии с условиями контракта в полном объёме и одновременном предоставлении отчетных документов. 
8.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ, Исполнитель представляет комплект документов, который определяется п. 3.4-3.5 настоящего контракта.
8.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Исполнителя.
8.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке. В случае отказа одной из Сторон от подписания такого акта об этом делается соответствующая запись в акте. Сторона должна мотивировать свой отказ.
8.5. Приёмка скрытых работ оформляется актом освидетельствования скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, и Исполнителем акта освидетельствования скрытых работ.
8.6. Сдача результатов работ Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом о приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), подписываемым Сторонами и Актом приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме (ф.0510452) установленной приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н (далее - Акт приемки (ф. 0510452)). Лицо, ответственное за приёмку по Контракту, подписывает Акт приемки (ф.0510452) и передает его Исполнителю на бумажном носителе для подписания в момент сдачи-приёмки. Если присутствие Исполнителя при сдаче-приёмке работ невозможно, то Акт приёмки (ф.0510452) подписывается и утверждается Заказчиком, а Исполнителю направляется скан-копия на электронный адрес, указанный в реквизитах
8.7. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта, Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок с указанием сроков их исправлений и направляет Исполнителю. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного акта устранить указанные недостатки за свой счет.  
В случае отказа от приёмки оказанных работ, заполняется раздел 5. «Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг» Акта приёмки (ф.0510452) и направляется Исполнителю в течение 3 (трёх) рабочих дней  на электронный адрес, указанный в реквизитах. Датой получения Акта приёмки (ф. 0510452) Исполнителем считается дата отправки Акта приемки (ф. 0510452) Заказчиком. Оплата в полном объеме производится только после устранения выявленных нарушений, указанных в Акте приёмки (ф.0510452)
8.8. Заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления об этом Исполнителем.
8.9. Ответственный за приемку работ: заместитель начальника управления материально-технического обеспечения – начальник отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры управления материально-технического обеспечения Главного управления подполковник внутренней службы Бородин В.А., заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры УМТО подполковник внутренней службы Шавшин Д.О. (тел. 8-423-249-30-42).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо  денежных  средств  или  ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
	При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. Непреодолимая сила
(форс - мажорные обстоятельства)
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы. О возникновении таких обстоятельств, Сторона обязана известить другую Сторону в течение 3-х дней на адрес электронной почты (Заказчика: gu@25.mchs.gov.ru; Исполнителя: _____________________) с досылкой оригинала почтой. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту, ограничиваясь уже исполненными до возникновения форс-мажорных обстоятельств обязательствами, и осуществив все необходимые расчёты.
10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно в телефонном режиме известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

11. Прочие условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.3. Исполнитель представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.
11.4. Стороны обязаны информировать друг друга в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней об изменении наименования организации, юридического и почтового адресов, банковских реквизитов, а также иных необходимых реквизитов.
11.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

	«Заказчик»:
Главное управление МЧС России 
по Приморскому краю
ул. Басаргина, 51, г. Владивосток, Приморский 
край, 690080 
эл. почта: gu@25.mchs.gov.ru
ИНН 2536150266   КПП 254001001
УФК по Приморскому краю (Главное управление МЧС России по Приморскому краю)
л/с 03201782870; 
р/с 03211643000000012000
кор. сч. 40102810545370000012 
Банк получателя: ОКЦ № 1 ДГУ Банка России//УФК по Приморскому краю  
г. Владивосток   
БИК 010507002
Контактное лицо:
Бородин Владимир Александрович
тел. (423) 249 30 42
Эл. почта: borodinva@25.mchs.gov.ru

Должность    
_________________ФИО
м.п.

	«Исполнитель»:



Приложение № 1
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	«Заказчик»:
Главное управление МЧС России по Приморскому краю



_____________
м.п.

	«Исполнитель»:
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Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен  ресурсно-индексным  методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость  260 093,19руб.

в том числе:

строительных работ 56,00тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 61,98тыс.руб.

монтажных работ 170,78тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 11,63тыс.руб.

оборудования 0,00тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 100,75чел.-ч.

прочих затрат 17,87тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 15,21чел.-ч.



 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

Склады по адресу Приморский край, г. Артём,  ул. Стрельникова, 45б.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5

аварийный ремонт наружной сети электроснабжения напряжением 0,4 кВ по замене участка питающей линии на объекте, расположенном по адресу: Приморский край, г. Артём,  ул. Стрельникова, 45б. (СИП)

2 квартал 2026 года
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на единицу 

измерения

коэф-ты

всего с учетом 

коэф-тов

на единицу 

измерения в 

базисном 

уровне цен

индекс

на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэф-ты

всего в 

текущем 

уровне цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН33-04-017-01 1000 м 0,05 1 0,05

421/пр_2020_прил.10_т.5_

п.9.3_гр.3

421/пр_2020_прил.10_т.5_

п.4_гр.3

1 чел.-ч 6,1828 3 791,08

2-100-02 чел.-ч 0,99 1,3 0,06435 509,39 32,78

2-100-03 чел.-ч 47,29 1,3 3,07385 556,12 1 709,43

2-100-04 чел.-ч 23,42 1,3 1,5223 626,22 953,29

2-100-05 чел.-ч 23,42 1,3 1,5223 719,69 1 095,58

2 965,24

чел.-ч 1,61785 1 023,62

91.05.05-015 маш.-ч 0,75 1,3 0,04875 1 928,92 94,03

4-100-060 чел.-ч 0,75 1,3 0,04875 841,19 41,01

91.06.03-055 маш.-ч 0,81 1,3 0,05265 11,45 1,59 18,21 0,96

91.06.06-011 маш.-ч 22,74 1,3 1,4781 346,73 1,62 561,70 830,25

4-100-040 чел.-ч 22,74 1,3 1,4781 626,22 925,62

91.14.02-001 маш.-ч 0,59 1,3 0,03835 697,97 26,77

4-100-040 чел.-ч 0,59 1,3 0,03835 626,22 24,02

91.17.04-544 маш.-ч 0,81 1,3 0,05265 251,36 13,23

4-100-040 чел.-ч 0,81 1,3 0,05265 626,22 32,97

5 779,94

1.1

ФСБЦ-20.1.01.01-0005 100 шт 0,12 0,006 33 762,20 1,15 38 826,53 232,96

1.2

ФСБЦ-20.1.01.11-0008 шт 12 0,6 182,66 1,15 210,06 126,04

4 814,70

Пр/812-027.0-1 % 103 103 4 959,14

Пр/774-027.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 60 0,85 51 2 455,50

271 071,60 13 553,58

2 ГЭСНм10-01-055-02 100 м 0,9 1 0,9

421/пр_2020_прил.10_т.5_

п.9.3_гр.4

421/пр_2020_прил.10_т.5_

п.4_гр.4

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

1 чел.-ч 23,868 14 110,05

1-100-35 чел.-ч 34 0,78 23,868 591,17 14 110,05

2 2 046,78

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 

внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж/ Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене 

кирпичной

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон 

сечений 16-70 мм2

Зажим плашечный соединительный ПА 4-1

ФОТ

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

Рабочий 5 разряда

3

Раздел 1. Монтажные работы

Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, 

при 32 опорах на км линии: с использованием 

автогидроподъемника

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 

внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 

№ 

п/п

Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.


image3.emf
чел.-ч 0,9828 707,31

91.06.05-011 маш.-ч 1,4 0,78 0,9828 2 082,60 2 046,78

4-100-050 чел.-ч 1,4 0,78 0,9828 719,69 707,31

4 0,00

16 864,14

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,6 217,08

14 817,36

Пр/812-051.1-1 % 90 90 13 335,62

Пр/774-051.1 % 46 46 6 815,99

41 369,81 37 232,83

3 ГЭСНм10-01-055-02 100 м 0,95 1 0,95

421/пр_2020_прил.10_т.5_

п.9.3_гр.4

421/пр_2020_прил.10_т.5_

п.4_гр.4

1 чел.-ч 41,99 24 823,23

1-100-35 чел.-ч 34 1,3 41,99 591,17 24 823,23

2 3 600,82

чел.-ч 1,729 1 244,34

91.06.05-011 маш.-ч 1,4 1,3 1,729 2 082,60 3 600,82

4-100-050 чел.-ч 1,4 1,3 1,729 719,69 1 244,34

4 5 841,04

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,21 2,0995 8,20 17,22

01.7.15.07-0012 100 шт 3,69 3,5055 978,09 1,26 1 232,39 4 320,14

01.7.15.14-0168 т 0,00139 0,0013205 110 308,96 1,26 138 989,29 183,54

03.1.01.01-0002 т 0,00055 0,0005225 4 338,27 2,17 9 414,05 4,92

22.2.02.15-0003 100 шт 3,12 2,964 286,28 1,55 443,73 1 315,22

35 509,43

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 381,90

26 067,57

Пр/812-051.1-1 % 90 90 23 460,81

Пр/774-051.1 % 46 46 11 991,08

75 098,13 71 343,22

4 ФСБЦ-21.2.01.01-0067 1000 м 0,154 1 0,154 101 829,28 1,47 149 689,04 23 052,11

23 052,11

5 ФСБЦ-20.2.10.01-0013 100 шт 0,08 1 0,08 805,72 1,33 1 071,61 85,73

85,73

6 ФСБЦ-22.2.02.09-0002 шт 2 1 2 327,19 1,55 507,14 1 014,28

1 014,28

7 ФСБЦ-20.1.01.11-0003 шт 8 1 8 30,18 1,15 34,71 277,68

Крюк стальной оцинкованный бандажный, диаметр крюка 20 мм

Всего по позиции

Зажим плашечный соединительный ПА 1-1

Всего по позиции

Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х35-0,6/1 (провес 

СИП  1%)

Всего по позиции

Наконечники кабельные алюминиевые 35-10-8

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Электроэнергия

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, 

диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм

Гипс строительный Г-3

Скрепы фигурные стальные горячеоцинкованные для крепления кабелей 

диаметром от 15 до 18 мм, размеры 30х14х17 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, 

грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

М

Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 

внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Итого прямые затраты

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, 

грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

М


image4.emf
277,68

8 ФСБЦ-20.1.01.01-0005 100 шт 0,12 1 0,12 33 762,20 1,15 38 826,53 4 659,18

4 659,18

9 ГЭСНм08-02-165-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.5_

п.4_гр.4

1 чел.-ч 4,848 2 967,95

1-100-38 чел.-ч 4,04 1,2 4,848 612,20 2 967,95

2 8 500,82

чел.-ч 3,564 2 998,00

91.06.09-001 маш.-ч 2,97 1,2 3,564 1 472,34 1,62 2 385,19 8 500,82

4-100-060 чел.-ч 2,97 1,2 3,564 841,19 2 998,00

4 80,74

01.3.01.01-0001 т 0,0004 0,0004 116 448,72 1,67 194 469,36 77,79

01.3.01.05-0009 т 0,00001 0,00001 81 827,20 1,67 136 651,42 1,37

01.7.06.07-0002 10 м 0,024 0,024 37,71 1,75 65,99 1,58

14 547,51

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 49,47

5 965,95

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 786,97

Пр/774-049.3 % 51 51 3 042,63

23 426,58 23 426,58

10 ГЭСНм08-02-164-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.5_

п.9.3_гр.4

421/пр_2020_прил.10_т.5_

п.4_гр.4

1 чел.-ч 7,618 4 663,74

1-100-38 чел.-ч 5,86 1,3 7,618 612,20 4 663,74

2 7 767,58

чел.-ч 3,315 2 774,57

91.05.05-015 маш.-ч 0,05 1,3 0,065 1 928,92 125,38

4-100-060 чел.-ч 0,05 1,3 0,065 841,19 54,68

91.06.09-001 маш.-ч 2,45 1,3 3,185 1 472,34 1,62 2 385,19 7 596,83

4-100-060 чел.-ч 2,45 1,3 3,185 841,19 2 679,19

91.14.02-001 маш.-ч 0,05 1,3 0,065 697,97 45,37

4-100-040 чел.-ч 0,05 1,3 0,065 626,22 40,70

4 280,19

01.3.01.01-0001 т 0,0002 0,0002 116 448,72 1,67 194 469,36 38,89

01.3.01.05-0009 т 0,00001 0,00001 81 827,20 1,67 136 651,42 1,37

01.3.02.09-0022 кг 3 3 41,38 1,92 79,45 238,35 Пропан-бутан смесь техническая

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Бензин авиационный Б-70

Парафин нефтяной твердый Т-1

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, 

грузоподъемность 250 кг

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 

внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 

ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля 

напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2

Бензин авиационный Б-70

Парафин нефтяной твердый Т-1

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, 

грузоподъемность 250 кг

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М

Всего по позиции

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 

1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 

внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 

ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Всего по позиции

Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, 

диапазон сечений 16-70 мм2


image5.emf
01.7.06.07-0002 10 м 0,024 0,024 37,71 1,75 65,99 1,58

15 486,08

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 71,75

7 438,31

Пр/812-049.3-1 % 97 97 7 215,16

Пр/774-049.3 % 51 51 3 793,54

26 566,53 26 566,53

11 ФСБЦ-20.2.09.08-0009 шт 2 1 2 1 038,16 2,01 2 086,70 4 173,40

4 173,40

12 ГЭСНм08-02-144-04 100 шт 0,08 1 0,08

421/пр_2020_прил.10_т.5_

п.9.3_гр.4

421/пр_2020_прил.10_т.5_

п.4_гр.4

1 чел.-ч 1,42272 870,99

1-100-38 чел.-ч 13,68 1,3 1,42272 612,20 870,99

870,99

12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 13,40

870,99

Пр/812-049.3-1 % 97 97 844,86

Пр/774-049.3 % 51 51 444,20

27 168,13 2 173,45

13 ГЭСНм08-03-574-03 100 шт 0,08 1 0,08

421/пр_2020_прил.10_т.5_

п.9.3_гр.4

421/пр_2020_прил.10_т.5_

п.4_гр.4

1 чел.-ч 3,48296 2 246,23

1-100-42 чел.-ч 33,49 1,3 3,48296 644,92 2 246,23

2 27,99

чел.-ч 0,00416 3,05

91.05.05-015 маш.-ч 0,02 1,3 0,00208 1 928,92 4,01

4-100-060 чел.-ч 0,02 1,3 0,00208 841,19 1,75

91.14.02-001 маш.-ч 0,02 1,3 0,00208 697,97 1,45

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,3 0,00208 626,22 1,30

91.21.16-012 маш.-ч 12,36 1,3 1,28544 17,53 22,53

4 220,82

01.3.01.02-0002 кг 0,15 0,012 150,04 1,67 250,57 3,01

01.7.02.09-0002 кг 0,06 0,0048 187,38 1,07 200,50 0,96

01.7.06.05-0041 м 50 4 5,87 1,07 6,28 25,12

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Прессы гидравлические с электроприводом

М

Вазелин технический

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением: до 35 мм2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 

внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 

ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: 

до 35 мм2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 

внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 

ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней 

установки на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей, с 

бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической 

оболочке, броне, сечение жил 35-50 мм2

Всего по позиции

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ


image6.emf
01.7.06.07-0002 10 м 1,5 0,12 37,71 1,75 65,99 7,92

01.7.15.03-0042 кг 5,54 0,4432 174,93 1,43 250,15 110,87

01.7.20.04-0005 кг 0,03 0,0024 395,65 1,95 771,52 1,85

14.4.03.17-0101 т 0,0003 0,000024 308 849,70 1,36 420 035,59 10,08

25.2.01.01-0001 100 шт 1,02 0,0816 655,90 1,14 747,73 61,01

2 498,09

13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 34,56

2 249,28

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 181,80

Пр/774-049.3 % 51 51 1 147,13

73 269,75 5 861,58

213 420,15

14 ГЭСНп01-12-027-07 испытани

е

4 1 4

1 чел.-ч 9,72 7 233,13

2-100-04 чел.-ч 0,97 3,88 626,22 2 429,73

3-200-03 чел.-ч 1,46 5,84 822,50 4 803,40

7 233,13

7 233,13

Пр/812-083.0-1 % 74 74 5 352,52

Пр/774-083.0 % 36 36 2 603,93

3 797,40 15 189,58

15 ГЭСНп01-12-021-01 испытани

е

1 1 1

1 чел.-ч 1,62 1 277,31

3-100-02 чел.-ч 0,65 0,65 598,18 388,82

3-200-02 чел.-ч 0,97 0,97 915,97 888,49

1 277,31

1 277,31

Пр/812-083.0-1 % 74 74 945,21

Пр/774-083.0 % 36 36 459,83

2 682,35 2 682,35

16 ФСЭМ-91.11.02-031 маш.-ч 4 1 4 1 619,29 13 357,39

16 ФСЭМ-91.11.02-031 маш.-ч 4 4 1 024,87 1,58 1 619,29 6 477,16

16.1 4-100-050 чел.-ч 1 4 719,69 2 878,76

9 355,92

2 878,76

Пр/812-101.0-1 % 91 91 2 619,67

Пр/774-101.0 % 48 48 1 381,80

13 357,39

31 229,32 Всего по разделу 2 ПНР

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Лаборатории передвижные измерительно-настроечные 

волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля 

повышенной проходимости

Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-

оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ 

(силовых цепей)

ОТ(ЗТ)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Раздел 2. ПНР

Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ

Всего по разделу 1 Монтажные работы

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Лак КФ-965

Бирки-оконцеватели маркировочные А671

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Нитки швейные армированные


image7.emf
143 812,08

55 999,95

170 777,59

17 871,93

17 871,93

244 649,47

73 613,36

66 701,76

34 135,63

15 443,72

260 093,19 ВСЕГО по смете

Всего

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

     Компенсация НДС при АУСН (МАТ+ЭМ+Об)*0,22

          Пусконаладочные работы

     Прочие затраты

     Монтажные работы

          в том числе:

     Строительные работы

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)


