# Проект ДОГОВОРА № _____________

на выполнение работ по текущему ремонту инженерного комплекса для сбора, фильтрации и очистки сточных вод (ЛОС) в составе туалета на 4 очка на кордоне Гузерипль

ИКЗ 261231702678823170100100190000000244

Г. Сочи				                                         «__» ______ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании ___________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны» и по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Распоряжения Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р «О создании единого агрегатора торговли», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее «Федеральный закон N 44-ФЗ») заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

# 1. Предмет договора

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту инженерного комплекса для сбора, фильтрации и очистки сточных вод (ЛОС) в составе туалета на 4 очка на кордоне Гузерипль (далее – «работы»), в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), условиями настоящего договора, а также приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, в объеме, в сроки, и на условиях, установленных договором, а также приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.3. Требования к работам, объему, качеству, содержанию определяются договором и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору).

# 2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет _____________, в том числе НДС ____%, в сумме ____________ (либо «НДС не предусмотрен») (далее – цена договора).

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Цена договора включает в себя стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для исполнения всех обязательств по Договору, в том числе: стоимость материалов (за исключением тех материалов, к которым настоящим договором прямо установлена сущность давальческого материала), деталей, топлива, конструкций, машин и оборудования, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, перевозкой материалов, наймом персонала, техники, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением обязательств по Договору.

3. Оплата работ и взаиморасчеты

3.1. Оплата выполненных работ осуществляется по факту выполнения работ и предоставления Заказчику результатов таких работ на основании подписанного Сторонами акта выполненных работ или УПД и счета  в течение 10 рабочих дней.

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется за счет средств от иной приносящей доход деятельности, 2026 г.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.4. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, могут быть удержаны Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3.5. Оплате подлежат только фактически выполненные работы, отраженные в акте выполненных работ.

3.6. В случае если Подрядчиком выполнены работы с отступлением от условий договора, с нарушением требований, заданных по качеству, с отклонениями от установленных действующим законодательством норм и правил, либо если при их производстве не соблюдалась технология работ, Заказчик не оплачивает такие работы.

3.7. В случае превышения фактической стоимости работ над ценой договора, Подрядчик погашает разницу за счет собственных средств.

4. Срок и место выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 14 (четырнадцать) календарных дней с момента подписания договора.

4.2. Результаты работ предоставляются Заказчику не позднее срока, установленного в пункте 4.1. Договора.

4.3. Место выполнения работ:

-  Республика Адыгея, Майкопский район, кордон Гузерипль.

5. Порядок выполнения работ

5.1. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента заключения договора.

5.2. Подрядчик тщательно изучил положения настоящего Договора и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ. Никакая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему договору.

5.3. Требования к качеству работ - выполнение работ должно соответствовать условиям настоящего договора и приложений к нему, государственным стандартам, правилам и нормам, разработанным и утвержденным федеральными органами исполнительной власти для данного вида работ в соответствии со своей компетенцией, экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека, установленным действующим законодательством РФ.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Выполнить работы в полном объёме в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему.

6.1.2. Обеспечить работы необходимыми материалами, товарами и оборудованием и нести ответственность за их сохранность до приемки работ заказчиком. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, товаров и оборудования, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям.

6.1.3. Немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

6.1.4. До сдачи-приемки работ осуществить уборку места производства работ, вывоз мусора и привести места выполнения работ к первоначальному виду.

6.1.5. Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ. в соответствии с требованиями пожарной безопасности и техники безопасности; в работе соблюдать требования безопасности труда, Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при проведении работ до полной сдачи Объекта несет Подрядчик.

6.1.6. Ограничить доступ посторонних лиц в зону выполнения работ.

6.1.7. Использовать на объекте только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль.

6.1.8. Обеспечить Безопасность выполнения работ и строго соблюдать требования безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды, которое осуществляется в соответствии с нормативными документами.

6.1.9. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком.

6.1.10. Безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменных или устных замечаний со стороны заказчика.

6.1.11. Нести полную материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу заказчика и/или третьим лицам по вине подрядчика во время выполнения работ.

6.1.12. Обеспечить заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования. в том числе беспрепятственно допускать его представителей на места производства работ в любое время.

6.1.13. Осуществлять за свой счет своими силами устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока.

6.1.14. Обеспечивать направляемых специалистов всем необходимым оборудованием, инструментом и материалами для проведения гарантийных работ.

6.1.15. Нести ответственность за соблюдение и выполнение подчинённым ему персоналом административных норм и правил, правил техники безопасности во время выполнения работ.

6.1.16. При сдаче работ предоставить гарантийные обязательства, а также сопровождающие документы (паспорт качества, сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкция по эксплуатации, лицензионные соглашения и/или иные документы, подтверждающие качество, безопасность и оригинальность товаров, оформленные в соответствии с законодательством РФ). Все сопровождающие товар документы должны быть представлены на русском языке. Не допускается поставка вышеуказанной документации в виде ксерокопий.

6.1.17. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ по объекту.

6.1.18. При необходимости согласовать с госорганами порядок ведения работ и обеспечить его соблюдение.

6.1.19. По требованию Заказчика представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно выполнения настоящего договора.

6.1.20. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе производства работ дорогам, различным сооружениям (объектам благоустройства) транспортом Подрядчика.

6.1.21. Выполнить в полном объеме и в срок все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

6.1.22. Оплачивать за счет собственных средств необходимые допуски и согласования.

6.1.23. Предоставить Заказчику в течение 2 рабочих дней с даты заключения договора всю контактную информацию, включая информацию о представителях Подрядчика, необходимую для обмена оперативной информацией.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

6.2.2. Требовать от заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

6.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.2.4. По согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными настоящим договором.

6.2.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.

6.2.6. Самостоятельно организовывать процесс производства работ в соответствии с условиями договора, указаниям Заказчика и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.2.7. Привлекать к исполнению обязательств (части обязательств) третьих лиц – субподрядчиков, отвечая за их действия как за свои.

6.3.  Заказчик обязан:

6.3.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

6.3.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

6.3.3. Обеспечить Подрядчику доступ к объектам.

6.3.4. Осуществить приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим договором. При обнаружении отступлений от условий настоящего договора, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

6.3.5. Проводить сверку расчетов с Подрядчиком, с последующим составлением актов сверок за выполненные объемы работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.3.6. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их цене договора, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3.7. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

6.3.8. Исполнять иные обязательства, установленные настоящим Договором.

6.3.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что  Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки   или при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

6.4.2. Отказать Подрядчику в приемке выполненных работ в случае их ненадлежащего качества.

6.4.3. Проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком.

6.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.4.5. Отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а если работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

6.4.6. Вызвать полномочного представителя Подрядчика для предоставления объяснений и пояснений в отношении выполненных работ при обнаружении заказчиком и (или) уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных работ требованиям Технического задания и актом выполненных работ.

6.4.7. Проводить проверки работ без уведомления представителя Подрядчика и по результатам проверок составлять акты, предписания со сроком выполнения работ, сведения которых учитываются при применении неустоек.

7. Распределение рисков

7.1. До сдачи Заказчику результата работ по Договору Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и (или) повреждения работ по объекту или самого объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Риски случайной гибели или повреждения результатов работ, переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе сдачи-приемки работ по объекту дефектов (недостатков) выполненных работ - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных дефектов (недостатков) выполненных работ и подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

7.3. При наличии давальческого материала (оборудование) Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели такого материала (оборудования) с даты его передачи Подрядчику и до приемки результата выполненных работ.

8. Сдача и приемка работ

8.1. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

8.2. Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 2 (двух) календарных дней после получения извещения от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче. Приемка выполненной работы производится после ее полного завершения и оформляется актом о приемке выполненных работ.

8.3. Подрядчик обязуется в течение 2 (двух) календарных дней после окончания работ в письменной форме известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче и предоставить  акт о приемке выполненных работ, подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах, счет на оплату.

8.4. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.

8.5. В течение 5 (семи) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 8.3 договора, Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, проводит экспертизу результатов, предусмотренных контрактов, в части их соответствия условиям договора.

8.6. Не позднее 7 (семи) рабочих дней, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем договор, и направляет Исполнителю подписанный 1 (один) экземпляр акта о приемке выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

8.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания акта приема-передачи выполненных работ несет Подрядчик.

8.8. Если при приемке выполненных работ Заказчиком обнаружены недостатки, стороны составляют акт о недостатках.

При этом Заказчик, в соответствии с п.1 ст.723 ГК РФ, вправе:

- потребовать безвозмездного устранения Подрядчиком таких недостатков;

- потребовать соразмерного уменьшения стоимости работ Подрядчика;

- устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов, понесенных на устранение недостатков.

8.9. Заказчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения недостатков составляет соответствующее требование и направляет его Подрядчику.

В требовании об устранении недостатков Заказчик указывает срок устранения выявленных недостатков.

В требовании о соразмерном уменьшении стоимости работ Заказчик приводит расчет и обоснование уменьшения стоимости работ.

С требованием о возмещении расходов Заказчик передает документы, подтверждающие такие расходы. Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком расходы в срок не позднее 2(двух) рабочих дней с момента доставки соответствующего требования.

9. Гарантийные обязательства, обеспечение гарантийных обязательств

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы и поставленные материалы (товары, оборудование) составляет 12 месяцев. Гарантийные сроки исчисляются со дня подписания сторонами документа о приемке выполненных работ.

9.2. В случае если Заказчиком в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные подрядчиком в процессе производства работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных настоящим договором (в том числе в результате использования оборудования и материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства работ и пр.), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить выявленные нарушения силами и средствами Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного  извещения от Заказчика.

9.3. Гарантийный период продлевается соответственно на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию.

9.4. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков, Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии устранить дефекты самостоятельно или с привлечением третьих лиц за счет Подрядчика. Подрядчик возмещает расходы по устранению дефектов в десятидневный срок с даты получения документов, подтверждающих понесённые Заказчиком расходы.

9.5. Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации производства работ.

10. Расторжение договора

10.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и условиями договора.

10.2. Стороны пришли к соглашению о том, что Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, в том числе в случае существенных нарушений Подрядчиком своих обязательств в рамках настоящего договора.

10.4.	При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Подрядчика Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к Подрядчику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

10.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчик вправе провести экспертизу оказываемых услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем порядке при нарушении Заказчиком существенных условий договора.

10.6. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

10.7.	Договор считается расторгнутым через 10 дней с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения  договора полностью или частично.

10.8. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора (об одностороннем расторжении) аннулируется Стороной, принявшей такое решение, если вторая Сторона устранила нарушения и недостатки, явившимися основанием для принятия такого решения. Срок такого устранения не должен превышать 10 дней с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения  договора полностью или частично.

11. Качество работ

11.1. Подрядчик обеспечивает качественное выполнение работ и использование, входящие в их состав качественных материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполненные Подрядчиком по договору.

11.2. Срок обнаружения ненадлежащего качества результатов работ и входящих в их состав материалов, изделий, конструкций и оборудования, устанавливается согласно договору в течение года, с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

12. Ответственность Сторон

12.1. За соблюдение условий настоящего договора Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

12.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения договора и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

12.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, устанавливается штраф. Размер штрафа устанавливается договором в размере:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно),

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.7. Штрафы начисляются за неисполнение и ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в договоре таких обязательств), устанавливается штраф. Размер штрафа устанавливается договором и составляет:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.9. Каждая из сторон обязана возместить убытки, причиненные другой стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.10. Оплата Подрядчиком неустойки по настоящему договору осуществляется следующими способами:

12.10.1. Путем оплаты неустойки Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления к Подрядчику уведомления с соответствующей претензией (требованием) Заказчика. При оплате неустойки Подрядчик направляет Заказчику копию соответствующего платежного поручения с отметкой банка.

12.10.2. Путем удержания суммы неустойки Заказчиком из суммы денежных средств, предназначенных перечислению на счет Подрядчика за выполненные работы в соответствии с пунктом 3.6 Договора.

12.10.3. Путем удержания денежных средств со средств, переданных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора или путем обращения к Гаранту, предоставившему подрядчику независимую гарантию, в соответствии с разделом 15 Договора.

12.11. Начисленные Подрядчику в период, предусмотренный Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, но не списанные Заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, подлежат списанию в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, посредством направления соответствующих писем, претензий (требований).

13.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами, в порядке, установленном пунктом 13.1. настоящего договора, они подлежат рассмотрению в судебном порядке, согласно действующему законодательству Российской Федерации, в Арбитражном суде Краснодарского края.

13.3. Все возможные претензии (требования) по настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такой претензии (требования).

  - 13.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, осуществляется в виде письма или телеграммы, либо с использованием электронной почты на электронный адрес, указанный в Договоре с подтверждением о получении.

  - Уведомление составляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется Стороне Договора в виде оригинала документа и (или) электронного образа оригинала документа (скан-копии).

  - 13.6. Уведомление, направленное на электронную почту Стороне договора, указанную в разделе 18 Настоящего договора, считается доставленным в день его направления, за исключением случаев, когда Законодательством о договорной системе установлен иной порядок (и срок) уведомлений.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

# 14.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее выполнение таких обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора.

# К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, и т.д., делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору. Данные обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами, имеющими право на такое подтверждение.

# 14.2. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее 2 (двух) календарных дней с момента наступления данных обстоятельств непреодолимой силы, известить телеграммой или с помощью факсимильной или иной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основания освобождения от ответственности.

# 14.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по договору приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по договору не применяются.

# 14.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевают срок выполнения обязательств по договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их последствий.

15. Обеспечение выполнения обязательств по договору

15.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора не предоставляется.

16. Прочие условия

16.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 июля 2026 года.

16.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по нему и ответственности за его нарушение.

16.3. По соглашению сторон Стороны вправе изменить условия договора, не влияющие на результат исполнения заключенного договора в случае:

- изменения платежных реквизитов Заказчика и (или) подрядчика;

- изменения местонахождения организации Заказчика и (или) подрядчика;

- наличия технических ошибок, опечаток и иных несущественных нарушений в тексте договора, требующих их корректировок.

Для целей настоящего пункта под изменениями, влияющими на результат исполнения по договору (существенные условия), понимаются изменения предмета договора, цены договора, объемов поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, сроков, установленных договором в соответствии с требованиями извещения и (или) документации о закупке, спецификации и качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги.

16.4 Стороны вправе изменить не более чем на тридцать процентов предусмотренные договором объем товаров, работ (услуг) и (или) цену договора при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик.

16.5. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены всего объема поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) по договору на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги), за исключением договоров, при заключении которых используется формула цены.

16.6. По соглашению сторон Заказчик вправе уменьшить цену договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги.

16.7. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕАТ, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

16.8. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются положениями настоящего договора и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

16.9. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

16.10. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.11. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, 1 - находится у Заказчика

Или

составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями Сторон с использованием Единого агрегатора торговли

Или

Договор составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями Сторон с использованием системы электронного документооборота.

# 17. Перечень документов, прилагаемых к договору

17.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1. Спецификация,

Приложение №2 Техническое задание.

18. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова» (ФГБУ «Кавказский государственный заповедник») 354340, г. Сочи, Адлерский район ул. Карла Маркса, д.8 ИНН 2317026788 КПП231701001 ОГРН: 1022302723409 р\с 03214643000000011800 банк получатель: ОКЦ №1 ЮГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар (л/с 20186X56810) БИК ТОФК 010349101 ЕКС 40102810945370000010 тел/факс (862) 240-51-36, 240-52-65 e-mail: kgpbz@mail.ru _____________________________ /_______/ | ПОДРЯДЧИК: _____________________________ Ф.И.О. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору от «__»______ 2026 г.

№____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование услуги, работ | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за ед. руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт инженерного комплекса для сбора, фильтрации и очистки сточных вод (ЛОС) в составе туалета на 4 очка на кордоне Гузерипль (замена распределительного клапана, замена воздушного компрессора, замена поплавкового выключателя. | Усл. ед. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ФГБУ «Кавказский государственный заповедник» _________________/ _____________/ М.П. | _______________ ________________________ ________________/____________/ М.П. |

Приложение № 1

к Договору от «__»______ 2026 г.

№____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту инженерного комплекса для сбора, фильтрации и очистки сточных вод (ЛОС) в составе туалета на 4 очка

на кордоне Гузерипль

1.Наименование объекта:

Выполнение работ по текущему ремонту инженерного комплекса для сбора, фильтрации и очистки сточных вод (ЛОС) в составе туалета на 4 очка на кордоне Гузерипль.

Инвентарный номер 21012200003.

2. Место выполнения работ: Республика Адыгея, Майкопский район, кордон Гузерипль.

3. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по текущему ремонту инженерного комплекса для сбора, фильтрации и очистки сточных вод (ЛОС) в составе туалета на 4 очка на кордоне Гузерипль.

Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, требованиями контракта и действующими нормативными правовыми и нормативно-техническими актами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами Российской Федерации.

4. Срок выполнения работ: 14 (четырнадцать) календарных дней с даты заключения контракта.

5.Требования к выполнению работ:

Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудования должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Используемые материалы, изделия должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Материалы должны соответствовать материалам, указанным в локальном сметном расчете, быть новыми и ранее не используемыми, а также свободными от прав третьих лиц. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

Все необходимые для производства работ материалы, их доставку, разгрузку и хранение обеспечивает Подрядчик.

Работы по Объекту выполняются в рабочее время, согласно внутреннему распорядку Заказчика, в выходные дни и внерабочее время, только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан представить информацию на работников Подрядчика с указанием данных (Ф.И.О. полностью, дата и место рождения, место регистрации, место проживания) с приложением копий паспортов. В случае, если работник Подрядчика является гражданином иностранного государства, также предоставляется все разрешительные документы на работу на территории Российской Федерации.

Работы, сопряженные с шумом (сверление, стук, вибрация), должны выполняться в то время, которое согласовал Заказчик, при этом период выполнения таких работ – не ранее 8 ч 00 мин. и не позднее 21 ч 00 мин.

При проведении скрытых работ, Подрядчик предоставляет акты скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком организацию и координирование при проведении работ по Объекту, обеспечивает соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за выполняемые работы и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания.

Подрядчик обеспечивает самостоятельно и за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

Подрядчик обязан контролировать качество выполнения работ.

Подрядчик несет ответственность за повреждения, причинение ущерба, порчи и/или уничтожение имущества Заказчика.

Любой строительный мусор (образовавшийся в процессе выполнения работ), жидкие отходы (включая, но не ограничиваясь, лакокрасочные материалы, цемент, масла, растворители и строительные смеси), иные строительные отходы (далее – отходы), которые остаются во время выполнения работ по Контракту, подлежат вывозу с Объекта Заказчика незамедлительно с момента их образования. Сброс (выброс) любых отходов в систему канализации Заказчика, прилегающую к Объекту территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен.

По окончании работ Подрядчик обязан произвести уборку и очистку Объекта и территории, прилегающей к Объекту от строительного и иного мусора.

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями контракта, сметной документацией, техническим заданием, СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства.», Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", Постановление ГК РФ по строительству и ЖКХ от 17 сентября 2002 года N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве»», Федеральным законом   СП 48.13330.2011 Организация строительства, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», основными положениями и другими нормативными документами, регламентирующими данный вид деятельности.

6.Объемы и виды необходимых работ:

Подрядчику необходимо выполнить работы по замене следующего оборудования:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена распределительного клапана марки RFS TM23-15/SB-160 или эквивалент | шт | 1,0 |
| 2 | Замена воздушного компрессора марки HIBLOW HP-80 или эквивалент | шт | 1,0 |
| 3 | Замена поплавкового выключателя марки Element MS10, 10м или эквивалент | шт | 1,0 |

7. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество выполненных работ, используемых материалов, изделий и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- устранение выявленных недостатков и дефектов, не позволяющих нормальную эксплуатацию результатов работ, в том числе, в течение всего гарантийного периода за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков;

- гарантийный период на выполненные работы и их результат составляет 12 месяцев;

- срок гарантии на надлежащее качество функционирования результатов работ, используемые материалы, конструкций, изделий и оборудования, на 12 месяцев со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных работ) или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

При обнаружении в период гарантийного срока использования результатов работ недостатков, которые не позволят продолжить их нормальное использование, устранить недостатки за свой счет в течение 10 рабочих дней  и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков.

8. Особые условия:

Работы проводятся на территории Кавказского заповедника – особо охраняемой природной территории высшей категории, в связи с чем, в ходе производства работ Подрядчик обязан:

- обеспечить полную сохранность почвенного и растительного покрова, за исключением площади самого мостика из бетона и ограждения из балюстрады с балясинами – в случае необходимости

- предусмотреть минимальные шумовые, физические (любые другие) воздействия на животных, обеспечить сохранность деревьев, растений, травяного покрова;

- доставку и вывоз грузов осуществлять средствами, не наносящими ущерба окружающему ландшафту и эстетическим качествам природной среды;

- обеспечить вывоз отходов от производства работ с территории в полном объеме;

-  не допускать проливов топлива, горюче-смазочных материалов;

- исключить всякую возможность возникновения пожаров в результате проведения работ, обеспечить выполнение правил пожарной безопасности при производстве работ.

Производство работ на территории с опасными природными условиями:

- обеспечить безопасность людей, техники, оборудования, иных материальных ценностей при производстве работ.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ФГБУ «Кавказский государственный заповедник» _________________________/ _____________/ М.П. | _______________ ___________________________ _________________/_____________/ М.П. |