2

Требования к работам (услугам):

	Таблица 1. Виды работ (услуг), код по ОКПД, место выполнения работ (оказания услуг), сроки выполнения работ (оказания услуг), сдачи отчетной документации и подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств

	Номер этапа
	Виды работ (услуг) 
	Код по Общероссийскому классификатору продукции видов экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
	Место выполнения работ (выполнения услуг)
	Срок выполнения работ

(оказания услуг)
	Дата предоставления отчетной документации Государственному заказчику
	Дата подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Оказание услуг 
по техническому надзору при выполнении работ 
по ремонту помещений 
в здании Рособрнадзора
	71.12.20.190
	г. Москва,
ул. Садовая-Сухаревская, д. 16
	С 01.06.2026 по 30.06.2026
	30.06.2026
	03.07.2026


	Таблица 2. Виды работ (услуг), требования, предъявляемые к работам (услугам), документам и материалам, включаемым в состав отчетной документации

	Номер этапа
	Виды работ (услуг)
	Требования, предъявляемые к работам (услугам), в том числе к параметрам, определяющим качество заказываемых работ (услугам), и количественным (и/или объемным, структурным и иным) характеристикам
	Состав отчетной документации 

(в том числе требования к составу документов, входящих в отчет) 

	1
	2
	3
	4

	I
	Оказание услуг 
по техническому надзору при выполнении работ 
по ремонту помещений 
в здании Рособрнадзора
	Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) по техническому контролю при выполнении Подрядчиками следующих работ (услуг) в конференц-зале Рособрнадзора общей площадью 186,0 кв.м, расположенного в административном здании по адресу: город Москва, ул. Садовая-Сухаревская,
 д. 16 (эт. 5, пом. I, ком. № 1) (далее – Объект):

- ремонт Объекта;

- монтаж вентиляционного и кондиционирующего оборудования системы кондиционирования и вентиляции воздуха Объекта;

- монтаж оборудования видеоотображения и звукоусиления системы аудиовизуального обеспечения Объекта;

- монтаж системы технологического и постановочного освещения Объекта.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Государственный заказчик передает Исполнителю:

- дизайн проект, электрический проект силового оборудования и освещения, проектную документацию «Система аудиовизуального обеспечения», проектную документацию «Система технологического 
и постановочного освещения (СТПО)» (далее – Документации);

- ведомости объемов работ, а также локальный сметный расчет (смета) «Выполнение работ по текущему ремонту помещения»; локальный сметный расчет (смета) № 1 «Выполнение работ по монтажу вентиляционного оборудования системы кондиционирования и вентиляции воздуха в конференц-зале административного здания Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16»; локальный сметный расчет (смета) № 1 «Монтаж оборудования видеоотображения системы аудиовизуального обеспечения»; локальный сметный расчет (смета) № 1 «Монтаж оборудования звукоусиления системы аудиовизуального обеспечения»; локальный сметный расчет (смета) № 1 «Выполнение работ по монтажу кондиционированного оборудования системы кондиционирования и вентиляции воздуха в конференц-зале административного здания Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16»; локальный сметный расчет (смета) № 1 «Монтаж системы технологического и постановочного освещения» (далее – Сметы).

В ходе выполнения работ (оказания услуг) Исполнитель должен осуществить:

- проверку соответствия работ, выполняемых Подрядчиками, показателям, требованиям, касающихся технических и качественных характеристик установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- проверку наличия требований и подтверждения соответствия, процессов и методов производства 
в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий; 

- контроль соблюдения Подрядчиками графиков выполнения работ на Объекте;

- контроль соблюдения Подрядчиками качества выполняемых работ в соответствии с Документациями 
и Сметами, а также строительными нормами и правилами;

- контроль применения Подрядчиками материалов, установленных Документациями и Сметами, а также наличия на них заводской документации (паспортов, сертификатов); 

- контроль соответствия объемов и качества, выполняемых Подрядчиками работ Сметам;

- контроль своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при выполнении Подрядчиками работ на Объекте;

- участие в освидетельствовании скрытых работ, с подписанием соответствующих актов;

- выезд, не менее 3 (трех) раз в неделю, на Объект с целью проверки хода выполнения Подрядчиками работ;

- проверку полноты и достоверности, предоставляемых Подрядчиком сведений Государственному заказчику;

- контроль соблюдения Подрядчиками техники безопасности при проведении работ на Объекте;

- проверку и контроль документов, предоставляемых Подрядчиками Государственному заказчику (технические паспорта, сертификаты качества на привозимые на Объект готовые строительные материалы 
и конструкции, сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых 
при проведении работ);

- предоставлять 1 (один) раз в неделю Государственному заказчику информацию о ходе выполнения Подрядчиками работ на Объекте, с перечнем выявленных нарушений;

- участвовать в решении технический вопросов, в случае их возникновения, в ходе выполнения Подрядчиками работ на объекте;

- фотофиксацию Объекта, не менее 1 (одного) раза в неделю;

- инициировать приостановку работ на Объекте путем направления Государственному заказчику соответствующего уведомления , в случае выявления грубых нарушений технологии работы 
или использования материалов не надлежащего качества.

Выполнение работ (оказание услуг) Исполнителем должны оказываться в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»;

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; 

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Кроме того, Исполнитель должен соблюдать технику безопасности при выполнении работ (оказании услуг) 
во избежание производственных травм и несчастных случаев в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда 
в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 48.13330.2019 «СНИП 12-01-2004 Организация строительства». 

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения государственного контракта Исполнитель должен назначить своего представителя, ответственного за выполнение работ (оказание услуг), для взаимодействия
с Государственным заказчиком.

При выполнении работ (оказании услуг) по государственному контракту Исполнитель должен руководствоваться распоряжением Рособрнадзора от 22.03.2023 № 192-09 «Об организации пропускного 
и внутриобъектового режимов, правил поведения в Федеральной службе по надзору в сфере образования 
и науки», в соответствии с которым граждане иностранных государств допускаются в здание Рособрнадзора 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель должен представить для согласования Государственному заказчику список сотрудников
и автотранспорта, допускаемых на Объект, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения государственного контракта. В случае внесения изменений в список Исполнитель должен в течение 1 (одного) рабочего дня представить его на согласование Государственному заказчику.

При выполнении работ (оказании услуг) Исполнитель обязан соблюдать пропускной режим, установленный на Объекте. Работы (услуги) выполняются (оказываются) в рабочие дни с понедельника по четверг с 9-00 
до 18-00 часов по местному времени, в пятницу с 9-00 до 16-45 часов.

Работы (услуги) выполняются (оказываются) на территории действующего Объекта. Деятельность организации в здании, затрагиваемом данными работами (услугами), не прерывается. Выполнение работ (оказание услуг) не должно препятствовать или создавать неудобства в работе организации или представлять угрозу для сотрудников и посетителей. При выполнении работ (оказании услуг) требуется неукоснительное соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.
	Отчетная документация 
о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту представляется 
на бумажном и электронном носителях.

Содержание отчетной документации должно отражать соответствие качества выполнения работ (оказания услуг), а также количественных, объемных 
и/или иных параметров выполненных работ (оказанных услуг) каждому 
из требований, указанных в Таблице 2, а также фотофиксацию. 

Оригинал счета и оригинал счета-фактуры при необходимости.

Отчетная документация предоставляется в Управление делами, организации закупок
и бюджетного процесса
с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом Исполнителя.




	Таблица 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг)

	Номер этапа
	Виды работ
	Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ
	Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ и передаваемых Государственному заказчику

	1
	2
	3
	4

	I
	Оказание услуг 
по техническому надзору при выполнении работ 
по ремонту помещений 
в здании Рособрнадзора
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено


	Таблица 4. Требования о наличии у Исполнителя лицензии об обладании правами на объекты интеллектуальной собственности

	Номер этапа
	Виды работ 
	Требование о наличии у Подрядчика лицензии с указанием вида требуемой лицензии и вида лицензируемой деятельности со ссылкой на правоустанавливающий нормативный акт
	Требование об обладании Подрядчиком правами
на объекты интеллектуальной собственности

	1
	2
	3
	4

	I
	Оказание услуг 
по техническому надзору при выполнении работ 
по ремонту помещений 
в здании Рособрнадзора
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено


	Таблица 5. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства Подрядчика, специфические обязанности Государственного заказчика

	Номер этапа
	Виды работ 
	Гарантийные обязательства Подрядчика
	Специфические обязанности Государственного заказчика

	1
	2
	3
	4

	I
	Оказание услуг 
по техническому надзору при выполнении работ 
по ремонту помещений 
в здании Рособрнадзора
	                                                      Не предусмотрено
	Государственный заказчик передаёт копии Документации 
и Смет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Исполнителя.
Государственный заказчик согласовывает представленный Исполнителем список сотрудников и автотранспорта (изменения
в список), допускаемых на Объект, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае невозможности согласовать данный документ в установленный срок Государственный заказчик направляет мотивированный отказ с указанием причин 
и срока для доработки.


	Таблица 6. Порядок приемки исполнения обязательств по государственному контракту

	Номер этапа
	Требования к порядку приемки исполнения обязательств

	1
	2

	1
	Приемка исполнения обязательств по государственному контракту осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», нормативных правовых актов в сфере государственных закупок
в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

Выполненные работы (услуги) считаются принятыми после подписания Государственным заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки исполнения обязательств 
по государственному контракту. При досрочном выполнении работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о досрочном выполнении работ 
и предоставить отчетную документацию. В случае согласия Государственного заказчика принять досрочно выполненные работы Государственный заказчик сообщает Исполнителю дату приемки выполненных работ и предоставления отчетной документации.


Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственному контракту производится Государственным заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке.

Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) фактически выполненных работ (оказанных услуг) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту по установленным Государственным заказчиком формам при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.

Общая стоимость выполненных работ (оказанных услуг) включает в себя расходы Исполнителя по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов
и иные затраты, издержки и расходы, связанные с исполнением государственного контракта.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных государственным контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается государственным контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены государственного контракта (отдельного этапа исполнения государственного контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения государственного контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов цены государственного контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, которое
не имеет стоимостного выражения (при наличии в государственном контракте таких обязательств), размер штрафа составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Убытки, нанесенные Государственному заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств
по Государственному контракту, могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного государственным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, не может превышать цену государственного контракта.

Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по государственному контракту.

В случае применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней) расчеты с Исполнителем осуществляются в срок, предусмотренный государственным контрактом, после уплаты Исполнителем соответствующих неустоек (штрафов, пеней).
Контактное лицо со стороны Государственного заказчика

	Ф.И.О., должность
	Марков Марат Ринатович

	Контактный телефон
	8 (495) 608-71-74 (доб. 1086)

	Адрес эл. почты
	m.markov@obrnadzor.gov.ru


