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Приложение №1
к Государственному контракту № ______
от ________ 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение авторского надзора за объектом ремонта моста через Лог на км 21+426 автомобильной дороги А-321 Барнаул-Павловск-граница с Республикой Казахстан, Алтайский край
	1.Основание для выполнения авторского надзора
	План работы  ФКУ «Сибуправтодор» на 2026-2028 гг.

	2. Состав авторского надзора
	-  регулярное ведение журнала авторского надзора и контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал;

-  проверка соответствия производимых ремонтных работ проектной документации и требованиям строительных норм и правил;

- выдача предписаний о приостановке работ строительной подрядной организации в случае несоответствия выполняемых ремонтных работ требованиям строительных норм и правил, проектно-сметной документации;

-  своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 и Градостроительным кодексом РФ и контроль исполнения;

 -  принятие участия в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность конструкции в целом;

- присутствие при приемке ответственных конструкций;
-  выборочный контроль соблюдения качества и технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости, долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования;

- контроль и измерение геометрических параметров всех вновь устраиваемых и ремонтируемых конструктивных элементов;

- выборочная проверка высотных отметок на всех этапах ремонта;

-  фотоматериалы с изображением основных конструктивных элементов и технологических процессов, выполненных в период проведения авторского надзора, с краткими комментариями и обязательным указанием даты съемки (месяц, год).

	3. Вид договора подряда
	Государственный контракт с фиксированной ценой.

	4. Особые условия
	Периодичность выездов на объект – определяется Календарным графиком и Заказчиком.
Каждый выезд оформляется отчетом с записью в журнал авторского надзора.

	5. Срок окончания работ 
	1 ноября 2027 год.
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