ПРОЕКТ
Государственный контракт №
на выполнение работ по демонтажу и замене инженерных сетей(отопление) между корпусом ПФРСИ и зданием штаба со шлюзом ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Московской области.


г. Коломна                                                                                                              «___» ___________ 2026 год

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказания по Московской области», действующее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое 
в дальнейшем Заказчик, в лице временно исполняющего обязанности начальника 
Бизюлина Дмитрия Игорьевича, действующего на основании Приказа ГУФСИН России 
по Московской области от 24.07.2026 № 193-к и Устава, с одной стороны, и__________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года №44-ФЗ и иного законодательства Российской Федерации, по итогам аукциона в электронной форме (протокол от «___» _________ 2026 года № ______________, извещение от «____» __________ 2026 года № ________________) заключили настоящий Контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом, Исполнитель обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, выполнить работы по демонтажу и замене инженерных сетей (отопление) между корпусом ПФРСИ и зданием штаба со шлюзом ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Московской области расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, Колычёвский проезд, д.6, в соответствии с утвержденной локальной сметной документацией, а Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и оплатить их.
1.2. Место выполнения работ: Московская область, г. Коломна, Колычевский проезд, д.6 (по месту нахождения Исполнителя, с выездом на объект, указанный в Контракте).
1.3. Место предоставления результатов работ: Московская область, г. Коломна, Колычевский проезд, д.6

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена    Контракта составляет _____________ (________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС_________ (________________) рублей копеек/ (НДС не облагается).
2.2. В случае если Исполнителем не были учтены затраты на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть оказаны в соответствии с предметом Контракта, данные работы будут в любом случае выполнены в полном объеме, заявленном Заказчиком, в пределах цены настоящего Контракта.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.
2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом, объема работ и иных условий исполнения контракта.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке, путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Исполнителя, указанный в пункте 13. 
КБК 320 0305 42 4 06 90049 244.
2.6. Оплата выполненных работ (отдельных этапов исполнения Контракта) производится Заказчиком за фактически выполненные работы, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.  
2.7. Обязательства Заказчика по оплате работ, принятых без замечаний, считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.9. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.10. Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3. Права и обязанности Заказчика

Заказчик обязан:
3.1. Передать Исполнителю исходные данные и иную документацию, необходимую для выполнения работ по Контракту, по письменному запросу Исполнителя.
3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием выполняемых работ цене Контракта, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.
3.4. Проводить проверку предоставленных Исполнителем результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Произвести приемку и оплату выполненных Исполнителем работ, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом и в пределах цены настоящего Контракта.
3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 15 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта следовать положениям статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.7. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, а также обязательства, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации.

Заказчик имеет право:
3.10. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.
3.11. Предъявлять письменные претензии в случае ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств.
3.12. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию и получать ее от Исполнителя в течение одного календарного дня со дня получения Исполнителем письменного требования Заказчика.
3.13. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем выполняемых работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.14. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом и приложениями к нему.
3.15. Привлекать Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатком выполненных работ.
3.16. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.Права и обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

4.1. Выполнить работы в объеме, соответствующей утвержденной локальной сметной документацией, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 
4.2. Назначить ответственное лицо для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Контракта.
4.3. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными соисполнителями, за координацию их деятельности.
4.4. Обеспечить передачу Заказчику результата работ, в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение работ и другими нормативными документами Российской Федерации.
4.5. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять необходимые отчеты о ходе выполнения работ.
4.6. Незамедлительно в письменной форме уведомить Заказчика в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Заказчика).
4.7. Заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.
4.8. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Исполнителем и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и действующему законодательству Российской Федерации.
4.10. Исполнитель гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
4.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; иных, независящих от Исполнителя обстоятельствах, угрожающих качеству выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.12. В срок, установленный в письменном требовании Заказчика и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, образовавшиеся по вине Исполнителя, выявленные в ходе приемки Работ, а также в период гарантийного срока.
4.13. Исполнитель не вправе передавать результаты работ третьим лицам без согласия Заказчика.
4.14. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до передачи их Заказчику.
4.15. Представлять Заказчику результаты работ, в том числе на электронных носителях. 
4.16. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта следовать положениям статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, а также обязательства, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации. 

Исполнитель вправе:

4.18. Завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, при согласовании с Заказчиком.
4.19. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в минимально короткие сроки в письменной форме.
4.20. Получать от Заказчика содействие при исполнении Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.21. Требовать своевременной приемки и оплаты выполненных работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.22. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Период выполнения работ: с даты заключения Контракта в течение 20 рабочих дней. 
5.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работ в соответствии с условиями Контракта, если не докажет, что допущенные нарушения обусловлены действиями (бездействием) Заказчика или обстоятельствами непреодолимой силы с представление документов, подтверждающих обстоятельств на которые ссылается.
5.3. Исполнитель в полном объёме оценил срок выполнения работ и признает его достаточным для выполнения всех работ по Контракту. В случае возникновения просрочки выполнения обязательств по Контракту, Исполнитель не вправе ссылаться на недостаточность срока, необходимого для выполнения работ по Контракту.

6. [bookmark: sub_10081]Конфиденциальность

[bookmark: sub_10082]6.1. Передача, распространение и обеспечение защиты информации, связанной с исполнением обязательств по Контракту, осуществляется Сторонами с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
[bookmark: sub_10083]6.2. Принятые Сторонами обязательства по соблюдению конфиденциальности или неиспользованию информации, полученной в ходе выполнения работ по Контракту, не распространяются на общедоступную информацию или информацию, которая становится известна третьим сторонам не по вине Стороны, получившей соответствующую информацию.
6.3. Стороны Контракта не вправе использовать полученную информацию в личных целях или сообщать ее третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет  приемку выполненных работ. 
7.2. Приемка работ по настоящему Контракту производится путем подписания Стронами документа о приемке.


  


8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
8.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года № 1042 в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.-8.7.  настоящего контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закон № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Закон № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно)
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1 000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
б) 5 000,00 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в) 10 000,00 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г) 100 000,00 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.
8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
8.9.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042) в следующем порядке:
а) 1 000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5 000,00 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000,00 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000,00 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.  Порядок расторжения Контракта

9.1. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 8 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.3. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.4. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Ни одна из Сторон по настоящему Контракту не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности (далее - форс-мажорные обстоятельства).
10.2 При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель должен незамедлительно информировать Заказчика (по телефону, факсимильной связи или любым иным способом) о возникновении таких обстоятельств, а также сроках и способах их устранения.
10.3 О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны письменно уведомляют друг друга в 10 (десятидневный) срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению.
10.4 В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные обстоятельства документа в установленные сроки, Сторона Контракта, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на них при возникновении спора о ненадлежащем исполнении такой Стороной обязательств по настоящему Контракту.
10.5 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 30 дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Гарантии

11.1 Исполнитель гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ и т.д.), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ.
11.2 Гарантийный срок на выполненные по Контракту работы составляет 2 (два) года с даты подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.
11.3 Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
11.4 Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Исполнителя. Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Исполнителем обнаруженных недостатков, ответственность за которые несет Исполнитель.
11.5 Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 11.2 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
11.6 Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Исполнителем уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
11.7 В случае уклонения Исполнителя от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Исполнителя.
11.8 Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.


12. Порядок разрешения споров

[bookmark: undefined]12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
12.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
12.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системе (ЕИС)  путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системе (ЕИС), подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, Исполнителя, и размещаются в единой информационной системе (ЕИС)  без размещения на официальном сайте.
12.4. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 календарных дней.
12.5. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. Каждая из Сторон Контракта подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Контракта. 
13.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Контракта и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 13.1 настоящего Контракта, в том числе со стороны руководства или работников Сторон.
13.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками, действующими по Контракту, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
13.4. Сторонам Контракта, их руководителям и работникам запрещается:
· Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Контракта, их руководства, работников, действующих по Контракту.
· Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.
· Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
13.5. В случае возникновения у Стороны Контракта подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.



14. Особые условия

14.1 Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
14.2 Исполнитель не имеет права передавать задолженность Заказчика за выполненные работы третьему лицу без согласия Заказчика.
14.3 Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года №44-ФЗ.
14.4 Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительное соглашение к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента его подписания Сторонами.
14.5 Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.
14.6 При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.7 В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
14.8 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить об этом другую сторону. В случае изменения реквизитов Исполнителя, указанных в настоящем Контракте, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) календарных дней письменно сообщить об этом Заказчику. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем Контракте банковские реквизиты Исполнителя, несет Исполнитель. В случае несоблюдения настоящего пункта Контракта Сторона считается надлежащим образом уведомленной при направлении уведомления по адресу, указанному в Контракте.
14.9 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.
14.10 Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
                14.11 Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует 
        до 31.12.2026 года.
14.12 Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту в полном объеме.
	









15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Государственный заказчик	Подрядчик

	Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области»
ФКУ ИК-6ГУФСИН России по Московской области 
Юридический адрес: 109382, Московская область, 
г. Коломна, Колычевский проезд, д. 6. 
Почтовый адрес: 109382, Московская область, г. Коломна, Колычевский проезд,
 д. 6. 
Телефон: 8 (498) 661-12-12 (доб. 18-31)
Банковские реквизиты:
(ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Московской области 
л/с 03481056900 в УФК по Московской области)
Р/с 40102810745370000024
К/с 03212643000000013234
Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
ИНН 5022013330
КПП 502201001
БИК 012202102
ОГРН 1025002741389
ОКПО 08556205
ОКТМО 46738000001
ОКОГУ 1318010
ОКВЭД 84.23.4
ОКФС 12 – Федеральная собственность
Е-mail oiiho.ik-6@50.fsin.gov.ru

Врио начальника ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Московской области


__________________ Д.И. Бизюлин
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Приложение №1
Локальный сметный расчет 

