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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
ИКЗ (_______________________________________)

г. Великие Луки                                                                                     « __ »  ____________ 2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительный центр №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области», выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Свиридова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с _____________ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили  настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. «Подрядчик» по заданию «Государственного заказчика» обязуется выполнить работы по замене участка  теплотрассы  отопления  и  ГВС  на  участке ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Псковской  области, расположенного по адресу: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Горицкая, д.16А, ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Псковской области, (далее именуемый - «объект») и передать их результат «Государственному заказчику», а «Государственный заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные «Подрядчиком» надлежащим образом и в надлежащий срок работы и их результат согласно условий настоящего Контракта. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются «Подрядчиком» согласно Приложения №1 к настоящему контракту (локальный сметный расчет, определяющий  виды и объемы подлежащих выполению работ). Характеристики используемых при выполнении работ сырья материалов и комплектующих изделий содержатся в Приложении №2 к настоящему контракту.
1.2. Срок выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ: с момента заключения настоящего  контракта до 30.09.2026 года (работы должны проводятся по предварительному согласованию с руководством ИЦ-1).
1.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются иждивением «Подрядчика», т.е. силами, средствами с использованием сырья,  материалов и комплектующих изделий «Подрядчика» с учетом режима работы ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Псковской области.
1.4. Объем оказываемых услуг: 1 условная единица.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1.  «Подрядчик» обязан:
2.1.1. Осуществлять ремонтные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, правилами и нормами и иными требованиями, предъявляемыми к выполнению предусмотренных Контрактом работ действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Обеспечить собственными и привлеченными силами и средствами качественное выполнение работ, согласно условиям настоящего Контракта, и сдать «Государственному заказчику», указанный в п.1.1. Контракта объект (результат работ), по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) с предоставлением журнала работ.
2.1.3. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему. 
2.1.4. При выполнении предусмотренных настоящим Контрактом работ использоватьсырье  материалы, и комплектующие изделия соответствующие требованиям государственных стандартов, технических регламентов, правилам и нормам, предъявляемым к ним в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и  предоставить «Государственному заказчику» документы, подтверждающие качество и безопасность используемых при проведении работ сырья, материалов и комплектующих изделий.
2.1.5. Использовать материалы, имеющие сертификат пожарной безопасности, согласно СНиП.
2.1.6. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности, не производить загрязнение земельных участков и водоемов расположенных в месте выполнения работ.
2.1.7. Осуществлять своими и привлеченными силами, средствамив процессе производства работ систематическую, а по завершению работ окончательную уборку строительного мусора. 
2.1.8. Вывезти до дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы территории объекта ремонта строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительный материал, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое принадлежащие ему имущество, а также мусор.
2.1.9. В случае обнаружения «Государственным заказчиком» некачественно выполненных работ устранить безвозмездно по требованию «Государственного заказчика» недостатки и дефекты в работе своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованные с «Государственным заказчиком» сроки, но не позже чем в течении 30 дней с момента заявления «Государственным заказчиком» соответствующего требования.
2.1.10. От начала работ до подписания акта о приемке выполненных работ, «Подрядчик» несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, инструментов, конструкций и т.п., как принадлежащих «Подрядчику» так и приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.
2.1.11. Нести ответственность за нарушение правил пожарной безопасности при производстве работ на объекте.
2.1.12. В 2-х дневный срок после окончания работ письменно уведомить «Государственного заказчика» о готовности к сдаче результатата выполненных работ (устранении недоделок) по настоящему Контракту.
2.2. «Подрядчик» имеет право:
2.2.1. Сдать работы досрочно по соглашению с «Государственным заказчиком».
2.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с условиями Контракта.
2.2.3. Запрашивать у «Государственного заказчика» разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.
2.3. «Государственный заказчик» обязан:
2.3.1.Принимать меры по ликвидации аварийного состояния на Объекте, возникшего по вине «Государственного заказчика».
2.3.2. После получения от «Подрядчика» уведомленияо готовности к сдаче выполненных работ (устранении недоделок), своевременнокомиссионноосмотреть и принять результаты работ в сроки определенные пунктом 4 настоящего Контракта.
2.3.3. Своевременно оплачивать выполненные надлежащим образом  работы «Подрядчика» в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.4. «Государственный заказчик» вправе:
2.4.1. В любое время  проверять ход и качество выполняемых работ.
3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет _______________(____________) рублей __ копеек, 
(в том числе НДС ____% в размере _____(_____) рублей _____ копеек / НДС не облагается на основании ст. ______ Налогового кодекса Российской Федерации), является твердой и определяется  на весь срок исполнения контракта.
Сумма, подлежащая оплате «Государственным заказчиком» «Подрядчику» уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ «Государственным заказчиком».
В цену контракта включены все расходы «Подрядчика», связанные с выполнением работ по Контракту, в том числе стоимость работ, сырья, материалов, комплектующих изделий  и оборудования, используемых при выполнении работ, расходы на их погрузку, разгрузку, доставку, погрузку и вывоз строительного мусора, погрузку, разгрузку и доставку инструментов до объекта, страхование, налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. «Государственный заказчик» обязуется безналичным путем перечислить сумму, указанную в п. 3.1. Контракта после его заключения и поступления предельного объема финансирования на расчетный счет «Подрядчика», согласно установленному порядку оплаты работ:
оплата за выполненные работы производится «Государственным заказчиком» 
на основании справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 7 (семь) рабочих днейс момента подписания «Государственным заказчиком» акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, подтверждающего выполнение «Подрядчиком» полного комплекса работ, предусмотренного настоящим Контрактом и приемку  данных работ и их результата «Государственным заказчиком», включая устранение выявленных в процессе приемки работ  недостатков и поступления предельного объема финансирования.
3.3. Превышения «Подрядчиком» объемов и стоимости работ, не предусмотренные настоящим. Контрактом оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.
3.4. Обязательства по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «Государственного заказчика».
3.5. В случае изменения расчетного счета «Подрядчик» обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет «Подрядчика», несет «Подрядчик».
3.6. Изменение условий Контракта допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара  (сырья, материалов и комплектующих изделий) объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы,  и иных условий контракта;
б) При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;
в) В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема  работ, предусмотренных контрактом.
3.7. Источник финансирования: федеральный бюджет 2026 года.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Сдача выполненных работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта, осуществляется по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2.
4.2. Для проверки выполненных работ и их результата в части их соответствия условиям Контракта «Госудатсвенный заказчик» обязан провести экспертизу, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.3. «Подрядчик» обязан в 2-х дневный срок после окончания работ письменно уведомить «Государственного заказчика»о готовности к сдаче результата выполненных работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, (устранения недоделок) по настоящему Контракту.
4.4. «Государственный заказчик», получивший сообщение «Подрядчика» о готовности 
к сдаче результата выполненных по Контракту работ, обязан приступить к его приемке.
4.5. Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) «Подрядчик» представляет «Государственному заказчику» не позднее 2-х  дней с даты окончания работ. «Государственный заказчик» обязан в течение10-ти  рабочих дней с момента получения уведомления о готовности к сдаче результата работ осмотреть и принять результаты выполненных работ, а также оформить документы о приемке работ. Оформление документа о приемке  (за исключением отдельного этапа исполнения контракта)  выполненных  работ (их результатов), осуществляется Государственным заказчиком  после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
4.6. Работы и их результат по настоящему Контракту считаются принятыми «Государственным заказчиком» после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3, акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом объекта, исполнительной документации «Государственным заказчиком» или его уполномоченным представителем, подтверждающих выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящим Контрактом, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. Акт приема в эксплуатацию законченного ремонтомобъекта оформляется и подписывается сторонами настоящего контракта в течение срока предусмотренного п.п. 4.5. настоящего Контракта.Для проверки выполненных работ и их результата в части их соответствия условиям  Контракта  «Государственный  заказчик»    проводит   экспертизу в соответствии с требованиями     Федерального  закона  от   05.04.2013   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.7. В случае, если в процессе выполнения работ «Подрядчиком» выполняются скрытые работы, «Подрядчик» обязуется сдать их результат «Государственному заказчику» 
по актам скрытых работ в противном случае по требованию «Государственного заказчика» «Подрядчик» обязуется своими силами, средствами и за свой счет вскрыть результат вышеуказанных работ для его приемки«Государственным заказчиком» и так же своими силами, средствами и за свой счет произвести работы по  приведению вскрытого результата работ в исходное предшествующего вскрытию состояние.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. Исполнение обязательств по Контракту  обеспечивается  внесением Подрядчиком денежных средств по следующим реквизитам Государственного заказчика: ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Псковской области л/с 05571F9630) ИНН-6025053125 КПП-602501001 БИК-015805002  номер счета обслуживающей организации 03212643000000015700, номер счета получателя средств 40102810145370000049 ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ БАНКА РОССИИ// УФК по Псковской области, г.Псков или исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением Подрядчиком  банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года.
Обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере 5% до исполнения контракта, что составляет 15 948,90 рублей.
5.2. При неисполнении или ненадлежащим исполнении Подрядчиком своих обязательств 
по настоящему контракту находящихся под обеспечением,    внесенная  Подрядчиком   в качестве обеспечения исполнения контракта  денежная сумма не возвращается Государственным заказчиком Подрядчику, а в случае  если в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта предоставлена банковская гарантия гарант выплачивает Государственному заказчику предусмотренную банковской гарантией денежную сумму, в порядке предусмотренном  Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5.3.  В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации 
у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик  обязуется  предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
5.4. Если в качестве способа обеспечения исполнения Контракта  Подрядчиком  выбрано внесение денежных средств, Государственный заказчик обязуется возвратить эти средства (часть этих средств) Подрядчику  за вычетом суммы полагающейся Государственному заказчику в  течение 15 дней  с момента приемки Государственным заказчиком  всех работ  выполняемых по настоящему контракту  (при  уменьшении размера обеспечения в течение 15 дней с момента поступления соответствующего заявления Подрядчика Государственному заказчику при наличии оснований предусмотренных действующим законодательством РФ).  
 5.5. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является  казенное учреждение, положения Контракта об обеспечении  исполнения контракта  
не применяются.
5.6. Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить исполнение основных обязательств Подрядчика по контракту (выполнение работ   надлежащего качества, в установленном объеме и в надлежащий срок, оплата неустоек, пеней, штрафов, возмещение убытков). 
5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несёт ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.8. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по настоящему контракту Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
5.9. В случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком иных обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик  в праве потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет _______ рублей.
5.10. В случае просрочки  исполнения Подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик  направляет Подрядчику  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
5.11. Пеня начисляется за  каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком. 
5.12. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. Подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере ____ процентов от цены настоящего Контракта, что составляет _____________ руб. ____ коп.
5.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик  обязан оплатить Государственному заказчику штраф в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042  в размере ______ рублей.
5.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.15. Уплата Подрядчиком  неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту. Общая сумма начисленных штрафов  за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком  или Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цены настоящего Контракта. 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, урагана, землетрясения и иных обстоятельств, если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти  обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то  Стороны могут заключить соглашение о расторжении настоящего Контракта с проведением взаиморасчетов.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, совершеныв письменной форме, имеют ссылку на настоящий Контракт и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контрактав соответствии с гражданским законодательством.
7.3. «Государственный заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы,  и иных условий контракта;
б) При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;
в) В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема  работ, предусмотренных контрактом.

8. ГАРАНТИИИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. «Подрядчик» гарантирует:
8.1.1. Надлежащее качество используемых сырья,  материалов, комплектующих изделий, конструкций,оборудованияи систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартами техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
8.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией 
и действующими нормами и техническими условиями.
8.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
8.2. Гарантийный срок эксплуатации  результата выполненных   работ составляет  5 лет с момента приемки выполненных работ Государственным заказчиком. Гарантии распространяются на все виды, элементы и составные части  выполненных  работ, а так же на все  применяемые при выполнении работ сырье,  материалы и комплектующие изделия.
Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные 
с «Государственным заказчиком» сроки но не позднее 30 дней с момента получения 
от «Государственного заказчика» соответствующего требования на основании акта выявленных недостатков (дефектов) в процессе эксплуатации объекта. Для участия 
в составлении акта выявленных недостатков (дефектов), согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения «Государственного заказчика».
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8.3. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения «Государственный заказчик» назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт 
по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право Сторон обратиться в судебные  органы  по данному вопросу. Возмещение расходов 
на проведение экспертизы производится за счет «Подрядчика», в случае если установлена причинная связь между действиями «Подрядчика», связанными с выполнением работ по настоящему государственному контракту, и обнаруженными недостатками (дефектами, недоделками).

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Претензионный порядок разрешения споров:
9.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
9.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
9.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 7 (семи) календарных дней  с момента получения претензии.
9.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный  суд Псковской области.
9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Псковской области. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам сторон, действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.2. По вопросам, связанным с выполнением работ по настоящему Контракту, Стороны в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения  Контракта назначают ответственных лиц.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
11.2. Контракт действует до 31 декабря 2026 года, а в части расчетов, гарантийных обязательств и обеспечения гарантийных обязательств до полного исполнения обязательств.
11.3. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Контракте, Подрядчик  обязан в течение одного дня  уведомить об этом  Государственного заказчика и сообщить новые реквизиты.
В противном случае все риски, связанные с направлением  Подрядчику документов или перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.
11.4. Контракт подписывается сторонами в электронной форме. Стороны в случае необходимости имеют  право оформить контракт на бумажном носителе.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Государственный заказчик
	Подрядчик

	ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Псковской области
ИНН 6025053125  КПП 602501001
БИК 012202102   л/с 03571F19630 
к/с  40102810745370000024
р/с  03211643000000013215
в ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
ОГРН 1216000002151
ОКАТО58410000000
электронная почта: ic1@60.fsin.gov.ru   
 тел 8(81153)46011
адрес: 182105, Псковская область,
г. Великие Луки, ул. Горицкая д.16а
___________________
м.п.
	
















___________________
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Приложение №1 к 
Государственному контракту №___ от _______









Локальный сметный расчет 








































Приложение №2  к
Государственному контракту №___ от _______


Характеристики используемых при выполнении работ сырья материалов и комплектующих изделий

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование и описание товара, необходимого для выполнения работ

	1. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	Шт.
	2
	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм.
Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм

	2. 
	Установка фильтров диаметром: 100 мм
	Шт.
	2
	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 1,0/1,6 МПа, условный диаметр прохода 100 мм

	3. 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	Шт.
	4
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм

	4. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	Шт.
	2
	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм

	5. 
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 108 мм
	м
	64
	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм

	6. 
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: до 57 мм
	м
	64
	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм

	7. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	26
	

	8. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	26
	

	9. 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (демонтаж)
	м
	64
	Трубы  имеются в наличии заказчика

	10. 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (демонтаж)
	м
	64
	Трубы  имеются в наличии заказчика

	11. 
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
	Шт.
	2
	

	12. 
	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм
	Шт.
	2
	

	13. 
	Установка фильтров диаметром: 100 мм (демонтаж)
	Шт.
	2
	

	14. 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
	Шт.
	2
	

	15. 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	Шт.
	2
	

	16. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	180
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