[bookmark: _Hlk238219461]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk114058291]на выполнение работ по установке ограждения
	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место выполнения
	Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Бажова, д.2

	Срок выполнения работ
	Срок окончания работ не позднее 15 ноября 2026 года 



Перечь выполняемых работ: 
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	

	Раздел 1. Демонтаж
	

	1
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м (с демонтажем стоек)
	100 м
	2,7
	1
	2,7
	

	2
	Демонтаж калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	

	Раздел 2. Монтаж ограждения
	

	3
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	1,13
	1
	1,13
	

	4
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	10,8
	1
	10,8
	

	5
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	



Требования к выполнению и результатам работ:
         1. Работы должны быть выполнены в полном объеме, надлежащего качества, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
         2. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за сохранность имущества Заказчика и третьих лиц, а также за результат работ до даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.
         3. Подрядчик приступает к выполнению работ по устранению недостатков (дефектов), указанных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ, акте выявленных недостатков (дефектов) выполненных работ в период гарантийной эксплуатации в срок, указанный в таком мотивированном отказе, акте Заказчиком.
        4. Подрядчик своими силами осуществляет приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных для выполнения работ.
       5. По окончании работ Подрядчик своими силами производит уборку места выполнения работ от мусора, остатков материалов и проч., демонтирует и вывозит временные сооружения (при необходимости), без чего работы не могут считаться законченными.
      6. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком, не оговоренные настоящим Техническим заданием и не согласованные с Заказчиком оплате Заказчиком не подлежат.
      7. Разрешительную документацию на выполнение работ (при необходимости) Подрядчик обязан получить самостоятельно до начала выполнения работ.
      8. Работы должны начинаться не ранее чем в 8-00 и заканчиваться не позднее чем в 23-00 в будние дни; в пятницу, субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни работы должны начинаться не ранее чем в 11-00 и заканчиваться не позднее чем в 18-00.
