Контракт на выполнение работ

по капитальному ремонту заполнений оконных проемов в здании Общежитие № 1 университета

№ХС600-26-026

(проект)

| г. Хабаровск | « » ___________ 2026 года |
| --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ТОГУ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора по экономической деятельности Барбарича Александра Александровича, действующего на основании доверенности  от 09 сентября 2024 года №30/24, с одной стороны и ________________, далее именуемое(ый) Подрядчик, в лице _________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые далее как Стороны, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту заполнений оконных проемов в здании Общежитие № 1 университета (далее – работы) в соответствии с приложенным локальным сметным расчетом, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Идентификационный код закупки: 261272500662027250100100060000000244

1.3. Тип закупки: Работа.

1.4. Способ определения Подрядчика: Закупка у единственного подрядчика.

2. Цена работ и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет ________ (_________) рублей, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке ____ процентов, а в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена Контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.

2.2. Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, по вывозу мусора и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта.

2.3. Источник финансирования: 60 - Средства бюджетных учреждений.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.3 раздела 8 Контракта.

2.5. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документ о приемке.

2.6. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. Датой платежа считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.8. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика).

3. Качество работ и гарантийный срок

3.1. Качество выполненных работ должно соответствовать всем обязательным требованиям, установленным нормативными документами, а также требованиям, установленным техническим заданием (Приложение №1 к Контракту, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта).

3.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается сроком на 5 (пять) лет.

3.3. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

3.4. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

3.5. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

3.6. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

3.7. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

3.8. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.

3.9. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей Стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.

3.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со Стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

3.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный Сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

3.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

4. Сроки и условия выполнения работ

4.1. Работы выполняются Подрядчиком с 04 июня 2026 года до 31 июля 2026 года (включительно).

4.2. Место выполнения работ: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.140 (Общежитие №1).

4.3. Срок исполнения Контракта: со дня заключения Контракта по 15 сентября                                                      2026 (включительно).

4.4. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.1.4. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.1.5. Для проверки соответствия качества выполняемых работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.6. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.

5.2.2. В течение не менее 1 (одного) рабочего дня, следующего за  днем заключения Контракта, но не позднее чем до начала выполнения работ, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

- в течение 1 (одного) рабочего дня со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены Приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

- согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

- направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

5.2.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.

5.2.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств Сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.

5.2.5. Назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

5.2.6. Предоставить Подрядчику место подключения к источникам энергоснабжения на время проведения работ.

5.2.7. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.8. Совместно с Подрядчиком осуществлять освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы).

5.2.9. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику путем направления уведомления.

5.2.10. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.2.11. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.

5.2.12. Своевременно оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

5.2.13. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.14. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по Контракту.

5.3.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3.4. Завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено Контрактом по согласованию с Заказчиком.

5.3.5. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в Контракте.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства.

5.4.2. Выполнить работы, указанные в п. 5.4.1 Контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью Контракта:

- акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;

- иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта.

# 5.4.3. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены  приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

5.4.4. До начала выполнения работ для оформления пропусков на объект передать Заказчику список лиц, которым необходим доступ на объект. Нахождение на объекте лиц, которым не предоставлен пропуск, запрещено.

5.4.5. Для разгрузки материалов и вывоза мусора передать Заказчику список транспортных средств и время необходимого допуска на территорию.

5.4.6. Предоставить все необходимые материалы для выполнения работ. Наименование, количество, стоимость материалов, а также требования к их качеству указаны в Приложение №3 к Контракту, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.4.7. Выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.

5.4.8. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда.

5.4.9. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.

5.4.10. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

5.4.11. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

5.4.12. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.13. Нести ответственность за надлежащее качество предоставленных материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

5.4.14. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

6. Приемка выполненных работ

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании документов о приемке, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта. Подрядчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания работ передает Заказчику документы о приемке.

6.2. Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных Работ с обязательным проведением экспертизы выполненных Работ собственными силами.

6.3. Результаты такой экспертизы оформляются в виде экспертного заключения, которое подписывается специалистом, назначенным для ее проведения, и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в экспертном заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.4. Приемка выполненных Работ осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за датой поступления документа о приемке с указанием в нем ИНН, КПП Заказчика и Подрядчика, который подписывается уполномоченными на то представителями Сторон, либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется на электронную почту Подрядчика мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин отказа и сроков устранения недостатков. Оригинал такого отказа незамедлительно направляется в адрес Подрядчика заказной корреспонденцией. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной Работы, Заказчик должен учитывать отраженные в экспертном заключении по результатам экспертизы предложения специалиста, назначенного для ее проведения.

6.5. В случае если Подрядчик в течение установленного в соответствии с пунктом 6.4 Контракта срока не устранил обнаруженные при приемке выполненных Работ недостатки, ему направляется претензия в письменной форме в день, следующий за днем окончания установленного срока. В этом случае Заказчик вправе не подписывать документ о приемке до исполнения Подрядчиком обязательств. Подрядчик обязан устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанной претензии.

6.6. Подрядчик считается исполнившим обязательства по Контракту с момента подписания документа о приемке представителем Заказчика (при отсутствии претензий со стороны Заказчика).

6.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия этих Работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих Работ и устранено Подрядчиком.

7. Ответственность Сторон

7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных Подрядчиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере __________ (____________) рублей, в следующем порядке (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.5 настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.

7.6. Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.

7.10. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Стороны обязаны возместить друг другу убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

7.13. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.

8. Изменение, дополнение и расторжение Контракта

8.1. Контракт может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон, в случаях, установленных гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

8.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

8.4. Если одной из Сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая Сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой Стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.

8.5. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой Стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

8.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

8.8. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, которых является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в Контракте.

8.9. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона.

9. Порядок урегулирования разногласий

9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

9.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.

9.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке.

9.4. Разногласия, неурегулированные в досудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.

10. Заключительные положения

10.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.3. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте.

Датой получения уведомления, указанного в п. 10.3 Контракта, считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку);

- дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

10.4. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

10.5. Перечень приложений к Контракту:

Приложение №1 «Техническое задание».

Приложение №2 «Смета контракта».

Приложение №3 «Локальный сметный расчет (смета) №02-01-09 «Выполнение работ по капитальному ремонту заполнений оконных проемов в здании Общежитие № 1 университета».

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Подрядчик

| ФГБОУ ВО «ТОГУ» 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136 ИНН 2725006620 КПП 272501001 ОГРН 1022701404549 ОКПО 02067971 УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО «ТОГУ» л/с 21226У00160, 20226У00160) Номер казначейского счета 03214643000000012200 ОКЦ № 2 ДГУ Банка России // УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск ЕКС 40102810845370000014 БИК 010813050 тел.: (4212) 97-97-76, доб. 1322, доб.1323 e-mail: ooz@togudv.ru Проректор по экономической деятельности _________________/А.А. Барбарич/ | Руководитель (должность) _________________/ ____________ / |
| --- | --- |

Приложение №1

к контракту

от    «      » __________ 2026 года

№ХС600-26-026

Техническое задание

Предмет закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту заполнений оконных проемов в здании Общежитие № 1 университета.

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу измерения | Всего |
| 1 | Работы по капитальному ремонту заполнений оконных проемов в здании Общежитие №1 университета | усл. ед. | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

2. Требования к выполнению работ:

2.1. Выполнить работы в соответствии со следующими документами, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью Контракта:

- акт технического осмотра объекта ФГБОУ ВО «ТОГУ» Общежития №1 г. Хабаровск,                                       ул. Тихоокеанская, д.140, б/н (Приложение №1 к техническому заданию);

- локальный сметный расчет (Приложение №3 к Контракту).

2.2. Перед выполнением работ на объекте ремонта иметь:

- разработанный проект производства работ (ППР), отражающий все разделы в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и нормативной документацией. Технологические карты, содержащиеся в ППР, должны соответствовать требованиям СП 426.1325800.2020, СП 538.1325800.2024, СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012.

2.3. До начала выполнения работ:

- предоставить копии заключений органов по сертификации на профиль, оконные блоки, стеклопакеты с приложением соответствующих протоколов испытаний на соответствие стандартам и оценки пригодности предлагаемых изделий для применения в климатических условиях г. Хабаровска;

- предоставить копии сертификатов пожарной безопасности на материалы, используемые в монтажных швах;

- предоставить заказную спецификацию, в которой должны быть указаны: наименование организации - изготовителя и производителя работ, профильная система с маркировкой профилей, стеклопакетов, фурнитуры и дополнительные элементы (соединительные профили, армирование, отливы, подоконные доски и т. д.);

- предоставить паспорта на окна от производителя;

- предоставить сертификаты соответствия или паспорта качества на все используемые материалы (товары). Если на материалы предусмотрена система добровольной сертификации товаров, Подрядчиком предоставляется отказное письмо. В случае предоставления отказных писем, Подрядчик гарантирует безопасность и соответствие установленным требованиям используемых материалов (товаров);

- для оформления пропусков предоставить Заказчику список лиц, которым необходим доступ на объект на официальном бланке подрядной организации за подписью руководителя и печатью. В случае привлечения к выполнению работ иностранных граждан предоставить копии регистрационных документов и разрешений на работу от Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода пешеходов и движения автотранспорта: выставить ограждение, обеспечить оцепление зоны возможного падения сколов, с наличием необходимого количества дежурных;

- перед допуском линейных инженерно-технических работников (мастера, производители работ) к выполнению работ предоставить их список ответственному лицу Заказчика для проведения вводных инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, и провести с ними соответствующий инструктаж на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности. Линейные инженерно-технические работники (мастера, производители работ) должны иметь удостоверения о проверке знаний правил охраны труда, безопасности труда и пожарно-технического минимума.

2.4. Подрядчик допускается к работам с оформлением акта приема-передачи строительной площадки.

2.5. Организация доступа на территорию, должны быть согласованы с Заказчиком, до начала производства работ. В отдельных случаях график может быть изменён по согласованию с Заказчиком.

2.6.  Ремонтные работы должны выполняться без прекращения эксплуатации объекта.

2.7. Выполнение работ не должно препятствовать доступу в общежитие или создавать угрозу людям, находящимся в нем. По окончании рабочего дня проходы и проезды должны быть свободны для движения пешеходов и транспорта.

2.8. Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации технических регламентов, сводов правил, стандартов, СНИП, ГОСТ, ПУЭ, ТБ и ППБ, руководствуясь ППР, техническим заданием и локальным сметным расчетам.

2.9. Выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранных работников.

2.10. Организация работ на объекте должна соответствовать требованиям СП 48.13330.2019 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), ПУЭ, технике безопасности и противопожарной безопасности в учебных заведениях, системе менеджмента качества организации Подрядчика, техническим условиям и требованиям к результатам работ.

2.11. В процессе выполнения работ Подрядчик должен своевременно вызывать представителя Заказчика и предъявлять виды работ, подлежащие освидетельствованию с подписанием актов освидетельствования скрытых работ и исполнительных схем. Выполнять требования по составу и порядку ведения исполнительной документации согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 года № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

2.12.  Материалы, применяемые при выполнении ремонта, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат обязательному санитарно-эпидемиологическому контролю, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, с указанием характеристик продукции на соответствие гигиеническим требованиям.

2.13. Материалы должны транспортироваться и храниться в заводской упаковке с соблюдением мер по защите от повреждений, атмосферных воздействий и загрязнений.

2.14. Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться на специально отведенных площадках в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование. Запрещено складирование опасных материалов и отходов на территории объекта.

2.15. В помещениях проведения ремонта и на территории учреждения запрещается курить, разводить открытый огонь, принимать пищу, проживать рабочим.

2.16. Для обеспечения пожарной безопасности строительную площадку следует оборудовать средствами пожаротушения согласно правилам противопожарного режима в Российской Федерации. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны. Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества.

2.17. Не допускается при уборке строительного мусора сбрасывать его с этажей и крыши. Складирование мусора организовать в тару (бункер, контейнер), письменно согласовав место его размещения с Заказчиком, регулярно вывозить строительный мусор с объекта, по мере накопления. Сжигать мусор на территории объекта запрещено. Подрядчик обязан заключить договор со специализированной организацией или производить собственными силами вывоз строительного мусора.

2.18. Монтаж изделий, устройство монтажных швов и отделочные работы производить в соответствии с ГОСТ 30971-2012 и следующих требований Заказчика:

- в случае повреждения элементов проёма (четверть внутренняя поверхность или грань стены) восстановить их геометрию твёрдым материалом;

- в случае недостаточной точности произведённых замеров (замеры производить при демонтированном отливе) выполнить наращивание кирпичной кладкой или цементной стяжкой поверхности нижнего откоса (монтажный зазор должен быть не более 60 мм);

- с верхнего откоса оконного проема отбивку штукатурки производить со всей поверхности;

- выколы, пустоты в швах кирпичной кладки откосов глубиной более 1,5 см - заполнять пенным утеплителем;

- при ширине монтажного вертикального зазора более 10 см, необходимо устанавливать деревянные антисептированные вставки по всей высоте проёма, с креплением их к откосу анкерами на глубину не менее 4 см;

- в случае нарушения кладки откосов ниш при демонтаже подоконных досок откосы восстановить твёрдым материалом (не пеной!); выравнивание поверхности стен в этих местах производить (во избежание трещин) по штукатурной стеклотканной сетке;

- края отливов заводить в предварительно прорезаемые штрабы в кладке наружных откосов, либо крепить на кляммеры к подоконной кладке;

- для достижения плотного прилегания герметизирующих лент к поверхности откосов выравнивание этих мест производить штукатурным раствором;

- для крепления блока к откосам применять рамные дюбели длиной не менее 150 мм, диаметром не менее 8 мм (длину дюбелей уточнять по месту);

- длину устанавливаемых подоконных досок должна принимать с учетом их опирания на откосы подоконных ниш.

2.19. Конфигурация окон предварительно согласовывается с Заказчиком.

2.20. Для выполнения перевозок материалов и оборудования для ремонтных работ использовать существующие транспортные подъезды к объекту.

2.21. Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие сдачу мусора на полигон ТБО, образовавшегося от выполнения демонтажных работ.

2.22. При сдаче объекта в эксплуатацию предоставить всю исполнительную документацию (в том числе исполнительные схемы и акты скрытых работ).

2.23. Подрядчиком предоставляется инструкции по безопасной эксплуатации смонтированных изделий в двух экземплярах.

2.24. В случае возникновения объективных потребностей в изменении видов и/или объемов работ, необходимых для достижения результата, Подрядчик обязан предоставить обоснованное предложение на согласование возникших изменений видов и/или объемов работ.

2.25. Срок гарантии на все составляющие результата работ – 5 лет со дня подписания документа о приемке Заказчиком.

3.Требования к подрядчику

3.1. Подрядчик обязан:

- обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ, ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при выполнении работ, с обязательным ведением журналов: производства работ, производства специальных работ и входного контроля;

- соблюдать санитарно-эпидемиологический режим в учреждении. Требуется соблюдение Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды на объекте ремонта во время выполнения работ;

- обеспечить соблюдение своим персоналом требований пожарной безопасности и норм охраны труда;

- в ходе выполнения ремонтных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии сети пожарной сигнализации и системы оповещения, автоматическую противопожарную защиту. В случае, если для выполнения работ при выбранном Подрядчиком способе, находящиеся в ремонтируемом помещении сети и системы послужат помехой, демонтаж и последующее восстановление данных сетей и систем, провести своими силами и за свой счет. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. По окончании ремонтных работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику и представителям соответствующих служб;

- известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 48 часов до начала приёмки соответствующих работ, факт выполнения работ подтверждается Заказчиком, Подрядчиком, путем оформления акта на выполненные скрытые работы. Приступать к выполнению последующих работ, только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования;

- провести осмотр и проверку работоспособности фурнитуры, установить противомоскитную сетку и сделать отделку откосов;

- нести полную материальную и юридическую ответственность в случае нанесения материального или физического ущерба Заказчику либо третьим лицам в процессе выполнения работ при нарушении мер безопасного выполнения работ;

- своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Приложение:

- Акт технического осмотра объекта ФГБОУ ВО «ТОГУ» Общежития №1 г. Хабаровск,                                       ул. Тихоокеанская, д.140, б/н.

Заказчик					                             Подрядчик

Проректор по экономической деятельности                                Руководитель

(должность)

_______________ /А.А. Барбарич/                                                _____________/_____________/

Приложение №2

к контракту

от    «      » __________ 2026 года

№ХС600-26-026

| Смета контракта Выполнение работ по капитальному ремонту заполнений оконных проемов в здании Общежитие № 1 университета. (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования* | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | На единицу измерения | Всего | Страна происхождения оборудования* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| ЛСР№ 02-01-09 Выполнение работ по капитальному ремонту заполнений оконных проемов в здании Общежитие №1 университета. |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы с вывозом мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах(9шт). Снятие оконных переплетов остекленных(9,855м2).Снятие подоконных досок(7,65м2).Затаривание,погрузка,перевозка и утилизация строительного мусора(1,59т). | усл.ед. | 1 |  |  |  |  |
| Монтажные работы. Тип 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей одностворчатых(3,915м2).Установка подоконных досок из ПВХ(4,95м).Установка противомоскитных сеток(3шт).Внутренние откосы: Утепление оконных откосов теплоизоляционными плитами из экструзионного пенополистирола(0,42м3). Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями(5,9м2).Установка стартового профиля (9,75м).Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза(6,486м2).Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом(6,486м2).Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная(6,486м2).Установка и крепление наличников(9,75м).Наружные откосы:Смена водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием(4,95м).Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах(0,076м3).Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором(2,8м2).Окраска стен акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности(2,8м2). | усл.ед. | 1 |  |  |  |  |
| Монтажные работы. Тип 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей двухстворчатых(5,94м2).Установка подоконных досок из ПВХ(7,8м).Установка противомоскитных сеток(6шт).Внутренние откосы: Утепление оконных откосов теплоизоляционными плитами из экструзионного пенополистирола(0,72м3). Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями(10,4м2).Установка стартового профиля (17,4м).Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза(11,28м2).Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом(11,28м2).Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная(11,28м2).Установка и крепление наличников(17,4м).Наружные откосы:Смена водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием(7,8м).Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах(0,117м3).Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором(4,8м2).Окраска стен акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности(4,8м2). | усл.ед. | 1 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Наименование, объем работ и используемый товар для выполнения работ, в установленном количестве и с требуемыми характеристиками, указаны в Приложение № 3 к Контракту.

Заказчик					                               Подрядчик

Проректор по экономической деятельности                                  Руководитель

(должность)

_______________ /А.А. Барбарич/                                                 _____________/_____________/