Контракт № 200907893126100142
Текущий ремонт. Рентгенозащита. Электромонтажные работы в кабинете КТ в Здание «Поликлиника» с кадастровым номером: 77:09:0003020:1104, расположенного по адресу: 
г. Москва, ул. Приорова, д. 10А.
Идентификационный код закупки: 261771300322277130100100010000000244

г. Москва                                                                                                                  «__» июля 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенное наименование – ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Назаренко Антона Герасимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Региональный строительный оператор» (сокращенное наименование ООО «Региональный строительный оператор»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Остапенко Петра Андреевича действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ, на основании итогового протокола закупочной сессии от «23» июля 2026 г. № 200907893126100142 проведенной с использованием единого агрегатора торговли (https://agregatoreat.ru/) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с Контрактом Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить текущий ремонт. Рентгенозащита. Электромонтажные работы в кабинете КТ в Здание «Поликлиника» с кадастровым номером: 77:09:0003020:1104, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Приорова, д. 10А. (код ОКПД 2: 43.29.12.110) в соответствии с Локальной сметой (приложение № 1 к Контракту), Дефектной ведомостью и Техническим заданием (приложение № 2 и 3 к Контракту) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его.
1.2. Объем и иные характеристики Работ указаны в Локальной смете (Приложение № 1 к Контракту).
1.3. Выполнение работ осуществляются по адресу: г. Москва, ул. Приорова, д. 10.
1.4. Подрядчик для выполнения работ использует свои материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет 389 000 (Триста восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Цена Контракта).
2.2. Цена Контракта является твердой и не может быть изменена в ходе исполнения настоящего Контракта.
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Услуг, материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по Контракту, транспортные расходы, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением Контракта.
Заказчик в любом случае выплачивает Подрядчику, надлежащим образом выполнившему свои обязательства по Контракту, всю сумму, составляющую Цену Контракта, или сумму, пропорциональную стоимости фактически выполненных обязательств Подрядчика по Контракту, вне зависимости от применяемого Подрядчиком налогового режима.
2.4. Заказчик оплачивает выполненную Работу в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами документа о приемке, при отсутствии замечаний со стороны Заказчика по качеству и количеству выполненных в рамках Контракта Работ.
2.5. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Контракте. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.
2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемых работ по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику, без вмешательства в его оперативнохозяйственную деятельность.
3.1.3. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты работы, в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Контракта.
3.1.4. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.
3.1.5. В любое время в ходе выполнения работ производить выверку объемов выполненных работ.
3.1.6. Осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ, организации производства и охраны труда, в том числе указанных в пункте 4.4.7 Контракта.
3.1.7. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком услуг сверх фактического объема, завышения стоимости работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.
3.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания Контракта Сторонами передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ.
3.2.2. Проводить экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.
3.2.3. Обеспечить приемку представленного Подрядчиком результата, в соответствии с условиями Контракта.
3.2.4. Оплатить результат выполненных работ, в соответствии с условиями Контракта.
3.2.5. Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.
3.3. Подрядчик в вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результата выполненных работ.
3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятого без замечаний результата выполненных работ.
3.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Выполнить работы согласно условиям Контракта в соответствии с п. 1.1 к Контракту. 3.4.2. Гарантировать качество выполненных работ.
3.4.3. По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ и предоставлять возможность Заказчику осуществлять контроль выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.
3.4.4. Устранять недостатки и замечания Заказчика по качеству и объему выполненных работ в порядке, определенном Контрактом.
3.4.5. Выполнять в полном объёме обязательства Подрядчика, предусмотренные Контрактом.
3.4.6. По согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Работы, указанными в Контракте.
3.4.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
4.1. Срок выполнения работ: в течении 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Контракта.
4.2. Подрядчик может досрочно выполнить работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРЕМКИ РАБОТЫ
5.1. После завершения выполнения работ, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и представляет Заказчику Документ о приемке, подписанный Подрядчиком.
5.2 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в настоящей статье Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и в Локальной смете, и направляет подписанный Заказчиком Документ о приемке, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков результатов выполнения работ Подрядчиком обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.
5.3 В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного (электронной почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ , или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный Подрядчиком Документ о приемке для принятия Заказчиком выполнения работ.
5.4 Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.5 В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает Документ о приемке, который направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в настоящей статье Контракта.
5.6 После полного выполнения обязательств по настоящему Контракту, Стороны подписывают итоговый Документ о приемке.
5.7 Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Документ о приемке является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6. ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, качество материалов в соответствии с условиями Контракта и действующими нормами, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в период гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Контракту составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, со дня подписания Сторонами документа о приемке.
6.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки и дефекты, которые являются следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют акт о недостатках (дефектах) со сроками устранения недостатков (дефектов).
6.4. Для участия в составлении акта о недостатках (дефектах), фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения о выявленных недостатках (дефектах) направить своего представителя при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
6.5. В случае уклонения Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках (дефектах) в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик подписывает акт о недостатках (дефектах) в одностороннем порядке.
6.6. Подрядчик обязуется за свой счет устранить все недостатки (дефекты), указанные в акте о недостатках (дефектах), в установленные в акте сроки.
6.7. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов или в случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта о недостатках (дефектах) от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчиком от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков третьих лиц с последующим возмещением своих расходов за счет средств Подрядчика.
6.8. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика в период выполнения работ и/или гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика в полном объеме.
6.9. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
6.10. Гарантийные обязательства к качеству работ/товару, их срок и объем предоставления устанавливаются в соответствии с положениями п.2.2 ч.2 ч.3 ст.96 и ч.4 ст.33 Федерального закона 44-ФЗ.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Обеспечение не требуется

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 (далее – Постановление № 1042).
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном ч. 9 Постановления № 1042.
Сумма штрафа составляет: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном ч. 3 Постановления № 1042 (10 % от Цены Контракта (этапа)) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
9.3.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном ч. 6 Постановления № 1042.
Сумма штрафа составляет: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
9.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения Стороной обязательств по Контракту не освобождают и не прекращают исполнения обязательств по Контракту.
9.8. Заказчик имеет право удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2026г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта.
10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по следующим основаниям:
Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполнению работ настолько медленно, что результат к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным;
во время выполнения работ стало очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и Подрядчик не устранил недостатки в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;
отступления от условий Контракта, или иные недостатки результата, в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.4. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с положениями частей 10, 11, 13 - 19, 21 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с требованиями части 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.6. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в электронной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.
10.7. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.
10.8. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.
10.9. Расторжение Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением обязательств по оплате выполненной работы, связанных с недостатками работы, неисполненных на дату расторжения Контракта, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта.

11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
11.1. Подрядчик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с выполнением работ в рамках Контракта.
11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при выполнении работ, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Подрядчиком.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
12.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Контракта. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
12.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
Если обстоятельства, указанные в пункте 12.1 Контракта, и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.


13. УВЕДОМЛЕНИЯ
13.1. Стороны при исполнении Контракта соблюдают следующий порядок уведомления друг друга:
13.1.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в форме почтовой корреспонденции и/или электронного сообщения по электронной почте по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
13.1.2. Обмен сообщениями, извещениями производится Сторонами путем направления соответствующего документа по факсу или электронной почте, указанным в разделе 16 Контракта, с обязательным сообщением лицом, получившим направленный по факсу или электронной почте документ, лицу, его направившему, регистрационного номера поступившего документа и данных лица, получившего документ.
Сторона, направившая документ по факсу или электронной почте, обязана незамедлительно направить другой Стороне подлинник направленного по факсу или электронной почте документа. Подлинники документов направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным.
13.1.3. Уведомление считается доставленным в случае получения подтверждения о получении или через 30 (тридцати) календарных дней с момента отправки.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
14.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.
15.4. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок, срок рассмотрения претензии 5 (пять) рабочих дней со дня её получения.
15.5. Представители Сторон, обеспечивающие ведение Контракта и контроль за его исполнением:
15.6. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Локальная смета; Приложение № 2 – Дефектная ведомость; Приложение № 3 – Техническое задание.
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Приложение № 1 к Контракту № 200907893126100142
«__» июля 2026 г.



Локальный сметный расчет 

на выполнение работ по текущему ремонту. Рентгенозащита. Электромонтажные работы в кабинете КТ в Здание «Поликлиника» с кадастровым номером: 77:09:0003020:1104, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Приорова, д. 10А.


	Наименование программного продукта
	Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 12»

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр;  Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр;  Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр;  Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр;  Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр;  Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр;  Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр;  Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 г. № 301/пр;  Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр;  Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр 
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452
	Письмо Департамента экономической политики и развития города Москвы от 27.10.2025 № ДПР-3-23615/25(1)

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 ФГБУ "НМИЦ ТО имени Н.Н. Приорова" Минздрава России, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Приорова  дом 10.

	(наименование объекта капитального строительства)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт. Рентгенозащита. Здание Здание «Поликлиника» с кадастровым номером: 77:09:0003020:1104, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Приорова, д. 10А

	(наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен
	Ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 

	
	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен на июнь 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	325,91
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	61,17
	тыс. руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	0,21
	тыс. руб.

	
	строительных работ
	132,59
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих 
	
	86,8162251
	чел.-ч.

	
	монтажных работ    
	190,81
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов 
	
	0,2515519
	чел.-ч.

	
	оборудования         
	2,51
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочих затрат       
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Монтажные работы

	1
	ГЭСНм 08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	1,5
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1,5=150/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	23,4
	
	
	
	
	15 783,51

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	
	0,03
	
	
	594,68
	
	17,84

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	
	16,125
	
	
	649,24
	
	10 469,00

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	
	7,245
	
	
	731,08
	
	5 296,67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,17

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,015
	
	
	
	
	10,97

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,015
	
	
	544,92
	
	8,17

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч.
	0,01
	
	0,015
	
	
	731,08
	
	10,97

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,00

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	КВТ-Ч
	4,42
	
	6,63
	
	
	6,92
	
	45,88

	
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 ШТ
	2,09
	 
	3,135
	52,34
	1,25
	65,43
	 
	205,12

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 053,65

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	315,67

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 794,48

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	15 320,65

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	8 055,18

	
	
	Всего по позиции
	26 496,77
	39 745,15

	2
	24.3.01.02-0001
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	150
	 
	150
	 
	 
	11,82
	 
	1 773,00

	
	
	Всего по позиции
	11,82
	1 773,00

	3
	23.8.03.02-0002
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	10 ШТ
	30
	
	30
	31,73
	1,37
	43,47
	
	1 304,10

	 
	 
	Объем: 30=300/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	43,47
	1 304,10

	4
	ГЭСНм 08-02-390-03
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,12=12/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	2,4396
	
	
	
	
	1 763,56

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч.
	20,33
	
	2,4396
	
	
	722,89
	
	1 763,56

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,07

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,78

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0012
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,07

	
	4-100-030
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч.
	0,01
	
	0,0012
	
	
	649,24
	
	0,78

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,09

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	КВТ-Ч
	8,2404
	
	0,988848
	
	
	6,92
	
	6,84

	
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 ШТ
	0,4
	
	0,048
	261,09
	1,31
	342,03
	
	16,42

	
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,0014
	 
	0,000168
	99 190,96
	1,31
	129 940,16
	 
	21,83

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 809,50

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	35,27

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 764,34

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 711,41

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	899,81

	
	
	Всего по позиции
	37 133,25
	4 455,99

	5
	20.2.05.04-0112
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с фронтальной крышкой, с направляющими, размеры 100х60 мм прим TA-GN
	100 м
	0,12
	
	0,12
	52 130,86
	1,25
	65 163,58
	
	7 819,63

	 
	 
	Объем: 0,12=12/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	65 163,58
	7 819,63

	6
	20.2.05.09-1004
	Углы плоские для кабель-канала, размеры 100х60 мм,/Угол плоский Г-образный
	100 ШТ
	0,03
	
	0,03
	45 043,50
	1,25
	56 304,38
	
	1 689,13

	 
	 
	Объем: 0,03=3/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	56 304,33
	1 689,13

	7
	20.2.05.09-1018
	Углы внутренние для кабель-канала, прим Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60
	100 ШТ
	0,03
	
	0,03
	74 768,79
	1,25
	93 460,99
	
	2 803,83

	 
	 
	Объем: 0,03=3/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	93 461,00
	2 803,83

	8
	20.2.05.08-0001
	Тройники для короба прим Тройник/отвод "BRAVA"NTAN 100x60
	100 ШТ
	0,03
	
	0,03
	17 697,64
	1,25
	22 122,05
	
	663,66

	 
	 
	Объем: 0,03=3/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	22 122,00
	663,66

	9
	20.2.05.03-1000
	Заглушки для кабель-канала, размеры 100х60 мм
	100 ШТ
	0,05
	
	0,05
	17 071,47
	1,25
	21 339,34
	
	1 066,97

	 
	 
	Объем: 0,05=5/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	21 339,40
	1 066,97

	10
	20.2.05.06-1000
	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 100х60 мм
	100 ШТ
	0,1
	
	0,1
	1 887,03
	1,25
	2 358,79
	
	235,88

	 
	 
	Объем: 0,1=10/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	2 358,80
	235,88

	12
	ГЭСНм 08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	1,75
	
	1,75
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1,75=175/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	7,8575
	
	
	
	
	5 615,83

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч.
	4,49
	
	7,8575
	
	
	714,71
	
	5 615,83

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,29

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,035
	
	
	
	
	29,98

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0175
	
	
	1 585,56
	
	27,75

	
	4-100-060
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч.
	0,01
	
	0,0175
	
	
	982,04
	
	17,19

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0175
	
	
	544,92
	
	9,54

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч.
	0,01
	
	0,0175
	
	
	731,08
	
	12,79

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	253,73

	
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	23,3275
	5,87
	0,87
	5,11
	
	119,20

	
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00043
	
	0,0007525
	43 821,53
	1,35
	59 159,07
	
	44,52

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,035
	79,88
	1,38
	110,23
	
	3,86

	
	20.2.01.05-0001
	Гильзы кабельные медные 2,5 мм
	100 ШТ
	0,05
	
	0,0875
	412,93
	1,29
	532,68
	
	46,61

	
	20.2.02.01-0011
	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
	1000 ШТ
	0,0122
	 
	0,02135
	1 481,45
	1,25
	1 851,81
	 
	39,54

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 936,83

	12.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	112,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 645,81

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	5 476,44

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	2 879,36

	
	
	Всего по позиции
	8 231,40
	14 404,95

	13
	ТЦ_21.1.06_77_7722786153
	Кабель силовой  ВВГнг(А)-LSLTX 3х1,5 медный круглый ГОСТ 31996
	м
	50
	 
	50
	74,44
	 
	 
	 
	3 722,00

	
	
	Всего по позиции
	74,44
	3 722,00

	14
	ТЦ_21.1.06_77_7722786153
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTX 3х2,5 медный круглый ГОСТ 31996
	м
	50
	 
	50
	108,86
	 
	 
	 
	5 443,00

	
	
	Всего по позиции
	108,86
	5 443,00

	15
	ТЦ_21.1.06_77_7722786153
	Кабель силовой ККЗ ВВГнг(А)-LSLTX 4х1,5 медный круглый ГОСТ 31996
	м
	25
	 
	25
	90,16
	 
	 
	 
	2 254,00

	
	
	Всего по позиции
	90,16
	2 254,00

	16
	ТЦ_21.1.06_77_7722786153
	Провод установочный ККЗ ПуГВнг(А)-LS 1х6 гибкий силовой медный (ПВ-3) желто-зеленый ГОСТ 31947
	м
	50
	 
	50
	74,20
	 
	 
	 
	3 710,00

	
	
	Всего по позиции
	74,20
	3 710,00

	17
	20.2.10.03-0003
	Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм
	100 ШТ
	0,25
	
	0,25
	578,40
	1,29
	746,14
	
	186,54

	 
	 
	Объем: 0,25=25/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	746,16
	186,54

	18
	ГЭСНм 08-03-593-10
	Световые настенные указатели
	100 ШТ
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,03=3/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	2,3568
	
	
	
	
	1 774,43

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч.
	78,56
	
	2,3568
	
	
	752,90
	
	1 774,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,78

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,012
	
	
	
	
	10,28

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,006
	
	
	1 585,56
	
	9,51

	
	4-100-060
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч.
	0,2
	
	0,006
	
	
	982,04
	
	5,89

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,006
	
	
	544,92
	
	3,27

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч.
	0,2
	
	0,006
	
	
	731,08
	
	4,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,67

	
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	17,5
	
	0,525
	5,87
	0,87
	5,11
	
	2,68

	
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 ШТ
	4,08
	
	0,1224
	41,71
	1,31
	54,64
	
	6,69

	
	21.2.01.02-0141
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4
	т
	0,00153
	 
	0,0000459
	948 687,13
	1,27
	1 204 832,66
	 
	55,30

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 862,16

	18.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	35,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 784,71

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 731,17

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	910,20

	
	
	Всего по позиции
	151 300,67
	4 539,02

	19
	20.3.04.07-0006
	Указатель световой со светодиодами и аккумулятором/ не входить УФО прим
	ШТ
	1
	 
	1
	3 370,35
	0,9
	3 033,32
	 
	3 033,32

	
	
	Всего по позиции
	3 033,32
	3 033,32

	20
	20.3.04.07-0006
	Указатель световой прим Указатель световой со светодиодами "Не входить рентген излучение" прим
	ШТ
	1
	 
	1
	3 370,35
	0,9
	3 033,32
	 
	3 033,32

	
	
	Всего по позиции
	3 033,32
	3 033,32

	21
	20.3.04.07-0006
	Указатель световой прим Световое табло "ВХОДИТЕ - НЕ ВХОДИТЬ прим,
	ШТ
	1
	 
	1
	3 370,35
	0,9
	3 033,32
	 
	3 033,32

	
	
	Всего по позиции
	3 033,32
	3 033,32

	22
	ГЭСНм 34-01-136-01
	Облучатель бактерицидный: настенный
	ШТ
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	20,6
	
	
	
	
	14 217,30

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч.
	10,3
	
	20,6
	
	
	690,16
	
	14 217,30

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,78

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	КВТ-Ч
	0,49
	 
	0,98
	 
	 
	6,92
	 
	6,78

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 224,08

	22.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	284,35

	22.2
	999-0005
	Масса оборудования
	т
	0,005
	
	0,01
	0,00
	
	
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 217,30

	
	Пр/812-076.0-1
	НР Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	12 653,40

	 
	Пр/774-076.0
	СП Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	6 255,61

	
	
	Всего по позиции
	16 708,72
	33 417,44

	23
	20.3.04.03-0004
	Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу, производительность 180 м3/час, мощность 190 Вт, размеры 110х80х950 мм
	ШТ
	2
	 
	2
	1 541,74
	0,9
	1 387,57
	 
	2 775,14

	
	
	Всего по позиции
	1 387,57
	2 775,14

	24
	20.3.02.01-0002
	Лампы бактерицидные специальные безозоновые 30 Вт, 254 нм, G13
	10 ШТ
	0,4
	
	0,4
	3 410,73
	0,9
	3 069,66
	
	1 227,86

	 
	 
	Объем: 0,4=4/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	3 069,65
	1 227,86

	25
	ГЭСНм 10-06-037-13
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
	100 ШТ
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,1=10/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	0,6
	
	
	
	
	414,10

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч.
	6
	
	0,6
	
	
	690,16
	
	414,10

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,34

	
	01.7.15.04-0011
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0,0002
	 
	0,00002
	127 406,00
	1,31
	166 901,86
	 
	3,34

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	417,44

	25.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	8,28

	25.2
	999-0005
	Масса оборудования
	т
	0,01
	
	0,001
	0,00
	
	
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	414,10

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	372,69

	 
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	190,49

	
	
	Всего по позиции
	9 889,00
	988,90

	26
	20.2.05.10-0001
	Рамки пластиковые на 2 модуля для монтажа на профиль, р/Рамка-суппорт под 2 модуля Brava  PDA-3BN 100DKC прим
	100 ШТ
	0,03
	
	0,03
	33 899,77
	1,25
	42 374,71
	
	1 271,24

	 
	 
	Объем: 0,03=3/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	42 374,67
	1 271,24

	27
	20.2.05.10-0001
	Рамки пластиковые на 2 модуля для монтажа на профиль, Рамка-суппорт PDA-3BN 100 6 модулей "BRAVA" прим
	100 ШТ
	0,05
	
	0,05
	33 899,77
	1,25
	42 374,71
	
	2 118,74

	 
	 
	Объем: 0,05=5/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	42 374,80
	2 118,74

	28
	20.2.05.10-0001
	Рамки пластиковые на 2 модуля для монтажа на профиль, Рамка-суппорт под 2 модуля "BRAVA"PDA-BN 100 прим
	100 ШТ
	0,02
	
	0,02
	33 899,77
	1,25
	42 374,71
	
	847,49

	 
	 
	Объем: 0,02=2/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	42 374,50
	847,49

	29
	ГЭСНм 10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	ШТ
	11
	
	11
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	5,5
	
	
	
	
	4 080,95

	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч.
	0,5
	
	5,5
	
	
	741,99
	
	4 080,95

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,83

	
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	
	0,00011
	99 190,96
	1,31
	129 940,16
	
	14,29

	
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	
	0,00055
	4 338,27
	1,46
	6 333,87
	
	3,48

	
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	 
	0,00011
	87 245,70
	0,84
	73 286,39
	 
	8,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 106,78

	29.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	81,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 080,95

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	3 672,86

	 
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	1 877,24

	
	
	Всего по позиции
	885,32
	9 738,50

	30
	20.5.02.10-0011
	Коробка распределительная /Распаячная коробка ОП 100х100х55мм, крышка, IP54 прим
	ШТ
	10
	 
	10
	11,82
	0,87
	10,28
	 
	102,80

	
	
	Всего по позиции
	10,28
	102,80

	31
	20.5.02.04-0003
	Коробка распределительная, размеры 250х115 мм/прим Распаячная коробка ОП 300х220х120мм, крышка, IP55
	ШТ
	1
	 
	1
	3 474,92
	0,87
	3 023,18
	 
	3 023,18

	
	
	Всего по позиции
	3 023,18
	3 023,18

	32
	20.5.04.11-0028
	Клеммы соединительные самозажимные /прим Клемма 4x2.5мм для распределительных коробок
	100 ШТ
	0,5
	
	0,5
	1 382,84
	1,25
	1 728,55
	
	864,28

	 
	 
	Объем: 0,5=50/100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всего по позиции
	1 728,56
	864,28

	33
	ГЭСНм 08-03-591-09
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ
	0,23
	
	0,23
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,23=23/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	7,0104
	
	
	
	
	5 278,13

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч.
	30,48
	
	7,0104
	
	
	752,90
	
	5 278,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,45

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,0115
	
	
	
	
	10,14

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0069
	
	
	1 585,56
	
	10,94

	
	4-100-060
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч.
	0,03
	
	0,0069
	
	
	982,04
	
	6,78

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0046
	
	
	544,92
	
	2,51

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч.
	0,02
	
	0,0046
	
	
	731,08
	
	3,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	229,37

	
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	35
	
	8,05
	5,87
	0,87
	5,11
	
	41,14

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1,5
	
	0,345
	174,93
	1,08
	188,92
	
	65,18

	
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00315
	
	0,0007245
	4 338,27
	1,46
	6 333,87
	
	4,59

	
	20.2.02.01-0019
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 ШТ
	0,102
	 
	0,02346
	3 658,94
	1,38
	5 049,34
	 
	118,46

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 531,09

	33.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	105,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 288,27

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	5 129,62

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	2 697,02

	
	
	Всего по позиции
	58 536,04
	13 463,29

	34
	20.4.03.06-1052
	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шторкой ДКС
	ШТ
	17
	 
	17
	238,20
	0,87
	207,23
	 
	3 522,91

	
	
	Всего по позиции
	207,23
	3 522,91

	35
	20.4.03.03-1023
	Розетка компьютерная RJ-45 для монтажа в кабель-каналы, 1 модуль, 1,5 А, 150 В, цвет белый ДКС
	ШТ
	6
	 
	6
	384,51
	0,87
	334,52
	 
	2 007,12

	
	
	Всего по позиции
	334,52
	2 007,12

	36
	ГЭСНм 08-02-472-06
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,45
	
	0,45
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,45=45/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	7,425
	
	
	
	
	5 306,72

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч.
	16,5
	
	7,425
	
	
	714,71
	
	5 306,72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	205,06

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,153
	
	
	
	
	131,06

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,17
	
	0,0765
	
	
	1 585,56
	
	121,30

	
	4-100-060
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч.
	0,17
	
	0,0765
	
	
	982,04
	
	75,13

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	
	0,0765
	
	
	544,92
	
	41,69

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч.
	0,17
	
	0,0765
	
	
	731,08
	
	55,93

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,9
	
	1,305
	
	
	32,24
	
	42,07

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 323,73

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,55
	
	0,2475
	155,63
	0,77
	119,84
	
	29,66

	
	08.3.05.02-0021
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	0,004
	
	0,0018
	
	
	46 972,89
	
	84,55

	
	14.4.01.09-0427
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	2
	 
	0,9
	 
	 
	1 343,91
	 
	1 209,52

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 966,57

	36.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	106,13

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 437,78

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	5 274,65

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	2 773,27

	
	
	Всего по позиции
	33 601,38
	15 120,62

	37
	08.3.07.01-0035
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х4 мм
	т
	0,03533
	 
	0,03533
	72 081,28
	0,7
	50 456,90
	 
	1 782,64

	
	
	Всего по позиции
	50 456,84
	1 782,64

	38
	ГЭСНм 08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	ШТ
	5
	
	5
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	6,7
	
	
	
	
	4 843,36

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч.
	1,34
	
	6,7
	
	
	722,89
	
	4 843,36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,41

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,108
	
	0,54
	
	
	32,24
	
	17,41

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 480,69

	
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,006
	
	0,03
	150,04
	1,59
	238,56
	
	7,16

	
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,001
	
	0,005
	187,38
	0,87
	163,02
	
	0,82

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	КВТ-Ч
	0,0208
	
	0,104
	
	
	6,92
	
	0,72

	
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	1
	
	5
	5,87
	0,87
	5,11
	
	25,55

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,35
	155,63
	0,77
	119,84
	
	41,94

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,049
	
	0,245
	174,93
	1,08
	188,92
	
	46,29

	
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 ШТ
	0,014
	
	0,07
	41,71
	1,31
	54,64
	
	3,82

	
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,001
	
	0,005
	395,65
	1,6
	633,04
	
	3,17

	
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,001
	
	0,005
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	673,78

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,036
	
	0,18
	79,88
	1,38
	110,23
	
	19,84

	
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,006
	
	0,03
	157,44
	1,22
	192,08
	
	5,76

	
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 ШТ
	0,1
	 
	0,5
	944,69
	1,38
	1 303,67
	 
	651,84

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 341,46

	38.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	96,87

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 843,36

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	4 698,06

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	2 470,11

	
	
	Всего по позиции
	2 721,30
	13 606,50

	39
	19.1.01.13-0037
	Уголок стальной оцинкованный /прим Держатель zeta50110 К188 У2 шин 
	ШТ
	90
	 
	90
	13,28
	1,06
	14,08
	 
	1 267,20

	
	
	Всего по позиции
	14,08
	1 267,20

	40
	62.1.01.09-1118
	Оборудование :

Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
	ШТ
	2
	 
	2
	255,04
	1,14
	290,75
	 
	581,50

	
	
	Всего по позиции
	290,75
	581,50

	41
	62.1.01.09-1122
	Оборудование :

Выключатель автоматический 2P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C
	ШТ
	2
	 
	2
	237,40
	1,14
	270,64
	 
	541,28

	
	
	Всего по позиции
	270,64
	541,28

	42
	62.1.05.03-1658
	Оборудование :

Устройство защитного отключения 4P, 16 А, 30 мА
	ШТ
	1
	 
	1
	1 281,67
	1,08
	1 384,20
	 
	1 384,20

	
	
	Всего по позиции
	1 384,20
	1 384,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	127 013,42

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оплата труда
	
	
	
	59 077,89

	
	
	  эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	294,23

	
	
	  оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	193,21

	
	
	  материальные ресурсы
	
	
	
	67 448,09

	
	
	  в том числе
	
	
	
	

	
	
	    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	67 448,09

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	59 271,10

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	56 040,95

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	29 008,29

	
	
	Итого оборудование
	
	
	
	2 506,98

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	2 506,98

	
	
	Итого по разделу
	
	
	
	214 569,64

	
	
	Справочно
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда рабочих
	83,8893
	
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда машинистов
	0,2277
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Рентгенозащита

	43
	ГЭСН 09-04-015-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых прим
	100 м2
	0,022085
	
	0,022085
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,022085=2,2085/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	2,9269251
	
	
	
	
	2 091,90

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч.
	132,53
	
	2,9269251
	
	
	714,71
	
	2 091,90

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,93

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,0238519
	
	
	
	
	17,62

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,22
	
	0,0048587
	
	
	1 585,56
	
	7,70

	
	4-100-060
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч.
	0,22
	
	0,0048587
	
	
	982,04
	
	4,77

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,57
	
	0,0125885
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,74

	
	4-100-030
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч.
	0,57
	
	0,0125885
	
	
	649,24
	
	8,17

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,29
	
	0,0064047
	
	
	544,92
	
	3,49

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч.
	0,29
	
	0,0064047
	
	
	731,08
	
	4,68

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	535,93

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	КВТ-Ч
	6,9
	
	0,1523865
	
	
	6,92
	
	1,05

	
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	218,4
	
	4,823364
	24,39
	1,54
	37,56
	
	181,17

	
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	21,84
	
	0,4823364
	158,82
	1,54
	244,58
	
	117,97

	
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	ШТ
	37,68
	
	0,8321628
	
	
	257,71
	
	214,46

	
	01.7.15.07-0082
	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	100 ШТ
	4,11765
	
	0,0909383
	178,64
	1,31
	234,02
	
	21,28

	
	01.7.17.09
	Сверла победитовые
	ШТ
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	09.4.03.05
	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей
	м2
	100
	 
	2,2085
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 657,38

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 109,52

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	1 961,85

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	1 307,90

	
	
	Всего по позиции
	268 378,08
	5 927,13

	44
	ТЦ_09.4.03.05_6686093046
	Ставни рентгенозащитные двухстворчатые распашные СтРЗ-2 из алюминиевого профиля, размер конструкции по раме h1730*1450мм, створки равнопольные, цвет RAL 9016 белый, рама замкнутая, рабочая створка правая, наличники рентгенозащитные с трёх сторон (сверху и по бокам), свинцовый эквивалент 3,0mmPb
	ШТ
	1
	 
	1
	105 409,84
	 
	 
	 
	105 409,84

	
	
	Всего по позиции
	105 409,84
	105 409,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	108 067,22

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оплата труда
	
	
	
	2 091,90

	
	
	  эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	11,93

	
	
	  оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	17,62

	
	
	  материальные ресурсы
	
	
	
	105 945,77

	
	
	  в том числе
	
	
	
	

	
	
	    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	105 945,77

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	2 109,52

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	1 961,85

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	1 307,90

	
	
	Итого по разделу
	
	
	
	111 336,97

	
	
	Справочно
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда рабочих
	2,9269251
	
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда машинистов
	0,0238519
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	
	132 592,91

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	
	129 323,16

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оплата труда (ОТ)
	
	
	
	2 091,90

	
	
	  эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	11,93

	
	
	  оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	17,62

	
	
	  материальные ресурсы
	
	
	
	127 201,71

	
	
	  в том числе
	
	
	
	

	
	
	    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	127 201,71

	
	
	ФОТ (справочно)
	
	
	
	2 109,52

	
	
	накладные расходы
	
	
	
	1 961,85

	
	
	сметная прибыль
	
	
	
	1 307,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	
	190 806,72

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	
	105 757,48

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оплата труда (ОТ)
	
	
	
	59 077,89

	
	
	  эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	294,23

	
	
	  оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	193,21

	
	
	  материальные ресурсы
	
	
	
	46 192,15

	
	
	  в том числе
	
	
	
	

	
	
	    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	46 192,15

	
	
	ФОТ (справочно)
	
	
	
	59 271,10

	
	
	накладные расходы
	
	
	
	56 040,95

	
	
	сметная прибыль
	
	
	
	29 008,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	
	2 506,98

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	2 506,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	
	325 906,61

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	
	235 080,64

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оплата труда (ОТ)
	
	
	
	61 169,79

	
	
	  эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	306,16

	
	
	  оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	210,83

	
	
	  материальные ресурсы
	
	
	
	173 393,86

	
	
	  в том числе
	
	
	
	

	
	
	    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	173 393,86

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	61 380,62

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	58 002,80

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	30 316,19

	
	
	Всего оборудование
	
	
	
	2 506,98

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	2 506,98

	
	
	Справочно
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда рабочих
	86,8162251
	
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда машинистов
	0,2515519
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	325 906,61

	
	
	НДС 22%
	
	
	
	
	
	
	
	
	71 699,45

	
	
	Итого с НДС
	397 606,06


	Генеральный директор ООО «Региональный строительный оператор»
________________/П.А. Остапенко/ 
Э.П.
	Директор ФГБУ «НМИЦ ТО имени Н.Н. Приорова» Минздрава России
_____________ / А.Г. Назаренко /
Э.П.






Приложение № 2 к Контракту № 200907893126100142
«__» июля 2026 г.

Ведомость объемов работ
на выполнение работ по текущему ремонту. Рентгенозащита. Электромонтажные работы в кабинете КТ в Здание «Поликлиника» с кадастровым номером: 77:09:0003020:1104, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Приорова, д. 10А.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Локальная смета: Электрика КДО

	Раздел: Монтажные работы

	1
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	1,5
	 

	1,1
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 

	2
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	150
	 

	3
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	10 ШТ
	30
	 

	4
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	0,12
	 

	4,1
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 

	5
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с фронтальной крышкой, с направляющими, размеры 100х60 мм прим TA-GN
	100 м
	0,12
	 

	6
	Углы плоские для кабель-канала, размеры 100х60 мм,/Угол плоский Г-образный
	100 ШТ
	0,03
	 

	7
	Углы внутренние для кабель-канала, прим Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60
	100 ШТ
	0,03
	 

	8
	Тройники для короба прим Тройник/отвод "BRAVA"NTAN 100x60
	100 ШТ
	0,03
	 

	9
	Заглушки для кабель-канала, размеры 100х60 мм
	100 ШТ
	0,05
	 

	10
	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 100х60 мм
	100 ШТ
	0,1
	 

	10,1
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 

	11
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	1,75
	 

	11,1
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 

	12
	Кабель силовой  ВВГнг(А)-LSLTX 3х1,5 медный круглый ГОСТ 31996
	м
	50
	 

	13
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTX 3х2,5 медный круглый ГОСТ 31996
	м
	50
	 

	14
	Кабель силовой ККЗ ВВГнг(А)-LSLTX 4х1,5 медный круглый ГОСТ 31996
	м
	25
	 

	15
	Провод установочный ККЗ ПуГВнг(А)-LS 1х6 гибкий силовой медный (ПВ-3) желто-зеленый ГОСТ 31947
	м
	50
	 

	16
	Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм
	100 ШТ
	0,25
	 

	17
	Световые настенные указатели
	100 ШТ
	0,03
	 

	17,1
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 

	18
	Указатель световой со светодиодами и аккумулятором/ не входить УФО прим
	ШТ
	1
	 

	19
	Указатель световой прим Указатель световой со светодиодами "Не входить рентген излучение" прим
	ШТ
	1
	 

	20
	Указатель световой прим Световое табло "ВХОДИТЕ - НЕ ВХОДИТЬ прим,
	ШТ
	1
	 

	21
	Облучатель бактерицидный: настенный
	ШТ
	2
	 

	21,1
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 

	21,2
	Масса оборудования
	т
	0,01
	 

	22
	Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу, производительность 180 м3/час, мощность 190 Вт, размеры 110х80х950 мм
	ШТ
	2
	 

	23
	Лампы бактерицидные специальные безозоновые 30 Вт, 254 нм, G13
	10 ШТ
	0,4
	 

	24
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
	100 ШТ
	0,1
	 

	24,1
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 

	24,2
	Масса оборудования
	т
	0,001
	 

	25
	Рамки пластиковые на 2 модуля для монтажа на профиль, р/Рамка-суппорт под 2 модуля Brava  PDA-3BN 100DKC прим
	100 ШТ
	0,03
	 

	26
	Рамки пластиковые на 2 модуля для монтажа на профиль, Рамка-суппорт PDA-3BN 100 6 модулей "BRAVA" прим
	100 ШТ
	0,05
	 

	27
	Рамки пластиковые на 2 модуля для монтажа на профиль, Рамка-суппорт под 2 модуля "BRAVA"PDA-BN 100 прим
	100 ШТ
	0,02
	 

	28
	Коробка ответвительная на стене
	ШТ
	11
	 

	28,1
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 

	29
	Коробка распределительная /Распаячная коробка ОП 100х100х55мм, крышка, IP54 прим
	ШТ
	10
	 

	30
	Коробка распределительная, размеры 250х115 мм/прим Распаячная коробка ОП 300х220х120мм, крышка, IP55
	ШТ
	1
	 

	31
	Клеммы соединительные самозажимные /прим Клемма 4x2.5мм для распределительных коробок
	100 ШТ
	0,5
	 

	32
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ
	0,23
	 

	32,1
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 

	33
	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шторкой ДКС
	ШТ
	17
	 

	34
	Розетка компьютерная RJ-45 для монтажа в кабель-каналы, 1 модуль, 1,5 А, 150 В, цвет белый ДКС
	ШТ
	6
	 

	35
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,45
	 

	35,1
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 

	36
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х4 мм
	т
	0,03533
	 

	37
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	ШТ
	5
	 

	37,1
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 

	38
	Уголок стальной оцинкованный /прим Держатель zeta50110 К188 У2 шин 
	ШТ
	90
	 

	39
	Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
	ШТ
	2
	 

	40
	Выключатель автоматический 2P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C
	ШТ
	2
	 

	41
	Устройство защитного отключения 4P, 16 А, 30 мА
	ШТ
	1
	 

	Раздел: Рентгенозащита

	42
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых прим
	100 м2
	0,022085
	 

	42,1
	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей
	м2
	2,2085
	 

	43
	Ставни рентгенозащитные двухстворчатые распашные СтРЗ-2 из алюминиевого профиля, размер конструкции по раме h1730*1450мм, створки равнопольные, цвет RAL 9016 белый, рама замкнутая, рабочая створка правая, наличники рентгенозащитные с трёх сторон (сверху и по бокам), свинцовый эквивалент 3,0mmPb
	ШТ
	1
	 




	«Подрядчик» 
	«Заказчик»

	Генеральный директор ООО «Региональный строительный оператор»
________________/П.А. Остапенко/ 
Э.П.
	Директор ФГБУ «НМИЦ ТО имени Н.Н. Приорова» Минздрава России
_____________ / А.Г. Назаренко /
Э.П.








































Приложение № 3 к Контракту № 200907893126100142
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk133506427]на выполнение работ по текущему ремонту. Рентгенозащита. Электромонтажные работы в кабинете КТ в Здание «Поликлиника» с кадастровым номером: 77:09:0003020:1104, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Приорова, д. 10А.

1. Заказчик: ФГБУ "НМИЦ ТО им.  Н. Н. Приорова" Минздрава России.
2. Наименование объекта закупки: выполнение работ по текущему ремонту. Рентгенозащита. Электромонтажные работы в кабинете КТ в Здание «Поликлиника» с кадастровым номером: 77:09:0003020:1104, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Приорова, д. 10А.
3. Срок выполнения работ и периодичность: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения контракта.
4. Требования к выполнению работ:
4.1 Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием, дефектной ведомостью (Приложение № 1) и локальным сметным расчетом (смета) (Приложение № 2).
4.2 Перед началом работ, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за днем заключения Контракта, Подрядчик приказом назначает ответственного(ых) за производство работ на объекте, с передачей Заказчику соответствующего приказа, его контактного телефона для оперативного разрешения возникающих вопросов.
4.3 Перед началом работ, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за днем заключения Контракта, Подрядчик приказом назначает ответственного(ых) за пожарную и электробезопасность при производстве работ на объекте, с передачей Заказчику соответствующего приказа.
4.4 Перед началом работ, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за днем заключения Контракта, Подрядчик приказом назначает ответственного(ых) по вопросам строительного контроля при производстве работ на объекте, с передачей Заказчику соответствующего приказа.
4.5 Перед началом работ, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за днем заключения Контракта, Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику График производства работ.
4.6 Подрядчик обязан приступить к выполнению работ на Объекте, в 3 (трех) рабочих дней, следующий за датой подписания Контракта Сторонами, в противном случае Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с ГК РФ.
4.7 Подрядчик до начала производство общестроительных работ должен закрыть оконные и дверные проемы защитным материалом.
4.8 До начала работ Подрядчик передает Заказчику заверенные копии удостоверений на право производства работ, документы об аттестации, допусках своих сотрудников, необходимых при производстве работ, предусмотренных настоящим техническим заданием и приложениями к нему.
4.9 В целях обеспечения безопасности, для входа/въезда на территорию Заказчика Подрядчик предоставляет Заказчику список сотрудников (ФИО, паспортные данные), привлекаемых для проведения работ (включая водителей техники и государственные регистрационные номера автотранспорта, въезжающего на территорию Заказчика).
4.10 До начала работ Подрядчик обязан пройти вводный инструктаж в службе охраны труда Заказчика.
4.11 Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу Заказчика, а в случае его порчи, кражи, возместить причиненный Заказчику ущерб.
4.12 Работы, сопряженные с шумом (сверление, стук, вибрация), должны выполняться строго в период понедельник – пятница с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 15 часов 00 минут до 17 часов 30 минут.
4.13 Не допускается использование территории Заказчика для проживания рабочих, в том числе междусменного отдыха. Нарушение указанного условия является существенным нарушением условий Контракта.
4.14 Безопасное проведение работ в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Подрядчик.
4.15 Мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности на объекте ремонта в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Подрядчик.
4.16 В период производства работ Подрядчик обеспечивает регулярную уборку Объекта и вывоз строительного мусора с территории Заказчика. Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть разрешенными к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия и т.д.
4.17 Доставку и сохранность материалов, изделий, оборудования, инструмента, инвентаря на объект, а также сохранность выполненных работ до момента подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию обеспечивает Подрядчик.
4.18 [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Помещение для бытовых нужд и складирования материалов, изделий, оборудования, инструментов и инвентаря Подрядчику не предоставляется. Хранение материалов и оборудования в период выполнения работ на территории объекта осуществляется Подрядчиком за свой счет, собственными силами. Заказчик ответственность за сохранность материалов и оборудования Подрядчика не несет.
4.19 Все скрытые работы подлежат приемке и фото фиксации с участием представителя Заказчика, с составлением актов их освидетельствования. Акты освидетельствования скрытых работ составляются до скрытия их последующими работами, непосредственно после их обследования на месте. О предстоящем освидетельствовании или приемке работ Подрядчик извещает Заказчика не позднее, чем за сутки до начала освидетельствования и приемки работ. Если представитель Заказчика не прибыл для освидетельствования скрытых работ к указанному сроку, а задержка в освидетельствовании приведет к остановке последующих работ, то Подрядчик может составить акт освидетельствования скрытых работ в одностороннем порядке. В этом случае, при требовании представителя Заказчика вскрыть конструкции для подтверждения правильности выполнения работ, вскрытие производится за счет средств Заказчика, а при выявлении нарушений требований по качеству - за счет средств Подрядчика. Подписанные акты нумеруются, регистрируются в таблице общего журнала работ и предъявляются приемочной комиссии вместе с общим журналом работ.
4.20 Ведение журнала производства работ с первого рабочего дня до окончания выполнения всех работ. Журнал сдается Заказчику.
4.21 Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения.
4.22 В случае возникновения аварийных ситуаций при проведении ремонтных работ, возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Подрядчика.
4.23 Подрядчик несёт все расходы по устранению замечаний до окончания производства работ и приемки Объекта в эксплуатацию.
4.24 В двухдневный срок после завершения работ и приёмки Объекта в эксплуатацию, Подрядчик обязан освободить территорию Заказчика от временных сооружений (если он таковые разместит), оборудования, инструмента, инвентаря, строительных материалов, строительного мусора своими силами и за свой счет.
4.25 Приемка Заказчиком выполненной работы, включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления от Подрядчика извещения (уведомления) и документа(ов) о приемке работы.
4.26 Подрядчик обязан устранять своими силами и за свой счет в сроки и на условиях, установленных договором (контрактом), недостатки, выявленные при приемке работ, а также в период гарантийного срока.
4.27 Подрядчик не отвечает за недостатки, возникшие в результате действия обстоятельств непреодолимой силы (природные явления и иные ситуации чрезвычайного характера).


5.  Количество и характеристики материалов, используемых исполнителем в работе. 
Виды и количество материалов, используемых в работе, определены локальным сметным расчетом (Приложение № 2). Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, ранее не использованными, отвечать санитарным, противопожарным и прочим требованиям, допускающим их использование на объектах здравоохранения и, имеющие соответствующие сертификаты и паспорта. До начала работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии документов (паспорта, сертификаты и т.д.), на материалы, изделия, оборудование, используемые при производстве работ на Объекте
6. Подрядчик, обязан выполнять работы, соблюдая обязательные требования действующих СНиП, ГОСТ, НПБ, ППБ, ПУЭ, межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок и других нормативных актов, в том числе:
Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
 Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)»;
СП 118.13330.2022 Актуализированная редакция "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения";
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности»;
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные Санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;
Приказ Минздрава РФ от 09.06.2020 №560Н «об утверждении правил проведения рентгенологических исследований»;
СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения»;
СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);
СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и пожарной безопасности;
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
ГОСТ Р МЭК/ТО 60788-2009 Словарь «Изделия медицинские электрические»;
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
СП 256.1325800.2016 «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий»;
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
Работы должны быть выполнены с использованием сертифицированных пожаробезопасных материалов, соответствующих требованиям нормативных документов: ГОСТ, СНиП, ТУ.
      7.	Требования к гарантийным обязательствам:
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и примененных материалов, изделий, оборудования на протяжении всего гарантийного срока. 
Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев, с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. 
Гарантийные обязательства распространяются на весь объем выполненных работ по контракту.
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
Размер предоставляемых гарантийных обязательств установлен в размере 10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены Контракта.
Предоставление гарантийных обязательств осуществляется при подписании Акта приема-передачи выполненных работ. Выбор способа предоставления обеспечения гарантийных обязательств осуществляется Подрядчиком самостоятельно.
Возврат гарантийного обеспечения, в случае предоставления гарантийного обеспечения в виде залога денежных средств, осуществляется в следующем порядке:
     - 50% предоставленного обеспечения гарантийных обязательств подлежат возврату по истечении 6 (шести) месяцев гарантийного срока;
- 50% в течение одного месяца после окончания гарантийного срока.
       8.	Требования к результатам работ:
Подрядчик гарантирует сдачу работ, выполненных в строгом соответствии с настоящим Техническим заданием Заказчика и приложениями к нему, условиями Контракта и требованиями документов, указанных в п. 5 настоящего Технического задания.
      9.	Требования к документации:
Подрядчик обеспечивает подготовку и передачу Заказчику следующих документов:
- приказ на ответственное лицо за производство работ;
- приказ на ответственное лицо по вопросам строительного контроля;
- приказы на ответственных лиц по вопросам пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда
- копии удостоверений работников Подрядчика, заверенные в установленном порядке;
- общий журнал работ, прошитый и пронумерованный;
- сертификаты соответствия на примененные материалы;
- акт(ы) освидетельствования скрытых работ;
- акт о приемке выполненных работ;
- Оформленные формы КС-2 и КС-3;
Приложения:
1. Дефектная ведомость объемов работ №
2. Локальный сметный расчет (смета) №
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