	
                                                                                                                 

Проект 
ДОГОВОР № ___________
на выполнение работ по текущему ремонту скважины Лаура №387-Д (Эсто-Садок) на объекте «Вольерный комплекс Лаура»

Идентификационный код закупки 261231702678823170100100190000000244

г. Сочи				                                   «__» ______ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании ___________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны» и по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Распоряжения Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р «О создании единого агрегатора торговли», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее «Федеральный закон N 44-ФЗ») заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту скважины Лаура №387-Д (Эсто-Садок) на объекте «Вольерный комплекс Лаура» (далее – «работы»), в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), условиями настоящего договора, а также приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, в объеме, в сроки, и на условиях, установленных договором, а также приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.3. Требования к работам, объему, качеству, содержанию определяются договором и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору).

2. Цена договора

           2.1. Цена Договора составляет ___________ руб. (_____________), в том числе НДС, а в случае если Договор заключается с лицом, не являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком налога на добавленную стоимость, цена Договора налогом на добавленную стоимость не облагается. 
2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом №44-ФЗ и Договором. Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для исполнения всех обязательств по Договору, в том числе: стоимость материалов (за исключением тех материалов, к которым настоящим Договором прямо установлена сущность давальческого материала), деталей, топлива, конструкций, машин и оборудования, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными  работами, перевозкой материалов, наймом персонала, техники, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением обязательств по Договору. 
2.3. Все расчеты за выполненные работы по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в российских рублях путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, в пределах цены Договора.

3. Оплата работ и взаиморасчеты

           3.1. Оплата выполненных работ осуществляется по факту выполнения работ и предоставления Заказнику результатов таких работ на основании подписанного Сторонами документа о приемке выполненных работ. 
           Документом о приемке выполненных работ в рамках настоящего договора является акт приемки выполненных работ, формируемый Подрядчиком и подписанный Сторонами Договора (далее –  «документ о приемке  выполненных работ»).
          3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется за счет средств от иной приносящей доход деятельности.
          3.3. Оплата по Договору осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ. 
          3.4. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ и настоящим Договором, могут быть удержаны Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 
         3.5. В случае если Подрядчиком выполнены работы с отступлением от условий Договора, с нарушением требований, заданных по качеству, с отклонениями от установленных действующим законодательством норм и правил, либо если при их производстве не соблюдалась технология работ, Заказчик не оплачивает такие работы. 
         3.6. В случае превышения фактической стоимости работ над ценой Договора, Подрядчик погашает разницу за счет собственных средств. 
         3.7. Сумма, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Срок и место выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 3 (три) календарных дня с момента подписания договора.
4.2. Результаты работ предоставляются Заказчику не позднее срока, установленного в пункте 4.1. Договора.
4.3. Место выполнения работ: 
- Краснодарский край, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Ачипсинская, кордон Лаура.

5. Порядок выполнения работ

[bookmark: _Hlk42096339]5.1. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента заключения договора.
5.2. Подрядчик тщательно изучил положения настоящего Договора и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ. Никакая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему договору.
5.3. Требования к качеству работ - выполнение работ должно соответствовать условиям настоящего договора и приложений к нему, государственным стандартам, правилам и нормам, разработанным и утвержденным федеральными органами исполнительной власти для данного вида работ в соответствии со своей компетенцией, экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека, установленным действующим законодательством РФ.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Подрядчик обязан:
6.1.1. Выполнить работы в полном объёме в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему. 
 6.1.2. Обеспечить работы необходимыми материалами, товарами и оборудованием и нести ответственность за их сохранность до приемки работ заказчиком. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, товаров и оборудования, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям.
6.1.3. Немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
6.1.4. До сдачи-приемки работ осуществить уборку места производства работ, вывоз мусора и привести места выполнения работ к первоначальному виду.
6.1.5. Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ в соответствии с требованиями пожарной безопасности и техники безопасности; в работе соблюдать требования безопасности труда, Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при проведении работ до полной сдачи Объекта несет Подрядчик. 
6.1.6. Ограничить доступ посторонних лиц в зону выполнения работ.
6.1.7. Использовать на объекте только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль.
6.1.8. Обеспечить Безопасность выполнения работ и строго соблюдать требования безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды, которое осуществляется в соответствии с нормативными документами.
6.1.9. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком.
6.1.10. Безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменных или устных замечаний со стороны заказчика.
6.1.11. Нести полную материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу заказчика и/или третьим лицам по вине подрядчика во время выполнения работ.
6.1.12. Обеспечить заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на места производства работ в любое время.
6.1.13. Осуществлять за свой счет своими силами устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока. 
6.1.14. Обеспечивать направляемых специалистов всем необходимым оборудованием, инструментом и материалами для проведения гарантийных работ.
6.1.15. Нести ответственность за соблюдение и выполнение подчинённым ему персоналом административных норм и правил, правил техники безопасности во время выполнения работ.
6.1.16. При сдаче работ предоставить гарантийные обязательства, а также сопровождающие документы (паспорт качества, сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкция по эксплуатации, лицензионные соглашения и/или иные документы, подтверждающие качество, безопасность и оригинальность товаров, оформленные в соответствии с законодательством РФ). Все сопровождающие товар документы должны быть представлены на русском языке. Не допускается поставка вышеуказанной документации в виде ксерокопий. 
6.1.17. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе производства работ дорогам, различным сооружениям (объектам благоустройства) транспортом Подрядчика.
6.1.18. Выполнить в полном объеме и в срок все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.
6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.
6.2.2. Требовать от заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора. 
6.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.2.4. По согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными настоящим договором.
6.2.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.
6.2.6. Самостоятельно организовывать процесс производства работ в соответствии с условиями договора, указаниям Заказчика и нормами действующего законодательства Российской Федерации.
6.2.7. Привлекать к исполнению обязательств (части обязательств) третьих лиц – субподрядчиков, отвечая за их действия как за свои.
6.3.  Заказчик обязан:
6.3.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
6.3.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.
6.3.3. Обеспечить Подрядчику доступ к объектам.
6.3.4. Осуществить приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим договором. При обнаружении отступлений от условий настоящего договора, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
6.3.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их цене договора, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.3.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 
6.3.7. Исполнять иные обязательства, установленные настоящим Договором.
6.4. Заказчик вправе:
6.4.1. Требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.
6.4.2. Отказать Подрядчику в приемке выполненных работ в случае их ненадлежащего качества.
6.4.3. Проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком.
6.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.4.5. Отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а если работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.
6.4.6. Вызвать полномочного представителя Подрядчика для предоставления объяснений и пояснений в отношении выполненных работ при обнаружении заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных работ требованиям Технического задания и актом выполненных работ.

7. Распределение рисков

7.1. До сдачи Заказчику результата работ по Договору Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и (или) повреждения работ по объекту или самого объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. Риски случайной гибели или повреждения результатов работ, переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе сдачи-приемки работ по объекту дефектов (недостатков) выполненных работ - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных дефектов (недостатков) выполненных работ и подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
7.3. При наличии давальческого материала (оборудование) Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели такого материала (оборудования) с даты его передачи Подрядчику и до приемки результата выполненных работ.

8. Сдача и приемка работ

[bookmark: Bookmark1]8.1. Подрядчик (в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты исполнения обязательств по Договору) оформляет и передает Заказчику по адресу 354340, г. Сочи, Адлерский район ул. Карла Маркса, д.8 следующий пакет документов:
а) документ о приемке выполненных работ в двух экземплярах;
б) счет, счет-фактуру (если пунктом 2.1  Договора цена Договора включает НДС);
в) акты скрытых работ (при наличии); 
г) документы (копии документов), предусмотренные пунктом 6.1.16 настоящего договора.
Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
8.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, выполненных работ, в части их соответствия условиям Договора, заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
 8.3. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о фактически принятом объеме работ в документе о приемке.
 8.4. При не устранении Подрядчиком дефектов (недостатков) выполненных работ в сроки, указанные Заказчиком, Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения Подрядчиком понесенных Заказчиком убытков.
8.5. Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления документа о приемке, рассматривает результаты и осуществляет приемку  выполненных работ по настоящему договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем договоре, и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта о приемке выполненных работ либо формирует мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
[bookmark: Bookmark3]   8.6. Обмен юридически значимыми документами (счетами-фактурами, счетами на оплату, актами  выполненных работ и иными документами) Заказчик и Подрядчик вправе осуществлять в электронном виде, подтверждая, что технические средства и возможности Сторон позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов. 
  Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы и поставленные материалы (товары, оборудование) составляет 12 месяцев. Гарантийные сроки исчисляются со дня подписания сторонами документа о приемке выполненных работ. 
9.2. В случае если Заказчиком в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные подрядчиком в процессе производства работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных настоящим договором (в том числе в результате использования оборудования и материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства работ и пр.), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить выявленные нарушения силами и средствами Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного  извещения от Заказчика.
9.3. Гарантийный период продлевается соответственно на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию.
9.4. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков, Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии устранить дефекты самостоятельно или с привлечением третьих лиц за счет Подрядчика. Подрядчик возмещает расходы по устранению дефектов в десятидневный срок с даты получения документов, подтверждающих понесённые Заказчиком расходы.
9.5. Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода, а также за допущенные отступления от требований.

10. Расторжение договора

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и условиями Договора. 
10.2. Стороны пришли к соглашению о том, что Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
10.3. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, реализация такого решения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ. 
10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем порядке при нарушении Подрядчиком существенных условий Договора, в том числе нарушение сроков выполнения работ Заказчика более двух раз.
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

                                                                    11. Качество работ

11.1. Подрядчик обеспечивает качественное выполнение работ и использование, входящие в их состав качественных материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполненные Подрядчиком по договору. 
11.2. Срок обнаружения ненадлежащего качества результатов работ и входящих в их состав материалов, изделий, конструкций и оборудования, устанавливается согласно договору в течение года, с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

12. Ответственность Сторон

12.1. За качество выполненных работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
12.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора. 
[bookmark: _Hlk234251016]12.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в Договоре таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 рублей. 
12.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного Договором, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
12.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
12.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств Подрядчик вправе взыскать штраф в размере 1000 рублей.
12.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.
12.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
12.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
12.11. Заказчик вправе отказаться от оплаты услуг ненадлежащего качества, а если услуги оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.
6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчиком могут быть удержаны суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных в соответствии с настоящим разделом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, посредством направления соответствующих писем, претензий (требований).
13.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами, в порядке, установленном пунктом 13.1. настоящего договора, они подлежат рассмотрению в судебном порядке, согласно действующему законодательству Российской Федерации, в Арбитражном суде Краснодарского края.
13.3. Все возможные претензии (требования) по настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такой претензии (требования).
13.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, осуществляется в виде письма или телеграммы, либо с использованием электронной почты на электронный адрес, указанный в Договоре.
13.5. Уведомление, направленное на электронную почту Стороне договора, указанную в разделе 16 Настоящего договора, считается доставленным в день его направления. 

14. Прочие условия
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует по 30 сентября 2026 года. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязательств.
14.2. Изменение существенных условий настоящего Договора не допускается, за исключением случаев изменения их по соглашению Сторон: 
14.2.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема, работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора; 
14.2.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные  Договором объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре  цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы или услуги. 
14.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 
14.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются положениями настоящего Договора и нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
          14.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
 14.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 
          14.7. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, 1 - находится у Заказчика
Или
составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями Сторон с использованием Единого агрегатора торговли
Или
Договор составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями Сторон с использованием системы электронного документооборота.

15. Перечень документов, прилагаемых к договору

17.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1. Спецификация, 
Приложение №2 Техническое задание.

16. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова» (ФГБУ «Кавказский государственный  заповедник»)
354340, г. Сочи, Адлерский район ул. Карла Маркса, д.8
ИНН 2317026788 КПП231701001
ОГРН  1022302723409
РС 03214643000000013241
Лицевой счет 20186Х56810
Банк получателя: ОКЦ №1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102
ЕКС 40102810745370000024
тел/факс (862) 240-51-36, 240-52-65
e-mail: kgpbz@mail.ru

_____________________ /_______/
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:



















___________________/__________/ Ф.И.О.
М.П.

































Приложение № 1 
к Договору от «__»______ 2026 г.
№____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование  услуги, работ
	Ед. изм.
	Кол-во ед. 
	Цена за ед. руб.
	Сумма руб.

	1
	

Текущий ремонт скважины Лаура №387-Д (Эсто-Садок) на объекте «Вольерный комплекс Лаура»
	Условная единица
	1
	
	

	 ИТОГО: 
	



                                                   
	
ЗАКАЗЧИК
	
ПОДРЯДЧИК

	ФГБУ «Кавказский государственный заповедник»

_________________/ _____________/
М.П.
	_______________
________________________

________________/____________/
	М.П.

























                                                
Приложение № 2 
к Договору от «__»______ 2026 г.
№____________
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту скважины Лаура №387-Д (Эсто-Садок) на объекте «Вольерный комплекс «ЛАУРА»
1. Наименование объекта:
Выполнение работ по текущему ремонту скважины Лаура №387-Д (Эсто-Садок) на объекте «Вольерный комплекс «ЛАУРА». 
Инвентарный номер 41011200117.
2. Место выполнения работ: Краснодарский край, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Ачипсинская, кордон Лаура. 
3. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по текущему ремонту скважины Лаура №387-Д (Эсто-Садок) на объекте «Вольерный комплекс «ЛАУРА».
Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, которое размещено отдельным файлом, требованиями Договора и действующими нормативными правовыми и нормативно-техническими актами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами Российской Федерации. 
		4. Срок выполнения работ: 3 (три) календарных дня с даты заключения Договора.
5. Требования к выполнению работ:
Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Договором. Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудования должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. 
Используемые материалы, изделия должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Материалы должны быть новыми и ранее не используемыми, а также свободными от прав третьих лиц. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.
Все необходимые для производства работ материалы, их доставку, разгрузку и хранение обеспечивает Подрядчик. 
Работы по Объекту выполняются в рабочее время, согласно внутреннему распорядку Заказчика, в выходные дни и внерабочее время, только по предварительному согласованию с Заказчиком. 
Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан представить информацию на работников Подрядчика с указанием данных (Ф.И.О. полностью, дата и место рождения, место регистрации, место проживания) с приложением копий паспортов. В случае, если работник Подрядчика является гражданином иностранного государства, также предоставляется все разрешительные документы на работу на территории Российской Федерации.
Работы, сопряженные с шумом (сверление, стук, вибрация), должны выполняться в то время, которое согласовал Заказчик, при этом период выполнения таких работ – не ранее 8 ч 00 мин. и не позднее 21 ч 00 мин. 
При проведении скрытых работ, Подрядчик предоставляет акты скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ.
Подрядчик согласовывает с Заказчиком организацию и координирование при проведении работ по Объекту, обеспечивает соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за выполняемые работы и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания.
Подрядчик обеспечивает самостоятельно и за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику.
При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ. 
Подрядчик обязан контролировать качество выполнения работ.
Подрядчик несет ответственность за повреждения, причинение ущерба, порчи и/или уничтожение имущества Заказчика.
Любой строительный мусор (образовавшийся в процессе выполнения работ), жидкие отходы (включая, но не ограничиваясь, лакокрасочные материалы, цемент, масла, растворители и строительные смеси), иные строительные отходы (далее – отходы), которые остаются во время выполнения работ по Договору, подлежат вывозу с Объекта Заказчика незамедлительно с момента их образования. Сброс (выброс) любых отходов в систему канализации Заказчика, прилегающую к Объекту территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен. 
По окончании работ Подрядчик обязан произвести уборку и очистку Объекта и территории, прилегающей к Объекту от строительного и иного мусора.
Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями Договора, спецификацией, техническим заданием, СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства.», Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", Постановление ГК РФ по строительству и ЖКХ от 17 сентября 2002 года N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации  «Безопасность труда в строительстве»», Федеральным законом   СП 48.13330.2011 Организация строительства, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», основными положениями и другими нормативными документами, регламентирующими данный вид деятельности.
6. Объемы и виды необходимых работ:
Состав работ должен предусматривать:
- демонтаж существующего насосного оборудования с трубопроводом, размещённым в теле скважины;
- обследование обсадной трубы скважины, фильтровальной колонны в нижней части скважины методом теле инспекции;
- диагностику существующего скважинного насоса; 
- прочистку фильтровальной колонны скважины в нижней её части;
- откачку дренажной воды в существующий сбросной колодец дренажным насосом с прокладкой временной сети водоотведения Ду 50 мм на расстояние 25 метров;
- монтаж скважинного насоса с существующим трубопроводом (при необходимости замена насоса) в скважине после выполнения работ по её прочистке;
- прокачку скважины чистой водой в течение 1 часа с контролем работы насоса.
7. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества:
Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество выполненных работ, используемых материалов, изделий и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- устранение выявленных недостатков и дефектов, не позволяющих нормальную эксплуатацию результатов работ, в том числе, в течение всего гарантийного периода за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков;
- гарантийный период на выполненные работы и их результат составляет 12 месяцев;
   - срок гарантии на надлежащее качество функционирования результатов работ, используемые материалы, конструкций, изделий и оборудования, на 12 месяцев со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных работ) или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
  При обнаружении в период гарантийного срока использования результатов работ недостатков, которые не позволят продолжить их нормальное использование, устранить недостатки за свой счет в течение 10 рабочих дней  и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков.
8. Особые условия:
Работы проводятся на территории Кавказского заповедника – особо охраняемой природной территории высшей категории, в связи с чем, в ходе производства работ Подрядчик обязан:
- обеспечить полную сохранность почвенного и растительного покрова, 
- предусмотреть минимальные шумовые, физические (любые другие) воздействия на животных, обеспечить сохранность деревьев, растений, травяного покрова;
- доставку и вывоз грузов осуществлять средствами, не наносящими ущерба окружающему ландшафту и эстетическим качествам природной среды;
- обеспечить вывоз отходов от производства работ с территории в полном объеме;
-  не допускать проливов топлива, горюче-смазочных материалов;
- исключить всякую возможность возникновения пожаров в результате проведения работ, обеспечить выполнение правил пожарной безопасности при производстве работ.
Производство работ на территории с опасными природными условиями:
- обеспечить безопасность людей, техники, оборудования, иных материальных ценностей при производстве работ.
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