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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____
на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика
ИКЗ:

	г. Якутск
	«___» __________ 2026 г.



Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), в лице Руководителя Софронова Владимира Афанасьевича, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Гражданин РФ ________________________ [Ф.И.О.], паспорт: серия ____ № ________, выдан ________________________, зарегистрированный по адресу: ________________________, ИНН ________________________, СНИЛС ________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по осуществлению функций технического заказчика (далее – Услуги) при строительстве административного здания для размещения территориальных органов ФНС России по Республике Саха (Якутия), г. Якутск в рамках Государственного контракта № 32/К22 от 06.12.2022 (далее – Объект).
1.2. Место оказание Услуг: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город  Якутск, улица Дзержинского, кадастровый номер земельного участка 14:36:103019:557.

2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Исполнитель обязуется незамедлительно приступить к оказанию Услуг с момента подписания настоящего Контракта Сторонами и завершить их оказание 20.12.2026.
2.2. Услуги по настоящему Контракту оказываются поэтапно в соответствии с приложением № 2 «График оказания услуг и оплаты» к настоящему Контракту.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги лично.
3.1.2. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги, в соответствии с приложением № 1 «Техническое задание» к настоящему Контракту.
3.1.3. Обеспечить сохранность документов, материалов и (или) оборудования, предоставленных Заказчиком.
3.1.4. По запросу Заказчика и в сроки, установленные в таком запросе предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе строительства Объекта, о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
3.1.5. Оказывать помощь Заказчику в решении спорных вопросов, возникающих при проведении строительства Объекта.
3.1.6. Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, касаемую предмета Контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон,  не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Контракту лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в сроки и в порядке, которые указаны в настоящем Контракте.
3.3.2. Заказчик обязан обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ на строящийся Объект и предоставить необходимую документацию.
3.3.3. Включить Исполнителя в состав Технического совета Заказчика по объекту в качестве независимого технического эксперта (советника) на основании внутреннего Приказа Заказчика.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.
3.4.2. Запрашивать и получать от Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения принятых на себя обязательств.
3.4.3. Требовать возмещения ущерба, понесённого по вине Исполнителя.
3.4.4. Отказаться от приемки услуг в случае неисполнения Исполнителем своих обязанностей по Контракту.
3.4.5. Отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. [bookmark: _ref_1_c3bf1640]Стоимость услуг Исполнителя составляет 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
4.2. Указанная стоимость является твердой, включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту.
4.3.  Подлежащая уплате Заказчиком сумма уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.4. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в соответствии с Приложением № 2 «График оказания услуг и оплаты» к настоящему Контракту в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам Исполнителя, указанные в Разделе 9 настоящего Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.5. [bookmark: _ref_1_43dd52f3]Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется Сторонами ежемесячно. Исполнитель в срок не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг (окончания этапа), предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах по форме установленной приложением № 3 «Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг» к настоящему Контракту.
5.2. Исполнитель к акту сдачи-приемки прилагает отчет о проделанной работе, в котором перечисляются все совершенные действия и подготовленные документы за период оказания Услуг.
5.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта обязан рассмотреть его, подписать и направить один экземпляр Исполнителю, либо направить Исполнителю письменный мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок и сроками их устранения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом), размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены настоящего Контракта (этапа).
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.
6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
6.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров. 
7.2. До передачи спора на разрешение в суд Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 
7.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензий) и направления на него (неё) ответа не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня его получения Стороной.
7.4. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 
7.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде или суде общей юрисдикции по адресу (месту жительства) истца.
7.6. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
8.2. Все изменения, вносимые в настоящий Контракт должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
8.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться по реквизитам, которые указаны в Разделе 9 настоящего Контракта,  одним из следующих способов:
· лично под расписку;
· заказным письмом с уведомлением о вручении;
· по электронной почте.
8.4. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными настоящим Контрактом способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.
8.5. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Контрактом, все юридически значимые сообщения по настоящему Контракту влекут для адресата наступление гражданско-правовых последствий с ближайшего рабочего дня, следующего за днем направления такого сообщения.
8.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из сторон.
8.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
· Приложение № 1 «Техническое задание»;
· Приложение № 2 «График оказания услуг и оплаты»;
· Приложение № 3 «Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг».

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик
	Исполнитель

	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Губина, 2
ИНН: 1435153396
КПП: 143501001
Банковские реквизиты:
Тел:
Эл. почта: 
	Ф.И.О.:
Адрес: 
ИНН:
СНИЛС:
Банковские реквизиты:
Тел.: 
Эл. почта: 


	Руководитель

____________________ /В.А. Софронов
	

___________________ / 






Приложение № 1
к Государственному контракту
№ от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование заказчика: Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия).
2. Наименование объекта закупки: оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика при строительстве административного здания для размещения территориальных органов ФНС России по Республике Саха (Якутия), г. Якутск в рамках Государственного контракта № 32/К22 от 06.12.2022.
3. Код по ОКПД 2: 71.12.20.190 «Услуги по руководству строительными проектами прочие».
4. Место оказание Услуг: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город  Якутск, улица Дзержинского, кадастровый номер земельного участка 14:36:103019:557.
5. [bookmark: _GoBack]Срок оказания услуг: с момента подписания Контракта до 20.12.2026 г.
6. Стоимость услуг: 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
7. Порядок оплаты: Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в соответствии с Приложением № 2 «График оказания услуг и оплаты» к Контракту в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам Исполнителя, указанные в Разделе 9 Контракта, в течение 7 (cеми) рабочих дней с момента подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
8. Контрагенты Заказчика (далее – Контрагенты) по строительству Объекта:
8.1. Генеральный подрядчик по строительству Объекта: Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» ИНН 1435131360.
8.2. Организация, разрабатывающая проектную и рабочую документации Объекта: Общество с ограниченной ответственностью «РОСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 1435275813.
8.3. Организация, осуществляющая строительный контроль на Объекте: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ НАДЗОР» ИНН 1402016059. 
9. Состав Услуг:
9.1. Экспертно-аналитического сопровождение строительства Объекта, строительного контроля.
9.2. Участие в рабочих совещаниях Заказчика, связанных со строительством Объекта.
9.3. Контроль качества, объемов, стоимости и соответствия нормам законодательства РФ всех видов строительно-монтажных, инженерных, благоустроительных, архитектурных и отделочных работ.
9.4. Осуществление входного контроля всех поступающих на Объект материалов, конструкций и технологического оборудования. Проверка легальность их ввоза, наличие сертификатов, паспортов и соответствие технических характеристик государственному контракту, рабочей и проектной документации.
9.5. Проведение сметного и технико-экономического аудита документов, предоставляемых Контрагентами: проверка предоставляемых расчетов, локальных сметных расчетов, актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и других документов на предмет их соответствия фактически выполненным объемам, реальной рыночной стоимости материалов, действующим сметным нормативам, соответствия их законодательству Российской Федерации, рабочей и проектной документации
9.6. Проведение всесторонней экспертизы любых изменений в рабочую и проектную документацию Объекта, в том числе по соответствию разделов документации между собой.
9.7. Разработка технических заданий по внесению изменений в рабочую и проектную документацию Объекта по требованию Заказчика.
9.8. Систематизация и техническое оформление дополнительных эксплуатационных требований Заказчика к перепланировкам, отделке, спецификациям материалов и эргономике помещений.
9.9. Обеспечение экспертно-аналитическое сопровождение работы Технического совета Заказчика:
· личное участие в заседаниях Технического совета Заказчика с правом совещательного голоса, выступать с экспертными докладами по повестке дня;
· выявление проектных коллизий, нестыковок смежных разделов и формировать реестры замечаний для последующего вынесения на рассмотрение Технического совета Заказчика;
· оказание технической помощи в подготовке проектов документов Технического совета Заказчика, обеспечивая их техническую грамотность.
9.10. Осуществление надзора за выполнением обязательств, принятых на себя Контрагентами.
9.11. Незамедлительное информирование Заказчика о выявленных проблемах при осуществлении строительства Объекта и проверке документов, предоставленных Контрагентами, а также обо всех выявленных фактах нарушений, совершенных Контрагентом (Контрагентами) в ходе выполнения своих обязательств перед Заказчиком.
9.12. Оказание иных консультационных услуг по запросу Заказчика.


	
ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
____________________ /В.А. Софронов
	
___________________ / 







Приложение № 2
к Государственному контракту
№ от

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ОПЛАТЫ

	п/п
	Этап оказания услуг
	Срок оплаты
	Сумма в руб.

	1
	21.08.2026 – 20.09.2026
	В течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приемки оказанных услуг
	80 000.00

	2
	21.09.2026 – 20.10.2026
	
	80 000.00

	3
	21.10.2026 – 20.11.2026
	
	80 000.00

	4
	21.11.2026 – 20.12.2026
	
	80 000.00

	ИТОГО:
	320 000.00




	
ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
____________________ /В.А. Софронов
	
___________________ / 






Приложение № 3
к Государственному контракту
№ от

Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг
Акт сдачи-приемки оказанных услуг

Мы, нижеподписавшиеся, Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице___________, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, составили Акт о том, что  в соответствии с контрактом № от, Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:

Цена оказанных Исполнителем услуг составляет: ______________ (_________) рублей _____ копеек.
Услуги оказаны Исполнителем в полном (неполном) объеме, надлежащего (ненадлежащего) качества, в установленные (с нарушением установленных) контрактом сроки (сроков).
Размер неустойки, штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по контракту на дату подписания настоящего Акта составляет: __________ (_________) рублей _____ копеек.**
В соответствии с п. 6.5 Контракта Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) с суммы, предназначенной для оплаты оказанных услуг удержать сумму неустойки (штрафа, пени) ***
Следует к перечислению (с удержанием неустойки, штрафа / без удержания неустойки, штрафа): __________ (________) рублей _____ копеек, в том числе НДС* ___% _______________ (___________) рублей __________ копеек.
Исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки, штрафа в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации возлагается на Заказчика. ***
*НДС не облагается в случаях, предусмотренных положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 
**В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по контракту.
***В случае удержания неустойки Заказчиком с суммы, подлежащей оплате Исполнителю за оказанные услуги по государственному контракту.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.
	От Заказчика:
(указать должность)
__________________________ (ФИО)
(подпись)
	От Исполнителя:
(указать должность)
__________________________ (ФИО)
(подпись)
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____________________ /В.А. Софронов
	
___________________ / 




