Муниципальный Контракт № _______

на выполнение работ по проведению диагностики, оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

с. Некрасовка                                                                                            «__» ______ 202_ года

Администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Тумачкова Егора Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем (ИКЗ _________________):

- Предмет Контракта

  - В соответствии с Контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по проведению диагностики, оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения «Село Некрасовка» (далее - работы), согласно Технического задания (приложение № 1 к Контракту), по цене и в сроки, установленные в настоящем Контракте, а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить данные работы.

  - Обязательства по контракту выполняются Исполнителем в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018	«Рекомендации по диагностике и оценки технического состояния автомобильных дорог» и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту);

  - По окончанию выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, Исполнитель предоставляет Заказчику: отчёт о проведении диагностики и оценки по каждой автомобильной дороге в 2-х экз. на бумажных носителях и в 1 экз. на электронном носителе, видеопаспорт по каждой автомобильной дороге, указанной в п.1. Технического задания (приложение № 1 к Контракту).

  - Исполнитель обязуется выполнить работы собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат. За работы, выполненные привлечёнными силами, Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком самостоятельно.

  - Сроки выполнения работ, указанной в пункте 1.1. Контракта: с момента заключения настоящего контракта по 1 сентября 2026 г.

- Цена Контракта и порядок расчетов

  - Цена Контракта составляет ______________ (______________) руб. 00 коп., в том числе НДС _______.

  - Цена настоящего Контракта является твердой и изменению не подлежит.

  - Цена Контракта включает в себя стоимость выполнения работ, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта.

  - Источник финансирования выполнения работ – бюджет сельского поселения «Село Некрасовка».

  - Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 7 рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (Приложение № 3) и на основании счета, выставленного Исполнителем.

  - Датой осуществления оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

    - Выполнить работы в срок, установленный настоящим контрактом, в объеме согласно условиям настоящего контракта, Техническому заданию Заказчика (Приложение №1 к Контракту), требованиям нормативно-технических документов.

    - Соблюдать конфиденциальность информации, собранной и полученной в результате работ, не предоставлять ее третьим лицам, не разглашать в средствах массовой информации.

    - Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении неблагоприятных или иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в установленный Контрактом срок.

    - В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) оказанием Исполнителем обязательств по Контракту, Исполнитель проводит мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных расходов. Все расходы Заказчика, связанные с удовлетворением претензий третьих лиц, предъявленных Заказчику в связи с некачественным или несвоевременным оказанием Исполнителем его обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, относятся на счет Исполнителя.

    - Обеспечить безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять Работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.

    - Передать Заказчику: отчёт о проведении диагностики и оценки по каждой автомобильной дороге, указанной в п.1.1. Технического задания в порядке и в объеме, соответствующем требованиям Технического задания Заказчика (Приложение №1 к настоящему контракту), настоящим Контрактом, законодательством Российской Федерации, нормативно-технической документацией, применяемой к такого рода работам, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту).

    - При обнаружении недостатков в ходе принятия заключения по результатам диагностики автомобильных дорог, указанных в п.1. Технического задания Исполнитель обязан устранить их за свой счет в срок, установленный сторонами дополнительно.

    - Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без его предварительного письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - Не передавать отчёты о проведении диагностики и оценки автомобильных дорог, указанной в п.1.1. настоящего Контракта третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

    - Соответствовать требованиям, установленным статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

  - Заказчик обязан:

    - Оплатить выполненные работы в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

    - Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ по контракту в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

  - Заказчик вправе:

    - Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполнения работ. В любое время проверять ход и качество выполнение работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

    - Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту включая представления надлежащим образом оформленной документации и материалов, подтверждающих выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

    - Отказаться от приемки результата выполнения работ в случае обнаружения недостатков выполнения работ.

    - Установить Исполнителю разумный срок для устранения допущенных им недостатков, не оплачивать расходы Исполнителя, вызванные этими обстоятельствами.

    - По соглашению с Исполнителем в ходе выполнения работ по настоящему контракту снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

    - Письменно уведомив Исполнителя, приостановить все платежи по настоящему контракту, если Исполнитель не выполняет своих обязательств (или их части), при условии, что такое уведомление о приостановлении платежей определяет характер невыполнения обязательств и содержит требование того, чтобы Исполнитель исправил положение в течение периода времени, не превышающего десяти дней после получения Исполнителем такого уведомления.

    - Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ.

    - Не возмещать Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по настоящему контракту вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Проверка выполненных работ на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в момент приемки выполненных работ.

4.2. Заказчик направляет Исполнителю подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от подписания акта, при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми.

4.3. По завершению выполнение работ Исполнитель направляет Заказчику следующие документы согласно Приложению № 1 к Контракту.

4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней принимает результаты проведения диагностики автомобильных дорог или даёт мотивированный отказ с указанием причин и сроков устранения недостатков.

4.5. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки работ по истечении 10 дней с момента представления указанного акта Исполнителем, оплата работ производится в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.6.	Для проверки предоставленных Исполнителем результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.7. 	В случае проведения экспертизы выполненной работы Заказчиком своими силами, срок приёмки работ в соответствии с настоящим разделом не может составлять более 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения проверки и установления Заказчиком соответствия условиям Контракта, предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом

4.8. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

5.2. Неустойка по контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

5.3. Ответственность Заказчика:

5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (в соответствии с Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042) и составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей 00 копеек.

5.4. Ответственность Исполнителя:

5.4.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по  формуле:

П = (Ц-В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке оказанных услуг;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = Сцб x ДП, где:

Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = ДП/ДК x 100%, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.4.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042) и составляет за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом 1 000,00 (одну тысячу) рублей 00 копеек.

5.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

5.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате в добровольном порядке неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных контрактом.

5.9. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Исполнителем в добровольном порядке в срок, указанный с Заказчиком в требовании об уплате неустойки (штрафа, пени).

5.10. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием об уплате неустойки (штрафа, пени) в установленном законодательством и настоящим контрактом порядке.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не создавать каким-либо еще способом доступность третьим организациям и лицам сведений, содержащихся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

6.2. Стороны согласились считать Конфиденциальной следующую информацию: финансовое положение сторон, результаты выполненных работ, отчеты и другие внутренние документы не являющиеся общедоступными. В связи с этим Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение всего срока действия Контракта и в течение 3-х лет после окончания срока действия Контракта.

6.3. Предусмотренные Контрактом обязательства Сторон относительно конфиденциальности и неразглашения информации не распространяются на общедоступную информацию.

6.4. В случае, если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она обязуется возместить другой Стороне причиненные убытки, включая любой причиненный реальный ущерб или упущенную выгоду.

6.5. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

7. Расторжение и изменение контракта

7.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.2.В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

7.2.1. Заказчик вправе провести экспертизу исполненных обязательств, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.2.2. Если Заказчиком проведена экспертиза исполненных обязательств с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы исполненных обязательств в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта, другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. В случае, если ГОСТы, СНиПы, представленные в Контракте и/или Приложениях к Контракту в период его исполнения, утратили силу, то следует применять данный номер ГОСТа, СНиПа, но в действующей редакции (с иным индексом после номера) либо ГОСТ, СНиП, который введен взамен, если взамен не введен новый акт, то требования документа, утратившего силу, при выполнении работ не применяются.

8. Форс мажор

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по Контракту, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, возникшие после его подписания. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в установленный срок, то срок исполнения обязательства отодвигается соразмерно времени действия данного обстоятельства.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в срок, не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон.

9. Разрешение споров

9.1 Все споры, возникшие по настоящему Контракту, разрешаются путем переговоров сторон или в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде Хабаровского края.

9.2. Соблюдение претензионного порядка при разрешении споров для сторон обязательно. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента получения претензии.

10.	Срок действия Контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2026 года, а в отношении расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту

10.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Приложения:

№1. Техническое задание;

№2. Перечень автомобильных дорог;

№3. Форма Акта приемки выполненных работ.

11. Реквизиты сторон

| Заказчик: Администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края Российская Федерация, 680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Некрасовка, ул. Ленина 20 ИНН 2720006313 КПП 272001001 ОГРН 1022700859851 тел.: +7 (4212) 35-81-28 доб. 208 e-mail: nekrasovka.adm@yandex.ru р/с 03231643086554482200 в ОКЦ № 2 ДГУ Банка России//УФК по Хабаровскому краю г Хабаровск к/с 40102810845370000014 БИК 010813050 Глава сельского поселения _____________________ Е.С. Тумачков м.п. | Исполнитель: ___________________ _______________ м.п. |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к Контракту № от |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению диагностики, оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения «Село Некрасовка»

Раздел 1. Общие положения

| Объект работ: | Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения «Село Некрасовка» (согласно Приложению №2 к Контракту № от |
| --- | --- |
| Местоположение объекта: | Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка |
| Цель проведения диагностики: | Технический учет, установление фактического состояния и соответствию требованиям действующих нормативных правовых и нормативно-технических документов |
| Срок выполнения работ: | начало выполнения работ - с момента заключения контракта, окончание выполнения работ – 01.09.2026 г. |
| Исходные данные: | сбор исходных данных возлагается на Исполнителя; |

Раздел 2. Состав работ

2.1. Подготовительные работы.

Исполнитель выполняет работы по получению, изучению и анализу технической документации по объекту, работы по составлению материалов полевых работ, таблиц, схем и разверток для занесения данных, по поверке и калибровке приборов, по подготовке инструментов, специальных средств, средств первой медицинской помощи, средств безопасности и ограждению места работы.

2.2. Полевые работы.

2.2.1. Полевые работы диагностики включают комплекс работ по обследованию участка автомобильной дороги в соответствии с ГОСТ 33388-2015, ГОСТ 33161-2014, ОДМ 218.4.039-2018 и настоящим Техническим заданием, и необходимый объём работ по предварительной обработке первичных данных полевого этапа диагностики для контроля их точности и полноты выполненных измерений.

2.2.2. Объём полевых работ диагностики сети автомобильных дорог включает в себя (для каждой автомобильной дороги):

- разбивку фактического километража каждой автомобильной дороги, привязку элементов автомобильной дороги к фактическому километражу, к эксплуатационному километражу и к координатам WGS84;

- съемку данных для разработки видео паспорта;

- определение и оценку продольной ровности дорожного покрытия (индекс IRI);

- определение и оценку поперечной ровности покрытия (колейность) с шагом 100м;

- выполнить оценку состояния покрытия (дефектную ведомость).

Полевые работы диагностики автомобильных дорог Исполнитель выполняет с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, установленных межгосударственными стандартами, а в случае их отсутствия – национальными нормами.

2.3. Камеральные работы.

2.3.1. Камеральные работы диагностики включают обработку и анализ данных полевых работ, и составление Исполнителем отчёта по результатам проведения диагностики сети автомобильных дорог.

2.3.2. При камеральных работах обрабатываются и оформляются:

- отчет по результатам диагностики каждой дороги (с составлением дефектных ведомостей – ровность, колейность, технического состояния, сводная ведомость);

- отчет по результатам диагностики всей сети;

- видеопаспорт каждой дороги. Видеопаспорта должны позволять производить линейные измерения на отдельных кадрах с привязкой к GPS/GLONASS - координатам и пикетажу. Каждый кадр должен иметь географическую привязку с погрешностью не более 20 см.

2.3.3. Все отчеты выполняются в 2-х экземплярах в печатном виде и дублируются электронной версией (в том числе данные с результатами фото и видеосъемки) с возможностью редактирования.

2.5. Гарантии.

2.4.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями Технического задания.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год со дня подписания документа о приемке.

2.4.2 Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным обеими Сторонами.

2.4.3. В случае отказа Исполнителя в разумный срок устранить недостатки, Заказчик вправе поручить выполнение обязательства третьим лицам и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных убытков.

Раздел 3. Перечень обязательной к применению

нормативно-технической документации

3.1. При выполнении работ по Контракту руководствоваться действующими нормативно-техническими документами:

- ГОСТ 33220-2015		«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»;

- ГОСТ 33388-2015		«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации»;

- ГОСТ 33161-2014		«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах»;

- ГОСТ 33151-2014		«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ 33128-2024		«Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования»;

- ГОСТ 32825-2014		«Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»;

- ГОСТ Р 56925-2016	 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий»;

- ГОСТ Р 52577-2006 	«Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог»;

- ГОСТ 33101-2014		«Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности»;

- ГОСТ 33383-2015		«Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров»;

- ГОСТ Р 50597-2017	«Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 52290-2004 	«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ 32729-2014 	«Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности»;

- ГОСТ 33391-2015 	«Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Габариты приближения конструкций»;

- ГОСТ Р 54806-2011 	«Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ 32843-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования»;

- СП 78.13330.2012		«Автомобильные дороги» (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85);

- ОДМ 218.4.039-2018 	«Рекомендации по диагностике и оценки технического состояния автомобильных дорог»;

- ОДМ 218.2.044-2014 «Рекомендации по выполнению приборных и инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах»;

- ГОСТ 33475-2015		«Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»;

- ГОСТ Р 52399-2022	«Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»;

- СП 34.13330.2021		«Автомобильные дороги»;

Размещение информации в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов согласно порядку внесения информации, приведенном в Постановлении Правительства РФ от 30 ноября 2022 г. № 2197 “Об утверждении Положения о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов”.

3.2. В случае внесения изменений (в т.ч. утраты силы) в нормативные документы, в т.ч. нормативные документы, неучтенные в вышеуказанном перечне, руководствоваться действующими редакциями документов по мере вступления их в законную силу.

| Заказчик: Глава сельского поселения _____________________ Е.С. Тумачков м.п. | Исполнитель: ____________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Контракту №

от

Перечень автомобильных дорог общего пользования,

относящихся к собственности сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Лесная | 400 |
| 2 | пер. Таежный | 305 |
| 3 | пер. Гаражный | 193 |
| 4 | пер. Кооперативный | 452 |
| 5 | Автомобильная внутриквартальная дорога «Квартал «Молодежный» | 4050 |
| 6 | Автомобильная внутриквартальная дорога «Квартал «С» | 1580 |
| 7 | ул. Родниковая | 498 |
| 8 | ул. Речная, от ул. Бойко-Павлова до гаражей | 200 |
| 9 | ул. Солнечная до гаражей | 167 |
| 10 | от ул. Школьной до ул. Мира в районе дома № 23 | 188 |
| 11 | от ул. Партизанской 13А до ул. Мира в районе дома № 47 | 185 |
| 12 | от ул. Ленина до СНТ «Надежда» | 310 |
| 13 | по пер. Дачный | 441 |
| 14 | от ул. Фабричной до ул. Восточной | 209 |
| 15 | от ул. Комсомольской до ул. Бойко – Павлова в районе дома № 6 | 92 |
| 16 | от ул. Лесной до ул. Фабричной | 186 |
| 17 | от ул. Школьной до ул. Мира в районе дома № 53 | 279 |
| 18 | от пер. Больничный до ул. Ленина | 207 |
| 19 | ул. Юбилейная | 280 |
| 20 | пер. Горный | 480 |
| 21 | ул. Майская | 388 |
| 22 | ул. Октябрьская | 913 |
| 23 | ул. Юности | 212 |
| 24 | ул. Победы | 650 |
| 25 | ул. Советская | 418 |
| 26 | пер. Овражный | 364 |

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность (м) |
| --- | --- | --- |
| 27 | пер. Новый (от пер. Больничный до ул. Фабричной) | 700 |
| 28 | пер. Майский (от ул. Мира до ул. Октябрьской) | 346 |
| 29 | ул. Школьная (от пер. Таежный до ул. Фабричная) | 446 |
| 30 | пер. Ягодный (от ул. Юбилейной на запад) | 868 |
| 31 | пер. Центральный (на север от ул. Ленина) | 1198 |
| 32 | по пер. Больничный (от ул. Партизанская до окончания территории больницы) | 209 |
| 33 | от ул. Мира вдоль садовых товариществ до снт «Сокол» | 2087 |
| 34 | в районе ул. Ленина, 1В | 300 |
| 35 | в районе ул. Школьная, 6 | 168 |
| 36 | проезд по ул. Восточной | 397 |

| Заказчик: Глава сельского поселения «Село Некрасовка» _____________________ Е.С. Тумачков м.п. | Исполнитель: ____________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №3

к Контракту №

от   г.

ФОРМА

Акт приемки выполненных работ

по проведению диагностики, оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

сельского поселения «Село Некрасовка»

по контракту №   от   г.

с. Некрасовка                                                                          «___» _____________2026 г.

Администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского района Хабаровского края, именуемая в дальнейшем Заказчик (далее – Заказчик), в лице главы сельского поселения Тумачкова Егора Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального ______, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем.

Работа, проделанная Исполнителем по выполнению Контракта № ____________ от 2026г., отвечает требованиям, предъявленным Контрактом, выполнена в установленные сроки и надлежащим образом.

Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется.

Стоимость услуг, оказанных за период ___________ составляет ____________(_________________________________________) рублей.

| Заказчик: Глава сельского поселения «Село Некрасовка» _____________________ Е.С. Тумачков м.п. | Исполнитель: ____________________ м.п. |
| --- | --- |

Конец формы

| Заказчик: Глава сельского поселения «Село Некрасовка» _____________________ Е.С. Тумачков м.п. | Исполнитель: ____________________ м.п. |
| --- | --- |