Государственный контракт № 100201966126100079

на оказание услуг по монтажу структурированной кабельной системы для  подключения IP телефонии

г. Москва			    		                                                «__»____________2026 г.

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Департамента цифровой трансформации Мицкевича Феликса Владимировича, действующего на основании приказа Минэнерго России от 24.11.2021 
№ 1286 и доверенности от 03.03.2025 № СЦ-3295/14, и общество с ограниченной ответственностью «Легион ПРО» (ООО «Легион ПРО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Пашорина Антона Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги  по монтажу структурированной кабельной системы для подключения IP телефонии (далее соответственно – Услуги), а Заказчик принять и оплатить Услуги.

1.2. Наименование и характеристики Услуг указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. ИКЗ:  261770584752977050100100360000000244.

1.4. МПИ: 022.00100022.22.Э.50023.26.

1.5. Заказчиком установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Исполнителе, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, включенной в такой реестр в связи с отказом от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика политических или экономических санкций иностранными государствами, совмещающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введения иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.

## 2. Цена Контракта и порядок оплаты

- Цена Контракта составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 7% 2 616 (Две тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 82 копейки и включает в себя расходы на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей.

- Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта 
и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона 
о контрактной системе.

- Оплата по настоящему Контракту осуществляется за фактически оказанные Услуги 
в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных (Приложение № 2 к Контракту) Услуг с приложением счета, счет-фактуры (или универсального передаточного документа), и документов, подтверждающих объем оказанных Услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета.

- Заказчик принимает обязательства по оплате Контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств, ежегодно выделяемых из федерального бюджета на оказание услуг, являющихся предметом Контракта.

- В случае неисполнения Исполнителем требований об уплате неустоек (пеней), предъявляемых Заказчиком, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (пени). Исполнение обязательства Исполнителем 
по перечислению неустойки (пени) в доход бюджетной системы Российской Федерации 
в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Исполнения, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени) 
в доход соответствующего бюджета.

## 3. Обязанности и права Заказчика

- Заказчик вправе:

- Требовать от Исполнителя выполнения условий Контракта.

- Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии 
с Контрактом.

- Отказаться от приемки Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом 
и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых, 
в разумный для Заказчика срок, недостатков.

- По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

- Заказчик обязан:

- Обеспечить приемку оказанных Услуг в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

- Оплатить надлежащим образом оказанные и принятые Услуги в соответствии 
с условиями Контракта.

## 4. Обязанности и права Исполнителя

- Исполнитель вправе:

- Требовать от Заказчика выполнения условий Контракта.

- Требовать оплаты оказанных и принятых Услуг в соответствии с условиями Контракта.

- Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для оказания Услуг.

- Исполнитель обязан:

- Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги в соответствии с условиями Контракта, требованиями законодательства Российской Федерации.

- Своими силами и за свой счет устранять недостатки и (или) иные отступления 
от требований Контракта в установленные Заказчиком сроки.

- Поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с любыми третьими лицами.

- Предоставлять по запросам Заказчика и в установленные им сроки любую информацию о ходе исполнения Контракта.

- Обеспечивать сохранность документов и сведений, получаемых и составляемых 
в процессе оказания Услуг.

- Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение обязанностей по Контракту при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов оказываемых Услуг по Контракту, 
либо создающих невозможность завершения их в установленный срок.

- Обеспечить конфиденциальность сведений о результате оказанных Услуг в режиме коммерческой тайны до принятия решения о форме и способе его правовой охраны.

## 5. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг

- Исполнитель направляет Заказчику в течение 5 рабочих дней после фактического оказания Услуг, подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных Услуг (Приложение № 2  к Контракту) (2 экз.) с приложением счета, счета-фактуры (или универсального передаточного документа).

- Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг (Приложение № 2 к Контракту) обязан подписать представленный Исполнителем акт (или дать мотивированный отказ) и отправить второй экземпляр по адресу, указанному в Контракте.

- Качество и объем оказанных Исполнителем Услуг должен соответствовать требованиям Заказчика, установленным в настоящем Контракте и Спецификации (приложение № 1 
к Контракту), а также требованиям, предъявляемым к Услугам соответствующего рода. Если законодательством или иными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к оказываемым Услугам, Исполнитель обязан оказать Услуги, соблюдая эти обязательные требования.

- Датой предоставления Исполнителем отчетных материалов является дата регистрации Заказчиком предоставленных документов.

## 6. Ответственность Сторон

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

- В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

- В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Контракте, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки (пени) на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Контракте.

- При недостижении договоренности все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

- Срок действия Контракта

- Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует 
по 01.10.2026. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

- Конфиденциальность

- Предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением Контракта, на которую распространяются требования Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Закона Российской Федерации от 21.06.1993 № 5485-I «О государственной тайне», считается информацией ограниченного доступа (далее – конфиденциальная информация).

- В случае сомнений относительно конфиденциальности любой полученной, передаваемой и раскрываемой информации, которая становится известной Исполнителю, Исполнитель обязуется незамедлительно обратиться к Заказчику за разъяснениями.

- Стороны обязуются исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, относящейся к Контракту.

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

- Для целей Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация или иное изменение правового статуса Исполнителя для целей Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

- О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке 
их действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения обязательств переносятся пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не более чем на два месяца.

- Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

- В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, создав комиссию из представителей Сторон 
для урегулирования всех споров.

- Заключительные положения

- Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

- Все приложения и изменения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, являются его неотъемлемой частью.

- При изменении места нахождения и банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 
5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом друг друга.

- Приложения к Контракту:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация;

Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг

- 11. Реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) | Общество с ограниченной ответственностью «Легион ПРО» (ООО «Легион ПРО») |
| Юридический адрес: 109012, г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7 Фактический адрес: 129110, г. Москва, Щепкина ул., д. 42, стр. 1, 2 ИНН 7705847529, КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (Минэнерго России, л/с 03951000220) р/с 40102810045370000002 в Операционном департаменте Банка России //Межрегиональное операционное УФК г. Москва к/с 03211643000000019503 БИК 024501901 ОКПО/ОКТМО 00083641/45381000 E-mail: compred@minenergo.gov.ru Тел: (495) 631-89-18 | Юридический адрес: Российская Федерация, 105554, г. Москва, ул. Первомайская, дом 76 Фактический адрес: Российская Федерация, 105554, г. Москва, ул. Первомайская, дом 76 Адрес электронной почты: a.pashorin@legion-pro.ru, tender@legion-pro.ru Телефон: (495) 729-11-95 ИНН: 7718799030 КПП: 771901001 ОГРН: 1107746197723 ОКПО: 65306939 ОКТМО: 45303000000 ОКВЭД: 62.01 ОКОПФ: 12300 Дата постановки на учет в налоговом органе: 07.09.2010 г. Банковские реквизиты Название банка: ПАО «СБЕРБАНК», г. Москва БИК: 044525225 Расчетный счёт: 40702810338000272578 Корреспондентский счёт: 30101810400000000225 |
| ЗАКАЗЧИК: Директор Департамента цифровой трансформации _______________________ /Ф.В. Мицкевич/ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ___________________ А.А. Пашорин |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1 
к Контракту № 100201966126100079

от «___» ________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по монтажу структурированной кабельной системы для  подключения IP телефонии

1.	Наименование закупки

Оказание услуг по монтажу структурированной кабельной системы для  подключения IP телефонии (далее — Услуги).

2.	Место и время оказания Услуг

Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, 2. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

Оказание Услуг осуществляется в рабочие часы Заказчика (понедельник - четверг с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут; по пятницам и предпраздничным дням – с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут) с учетом времени на оказание Услуги.  Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории Заказчика, в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до фактической даты оказания Услуг. Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности оказать Услугу на электронный адрес: compred@minenergo.gov.ru.  В уведомлении необходимо указать дату и время оказания Услуг, фамилию, имя, отчество, паспортные данные уполномоченного представителя Исполнителя. Электронный адрес compred@minenergo.gov.ru используется исключительно для уведомления Заказчика о готовности оказать Услугу.

3.	Сроки оказания услуг

Услуги должны быть оказаны в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения контракта.

4.	Цель оказания услуг

Целью оказания Услуг является прокладка кабельной трассы от точки консолидации (активного сетевого оборудования Заказчика) на 3-м этаже до рабочего места пользователя на 1-м этаже (80-90 метров), включая монтаж розеток, разделку кабеля и маркировку для организации дополнительного рабочего места IP-телефонии.

| № п/п | Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Тип объекта закупки | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по монтажу структурированной кабельной системы для подключения IP телефонии | Услуга | 43.21.10.170 - Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки. | 1 усл. ед. |

Маршрут прокладки: трасса проходит через существующие слаботочные стояки, межэтажные проемы, пространства за подвесными потолками типа «Армстронг» (при наличии) и/или существующие кабель-каналы. Конкретный маршрут уточняется по месту до начала оказания Услуг в присутствии ответственного представителя Заказчика.

Оказание Услуг проводится в действующем административном здании с высокими требованиями к тишине и чистоте в рабочие часы. Основные «шумные» работы (сверление, штробление при крайней необходимости) выполняются в нерабочее время или по согласованию с Заказчиком.

4.1. Требования к материалам и оборудованию

Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и соответствовать категории не ниже 5е/6.

Кабель: «Витая пара» медный, неэкранированный (UTP), 4 пары, категория 5е или 6. Предпочтительная оболочка с низким дымовыделением (LSZH). Бухта должна быть цельной (без скруток и соединений) на всём протяжении от розетки до патч-панели.

Розетки и модули: Модули RJ-45 категории, соответствующей кабелю, тип Keystone. Рамка внешняя или для монтажа в короб, цвет по согласованию с Заказчиком.

Кабель-каналы (короба) и гофротруба:

На открытых участках внутри кабинета: пластиковый короб белого цвета (например, 20х10 мм или больше, в зависимости от количества кабеля).

В пространстве за подвесными потолками и в стояках допускается прокладка в негорючей гофротрубе ПВХ.

Готовый коммутационный шнур RJ-45 длиной 1-3 метра для подключения IP-телефона к смонтированной розетке.

Все материалы используемые для оказания Услуг предоставляются Исполнителем.

4.2. Состав и объем Услуг

Выезд специалиста для обследования трассы, согласования точек ввода кабеля в кабинет и мест размещения кабель-каналов.

Прокладка кабеля «витая пара» от существующего патч-панели / активного оборудования (коммутатора) на 3-м этаже до места установки телефонного аппарата в кабинете на 1-м этаже.

Укладка кабеля в лотки, кабель-каналы или гофротрубу. Крепление кабельных трасс к конструкциям стен и потолков.

Проход межэтажных перекрытий. После прокладки кабеля обеспечить восстановление целостности противопожарной заделки (огнестойкой пеной или специальными подушками) в местах прохода через перекрытия.

4.3. Коммутация и подключение

Установка розетки RJ-45 (внешней или в короб) на стене в кабинете Заказчика.

Разделка кабеля (забивка в модуль) в установленную розетку и в патч-панель в точке консолидации на 3-м этаже. Схема обжима: T568B.

Маркировка кабеля с обеих сторон (бирки с номером кабинета/порта).

Визуальная проверка схемы обжима (прозвонка).

4.4. Пуско-наладка и тестирование

Инструментальное тестирование линии на соответствие категории (тестер должен показать длину линии, целостность пар, карту соединений).

Подключение IP-телефона к смонтированной линии, проверка регистрации на сервере телефонии и голосовой связи (тестовый звонок).

Вынос строительного мусора, остатков кабеля и упаковки с территории Заказчика.

5. Результат оказания Услуг

Проложенная, смонтированная и промаркированная кабельная линия от активного сетевого оборудования Заказчика до рабочего места.

Функционирующая IP-телефония на рабочем месте Заказчика (телефонный аппарат предоставляется Заказчиком).

| ЗАКАЗЧИК: Директор Департамента цифровой трансформации ___________________ /Ф.В. Мицкевич/ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ___________________ А.А. Пашорин |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

## Приложение № 2 
к Контракту № 100201966126100079

## от «___» ________2026 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Код ОКПД2: 43.21.10.170 - Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу услуги, руб. | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по монтажу структурированной кабельной системы для подключения IP телефонии | Усл.ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 40 000,00 |
| в том числе НДС 7%: |  |  |  |  | 2 616,82 |

### Цена Контракта составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 7% 
2 616 (Две тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 82 копейки и включает в себя расходы на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей.

| ЗАКАЗЧИК: Директор Департамента цифровой трансформации ___________________ /Ф.В. Мицкевич/ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ___________________ А.А. Пашорин |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3 
к Контракту от «___» ________ 2026 г.

№ 100201966126100079

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) | Общество с ограниченной ответственностью «Легион ПРО» (ООО «Легион ПРО») |
| Юридический адрес: 109012, г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7 Фактический адрес: 129110, г. Москва, Щепкина ул., д. 42, стр. 1, 2 ИНН 7705847529, КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (Минэнерго России, л/с 03951000220) р/с 40102810045370000002 в Операционном департаменте Банка России //Межрегиональное операционное УФК г. Москва к/с 03211643000000019503 БИК 024501901 ОКПО/ОКТМО 00083641/45381000 E-mail: Pleshakovaga@minenergo.gov.ru Тел: (495) 631-95-36 | Юридический адрес: Российская Федерация, 105554, г. Москва, ул. Первомайская, дом 76 Фактический адрес: Российская Федерация, 105554, г. Москва, ул. Первомайская, дом 76 Адрес электронной почты: a.pashorin@legion-pro.ru, tender@legion-pro.ru Телефон: (495) 729-11-95 ИНН: 7718799030 КПП: 771901001 ОГРН: 1107746197723 ОКПО: 65306939 ОКТМО: 45303000000 ОКВЭД: 62.01 ОКОПФ: 12300 Дата постановки на учет в налоговом органе: 07.09.2010 г. Банковские реквизиты Название банка: ПАО «СБЕРБАНК», г. Москва БИК: 044525225 Расчетный счёт: 40702810338000272578 Корреспондентский счёт: 30101810400000000225 |

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ №____

по Контракту от «___» ___________ 2026 г.  № ______________________________

| г. Москва | «___» ____________ 2026 г. |
| --- | --- |

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в  в лице директора Департамента цифровой трансформации Мицкевича Феликса Владимировича, действующего на основании приказа Минэнерго России от 24.11.2021 № 1286 и доверенности от 03.03.2025 № СЦ-3295/146, и общество с ограниченной ответственностью «Легион ПРО» (ООО «Легион ПРО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Пашорина Антона Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель оказал следующие услуги в соответствии с Контрактом _______________________________________ от «__» _________ 2026 г. №____________________________:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |
| в том числе НДС% |  |  |  |  |

Вариант 1

Вышеперечисленные Услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик по объёму качеству и срокам оказания Услуг претензий не имеет.

Итого стоимость вышеуказанных Услуг составляет ____________рублей__копеек, в том числе НДС %________________________(__________) рублей __копеек.

Аванс не перечислялся.

Неустойка исполнителю не начисляется.

Вариант 2

В ходе оказания Услуг Заказчик выявил отклонения от условий Контракта или следующие недостатки в предоставлении Услуги _____________________________.

Исполнителю начислена неустойка:

- пени в соответствии с п.__Контракта в сумме_________рублей__копеек,

Итого стоимость вышеуказанных Услуг составляет ____________рублей__копеек, в том числе НДС % _______________________(__________) рублей __копеек.

Сумма, подлежащая уплате, Исполнитель за Услуги, принятые по настоящему акту (с учетом удержания пени) – ______________________ руб. в том числе НДС ( %)/без НДС

СОГЛАСОВАНО КАК ФОРМА

| ЗАКАЗЧИК: Директор Департамента цифровой трансформации _______________________ /Ф.В. Мицкевич/ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ___________________ А.А. Пашорин |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

В случае если Исполнитель освобождён от уплаты НДС, указать причину такого освобождения

В случае если Исполнитель освобождён от уплаты НДС, указать причину такого освобождения