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1. [bookmark: bookmark=id.m5n4dwv0veff]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1.1. Общие положения
[bookmark: _heading=h.5o8wazmxdrbb]Заказчик: ФГБУ «РФИ Минприроды России», г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 32А.
Наименование объекта закупки: Выполнение работ по разработке дашбордов закупочной деятельности в составе Автоматической аналитической системы с технологией искусственного интеллекта для нужд ФГБУ «РФИ Минприроды России» (далее — ААС, Система).
Срок и началовыполнения работ: работы выполняются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта. 
[bookmark: _heading=h.yhbdpjk64g]Место выполнения работ: Исполнитель выполняет работы на территории Заказчика и/или в удалённом режиме с использованием дистанционных информационных технологий при условии наличия технической возможности и обеспечения соблюдения требований информационной безопасности Заказчика (в том числе требований к защите персональных данных и сведений ограниченного доступа). Способ выполнения работ определяется Заказчиком, о чем Исполнитель уведомляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.
1.2. Назначение работ
1.2.1. Настоящее техническое задание устанавливает требования к выполнению работ по разработке дашбордов закупочной деятельности в составе Аналитического модуля ААС трёх интерактивных страниц дашбордов закупочной деятельности (далее — дашборды): 
1) «Финансовое обеспечение закупок», 
2) «Закупочные процедуры» 
3) «Исполнение контрактов».
1.2.2. Дашборды предназначены для оперативного представления руководителю сведений о финансовом обеспечении закупок, ходе закупочных процедур, исполнении контрактов и оплате поставщикам. Состав страниц, плиток, панелей и реестров, определённый разделом 3 «Функциональные требования» , является исчерпывающим для настоящих работ.
1.3. Назначение имеющейся у Заказчика ААС и её модулей.
1.3.1. ААС предназначена для автоматизации подготовки, анализа и контроля закупочной документации, формирования аналитической отчётности и поддержки принятия управленческих решений. 
1.3.2. ААС является автоматизированной аналитической системой с технологией искусственного интеллекта, созданной для нужд Заказчика и введённой в эксплуатацию в его информационной инфраструктуре. ААС обеспечивает автоматизацию подготовки, проверки и контроля закупочной документации, аналитическую обработку закупочных сведений, прогнозирование исполнения обязательств, формирование отчётности и поддержку принятия управленческих решений в едином веб-интерфейсе с разграничением полномочий доступа.
1.3.3. ААС построена как совокупность взаимосвязанных подсистем, каждая из которых состоит из модулей, реализующих отдельные функции. Модели и компоненты искусственного интеллекта функционируют внутри защищённого контура Заказчика.
1.3.4. В состав ААС входят следующие взаимосвязанные модули (описаны только модули которые непосредственно участвуют в интеграционном контуру связанном с выполнением работ по настоящему Техническому заданию):
· Модуль закупок на базе «1С:Государственные и муниципальные закупки» (1С:ГМЗ) обеспечивает автоматизацию подготовки, проверки и контроля закупочной документации, аналитическую обработку поступаемых закупочных сведений, прогнозирование исполнения обязательств, формирование отчетности. Модуль закупок является единой точкой входа сведений в ААС.
· Модуль сбора и обработки данных получение сведений по программному интерфейсу Модуля закупок, их разбор, стандартизацию, нормализацию текстовых реквизитов средствами обработки естественного языка, валидацию значений и передачу в Аналитический модуль. 
· Аналитический модуль формирование показателей, табличных и визуальных  представлений закупочной деятельности, мониторинг жизненного цикла контрактов, прогнозирование рисков нарушения сроков и формирование рекомендаций по результатам анализа. В его составе разрабатываются дашборды, установленные настоящим техническим заданием.
· Модуль «Чат-бот» обеспечивает диалоговое получение пользователем сведений и документов ААС в пределах предоставленных ему полномочий доступа и содержит модули: 
· Модуль базы знаний и обучения — формирование, актуализация и дообучение базы знаний на основании НПА, ЛНА, регламентов, должностных инструкций и шаблонов документов;
· Модуль типовых ответов — обработка типовых запросов по регламентам и порядку выполнения административных процедур;
· Модуль шаблонов документов — подбор и генерация шаблонов документов, проверка текстов;
· Модуль ИИ-функций — распознавание смысла запросов на естественном языке и контекстный анализ на основе предобученной модели глубокого обучения.
1.3.5. Технологии Искусственного интеллекта применяемые в ААС:
· — обработка естественного языка — нормализация и анализ текстов закупочной документации, распознавание смысла пользовательских запросов, контекстный анализ, доуточнение значений реквизитов;
· — обработка изображений и распознавание документов — извлечение реквизитов из коммерческих предложений и сканированных документов;
· — предобученная модель глубокого обучения на архитектуре Transformer — диалоговое взаимодействие и поиск сведений в базе знаний;
· — машинное обучение и предиктивная аналитика — прогнозирование сроков исполнения обязательств, оценка вероятности нарушения сроков, выявление аномалий ценовых предложений, категоризация закупок;
· — интеллектуальная поддержка принятия решений — ранжирование предложений поставщиков, формирование предупреждений и рекомендаций по результатам анализа.
· Дообучение моделей и актуализация базы знаний выполняются в информационной инфраструктуре Заказчика.
1.3.6. ААС построена по многоуровневой архитектуре и включает клиентский уровень, серверный уровень и уровень баз данных и баз знаний:
· — клиентский уровень — веб-приложение с единым окном ввода произвольных текстовых запросов, интерфейсами подсистем и интерфейсами администрирования; для Подсистемы «Чат-бот» предусмотрена адаптивная веб-версия;
· — серверный уровень — вычислительные компоненты подсистем, предобученные модели нейронной сети и механизмы интеграции;
· — уровень баз данных и баз знаний — структурированные сведения, обеспечивающие работу компонентов ААС, с механизмами резервного копирования и восстановления.
1.3.7. Единой точкой интеграции для ААС является программный интерфейс Модуля закупок 1С:ГМЗ. ААС получает закупочные сведения только по этому интерфейсу.
· — 1С:БГУ является поставщиком сведений об оплате для Модуля закупок 1С:ГМЗ. Сведения об оплате предоставляются ААС по программному интерфейсу Модуля закупок 1С:ГМЗ.
· — Взаимодействие с ЕИС выполняется штатными механизмами Модуля закупок 1С:ГМЗ.
· — Аутентификация пользователей выполняется через службу каталогов по протоколу LDAPS; ролевая модель ведётся в ААС и сопоставляется с группами службы каталогов.
· — Переходы пользователя из ААС во внешние информационные системы не выполняются.
1.3.8. Компоненты ААС размещены в информационной инфраструктуре Заказчика на отечественной операционной системе Astra Linux Special Edition 1.7.3. ААС функционирует автономно, без подключения к сети Интернет. Доступ пользователей и взаимодействие компонентов осуществляются внутри защищённого контура с применением сертифицированных средств защиты информации и шифрования передаваемых сведений. Доступ пользователей обеспечивается через веб-интерфейс без установки дополнительного программного обеспечения на рабочие станции. Применяемые компоненты включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
1.3.9. Разрабатываемые дашборды встраиваются в действующий Аналитический модуль ААС и используют её веб-интерфейс, навигацию, ролевую модель, интеграционный слой и средства оформления. Разработка обособленного приложения, отдельного веб-сайта или самостоятельного хранилища сведений настоящим техническим заданием не предусматривается.
1.3.10. Работы выполняются как развитие имеющейся у Заказчика ААС и не должны нарушать работоспособность существующих подсистем, модулей, интерфейсов и интеграций.
1.4. Термины, определения и сокращения
1.4.1. В настоящем документе применены термины и сокращения с соответствующими определениями, приведенные в таблице 1:
Таблица 1 Термины, сокращения и определения
	Термин/Сокращение
	Определение

	ААС, Система
	аналитическая автоматизированная система Заказчика;

	1С:ГМЗ
	 модуль закупок «1С:Государственные и муниципальные закупки», единая точка входа сведений в ААС;

	44-ФЗ
	 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

	223-ФЗ
	 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

	АП «Континент»
	аппаратно-программный комплекс защищённого контура Заказчика;

	Дизайн макет
	графическое представление страниц дашбордов, разрабатываемое Исполнителем и согласуемое Заказчиком в ходе выполнения работ;

	ЕИС
	единая информационная система в сфере закупок;

	Защищенный контур
	сегмент информационной инфраструктуры Заказчика с доступом через АП «Континент» и без доступа к сети Интернет.

	Интеграционный слой
	совокупность программных интерфейсов и механизмов Модуля сбора и обработки данных, обеспечивающих получение сведений ААС из Модуля закупок 1С:ГМЗ;

	Класс вида продукции
	уровень группировки продукции (класс ОКПД2), на котором формируются показатели расходов

	НМЦК
	начальная (максимальная) цена контракта; 

	Объем финансового обеспечения по планам закупок
	сумма позиций плана-графика закупок 44-ФЗ и плана закупки 223-ФЗ за соответствующий год, ведущихся в Модуле закупок 1С:ГМЗ;

	Оплата
	исполненные платежи по заключённым контрактам с датой оплаты;

	Остаток к оплате
	разность объёма финансового обеспечения по планам закупок и суммы оплаты

	Плитка
	 компактное представление основного показателя страницы;

	Панель
	 графическое, табличное или информационное представление сведений в составе страницы;

	Принятые обязательства
	обязательства по заключённым контрактам;

	Реестр
	 построчное табличное представление объектов выбранной страницы с поиском и сортировкой;

	Репозиторий Заказчика
	система управления версиями исходного кода, размещённая в защищённом контуре Заказчика;

	ПМИ
	 программа и методика испытаний;

	ПСИ
	 приёмо-сдаточные испытания;

	РИД
	 результаты интеллектуальной деятельности;

	Срез данных
	 набор сведений, полученный ААС из 1С:ГМЗ в ответ на запрос на момент формирования страницы.

	Экономия
	разность начальной максимальной цены контракта и суммы заключённого контракта


2. [bookmark: bookmark=id.t34mjy76ycr3]СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
2.1. Объем и содержание работ
2.1.1. В состав работ входят:
· подготовка дизайн-макетов разработанных страниц и их согласование с Заказчиком до начала разработки пользовательской части. Срок рассмотрения дизайн-макетов Заказчиком — 2 (два) рабочих дня с даты представления.
· разработка и внедрение серверной и пользовательской частей трёх страниц дашбордов в составе существующей Системы Заказчика, включая их подключение в состав веб-интерфейса ААС,
· подключение страниц к интеграционным сервисам получения сведений из Модуля закупок и настройка их корректного взаимодействия с Аналитическим модулем,
· реализация расчётов по текущему срезу данных ;
· подключение страниц к действующей ролевой модели ААС;
· реализация сквозных функций дашбордов;
· установка результата работ в тестовом контуре Заказчика;
· подготовка ПМИ; 
· проведение ПСИ;
· устранение выявленных несоответствий в объёме настоящего технического задания;
· передача результатов работ.

2.1.2. Работы по подключению к интеграционным сервисам включают:
· подключение Аналитического модуля к действующим сервисам получения сведений Модуля сбора и обработки данных по составу сведений, установленному разделом 4 «Требования к данным»;
· настройку параметров вызова сервисов: период отчёта, признак закона, состав запрашиваемых наборов, постраничное получение реестров, сортировка и поиск на стороне 1С:ГМЗ;
· сопоставление реквизитов, поступающих из сервисов, с показателями плиток, панелей и колонками реестров;
· реализацию однократного запроса на выбранный период отчёта и признак закона, повторное использование полученного среза при переходе между страницами и повторный запрос по действию пользователя «Обновить» средствами браузера;
· настройку блочной загрузки страницы: плитки, панели, реестры;
· обработку ответов сервисов при отсутствии сведений, пустом наборе и незаполненных реквизитах с выводом «Нет данных» или знака «—»;
· обработку ошибок и превышения времени ожидания ответа сервиса с выводом пользователю сообщения о недоступности сведений и сохранением доступности фильтров и каркаса страницы;
· проверку взаимодействия в защищённом контуре Заказчика по HTTPS с TLS версии 1.3 или выше.

2.1.3. Изменение действующих интерфейсов взаимодействия в состав работ не входит. Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ к тестовой среде ААС и к сервисам получения сведений на период выполнения работ.
2.2. Порядок приёмки и критерии приёмки
2.2.1. Приемка результатов выполненных работ Заказчиком осуществляется после выполнения работ Исполнителем в полном объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием. Выполнение Исполнителем работ не в полном объеме не допускается.
2.2.2. Исполнитель в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты фактического окончания выполнения работ направляет Заказчику уведомление о готовности к проведению приёмочных испытаний (ПСИ), а также представляет на согласование ПМИ, включая проект контрольного примера.
2.2.3. Контрольный пример должен обеспечивать проверку показателей трёх страниц, планов по 44-ФЗ и 223-ФЗ, закупок разных состояний, контрактов в исполнении и исполненных контрактов, оплат с датами оплаты, классов видов продукции, расторгнутых контрактов, служебных записок, значений НМЦК по 44-ФЗ и 223-ФЗ, числа заявок по итоговым протоколам, а также выборки по фильтрам.
2.2.4. Согласование ПМИ осуществляется сторонами путём подписания или направления мотивированного отказа в срок не более 3 (трёх) рабочих дней с момента получения ПМИ.
2.2.5. ПСИ проводятся не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты согласования ПМИ и контрольного примера.
2.2.6. ПСИ проводятся рабочей группой, в состав которой входят представители Исполнителя и представители Заказчика. 
2.2.7. Критериями приёмки являются:
· реализация всех страниц, плиток, панелей, реестров, фильтров, переключателей, поиска, сортировки и подсказок, установленных разделом 3  «Функциональные требования» и Приложением 1 ««Требования к структуре дашбордов» к настоящему ТЗ;
· соответствие состава данных, порядка расчёта и отображения каждому требованию разделов 3 «Функциональные требования» и 4 «Требования к данным»;
· корректное отображение особенностей полноты данных, установленных подразделом 3.7 «Особенности полноты данных»;
· получение сведений из 1С:ГМЗ по запросу ААС без формирования собственной базы данных и истории срезов;
· подключение страниц к действующей ролевой модели ААС и соблюдение требований раздела 5 «Требования к надежности безопасности и инфраструктуре»;
· корректное взаимодействие страниц дашбордов с интеграционными сервисами получения сведений: формирование запроса по выбранным фильтрам, соответствие полученных наборов составу сведений раздела 4, блочная загрузка страницы, обработка пустых наборов, незаполненных реквизитов, ошибок и превышения времени ожидания ответа;
2.2.8. Для каждого проверяемого элемента Заказчик сопоставляет состав выбранных записей, количества, суммы, разности, доли в процентах, результаты сравнения дат, текстовые значения, состав колонок реестра и значения подсказок с контрольным примером. По сравнению расходов проверяются строки классов видов продукции.
2.2.9. Результаты ПСИ оформляются протоколом ПСИ. 
2.2.10. При выявлении в ходе ПСИ расхождений или несоответствий требованиям Технического задания Заказчик направляет Исполнителю перечень замечаний. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней и повторно провести ПСИ в порядке, предусмотренном п.п. 2.2.6-2.2.9. 
2.3. Отчётные документы и требования к коду
2.3.1. При отсутствии замечаний в ходе проведения ПСИ Исполнитель, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения ПСИ, передаёт Заказчику следующие документы и результаты работ:
· Дизайн-макет трех страниц дашбордов;
· ПМИ;
· протокол ПСИ;
· инструкция по работе с разработанными дашбордами закупочной деятельности, оформленная как самостоятельный эксплуатационный документ и включаемая в комплект документации Системы по согласованию с Заказчиком;
· изменения в архитектурную спецификацию Системы в части состава передаваемых сведений, объектов обмена, состава и взаимодействия компонентов Аналитического модуля.
2.3.2. Одновременно с документами, указанными в п. 2.3.1, Исполнитель передаёт Заказчику на машинном носителе (флеш-накопителе) результаты работ в виде кода:
· исходный код разработанных компонентов без обфускации;
· объектный код разработанных компонентов.
2.3.3. [bookmark: bookmark=id.6bksw5bufiyf]Исходный код должен быть достаточен для сборки, сопровождения и изменения результата работ силами Заказчика. Реквизиты доступа, пароли, ключи и иные секретные сведения не включаются в исходный и объектный код.
2.4. Гарантийные обязательства
2.4.1. [bookmark: bookmark=id.r2d2c1cc3woe]Гарантийный срок составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания документа о приёмке. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет недостатки результата работ, вызванные несоответствием настоящему техническому заданию.
2.4.2. Недостатки (дефекты) выполненных работ (их результатов), выявленные в период гарантийного периода, должны быть устранены Исполнителем в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, либо в иной срок, согласованный сторонами.
2.5. Результаты интеллектуальной деятельности
2.5.1. В ходе выполнения работ создаются результаты интеллектуальной деятельности: программный код разработанных компонентов дашбордов, согласованный дизайн-макет и разработанная документация. Исключительные права на созданные результаты интеллектуальной деятельности в полном объёме принадлежат Заказчику с момента их передачи в порядке, установленном контрактом, без ограничения территории и срока использования, включая право на воспроизведение, изменение, доработку и переработку. Отдельный комплект поставки, установочный дистрибутив и самостоятельный порядок развёртывания не формируются.
2.5.2.  Исполнитель передаёт Заказчику:
· исходный код разработанных компонентов без обфускации — в составе исходного кода Системы, с сохранением принятой структуры каталогов и порядка сборки Системы;
· объектный код разработанных компонентов — в составе сборки Системы;
· инструкцию по работе с дашбордами закупочной деятельности — как дополнение к эксплуатационной документации Системы: назначение страниц, состав плиток, панелей и реестров, порядок применения фильтров и переключателей, порядок обновления сведений, отображение отсутствующих значений.
2.5.3. Результат работ является составной частью Аналитического модуля ААС и передаётся в составе Системы. 
2.5.4. Передаваемый исходный код должен собираться и развёртываться в составе Системы средствами и порядком, действующими у Заказчика, без обращения к Исполнителю. Реквизиты доступа, пароли, ключи и иные секретные сведения в передаваемые материалы не включаются. Материалы передаются на русском языке в электронном виде: инструкция — в формате, допускающем редактирование, код — с сохранением структуры каталогов Системы.
2.6. Условия выполнения работ в защищённом контуре Заказчика
2.6.1. Работы выполняются в отношении экземпляра ААС, размещённого в защищённом контуре Заказчика. Доступ к контуру предоставляется через АП «Континент» на основании заявки Исполнителя с указанием состава работников; доступ к сети Интернет из контура отсутствует.
2.6.2. Сборка компонентов выполняется без обращения к внешним сетевым ресурсам. Исполнитель до начала разработки передаёт Заказчику состав используемых библиотек, шрифтов и средств сборки для размещения во внутреннем хранилище контура. Использование внешних сетей доставки содержимого, публичных пакетных хранилищ, внешних облачных сервисов и сервисов по модели программного обеспечения как услуги при выполнении работ и в результате работ не допускается.
2.6.3. Работники Исполнителя, привлекаемые к работам в контуре, соблюдают требования Заказчика к обеспечению информационной безопасности и режиму обращения со сведениями ограниченного доступа. Вынос сведений Заказчика за пределы контура, в том числе для отладки и демонстрации, не допускается.
2.6.4. Ограничения защищённого контура, включая отсутствие доступа к сети Интернет, порядок оформления доступа и порядок передачи компонентов в контур, не являются основанием для изменения срока выполнения работ и учитываются Исполнителем при формировании предложения.
2.7. Взаимодействие с интеграционным слоем и распределение рисков
2.7.1. Дашборды получают сведения через действующий интеграционный слой ААС по модели «запрос — ответ по требованию». Расширение состава сведений, передаваемых из Модуля закупок 1С:ГМЗ, и доработка учётного контура к предмету настоящих работ не относятся и выполняются отдельно.
2.7.2. Исполнитель до начала разработки за свой счёт проводит обследование фактического состава, форматов и ограничений сведений, предоставляемых интеграционным слоем, и представляет Заказчику отчёт об обследовании с перечнем используемых запросов и сопоставлением показателей дашбордов с полученными сведениями. Результаты обследования учитываются при подготовке дизайн-макета.
2.7.3. Исполнитель обеспечивает работоспособность дашбордов при недоступности интеграционного слоя, превышении времени ответа, частичном или пустом ответе, изменении порядка и полноты сведений в ответе: страница сохраняет каркас, выводит состояние загрузки либо сообщение об отсутствии сведений и не завершает работу с ошибкой.
2.7.4. Риски, связанные с работой в защищённом контуре и с использованием действующего интеграционного слоя, включая сроки оформления доступа, ограничения сетевого взаимодействия, состав и форматы предоставляемых сведений, несёт Исполнитель. Указанные обстоятельства не являются основанием для изменения срока, объёма и стоимости работ.
2.8. Внедрение, обучение и передача в эксплуатацию
2.8.1. Исполнитель устанавливает результат работ в тестовом контуре Заказчика, проводит проверку по контрольному примеру и обеспечивает устранение выявленных несоответствий до начала приёмочных испытаний.
2.8.2. Перенос результата работ в рабочий контур выполняется Исполнителем, по результатам ПСИ.
2.8.3. Исполнитель проводит инструктаж пользователей Заказчика по работе с разработанными дашбордами в объёме не менее 2 (двух) занятий продолжительностью не менее 1 (одного) часа для группы численностью до 10 (десяти) человек в защищённом контуре Заказчика или в удалённом режиме по решению Заказчика.
2.8.4. Исполнитель передаёт обновлённую инструкцию пользователя в части разработанных функций и обновлённую архитектурную спецификацию Системы, включающую описание состава разработанных компонентов, используемых запросов интеграционного слоя и порядка развёртывания.
3. [bookmark: bookmark=id.6k8nlr93uhu8][bookmark: bookmark=id.xnebva6rp3s3]ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1.  Общие требования к дашбордам
3.1.1. Дашборды разрабатываются в составе Аналитического модуля ААС и доступны пользователям через веб-интерфейс без установки дополнительного клиентского программного обеспечения. Навигация обеспечивает переход между страницами «Финансовое обеспечение закупок», «Закупочные процедуры» и «Исполнение контрактов».
3.1.2. Дизайн-макет трёх страниц дашбордов разрабатывается Исполнителем на основании фактического состава сведений, передаваемых интеграционным слоем из Модуля закупок 1С:ГМЗ, и требований раздела 3 настоящего технического задания. Дизайн-макет представляется Заказчику на согласование не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта.
3.1.3. Заказчик согласовывает представленный дизайн-макет либо направляет мотивированные замечания в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения. Исполнитель устраняет замечания в течение 2 (двух) рабочих дней и представляет дизайн-макет повторно. Разработка пользовательской части до согласования дизайн-макета не ведётся. Согласованный дизайн-макет является обязательным для реализации в части:
· состава и логики расположения плиток с показателями;
· типов диаграмм, графиков и способов визуализации данных;
· структуры фильтров и управляющих элементов;
· общей композиции и логики размещения блоков
3.1.4. Реализация дашбордов должна соответствовать согласованному дизайн-макету по указанным параметрам. Допускаются незначительные отклонения в цветовой гамме и шрифтах, не влияющие на восприятие структуры. Согласованный дизайн-макет передаётся Заказчику в составе отчётных документов.
3.1.5. Изменения структуры, состава или расположения элементов дашбордов после согласования дизайн-макета не допускаются без письменного согласования с Заказчиком.
3.1.6. Все элементы одной страницы формируются по единой выборке сведений, полученной с учётом установленных фильтров. Значения отображают текущее состояние сведений на момент запроса. При открытии страницы ААС получает текущий срез данных из 1С:ГМЗ после выбора периода запроса; пользователь может получить новый срез повторным открытием страницы или штатным обновлением страницы ААС.
3.1.7. Запрос к 1С:ГМЗ выполняется однократно на выбранный период отчёта и закон. Значения плиток и панелей формируются по агрегированным наборам, реестры — постранично по 100 записей с поиском и сортировкой на стороне 1С:ГМЗ. Переход между страницами дашбордов в пределах полученного среза повторного запроса не требует.
3.1.8. Страница загружается по блокам: сначала плитки, затем панели, затем реестры. До получения ответа по блоку выводится состояние загрузки, каркас страницы и фильтры остаются доступными.
3.1.9. [bookmark: bookmark=id.28fldr3xw7ig]Денежные величины отображаются в рублях, при крупных агрегатах допускается сокращённое представление в млн руб. с обязательным указанием единицы измерения. Проценты отображаются с точностью до 0,1 %. При отсутствии сведений выводится «Нет данных» или знак «—», но не числовое значение 0.
3.2. Сквозные функции дашбордов
3.2.1. Фильтр «Закон». Пользователь выбирает значения «Все», «44-ФЗ» или «223-ФЗ». Принадлежность закупки и связанного с ней контракта к закону определяется по реквизиту, поступившему из 1С:ГМЗ.
3.2.2. Фильтр «Период отчёта». Пользователь задаёт дату начала и дату окончания периода отчёта. Год определяется по дате окончания периода отчёта и отдельным фильтром не выбирается. Фильтр применяется совместно с фильтром «Закон».
3.2.3. Отображение выбранных условий. В заголовке каждой страницы выводятся выбранный период отчёта и закон, а также дата и время получения среза сведений.
3.2.4. Переключатель «руб. / %». На панелях, где он предусмотрен согласованным дизайн-макетом, пользователь переключает представление сумм в рублях и процентов. Переключатель не меняет состав выборки и порядок расчёта.
3.2.5. Поиск и сортировка. Реестры поддерживают текстовый поиск по полям текущей выборки и сортировку по каждой отображаемой колонке.
3.2.6. Пустая выборка. При отсутствии записей по установленным фильтрам сохраняется каркас страницы; плитки и панели выводят «Нет данных» или «—», а фильтры и навигация остаются доступными.
3.2.7. ААС не хранит закупочные сведения, обращается к текущему срезу 1С:ГМЗ и выполняет только простые вычисления — сумму, количество, разность, долю в процентах, группировку по поступившему значению, сравнение даты с датой отчёта и расчёт срока в рабочих днях. Перевод рубли/проценты в соответствующих панелях. Показатели, требующие расчёта в учётном контуре (принятые обязательства, прогноз оплаты на конец года), должны поступать  из 1С:ГМЗ готовыми значениями и выводиться без перерасчета . Все прочие показатели рассчитываются на стороне ААС. Соответствие требованию проверяется при приемке сопоставлением значений дашбордов со сведениями 1С:ГМЗ в составе контрольного примера ПСИ, подготовленному Исполнителем
3.3. Правила визуального представления и цветовой индикации
3.3.1. Плитки и панели оформляются в едином нейтральном стиле, реализованном в существующем веб-интерфейсе ААС.
3.3.2.  Цветовая индикация применяется к элементам, для которых она передаёт смысл, и дублируется текстовой подписью, наименованием категории или значением; передача смысла только цветом не допускается.
3.3.3. Применяются четыре смысловых тона: благоприятный, предупреждающий, тревожный и нейтральный. Смысловая индикация применяется к состояниям закупок и контрактов, к срокам, требующим внимания, и к отклонениям при сравнении показателей. Элементы, для которых смысловая индикация не предусмотрена, выводятся нейтральным тоном. Показатели, разделяемые по признаку закона, различаются между собой цветом; на графиках фактические, расчётные и ожидаемые значения различаются типом линии и заливкой.
3.3.4. Конкретные цветовые значения смысловых тонов, цвета разделения по признаку закона, оформление типов линий и заливок графиков, а также перечень элементов, к которым применяется смысловая индикация, определяются на этапе согласования дизайн-макетов и фиксируются в согласованных дизайн-макетах. Разработка выполняется в соответствии с согласованными дизайн-макетами.
3.3.5. Положительное отклонение в сравнении расходов по видам продукции обозначается знаком «+», отрицательное — знаком «−». При нулевой базе прошлого года процентное отклонение не рассчитывается и выводится знаком «—».
3.4. Описание дашборда «Финансовое обеспечение закупок»
3.4.1. Назначение страницы: представление объёма финансового обеспечения по планам закупок, оплаты по контрактам, принятых обязательств, прогноза оплаты и структуры расходов по видам продукции.
3.4.2. Плитки дашборда «Финансовое обеспечение закупок»:
1. Плитка «Объём финансового обеспечения».
1. Что показывает. Объём финансового обеспечения по планам закупок за выбранный год (и два следующих года для плана-графика закупок по 44-ФЗ) и плана закупки 223-ФЗ.
2. Данные. Суммы позиций плана-графика закупок 44-ФЗ и плана закупок 223-ФЗ по выбранному году, а также по двум следующим календарным годам (для 44-ФЗ).
3. Порядок расчёта. Для каждого из трёх лет суммируются значения объема финансового обеспечения, соответствующие выбранному закону. Основным значением является сумма выбранного года.
4. Отображение. Плитка выводит основную сумму в рублях и отдельные значения в формате «год: сумма» для выбранного года  и двух следующих лет. При отсутствии позиций планов закупок на соответствующий год выводится «Нет данных». Под плитками размещается сноска «Показатели рассчитаны по плану-графику закупок 44-ФЗ и плану закупки 223-ФЗ».
5. Особенности. Плитка отражает сведения в объёме, поступившем из 1С:ГМЗ. При отсутствии сведений по году выводится «Нет данных».
2. Плитка «Освоено / остаток».
1. Что показывает. Сумму фактической оплаты, долю остатка и сам остаток.
2. Данные. Объём финансового обеспечения по планам закупок выбранного года и сведения об оплате с датами оплаты.
3. Порядок расчёта. Сумма оплаты определяется суммированием оплат выбранной выборки. Доля оплаты равна отношению суммы оплаты к объёму финансового обеспечения по планам закупок, умноженному на 100 %. Остаток равен разности объёма финансового обеспечения по планам закупок и суммы оплаты.
4. Отображение. Плитка выводит сумму оплаты, индикатор доли оплаты, процент от объёма финансового обеспечения по планам закупок и подпись «остаток» с суммой в рублях.
5. Особенности. При отсутствии объёма финансового обеспечения по планам закупок процент и остаток выводятся как «Нет данных».
3. Плитка «Принятые обязательства».
1. Что показывает. Сумму принятых обязательств, долю от объёма финансового обеспечения по планам закупок и сумму оплаты.
2. Данные. Объём финансового обеспечения по планам закупок, сведения о принятых обязательствах и оплаты выбранного года.
3. Порядок расчёта. Сумма принятых обязательств и сумма оплаты определяются суммированием соответствующих сведений выборки. Доля обязательств равна отношению суммы принятых обязательств к объёму финансового обеспечения по планам закупок, умноженному на 100 %.
4. Отображение. Плитка выводит сумму принятых обязательств в рублях, долю от объёма финансового обеспечения по планам закупок в процентах и подпись «оплачено» с суммой в рублях.
5. Особенности. При отсутствии объёма финансового обеспечения по планам закупок доля обязательств выводится как «Нет данных».
4. Плитка «Прогноз освоения на конец года».
1. Что показывает. Ожидаемую сумму оплаты, ее долю объема финансового обеспечения на конец выбранного года и уровень риска неосвоения.
2. Данные. значения ожидаемой оплаты на конец года, поступающее из 1С:ГМЗ, и объём финансового обеспечения по планам закупок выбранного года.
3. Порядок расчёта. Определяется средняя сумма оплаты за месяцы с имеющимися сведениями. Прогнозная сумма оплаты равна средней месячной сумме, умноженной на 12; для завершённого года используется фактическая сумма оплаты. Прогнозная доля равна отношению прогнозной суммы к объему финансового обеспечения по планам закупок выбранного года, умноженному на 100 %, с округлением до 0,1%. Уровень риска: «низкий» при прогнозной доле не менее 95 %, «умеренный» при доле от 85 % до 94,9 %, «высокий» при доле менее 85 %. При отсутствии объёма финансового обеспечения уровень риска выводится как «Нет данных».
4. Отображение. Плитка выводит  прогнозную сумму в рублях, её долю от объёма финансового обеспечения и текст «риск неосвоения» с уровнем риска.
5. Особенности. При отсутствии готового значения прогнозная величина выводится как «Нет данных».
3.4.3. В таблице 2 приведены показатели плиток дашборда «Финансовое обеспечение закупок» с указанием наименования, используемых объектов 1С:ГМЗ и правила расчёта каждого показателя.
Таблица 2 Показатели плиток страницы «Финансовое обеспечение закупок»: объекты 1С:ГМЗ и правила расчёта
	Показатель
	Объекты и сведения 1С:ГМЗ
	Правило расчёта

	Объём финансового обеспечения по планам закупок выбранного года и двух следующих лет
	Позиция плана: ВидПлана, ПризнакЗакона, ГодПлана, СуммаПозиции
	По каждому из трёх лет суммировать СуммаПозиции выбранного закона; основным значением вывести сумму выбранного года. При отсутствии сведений вывести «Нет данных».

	Сноска к плиткам
	Позиция плана: ВидПлана, ПризнакЗакона, ГодПлана, СуммаПозиции
	Вывести постоянную подпись «Показатели рассчитаны по плану-графику закупок 44-ФЗ и плану закупки 223-ФЗ» под плитками независимо от наличия значений.

	Сумма оплаты
	Финансовые сведения: Год, ДатаОплаты, СуммаОплаты, КонтрактУИД
	Суммировать СуммаОплаты выбранной выборки. Записи без даты или суммы не включать; при отсутствии оплат вывести «Нет данных».

	Доля оплаты и остаток к оплате
	Позиция плана: СуммаПозиции; Финансовые сведения: СуммаОплаты
	Долю определить как сумму оплаты, делённую на объём финансового обеспечения по планам закупок, умноженную на 100 %, с округлением до 0,1 %; остаток — как объём финансового обеспечения по планам закупок минус оплата. При отсутствии или нулевом объёме финансового обеспечения вывести «Нет данных».

	Принятые обязательства
	Финансовые сведения: Год, СуммаПринятыхОбязательств
	Использовать значение СуммаПринятыхОбязательств; агрегировать по выбранному году и закону. При отсутствии значения вывести «Нет данных».

	Доля принятых обязательств от объёма финансового обеспечения по планам закупок и подпись «оплачено»
	Финансовые сведения: СуммаПринятыхОбязательств, ДатаОплаты, СуммаОплаты; Позиция плана: СуммаПозиции
	Долю определить как обязательства, делённые на объём финансового обеспечения по планам закупок, умноженные на 100 %, с округлением до 0,1 %; оплату суммировать. При отсутствии или нулевом объёме финансового обеспечения долю вывести «Нет данных».

	Прогноз оплаты на конец года
	Финансовые сведения: Год, ОжидаемаяОплатаНаКонецГода
	Использовать готовое значение ОжидаемаяОплатаНаКонецГода; при отсутствии значения вывести «Нет данных».

	Прогнозная доля
	Финансовые сведения: ОжидаемаяОплатаНаКонецГода; Позиция плана: СуммаПозиции
	[bookmark: bookmark=id.j998g7dbttsu]Прогнозную долю определить как ожидаемую оплату, делённую на объём финансового обеспечения по планам закупок, умноженную на 100 %, с округлением до 0,1 %. При отсутствии данных вывести «Нет данных».


3.4.4. Панели дашборда «Финансовое обеспечение закупок»
1. Панель «Объём финансового обеспечения на год».
1. Что показывает. Объём и исполнение планов закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ за выбранный год.
2. Данные. Позиции плана-графика 44-ФЗ и плана закупок 223-ФЗ, их суммы, число позиций и признак объявления связанной закупки.
3. Порядок расчёта. Для каждого плана определяются сумма позиций, число позиций и отношение суммы позиций с объявленной закупкой к общей сумме позиций, умноженное на 100 %. Для итоговой полосы суммируются объёмы двух планов и определяется доля каждого закона в общей сумме.
4. Отображение. Панель содержит карточки «План-график 44-ФЗ» и «План закупок 223-ФЗ» с суммой, числом позиций и текстом «объявлено закупок на … объёма», итоговую составную полосу и легенду с общей суммой выбранных планов.
5. Особенности. При выборе одного закона показывается карточка и сегмент только выбранного закона.
2. Панель «Динамика освоения (помесячно)».
1. Что показывает. Сумму оплаты за каждый месяц и накопленную сумму оплаты по выбранному году.
2. Данные. Объём финансового обеспечения по планам закупок выбранного года, оплаты с датами оплаты и сведения о доступности данных за месяцы года.
3. Порядок расчёта. Оплаты группируются по месяцу даты оплаты. Столбцы показывают расход за месяц. Накопленный факт равен последовательной сумме оплат с начала года. Линия ожидаемой оплаты на конец года строится по значению ожидаемой оплаты, поступающему из 1С:ГМЗ готовым.
4. Отображение. Комбинированный график содержит столбцы расхода за месяц и линию «Факт накопленным итогом», линию ожидаемой оплаты на конец года, а также переключатели «помесячно / нарастающим итогом» и «руб. / %». В процентах каждое значение соотносится к объёму финансового обеспечения по планам закупок.
5. Особенности. По будущим месяцам выводится «—». В режиме «нарастающим итогом» столбцы показывают накопленную сумму оплаты с начала года. Подсказка раскрывает месяц, сумму оплаты за месяц и накопленную сумму оплаты.
3. Панель «Структура расходов по видам продукции».
1. Что показывает. Распределение суммы контрактов за период отчёта по классам видов продукции.
2. Данные. Суммы контрактов, год контрактов и класс вида продукции.
3. Порядок расчёта. Суммы контрактов группируются по классу вида продукции. Для каждого класса рассчитывается его доля в сумме контрактов выбранного года.
4. Отображение. Кольцевая диаграмма содержит сегменты классов видов продукции, легенду с наименованиями и суммами либо долями по переключателю «руб. / %», а в центре выводится общая сумма.
5. Особенности. Закупки, у которых класс вида продукции не указан, в диаграмму не входят. Под диаграммой обязательно выводится сумма таких закупок с пояснением о неполноте разреза.
4. Панель «Сравнение расходов по направлениям расходов по годам».
1. Что показывает. Суммы расходов, число контрактов и изменение показателей по направлениям расходов за выбранный и прошлый годы.
2. Данные. Суммы контрактов, количество контрактов и направления расходов контрактов за выбранный и прошлый годы.
3. Порядок расчёта. По каждому направлению расходов, указанному в контракте, определяются суммы контрактов и число контрактов за каждый год. Отклонение в рублях равно сумме выбранного года минус сумма прошлого года. Процентное отклонение равно отношению отклонения к сумме прошлого года, умноженному на 100 %. Отклонение числа контрактов равно числу контрактов выбранного года минус число контрактов прошлого года.
4. Отображение. Реестр содержит колонки «Направление расходов», «Прошлый год», «Выбранный год», «Δ, руб.», «Δ, %», «Контр. прошлый год», «Контр. выбранный год», «Δ контр.». Показатели выводятся на уровне направлений расходов; раскрытие строки не выполняется. Под панелью выводится база сравнения — период прошлого года, аналогичный периоду отчёта.
5. Особенности. При нулевой сумме прошлого года процентное отклонение выводится знаком «—». Контракты, у которых направление расходов не задано, выводятся отдельной строкой с наименованием «Нет данных». Сравнение текущего и прошлого года формируется по сведениям за соответствующие годы без хранения исторических срезов в ААС.
6. База сравнения. Прошлый год представлен за период, аналогичный выбранному периоду отчёта. Дополнительно пользователь получает сравнение с прошлым годом в целом. Выбранная база сравнения указывается в подписи панели.
3.4.5. В таблице 3 приведены показатели панелей дашборда «Финансовое обеспечение закупок» с указанием наименования, используемых объектов 1С:ГМЗ и правила расчёта каждого показателя.
Таблица 3. Показатели панелей страницы «Финансовое обеспечение закупок»: объекты 1С:ГМЗ и правила расчёта
	Показатель
	Объекты и сведения 1С:ГМЗ
	Правило расчёта

	Объём, позиции и объявленный объём планов
	Позиция плана: ИдПозицииПлана, ВидПлана, ПризнакЗакона, ГодПлана, СуммаПозиции, ЗакупкаУИД, ДатаОбъявления
	По каждому плану суммировать СуммаПозиции, подсчитать уникальные ИдПозицииПлана, а объявленный объём — по позициям с заполненными ЗакупкаУИД и ДатаОбъявления. При отсутствии позиций вывести «Нет данных».

	Доля объявленного объёма, итог и доля закона
	Позиция плана: ПризнакЗакона, СуммаПозиции, ЗакупкаУИД, ДатаОбъявления
	Объявленный объём разделить на общий объём плана; долю закона — на общую сумму планов; умножить на 100 % и округлить до 0,1 %. При нулевой базе вывести «Нет данных».

	Расход за месяц и накопленный факт
	Финансовые сведения: Год, ДатаОплаты, СуммаОплаты
	Сгруппировать оплаты по месяцу ДатаОплаты, суммировать СуммаОплаты; накопленный факт определить последовательным суммированием. Записи без даты или суммы не включать; по будущим месяцам вывести «—».

	Процентный режим
	Позиция плана: СуммаПозиции; Финансовые сведения: СуммаОплаты
	В процентном режиме делить значение на объёму финансового обеспечения по планам закупок, умножать на 100 % и округлять до 0,1 %; при отсутствии объёма финансового обеспечения вывести «Нет данных».

	Сумма и доля класса вида продукции
	Вид продукции: ВидПродукцииУИД, НаименованиеВидаПродукции, КлассВидаПродукции, Год, СуммаПозицииПродукции
	Отобрать записи выбранного года с заполненным ВидПродукцииУИД, сгруппировать по классу вида продукции и суммировать СуммаПозицииПродукции; долю вычислить от суммы включённых классов, округлить до 0,1 %. При нулевой базе вывести «Нет данных».

	Сноска о неуказанном виде
	Вид продукции: ВидПродукцииУИД, Год, СуммаПозицииПродукции
	Суммировать СуммаПозицииПродукции при незаполненном ВидПродукцииУИД; вывести отдельной сноской, при отсутствии таких записей — «—».

	Сравнение сумм и контрактов по направлениям расходов за выбранный и прошлый годы
	Контракт: КонтрактУИД, СуммаКонтракта, Год, НаправлениеРасходовУИД; Направление расходов: НаправлениеРасходовУИД, НаименованиеНаправленияРасходов
	По каждому направлению расходов, указанному в контракте, отдельно за выбранный и прошлый годы суммировать суммы контрактов и подсчитать уникальные КонтрактУИД; контракты с незаполненным НаправлениеРасходовУИД сгруппировать в строку «Нет данных»; отклонение — выбранный год минус прошлый год, положительное обозначать «+», отрицательное «−».

	Процентное отклонение
	Контракт: СуммаКонтракта, НаправлениеРасходовУИД
	[bookmark: bookmark=id.1yu5qacbrh3a]Отклонение разделить на сумму прошлого года, умножить на 100 % и округлить до 0,1 %; при нулевой базе вывести «—».


3.5. Описание дашборда «Закупочные процедуры»
3.5.1. [bookmark: bookmark=id.j4zfusqoho41]Назначение дашборда «Закупочные процедуры»: представление состояния закупок, исполнения планов, прохождения процедур, сроков подготовки и построчных сведений о закупках и служебных записках.
3.5.2. Плитки дашборда «Закупочные процедуры»
1. Плитка «Закупки в работе».
1. Что показывает. Число закупок в работе и сумму их начальных цен.
2. Данные. Сведения о закупках, их состояниях и НМЦК.
3. Порядок расчёта. Подсчитываются закупки, относимые к закупкам в работе в поступивших сведениях. НМЦК суммируется только по закупкам с заведённой начальной ценой.
4. Отображение. Плитка выводит число закупок и подпись «сумма начальных цен» с денежным значением.
5. Особенности. По закупке, для которой начальная сумма не определена, вместо суммы НМЦК вместо выводится «Нет данных»; такая закупка учитывается в числе закупок и не участвует в денежной сумме.
2. Плитка «Объявленные извещения».
1. Что показывает. Число закупок, по которым объявлено извещение, и долю закупок с определённым поставщиком.
2. Данные. Сведения о закупках, датах объявления извещений и состояниях определения поставщика.
3. Порядок расчёта. Подсчитываются закупки с объявленным извещением. Доля равна отношению числа закупок с определённым поставщиком к числу объявленных извещений, умноженному на 100 %.
4. Отображение. Плитка выводит число объявленных извещений и подпись «определён поставщик по …» с процентом.
5. Особенности. При отсутствии объявленных извещений доля выводится как «Нет данных».
3. Плитка «Подписано контрактов».
1. Что показывает. Число подписанных контрактов и их сумму.
2. Данные. Сведения о закупках, по которым заключён контракт, и суммы контрактов.
3. Порядок расчёта. Подсчитываются заключённые контракты выбранной выборки и суммируются их суммы.
4. Отображение. Плитка выводит число контрактов и подпись «на сумму» с денежным значением.
5. Особенности. В расчёт включаются только контракты, связанные с закупками текущей выборки.
4. Плитка «Фактическая экономия».
1. Что показывает. Сумму экономии и её долю от начальных цен.
2. Данные. НМЦК закупок и суммы заключённых по ним контрактов.
3. Порядок расчёта. Экономия определяется как сумма НМЦК закупок с заключённым контрактом минус сумма этих контрактов. Процент равен отношению суммы экономии к сумме НМЦК тех же закупок, умноженному на 100 %.
4. Отображение. Плитка выводит денежную сумму экономии и подпись «от начальных цен» с процентом.
5. Особенности. По закупке без заведённой НМЦК экономия не рассчитывается. Если в выборке отсутствует база НМЦК, процент выводится как «Нет данных».
3.5.3. В таблице 4 приведены показатели плиток дашборда «Закупочные процедуры» с указанием наименования, используемых объектов 1С:ГМЗ и правила расчёта каждого показателя.
Таблица 4. Показатели плиток страницы «Закупочные процедуры»: объекты 1С:ГМЗ и правила расчёта
	Показатель
	Объекты и сведения 1С:ГМЗ
	Правило расчёта

	Число закупок в работе и сумма начальных цен
	Закупка: ЗакупкаУИД, СостояниеЗакупки, НМЦК, ПризнакЗакона
	Подсчитать уникальные ЗакупкаУИД в состояниях, относимых к работе, и суммировать заполненные НМЦК. При незаполненной НМЦК вывести «Нет данных» и включить закупку только в число; при отсутствии записей вывести «Нет данных».

	Число объявленных извещений и доля с поставщиком
	Закупка: ЗакупкаУИД, ДатаОбъявления, ПризнакОпределенияПоставщика
	Подсчитать закупки с заполненной ДатаОбъявления; число с определённым поставщиком разделить на число объявленных, умножить на 100 % и округлить до 0,1 %. При нулевом знаменателе вывести «Нет данных».

	Число и сумма подписанных контрактов
	Закупка: КонтрактУИД, СуммаКонтракта, ЗакупкаУИД
	Для закупок текущей выборки подсчитать уникальные заполненные КонтрактУИД и суммировать СуммаКонтракта. При отсутствии контрактов вывести «Нет данных».

	Фактическая экономия и её доля
	Закупка: НМЦК, КонтрактУИД, СуммаКонтракта
	[bookmark: bookmark=id.wt35wcxrugbj]Для закупок с НМЦК и контрактом вычесть сумму СуммаКонтракта из суммы НМЦК; долю определить от той же суммы НМЦК, умножить на 100 % и округлить до 0,1 %. При отсутствии или нулевой базе вывести «Нет данных».


3.5.4. Панели дашборда «Закупочные процедуры»
1. Панель «Исполнение планов закупок».
1. Что показывает. Исполнение плана-графика 44-ФЗ и плана закупок 223-ФЗ.
2. Данные. Планы, число и объём их позиций, число и объём позиций с объявленной закупкой.
3. Порядок расчёта. Для каждого плана определяются число позиций, общий объём, объём объявленных закупок и доля объявленного объёма в общем объёме плана. Итоговая строка строится суммированием показателей двух планов; итоговая доля определяется от их общей суммы.
4. Отображение. Панель содержит строки по двум планам и строку «Итого», колонки «План», «Позиций», «Объём», «Объявлено», «Доля» и переключатель «руб. / %». При переключении на проценты общий объём показывается как 100 %, а объявленный объём — как доля.
5. Особенности. Число позиций не переключается в проценты. При выборе одного закона выводятся сведения только соответствующего плана.
2. Панель «Что ещё не объявлено — по срокам».
1. Что показывает. Число позиций планов без объявленной закупки по срокам планируемого выхода на торги.
2. Данные. Позиции планов, признак связи с объявленной закупкой, планируемая дата или месяц выхода на торги и текущая дата.
3. Порядок расчёта. Отбираются позиции без объявленной закупки. Они распределяются по группам «просрочен план», «текущий месяц», «следующий месяц», «III квартал», «IV квартал». В просроченный план включаются позиции, плановая дата выхода на торги по которым уже прошла.
4. Отображение. Панель выводит ряд столбцов с числом позиций по группам и текст «Просрочено … позиций из …». Подсказка показывает число позиций и долю от всех неразмещённых позиций.
5. Особенности. Региональный разрез не формируется.
3. Панель «Путь закупки: от объявления до исполнения».
1. Что показывает. Прохождение закупок по шагам от объявления до исполнения контракта.
2. Данные. Состояния закупок, связанные контракты, их состояния и НМЦК закупок.
3. Порядок расчёта. Для пяти шагов «Опубликовано», «Подача завершена», «Определён поставщик», «Контракт заключён», «Исполнен» определяются число процедур и сумма начальных цен. Доля каждого шага равна отношению числа процедур на шаге к числу опубликованных процедур, умноженному на 100 %.
4. Отображение. Воронка выводит на каждом шаге число процедур, сумму начальных цен и долю от объявленных процедур; предусмотрен переключатель «руб. / %».
5. Особенности. При переключении в проценты выводится доля шага. По закупкам без заведённой НМЦК денежная сумма не формируется. Число заявок не входит в расчёт воронки.
4. Панель «Как выбираем поставщика».
1. Что показывает. Распределение закупок по способам определения поставщика.
2. Данные. Способ закупки, НМЦК и сведения о закупках.
3. Порядок расчёта. Закупки группируются по способу. Для каждого способа определяются число процедур, сумма начальных цен и доля суммы способа в общей сумме начальных цен, умноженная на 100 %.
4. Отображение. Панель выводит строки или полосы по способам закупки с числом процедур, суммой начальных цен и долей; предусмотрен переключатель «руб. / %».
5. Особенности. Закупка без заведённой НМЦК учитывается в числе процедур и не участвует в денежной сумме и доле объёма.
5. Панель «Просрочено при подготовке процедуры».
1. Что показывает. Число служебных записок, для которых срок подготовки процедуры превышает норматив, из общего числа учитываемых служебных записок.
2. Данные. Непомеченные на удаление служебные записки, даты регистрации, даты перехода связанной закупки в состояние «Размещено» и норматив срока в рабочих днях.
3. Порядок расчёта. Для каждой записки определяется срок между датой регистрации и датой смены состояния на Размещено в рабочих днях. Подсчитываются записки, срок которых превышает установленный норматив, и общее число записок.
4. Отображение. Информационная плитка в составе страницы выводит число просроченных записок, подпись «из … записок» и норматив в рабочих днях.
5. Особенности. Норматив срока является настройкой дашборда. Служебные записки, помеченные на удаление, в расчёт не включаются.
6. Панель «Реестр служебных записок».
1. Что показывает. Построчный перечень служебных записок, используемых для контроля подготовки процедур.
2. Данные. Непомеченная на удаление служебная записка, объект, инициатор, дата регистрации, дата перехода связанной закупки в состояние «Размещено» и закупка, созданная на основании записки.
3. Порядок расчёта. Срок в днях определяется как количество рабочих дней между датой регистрации служебной записки и датой перехода связанной закупки в состояние «Размещено». Сведения ЕИС для расчёта срока не используются. Состояние выводится из закупки, созданной на основании служебной записки.
4. Отображение. Реестр содержит колонки «Записка», «Инициатор», «Регистрация», «Размещено», «Дней», «Состояние», поддерживает поиск и сортировку по колонкам.
5. Особенности. Состояние не запрашивается у служебной записки. В интерфейсе не выводится ссылка на ЕИС. Закупки, для которых служебная записка отсутствует, в этот реестр не включаются.
7. Панель «Реестр закупок».
1. Что показывает. Построчный перечень закупок и ключевых сведений о связанных контрактах.
2. Данные. Номер и объект закупки, закон, состояние, способ, площадка, НМЦК, число заявок, дата объявления, срок приёма заявок и сумма связанного контракта.
3. Порядок расчёта. В реестр включаются закупки текущей выборки. Сумма контракта выводится по связанной записи контракта; при её отсутствии выводится «не заключён».
4. Отображение. Реестр содержит колонки «Номер и объект закупки», «Закон», «Состояние», «Способ», «Площадка», «Начальная цена», «Заявок», «Объявлена», «Приём до», «Сумма контракта», поддерживает поиск и сортировку.
5. Особенности. Число заявок появляется только после итогового протокола; до его появления выводится «Нет данных». Для закупки без заведённой НМЦК выводится «Нет данных». Закупки без служебной записки выводятся справочно, без срока подготовки. Ссылки на 1С:ГМЗ и ЕИС не выводятся.
3.5.5. В таблице 5 приведены показатели панелей дашборда «Закупочные процедуры» с указанием наименования, используемых объектов 1С:ГМЗ и правила расчёта каждого показателя.
Таблица 5. Показатели панелей страницы «Закупочные процедуры»: объекты 1С:ГМЗ и правила расчёта
	Показатель
	Объекты и сведения 1С:ГМЗ
	Правило расчёта

	Исполнение планов: позиции, объём, объявлено и доля
	Позиция плана: ИдПозицииПлана, ВидПлана, ПризнакЗакона, ГодПлана, СуммаПозиции, ЗакупкаУИД, ДатаОбъявления
	По каждому плану подсчитать уникальные позиции и суммы; объявленный объём — по заполненным ЗакупкаУИД и ДатаОбъявления; долю разделить на общий объём, умножить на 100 % и округлить до 0,1 %. Итог получить суммированием; при нулевой базе вывести «Нет данных».

	Исполнение планов в режиме процентов
	Позиция плана: СуммаПозиции, ЗакупкаУИД, ДатаОбъявления
	Общий объём плана принять за 100 %, объявленный объём вывести как долю; число позиций в проценты не переводить.

	Просроченные и не объявленные позиции по срокам
	Позиция плана: ИдПозицииПлана, ПланируемыйГодТоргов, ПланируемыйМесяцТоргов, ЗакупкаУИД, ДатаОбъявления
	Отобрать позиции, где ЗакупкаУИД не заполнен либо ДатаОбъявления не заполнена. Просроченными считать позиции, у которых ПланируемыйГодТоргов/ПланируемыйМесяцТоргов раньше месяца даты отчёта; остальные распределить по текущему, следующему месяцу, III и IV кварталам. При отсутствии срока вывести «Нет данных».

	Доля группы не объявленных позиций
	Позиция плана: ИдПозицииПлана, ЗакупкаУИД, ДатаОбъявления
	Число позиций в группе разделить на число всех неразмещённых позиций, умножить на 100 % и округлить до 0,1 %. При отсутствии неразмещённых позиций вывести «Нет данных».

	Путь закупки: число, НМЦК и доля шага
	Закупка: ЗакупкаУИД, СостояниеЗакупки, ДатаОбъявления, ПризнакОпределенияПоставщика, КонтрактУИД, НМЦК; Контракт и оплата: КонтрактУИД, СостояниеКонтракта
	Для каждого шага отобрать соответствующие записи, подсчитать закупки и суммировать заполненные НМЦК; долю шага определить от числа опубликованных процедур, округлить до 0,1 %. При отсутствии опубликованных процедур вывести «Нет данных».

	Способ закупки: число, НМЦК и доля
	Закупка: СпособЗакупки, ЗакупкаУИД, НМЦК
	Сгруппировать закупки по СпособЗакупки, подсчитать их и суммировать заполненные НМЦК; долю определить от общей суммы НМЦК, округлить до 0,1 %. Записи с незаполненной НМЦК учитывать только в числе; при нулевой базе вывести «Нет данных».

	Просрочка подготовки процедуры
	Служебная записка: СлужебнаяЗапискаУИД, ДатаРегистрации, ДатаСменыСостояния
	Рассчитать рабочие дни от ДатаРегистрации до ДатаОтправкиВЕИС; при незаполненной ДатаСменыСостосния — до даты отчёта. Просрочкой считать число дней больше норматива подготовки; записи без даты регистрации не включать.

	Просроченные и учитываемые служебные записки
	Служебная записка: СлужебнаяЗапискаУИД, ДатаРегистрации, ДатаСменыСостояния
	Подсчитать непомеченные на удаление записки с датой регистрации и отдельно записи с просрочкой. При отсутствии записок вывести «Нет данных».

	Реестр служебных записок
	Служебная записка: НомерСлужебнойЗаписки, ОбъектСлужебнойЗаписки, ИнициаторПодразделение, ДатаРегистрации, ДатаОтправкиВЕИС, СостояниеЗакупки
	Вывести реквизиты и срок в рабочих днях по правилу просрочки; при отсутствии даты отправки срок считать до даты отчёта. Состояние выводить по связанной закупке.

	Реестр закупок
	Закупка: НомерЗакупки, ОбъектЗакупки, ПризнакЗакона, СостояниеЗакупки, СпособЗакупки, ЭлектроннаяПлощадка, НМЦК, ЧислоЗаявок, ДатаОбъявления, ДатаОкончанияПодачи, СуммаКонтракта
	[bookmark: bookmark=id.5t4udnaap955]Вывести текущую выборку; при незаполненной НМЦК вывести «Нет данных», ЧислоЗаявок — только после итогового протокола, иначе «Нет данных», при отсутствии контракта — «не заключён».


3.6. Описание дашборда «Исполнение контрактов»
3.6.1. [bookmark: bookmark=id.n834k1cwmimu]Назначение страницы: представление количества и суммы исполняемых и исполненных контрактов, оплаты, остатка к оплате, помесячной динамики платежей, сроков исполнения, причин расторжения и построчных сведений о контрактах. В составе страницы предусмотрены панели «Оплата поставщикам по месяцам», «Календарь исполнения контрактов», «Почему расторгают контракты» и «Реестр контрактов».
3.6.2. Плитки страницы «Исполнение контрактов»
1. Плитка «Контрактов в исполнении».
1. Что показывает. Число контрактов в состоянии исполнения и их сумму.
2. Данные. Состояния контрактов и суммы контрактов.
3. Порядок расчёта. Подсчитываются контракты в состоянии «Исполнение» и суммируются их суммы.
4. Отображение. Плитка выводит число контрактов и подпись «на сумму» с денежным значением.
5. Особенности. Состояние используется в том виде, в котором оно поступает из 1С:ГМЗ.
2. Плитка «Контрактов исполнено».
1. Что показывает. Число исполненных контрактов и их сумму.
2. Данные. Состояния контрактов и суммы контрактов.
3. Порядок расчёта. Подсчитываются контракты в состоянии «Исполнен» и суммируются их суммы.
4. Отображение. Плитка выводит число контрактов и подпись «на сумму» с денежным значением.
5. Особенности. Состояние используется в том виде, в котором оно поступает из 1С:ГМЗ.
3. Плитка «Оплачено».
1. Что показывает. Сумму оплаты и её долю в сумме контрактов текущей выборки.
2. Данные. Суммы контрактов и оплаты по контрактам с датами оплаты.
3. Порядок расчёта. Сумма оплаты определяется суммированием оплат по контрактам выборки. Доля оплаты равна отношению этой суммы к сумме контрактов, умноженному на 100 %.
4. Отображение. Плитка выводит сумму оплаты в рублях и подпись с процентом суммы контрактов.
5. Особенности. Оплата учитывается по контракту в целом. При отсутствии суммы контрактов процент выводится как «Нет данных».
4. Плитка «Остаток к оплате».
1. Что показывает. Сумму, остающуюся к оплате по контрактам текущей выборки.
2. Данные. Суммы контрактов и оплаты по контрактам.
3. Порядок расчёта. Остаток равен разности между суммой контрактов и суммой оплат по ним.
4. Отображение. Плитка выводит денежное значение и подпись «разница между суммой контрактов и оплатой».
5. Особенности. Оплата учитывается по контракту в целом; детализация оплаты по частям обязательства не формируется.
3.6.3. В таблице 6 приведены показатели плиток дашборда «Исполнение контрактов» с указанием наименования, используемых объектов 1С:ГМЗ и правила расчёта каждого показателя.
Таблица 6. Показатели плиток страницы «Исполнение контрактов»: объекты 1С:ГМЗ и правила расчёта
	Показатель
	Объекты и сведения 1С:ГМЗ
	Правило расчёта

	Число и сумма контрактов в исполнении
	Контракт и оплата: КонтрактУИД, СостояниеКонтракта, СуммаКонтракта
	Отобрать состояние «Исполнение», подсчитать уникальные КонтрактУИД и суммировать СуммаКонтракта. При отсутствии записей вывести «Нет данных».

	Число и сумма исполненных контрактов
	Контракт и оплата: КонтрактУИД, СостояниеКонтракта, СуммаКонтракта
	Отобрать состояние «Исполнен», подсчитать уникальные КонтрактУИД и суммировать СуммаКонтракта. При отсутствии записей вывести «Нет данных».

	Сумма и доля оплаты
	Контракт и оплата: КонтрактУИД, ДатаОплаты, СуммаОплаты, СуммаКонтракта
	Суммировать СуммаОплаты; долю разделить на сумму контрактов, умножить на 100 % и округлить до 0,1 %. Записи без даты или суммы не включать; при нулевой базе вывести «Нет данных».

	Остаток к оплате
	Контракт и оплата: СуммаКонтракта, СуммаОплаты
	[bookmark: bookmark=id.pcl3es8bltqk]Из суммы контрактов текущей выборки вычесть сумму оплат по ним. При отсутствии исходных сведений вывести «Нет данных».


3.6.4. Панели дашборда «Исполнение контрактов»
1. Панель «Оплата поставщикам по месяцам».
1. Что показывает. Суммы оплаты за каждый месяц и накопленный итог оплаты с начала года.
2. Данные. Оплаты по контрактам, даты оплат, суммы контрактов и выбранный период.
3. Порядок расчёта. Оплаты группируются по месяцу даты оплаты. Накопленный итог равен последовательной сумме оплат с начала года по соответствующий месяц. При переключении на проценты месячная и накопленная суммы делятся на сумму оплат за выбранный период и умножаются на 100 %.
4. Отображение. Панель содержит верхний ряд с оплатой за месяц, нижний ряд «Накопленным итогом», итоговую сумму за выбранный период и переключатель «руб. / %».
5. Особенности. При отсутствии даты или суммы оплаты соответствующее значение не формируется. По будущим месяцам выводится «—». Оплата учитывается по контракту в целом.
2. Панель «Календарь исполнения контрактов».
1. Что показывает. Диаграмму сроков — по каждому контракту одну полосу от даты заключения контракта до срока исполнения по контракту в целом; разрез по этапам контракта не формируется.
2. Данные. Номер контракта, объект, дата заключения, срок исполнения, состояние контракта, сумма контракта, сумма оплаты.
3. Порядок расчёта. Ось — календарный год выбранного периода с 1 января по 31 декабря. Положение начала полосы — доля числа дней от начала года до даты заключения в общем числе дней года, умноженная на 100 %; длина полосы — доля числа дней от даты заключения до срока исполнения. Если срок исполнения выходит за пределы года, полоса обрезается по 31 декабря. Контракт считается просроченным, если срок исполнения меньше даты отчёта, а состояние — «Исполнение» или «Заключён». Число просроченных контрактов и общее число контрактов выборки выводятся в сноске.
4. Отображение. Строки отсортированы по дате заключения; в левой части — объект и номер контракта, справа — срок исполнения; цвет полосы соответствует состоянию контракта («Исполнение», «Заключён», «Исполнен», «Расторгнут») либо признаку истёкшего срока; ниже — легенда цветов и сноска с числом контрактов с истёкшим сроком. При наведении выводится подсказка с объектом, номером, состоянием, суммой контракта и суммой оплаты.
5. Особенности. Контракты без даты заключения или без срока исполнения в календаре не выводятся; для контрактов со сроком исполнения за пределами года полоса показывается до конца года; переходов во внешние системы нет.
3. Панель «Почему расторгают контракты».
1. Что показывает. Распределение расторгнутых контрактов по тексту причины расторжения, их число и сумму.
2. Данные. Состояние контракта, текст причины расторжения и сумма контракта.
3. Порядок расчёта. Отбираются контракты в состоянии «Расторгнут». Контракты группируются по одинаковому тексту причины; для каждой группы определяются число контрактов и сумма. Контракты без текста причины включаются в категорию «Причина не указана».
4. Отображение. Панель выводит по каждой причине текст, число контрактов и сумму, а в заголовочной подписи — общее число и общую сумму расторгнутых контрактов, а также долю контрактов с указанной причиной.
5. Особенности. Причина расторжения является свободным текстом, применяется только для поиска и вывода в реестре и не проходит смысловую группировку. При отсутствии расторгнутых контрактов выводится соответствующее сообщение.
4. Панель «Реестр контрактов».
1. Что показывает. Построчный перечень контрактов с данными об оплате, неустойке, сроке исполнения, состоянии и причине расторжения.
2. Данные. Номер контракта, объект, номер закупки, поставщик и признак СМП, сумма контракта, сумма оплаты, неустойка, срок исполнения, состояние и причина расторжения.
3. Порядок расчёта. В реестр включаются контракты текущей выборки. Процент оплаты равен отношению оплаченной суммы к сумме контракта, умноженному на 100 %.
4. Отображение. Реестр содержит колонки «Контракт и объект» с номером закупки и причиной расторжения при её наличии, «Поставщик», «Сумма», «Оплачено» в рублях и процентах, «Неустойка», «Срок исполнения», «Состояние». Реестр поддерживает поиск и сортировку.
5. Особенности. Признак СМП отображается в составе сведений о поставщике при его наличии. Причина расторжения используется в поиске. В интерфейсе не выводятся ссылки на 1С:ГМЗ, ЕИС и иные внешние системы.
3.6.5. В таблице 7 приведены показатели панелей дашборда «Исполнение контра» с указанием наименования, используемых объектов 1С:ГМЗ и правила расчёта каждого показателя.
Таблица 7. Показатели панелей страницы «Исполнение контрактов»: объекты 1С:ГМЗ и правила расчёта
	Показатель
	Объекты и сведения 1С:ГМЗ
	Правило расчёта

	Оплата за месяц, накопленный итог и итог за период
	Контракт и оплата: КонтрактУИД, ДатаОплаты, СуммаОплаты
	Отобрать оплаты выбранного периода, сгруппировать по месяцу ДатаОплаты и суммировать СуммаОплаты; накопленный итог получить последовательным суммированием. Записи без даты или суммы не включать; по будущим месяцам вывести «—», при отсутствии данных — «Нет данных».

	Оплата по месяцам в процентах
	Контракт и оплата: ДатаОплаты, СуммаОплаты
	Месячную и накопленную суммы разделить на итоговую сумму оплаты за выбранный период, умножить на 100 % и округлить до 0,1 %. При нулевой или отсутствующей сумме периода вывести «Нет данных».

	Календарная полоса исполнения
	Контракт и оплата: КонтрактУИД, НомерКонтракта, ОбъектКонтракта, ДатаЗаключения, СрокИсполнения
	Для года выбранного периода начало определить как число дней от 1 января до ДатаЗаключения, делённое на число дней года и умноженное на 100 %; длину — как число дней от ДатаЗаключения до СрокИсполнения, делённое на число дней года и умноженное на 100 %. Срок за пределами года обрезать по 31 декабря.

	Строки, сортировка, цвет и подсказка календаря
	Контракт и оплата: НомерКонтракта, ОбъектКонтракта, ДатаЗаключения, СрокИсполнения, СостояниеКонтракта, СуммаКонтракта, СуммаОплаты
	Включать только контракты с заполненными датами и сортировать по ДатаЗаключения; цвет назначать по состоянию или признаку истёкшего срока. В подсказке выводить объект, номер, состояние и суммы; при отсутствии оплаты вывести «Нет данных».

	Просроченные контракты и сноска
	Контракт и оплата: КонтрактУИД, СрокИсполнения, СостояниеКонтракта
	Просроченным считать контракт, у которого СрокИсполнения меньше даты отчёта и СостояниеКонтракта равно «Исполнение» или «Заключён». Подсчитать такие контракты и общее число контрактов выборки; при отсутствии записей вывести «Нет данных».

	Причины расторжения: число, сумма, общие показатели и доля
	Контракт и оплата: КонтрактУИД, СостояниеКонтракта, ПричинаРасторжения, СуммаКонтракта
	Отобрать состояние «Расторгнут», сгруппировать по свободному тексту ПричинаРасторжения, подсчитать контракты и суммы; пустой текст включить в «Причина не указана». Долю причины определить от общего числа расторгнутых контрактов, округлить до 0,1 %; при отсутствии записей вывести сообщение.

	Реестр контрактов и процент оплаты
	Контракт и оплата: НомерКонтракта, ОбъектКонтракта, НомерЗакупки, Поставщик, ПризнакСМП, СуммаКонтракта, СуммаОплаты, СуммаНеустойки, СрокИсполнения, СостояниеКонтракта, ПричинаРасторжения
	[bookmark: bookmark=id.mx2comwa1tqs]Вывести реквизиты текущей выборки, признак СМП — при наличии, причину — для поиска и вывода. Процент оплаты определить как СуммаОплаты, делённая на СуммаКонтракта, умноженная на 100 %, с округлением до 0,1 %; при нулевой базе вывести «Нет данных».


3.7. Особенности полноты данных
3.7.1. Настоящие требования устанавливает обязательный порядок отображения показателей при неполноте поступающих сведений. Требования подраздела проверяются при приёмке результата работ и могут влиять на искажение данных в составе дашбордов, при отсутствие их явной идентификации:
1. Число заявок. Число заявок появляется только после итогового протокола. До его появления в реестре закупок выводится «Нет данных».
2. НМЦК. Для закупки, по которой НМЦК не заведена, выводится «НМЦК не заводится». Такая закупка учитывается в числовых показателях и не участвует в денежных суммах и расчётах экономии, требующих НМЦК. НМЦК передаётся в составе сведений о закупке по 44-ФЗ и по 223-ФЗ. Если НМЦК не заведена, выводится «Нет данных»; такая закупка учитывается в числовых показателях и не участвует в денежных суммах и расчёте экономии.
3. Оплата. Для помесячного представления необходимы сумма и дата оплаты. Оплата относится к месяцу даты оплаты и учитывается по контракту в целом.
4. Вид продукции. Показатели по продукции формируются на уровне классов видов продукции. В структуре расходов учитываются только закупки с указанным классом вида продукции; сумма закупок без указанного класса выводится отдельной сноской. Иерархия подробных видов продукции в дашбордах не используется. В реестре закупок вид продукции выводится наименованием, без класса.
5. Направление расходов. Направление расходов выбирается в документе «Закупка» из отдельного справочника направлений расходов 1С:ГМЗ и наследуется документом «Контракт». Показатели панели сравнения расходов формируются по направлению расходов, указанному в контракте. Контракты, у которых направление расходов не задано, выводятся строкой «Нет данных».
6. Причина расторжения. Причина поступает свободным текстом. Контракты без заполненной причины включаются в категорию «Причина не указана»; текст выводится в реестре и доступен для поиска.
7. Служебные записки. В расчёт просрочки и реестр включаются только непомеченные на удаление записки. Срок подготовки процедуры определяется по дате перехода связанной закупки в состояние «Размещено»; сведения ЕИС для этого не используются. Состояние отображается по закупке, созданной на основании записки. Закупки без служебной записки выводятся в реестре закупок справочно, без срока подготовки.
8. [bookmark: bookmark=id.csl6dix0qbim]Региональный разрез. Региональный разрез по страницам, плиткам, панелям и реестрам не формируется.
4. [bookmark: bookmark=id.me5daoxr4vts]ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ
4.1.1. Сведения для дашбордов поступают в ААС из 1С:ГМЗ по запросу ААС. 1С:ГМЗ является единой точкой входа: сведения из иных учётных систем и ЕИС поступают в ААС через 1С:ГМЗ. Прямой доступ ААС к базам данных внешних систем не применяется.
4.1.2. ААС получает текущий срез сведений, формирует выборку по фильтрам и отображает показатели. Собственная база данных закупочных сведений и история срезов в ААС не создаются. Модель работы с данными — «запрос — ответ по требованию».
4.1.3. Для работы дашбордов требуются сведения о суммах позиций планов закупок по выбранному и двум следующим годам, принятых обязательствах, оплатах и датах оплат; позициях планов 44-ФЗ и 223-ФЗ, их суммах, сроках выхода на торги и связи с объявленной закупкой; закупках, извещениях, НМЦК, законе, состояниях, способах, площадках, числе заявок и датах; контрактах, их суммах, состояниях, сроках исполнения, поставщиках, признаке СМП, причинах расторжения и неустойках; служебных записках и связи записки с закупкой; видах продукции и их классах; направлениях расходов и направлении расходов, указанном в контракте; суммах контрактов и числе контрактов.
5. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРЕ
5.1.1. Разработанное решение должно работать в составе действующей ААС через веб-интерфейс в среде Astra Linux Special Edition 1.7.3 и корректно отображаться при разрешении экрана от 1366 × 768 пикселей. Решение должно корректно обрабатывать пустую выборку, неполные сведения и повторное получение текущего среза данных.
5.1.2. Доступ к ААС предоставляется аутентифицированным пользователям через службу каталогов LDAP по защищённому протоколу LDAPS. Действующая ролевая модель ААС не изменяется; новые страницы подключаются к ней в пределах существующих полномочий.
5.1.3. Доступ пользователей и взаимодействие компонентов осуществляются внутри защищённого контура Заказчика с использованием АП «Континент». Публикация решения в сети Интернет и обращение к внешним сетевым ресурсам не допускаются. Сетевые соединения выполняются по HTTPS с TLS версии 1.3 или выше.
5.1.4. Сведения Заказчика не передаются за пределы защищённого контура. Программные компоненты, библиотеки и шрифты размещаются в контуре Заказчика. Реквизиты доступа к программному интерфейсу не размещаются в пользовательской части, исходном коде и журналах.
5.1.5. [bookmark: bookmark=id.ppwm9pkopkn3]В интерфейсе дашбордов не выводятся ссылки и не выполняются переходы в 1С:ГМЗ, ЕИС или иные внешние системы.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Требования к структуре дашбордов»
Настоящее приложение устанавливает обязательный состав элементов страниц дашбордов и тип представления каждого элемента. Приведённые требования являются основанием для разработки и согласования дизайн-макетов и фиксируют результаты обследования состава сведений, получаемых из 1С:ГМЗ. Состав элементов и типы представления изменению при разработке дизайн-макетов не подлежат.
Страница содержит плитки «Объём финансового обеспечения», «Освоено / остаток», «Принятые обязательства», «Прогноз освоения на конец года» и панели «Объём финансового обеспечения на год», «Динамика освоения (помесячно)», «Структура расходов по видам продукции», «Сравнение расходов по классам видов продукции по годам».
[bookmark: _GoBack]Таблица 8. Структура страницы «Финансовое обеспечение закупок»: элементы и типы представления
	Элемент страницы
	Тип представления
	Обязательный состав отображения

	Фильтры страницы
	Панель управляющих элементов
	Год, период отчёта, признак закона (44-ФЗ, 223-ФЗ, оба закона), класс вида продукции; сброс фильтров и отображение выбранных значений в заголовке страницы.

	Объём финансового обеспечения
	Плитка
	Основная сумма в рублях; значения в формате «год: сумма» по выбранному и двум следующим годам; сноска о плане-графике 44-ФЗ и плане закупки 223-ФЗ; «Нет данных» при отсутствии позиций планов.

	Освоено / остаток
	Плитка с индикатором доли
	Сумма оплаты в рублях; индикатор доли; процент от объёма финансового обеспечения по планам закупок; подпись «остаток» с суммой в рублях.

	Принятые обязательства
	Плитка с индикатором доли
	Сумма принятых обязательств в рублях; доля от объёма финансового обеспечения по планам закупок в процентах; подпись «оплачено» с суммой в рублях.

	Прогноз освоения на конец года
	Плитка
	Прогнозная сумма в рублях; её доля от объёма финансового обеспечения; текст «риск неосвоения» с уровнем риска.

	Объём финансового обеспечения на год
	Информационная панель с карточками и составной полосой
	Карточки «План-график 44-ФЗ» и «План закупок 223-ФЗ» с суммой, числом позиций и текстом «объявлено закупок на … объёма»; итоговая составная полоса; легенда с общей суммой выбранных планов.

	Динамика освоения (помесячно)
	Комбинированная диаграмма: столбцы и линия
	Столбцы расхода за месяц; линия «Факт накопленным итогом»; линия ожидаемой оплаты на конец года; подписи и единицы измерения по осям; переключатели «помесячно / нарастающим итогом» и «руб. / %»; «—» по будущим месяцам.

	Структура расходов по видам продукции
	Кольцевая диаграмма
	Сегменты классов видов продукции; легенда с наименованиями и суммами либо долями по переключателю «руб. / %»; общая сумма в центре; сноска о сумме закупок без указанного класса.

	Сравнение расходов по направлениям расходов по годам
	Реестр (табличная панель)
	Колонки «Направление расходов», «Прошлый год», «Выбранный год», «Δ, руб.», «Δ, %», «Контр. прошлый год», «Контр. выбранный год», «Δ контр.»; база сравнения под панелью; поиск и сортировка по колонкам.


Страница содержит плитки «Закупки в работе», «Объявленные извещения», «Подписано контрактов», «Фактическая экономия» и панели «Исполнение планов закупок», «Что ещё не объявлено — по срокам», «Путь закупки: от объявления до исполнения», «Как выбираем поставщика», «Просрочено при подготовке процедуры», «Реестр служебных записок», «Реестр закупок».
Таблица 9. Структура страницы «Закупочные процедуры»: элементы и типы представления
	Элемент страницы
	Тип представления
	Обязательный состав отображения

	Фильтры страницы
	Панель управляющих элементов
	Год, период отчёта, признак закона, вид плана, состояние, способ закупки; сброс фильтров и отображение выбранных значений в заголовке страницы.

	Закупки в работе
	Плитка
	Число закупок; подпись «сумма начальных цен» с денежным значением.

	Объявленные извещения
	Плитка
	Число объявленных извещений; подпись «определён поставщик по …» с процентом.

	Подписано контрактов
	Плитка
	Число контрактов; подпись «на сумму» с денежным значением.

	Фактическая экономия
	Плитка
	Денежная сумма экономии; подпись «от начальных цен» с процентом.

	Просрочено при подготовке процедуры
	Информационная плитка
	Число просроченных служебных записок; подпись «из … записок»; норматив срока в рабочих днях.

	Исполнение планов закупок
	Табличная панель с переключателем «руб. / %»
	Строки по двум планам и строка «Итого»; колонки «План», «Позиций», «Объём», «Объявлено», «Доля»; при переключении на проценты общий объём выводится как 100 %.

	Что ещё не объявлено — по срокам
	Столбчатая диаграмма
	Столбцы с числом позиций по группам срока выхода на торги; текст «Просрочено … позиций из …»; подсказка с числом позиций и долей от всех неразмещённых позиций.

	Путь закупки: от объявления до исполнения
	Воронка
	Пять шагов от публикации до исполнения; на каждом шаге число процедур, сумма начальных цен и доля от объявленных процедур; переключатель «руб. / %».

	Как выбираем поставщика
	Полосовая диаграмма
	Полосы по способам определения поставщика с числом процедур, суммой начальных цен и долей; переключатель «руб. / %».

	Реестр служебных записок
	Реестр
	Колонки «Записка», «Инициатор», «Регистрация», «Размещено», «Дней», «Состояние»; поиск и сортировка по колонкам.

	Реестр закупок
	Реестр
	Колонки «Номер и объект закупки», «Закон», «Состояние», «Способ», «Площадка», «Начальная цена», «Заявок», «Объявлена», «Приём до», «Сумма контракта»; поиск и сортировка по колонкам.


Страница содержит плитки «Контрактов в исполнении», «Контрактов исполнено», «Оплачено», «Остаток к оплате» и панели «Оплата поставщикам по месяцам», «Календарь исполнения контрактов», «Почему расторгают контракты», «Реестр контрактов».
Таблица 10. Структура страницы «Исполнение контрактов»: элементы и типы представления
	Элемент страницы
	Тип представления
	Обязательный состав отображения

	Фильтры страницы
	Панель управляющих элементов
	Год, период отчёта, признак закона, состояние контракта; сброс фильтров и отображение выбранных значений в заголовке страницы.

	Контрактов в исполнении
	Плитка
	Число контрактов; подпись «на сумму» с денежным значением.

	Контрактов исполнено
	Плитка
	Число контрактов; подпись «на сумму» с денежным значением.

	Оплачено
	Плитка
	Сумма оплаты в рублях; подпись с процентом от суммы контрактов текущей выборки.

	Остаток к оплате
	Плитка
	Денежное значение; подпись «разница между суммой контрактов и оплатой».

	Оплата поставщикам по месяцам
	Комбинированная диаграмма из двух рядов
	Верхний ряд — оплата за месяц; нижний ряд — «Накопленным итогом»; итоговая сумма за выбранный период; переключатель «руб. / %».

	Календарь исполнения контрактов
	Диаграмма сроков: одна полоса на контракт, без этапов
	Ось — календарный год выбранного периода; строки отсортированы по дате заключения; слева объект и номер контракта, справа срок исполнения; цвет полосы по состоянию контракта или признаку истёкшего срока; легенда цветов; сноска с числом контрактов с истёкшим сроком; подсказка при наведении.

	Почему расторгают контракты
	Табличная панель
	По каждой причине расторжения текст, число контрактов и сумма; в заголовочной подписи общее число и общая сумма расторгнутых контрактов и доля контрактов с указанной причиной.

	Реестр контрактов
	Реестр
	Колонки «Контракт и объект» с номером закупки и причиной расторжения при её наличии, «Поставщик», «Сумма», «Оплачено» в рублях и процентах, «Неустойка», «Срок исполнения», «Состояние»; поиск и сортировка по колонкам.



Состав дизайн-макетов
Дизайн-макеты выполняются для трёх страниц дашбордов, приведённых в таблицах 8–10, и включают следующие обязательные объекты.
· Шапка страницы: наименование страницы, период отчёта, дата и время получения текущего среза сведений из 1С:ГМЗ, переход между тремя страницами дашбордов.
· Панель фильтров страницы: год, период отчёта, признак закона (44-ФЗ, 223-ФЗ, оба закона), вид плана, состояние, способ закупки, класс вида продукции — в составе, предусмотренном для соответствующей страницы разделом 3, а также сброс фильтров и отображение выбранных значений.
· Плитки: наименование показателя, основное значение с единицей измерения, вспомогательное значение и его подпись, индикатор доли, отображение значения «Нет данных».
· Панели: наименование, тип визуализации, подписи и единицы измерения по осям, легенда, состав подсказки при наведении, переключатель «руб. / %» на панелях, где он предусмотрен, а также сноски о неполноте разреза сведений.
· Реестры: состав и порядок колонок, порядок сортировки по умолчанию, поиск, постраничный вывод, отображение значений «Нет данных» и «не заключён».
· Смысловая индикация: конкретные цветовые значения смысловых тонов, цвета разделения по признаку закона, оформление типов линий и заливок графиков, перечень элементов, к которым применяется индикация.
· Состояния интерфейса: получение сведений, пустая выборка, неполные сведения, недоступность сведений интеграционного слоя.
· Оформление: сетка, отступы, шрифты и их размеры, форматы чисел, денежных значений, процентов и дат, корректное отображение при разрешении экрана от 1366 × 768 пикселей, язык интерфейса — русский.
Дизайн-макеты не содержат ссылок и переходов в 1С:ГМЗ, ЕИС и иные внешние системы, а также показателей и разрезов, не предусмотренных разделом 3 настоящего технического задания.
Состав получаемых сведений. Дизайн-макеты разрабатываются с учётом результатов обследования интеграционных сервисов и сопровождаются сопоставлением каждого показателя плитки, панели, колонки реестра и фильтра с фактически получаемыми из 1С:ГМЗ сведениями: наименованием используемого запроса, составом реквизитов, единицами измерения и разрезами группировки.
Показатели, по которым сведения по итогам обследования не поступают в требуемом составе, выводятся в дизайн-макетах со значением «Нет данных» или со сноской о неполноте разреза. Исключение объекта из дизайн-макета допускается только при письменном согласовании Заказчика.
Сопоставление объектов дизайн-макетов с составом получаемых сведений представляется одновременно с дизайн-макетами и проверяется при их согласовании и при приёмке результата работ.
Дизайн-макеты передаются Заказчику в редактируемом формате и в виде графических файлов по каждой странице. Согласованные дизайн-макеты являются обязательными для реализации в объёме, установленном настоящим техническим заданием.
