                    Государственный контракт № __________

(ИКЗ 261262501526926250100100630730000244)
	п. Терский
	«___» __________ 2026 г.




Федеральное казенное учреждение «Терский лепрозорий» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице специалиста по закупкам Захаренко Ники Владимировны, действующего на основании приказа №106-од от 21.09.2026г, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 №824-р «О создании единого агрегатора торговли», на основании закупочной сессии № ______ от _____  в целях обеспечения государственных нужд заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется в обусловленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по замене оконных блоков в здании «Баня-прачечная» кадастровый номер 26:25:000000:6206 (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ на условиях настоящего Контракта и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и Спецификацией (Приложение № 1).
1.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика. Работы включают в себя изготовление согласно Техническому заданию (Приложение №2), установку и регулировку. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Используемые для выполнения Работ материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

1.3. Место выполнения работ: по месту нахождения Заказчика: Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, пос. Терский, здание 81, строение 13.

1.4. Сроки выполнения работ:

1.4.1. Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта.
1.4.2. Окончание срока выполнения работ: не позднее 23 октября 2026 г
1.5. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации выполнения работ и оказания услуг, действующими в Российской Федерации. Выполнение работ должно осуществляться силами квалифицированного персонала Подрядчика.
2. Стоимость товара и порядок расчета.
2.1. Цена Контракта составляет __________ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС __________ (___________) рублей __ копеек, включая все налоги, сборы, обязательные платежи, все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта. (В случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»).
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом №44-ФЗ.
2.3. Оплата по настоящему Контракту производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Оплата выполненных Работ производится в российских рублях, в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований на 2026г. 
2.4. Источник финансирования контракта – федеральный бюджет.
2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчика обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета в срок не позднее трех рабочих дней с момента изменения расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту.

3.1. Обеспечение исполнения обязательство по Контракту Заказчиком не установлено. 

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Принять результат выполненных Работ по акту сдачи-приемки в течение 20-ти рабочих дней.

4.1.2. Уплатить стоимость Выполненных Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Завершить выполнение Работ в срок, предусмотренный п. 1.4.2. Контракта.

4.2.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Задания;

б) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения Работ либо создают невозможность его завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, в срок в разумный срок их не устранит, Подрядчик вправе отказаться от настоящего Контракта и потребовать возмещения документально подтвержденных убытков. 
4.2.3. Уведомить Заказчика о готовности сдачи результата выполненных Работ к приемке в течение 2-х (двух) рабочих дней.

4.2.4. Предоставить Заказчику счет (или счет и счет-фактуру), акт сдачи-приемки выполненных Работ или универсальный передаточный документ, которые должны быть оформлены Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.5. Обеспечить соответствие результатов выполненных Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам) установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Требовать предоставления доступа к месту выполнения Работ.

4.3.2. Требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Принять и оплатить результат выполненных работ, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.5. Заказчик имеет право:

4.5.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.5.2. Не принимать результат выполненных работ, в случае если он ненадлежащего качества, либо не соответствует требованиям, указанным в Контракте.
4.5.3. Сформировать Акт приемки ф.0510452 без участия представителя Подрядчика, на основании данных документов, подтверждающих факт выполнения Работ.

5. Порядок приемки результата работ.
5.1. Приемка Заказчиком результата выполненных Работ осуществляется по акту сдачи-приемки выполненных Работ не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата выполненных Работ к сдаче. Уведомление направляется любым удобным способом: почтовым отправлением, по электронной почте, по телефону.

5.2. При наличии недостатков в выполненных Работах Стороны отражают их в акте сдачи-приемки выполненных Работ и устанавливают срок, в течение которого недостатки должны быть устранены Подрядчиком за свой счет.

5.3. Заказчик, обнаруживший недостатки результата выполненных Работ при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных Работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

5.4. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их обнаружения.

5.5. После устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков Стороны подписывают Акт об устранении недостатков выполненных Работ.
5.6. Для проверки результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу своими силами, за исключением случаев предусмотренных ч. 4.1. ст. 94. Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также вправе привлекать экспертов. В случаях осуществления внешней экспертизы – заключение эксперта оформляется отдельным документом.

5.7. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - Стороны поровну.
5.8.  Подрядчик гарантирует результат выполненных Работ, предусмотренных настоящим Контрактом надлежащего качества. Все обоснованные претензии Заказчика к качеству выполненных Работ должны быть переданы Подрядчику в письменном виде, на основании которых Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет.

5.9. На выполненные Работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 1 (один) год, течение которого начинается с даты подписания Акта выполненных Работ либо Акта об устранении недостатков выполненных Работ, если при приемке были выявлены недостатки.

5.10. Акт приемки ф.0510452 формируется Заказчиком без участия представителя Подрядчика, на основании данных документов, подтверждающих выполнение Работ. 

6. Качество работы.

6.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Контракта, а при отсутствии или неполноте условий Контракта требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Контаркте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования, а если такое использование Контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. 

6.2. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по Контракту, Подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
6.3. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 1 (один) год, течение которого начинается с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ либо Акта об устранении недостатков выполненных работ, если при приемке работ были выявлены недостатки.
7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Неустойка (штраф, пеня) начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контракта срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Реквизиты Заказчика для оплаты неустойки (штрафов, пени) Подрядчику:
ИНН 2625015269 КПП 262501001

УФК по Ставропольскому краю (ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России 

л/с 04211А74750)

р/с 03100643000000012100

Банк: ОКЦ №2 ЮГУ Банка России//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь

БИК 010702101 

к/с 40102810345370000013

КБК 05611607010019000140

ОКТМО 07515000

В назначении платежа указать: штраф (пени) по контракту от ___. № К-___.

7.8. Уплата неустойки (штрафа, пени), не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясений, наводнений, пожаров, аварий на транспорте, мятежей, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикаций нормативных актов запрещающего характера, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. При этом срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 

7.10. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обязательств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.11. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть Контракт полностью или частично, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны уплаты неустойки.
8. Обстоятельства непреодолимой силы. 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Начало и конец данных обстоятельств подтверждаются соответствующими нормативными актами.
9. Конфиденциальность информации.
9.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Контракта.

9.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон, либо информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной, а также любые факты, данные и информация, о которой Сторонам стало известно в процессе исполнения настоящего Контракта.

9.3. Обязательства конфиденциальности, возложенные на каждую из сторон, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также информацию, которая станет известна не по вине сторон.

9.4. Не считается разглашением предоставление информации по запросу уполномоченного органа в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.5. Сам факт заключения и предмет настоящего Контракта не являются конфиденциальными.

10.Антикоррупционная оговорка. 
10.1. Стороны Контракта обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

10.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

11. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения.
11.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «30» декабря 2026 года. 

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны, от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения Сторона обязана направить его другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Контракте, а также по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение подтверждения о его вручении Стороне.
11.4. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
11.5. Изменение условий Контракта допускается по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12. Порядок рассмотрения споров. 
12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края.
12.3. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
12.4. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента ее получения.
13. Прочие условия.
13.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2. Юридически значимые сообщения.
13.2.1. Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии, акты или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться любым из следующих способов:

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;

- по электронной почте, указанной в разделе 13 настоящего Контракта.

13.2.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут наступление таких последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому лицу или его представителю.

13.2.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

13.2.4. Стороны несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных одним из способов указанных в п. 13.2.1., в том числе по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. Сообщения, отправленные по адресу электронной почты, указанному в разделе 14 Контракта, считаются доставленным в день отправки, даже если Сторона сменила адрес электронной почты и не уведомила об этом другую Сторону.
13.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

13.4. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Приложения к Контракту: 

- Спецификация (Приложение № 1)

- Техническое задание (Приложение № 2).

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК:

ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России 

Юридический адрес:357810, Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, пос. Терский, зд. 81 стр. 7   

ИНН 2625015269     КПП 262501001

ОГРН 1022601172296      

УФК по Нижегородской области (ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России л/сч 03211А74750)                                             

БИК: 012202102

Банк получателя: ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области

г. Нижний Новгород

р/сч. (НКС)03211643000000013243

кор.сч (ЕКС)40102810745370000024

e-mail: ter_lepro@mail.ru

т. 8(87951)3-57-12

Специалист по закупкам
_____________ Н.В. Захаренко
МП 
	ПОДРЯДЧИК:


Приложение № 1

к Государственному контракту № ________

от ____________ 2026г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена за единицу измерения, руб.

(включая НДС) (если облагается НДС)
	Стоимость, руб.

(включая НДС) (если облагается НДС)

	1. 
	Замена оконных блоков
	Усл.ед
	1
	
	

	Итого
	


Итого: ____________ (____________) рублей ___ копеек.
	ЗАКАЗЧИК:
ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России
Специалист по закупкам 
____________________ Н.В. Захаренко 

     м.п.
	ПОДРЯДЧИК:




Приложение № 2
к Государственному контракту № ________

от ____________ 2026г.

Техническое задание
1. Государственный заказчик: Федеральное казенное учреждение «Терский лепрозорий» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2. Место нахождения объекта: Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, пос. Терский, здание 81, строение 13. 

3. Предмет закупки: работы по замене оконных блоков в здании «Баня-прачечная» кадастровый номер 26:25:000000:6206.
4. ОКПД2: 43.32.10.110
[image: image1.emf]
5. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта.

Окончание срока выполнения работ: не позднее 23 октября 2026 г. 
6. Ответственность сторон определена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
	ЗАКАЗЧИК:

ФКУ «Терский лепрозорий» 

Минздрава России

Специалист по закупкам 
______________       Н.В. Захаренко 
	ПОДРЯДЧИК:


