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Государственный контракт № ________
на выполнение работ по капитальному ремонту помещений отдела специального назначения УФСИН России по Чеченской Республике
ИКЗ ________________________________________________
г. Грозный                                                                                                  ___________________ 2026 г.


	Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чеченской Республике (УФСИН России по Чеченской Республике), именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик» или «Заказчик», выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице заместителя начальника Дасуева Алавди Ражавдиевича, действующего на основании доверенности от 04.08.2026 № вн-1-139, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», совместно именуемые также «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,  на основании п. 4 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и иного законодательства Российской Федерации заключили настоящий Государственный Контракт (далее – Контракт) 
о нижеследующем:

	1. Предмет Контракта

	1.1. По-настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений отдела специального назначения УФСИН России по Чеченской Республике, расположенного по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Кунта-Хаджи Кишиева, д.1 (далее – Работы), в объеме согласно описанию Объекта закупки (Приложение № 1), по цене согласно расчету начальной максимальной цены контракта (Приложение № 2), и в сроки согласно графика выполнения работ (Приложение № 3), определенные условиями Контракта, передать их Государственному Заказчику, а Государственный Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить его оплату.

	1. Права и обязанности Подрядчика

	2.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по Контракту качественно, в соответствии с действующими Строительными нормами и Правилами 
(СП 17.13330.2017; СНиП 2.09.04-87*; ГОСТ 12.1.004-91, СНиП 21-01-97*) и условиями Контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:
	- акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно- технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;
	- иные документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта,
 в сроки и в объеме, предусмотренные Контрактом в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением № 4 к Контракту и его неотъемлемой частью.
2.2. В течение 5 дней со дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
2.3. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования системы стандартов безопасности труда, постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».
2.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии со сметной документацией.
2.5. Обеспечить поставку необходимых выполнения работ материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
2.6. Подрядчик обязан сдать Государственному Заказчику выполненные работы по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также предоставить Государственному Заказчику сертификаты качества и товарные накладные на используемые строительные материалы, акты скрытых работ, исполнительных схем фактически выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 5 Контракта.
2.7. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта обязан представить Государственному Заказчику список своего персонала (с указанием Ф.И.О., даты и места рождения, гражданства, места жительства и паспортных данных) и транспортных средств (с указанием модели и государственного регистрационного номера) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию Государственного Заказчика.
2.8. Подрядчик обязан для выполнения работ по Контракту привлекать квалифицированных специалистов (граждан Российской Федерации, лиц, не находящихся под следствием, не судимых).
2.9. Подрядчик обязан соблюдать правила пожарной безопасности, требования пропускного режима, правила внутреннего распорядка, действующие на территории Государственного Заказчика.
2.10. Обеспечивать прибытие своих специалистов на место выполнения работ по Контракту, самостоятельно и за собственный счёт.
2.11. Не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, материалами.
2.12. Поставить к месту выполнения работ необходимое оборудование, материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно условиям настоящего Контракта, организовать их приемку, разгрузку, складирование и хранение в местах, указанных Государственным Заказчиком, на период выполнения работ.
Подрядчик организует контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, товарные накладные, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
2.13. Обеспечить конфиденциальность любой информации, полученной при исполнении Контракта.
2.14. Подрядчик обязан устранять недостатки в выполненных работах в порядке и сроки, установленные Контрактом, и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
2.15. Подрядчик обязан в пятидневный срок после подписания Акта о приемке выполненных работ, либо с момента расторжения Контракта, вывезти с места их выполнения принадлежащее ему оборудование, конструкции и иное имущество, используемое 
при выполнении работ, а также осуществить вывоз строительного мусора.
2.16. Подрядчик имеет право требовать оплату за надлежаще выполненные по Контракту работы.
2.17. Подрядчик имеет право требовать уплату пени в соответствии с пунктом 7.11. Контракта.
2.18.	 Подрядчик обеспечивает:
· необходимые для выполнения в соответствии с настоящим Контрактом работ материальные и трудовые ресурсы;
· производство работ в полном соответствии с настоящим Контрактом, сметной документацией, описанием Объекта закупок, государственными стандартами и другими нормативными документами, действующими в РФ;
· качество выполнения всех работ в соответствии с сметной документацией, описанием Объекта закупок, нормативными актами, техническими условиями, государственными стандартами и другими нормативными документами, действующими в РФ;
· представление актов и иной документации, а также обеспечивает ведение журнала производства работ по форме, установленной нормативами Госкомстата и СНиПами;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, во время выполнения работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
· нормальное функционирование Объекта, его инженерных систем и оборудования 
при нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока.
Подрядчик обязан:
2.19.	Нести ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Контракта материалов и оборудования до полного окончания работ
Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Контракта имущества, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до полного окончания работ
Нести полную ответственность за ущерб, причиненный Объекту в целом либо принятой Заказчиком части работ, а также иному имуществу Заказчика, непосредственно используемому при производстве работ, работниками (персоналом) Подрядчика.
2.20. Обеспечить соблюдение требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранения в надлежащем виде земли на строительной площадке и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии.
2.21. Обеспечить наличие на строительной площадке сметной документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.
2.22. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период ремонта.
2.23. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
2.24. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и сметной документации.
2.24.1. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при капитальном ремонте Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
2.25. Немедленно известить Государственного Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
-	возможных неблагоприятных для Государственного Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
-	иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности 
или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность 
ее завершения в срок;
- угрозы возникновения аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или)здоровью работников Подрядчика и иных лиц, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны Подрядчику.
2.25.1. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
2.26. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине 
при производстве работ.
Устранять за свой счет в срок, установленные Заказчиком недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия Объекта капитального ремонта требованиям сметной документации.
Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика правила выполнения работ и превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и других упущений.
Подрядчик несет ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный Государственному Заказчику, в результате судебных решений по искам третьих лиц за противоправные действия Подрядчика.
2.26.1. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в полном объеме и составе.
2.27. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приемке подлежащих закрытию работ, конструкций и систем, сдаче после завершения отдельных видов работ, этапов, очередей.
2.28. Устранять своими силами и за свой счет в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения дефекты в соответствии с письменными предписаниями представителя Государственного Заказчика, органов надзора за качеством строительства и инспектирующих служб.
2.29. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством 
в соответствии с документацией и условиями Контракта, в том числе соблюдение требованием технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных 
в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом. 
2.30. Выполнить до направления уведомления о завершении работ предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.31. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.32. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии со сметной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
2.33. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления
 от сметной документации. 
2.34. Подрядчик обязан сдать демонтированный цветной и черный лом Государственному Заказчику в полном объеме.
2.35. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания работ освободить территорию и помещения Заказчика от временных построек, сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект Акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта. 
2.36. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других разделах Контракта и приложениях к нему.
2.37. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчика, последний обязан 
в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному Заказчику 
с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Подрядчика, несет Подрядчик.
2.38. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, а также досрочной оплаты Заказчиком выполненных работ.
Подрядчик имеет право:
2.39. Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.
2.40. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

	1. Права и обязанности Государственного Заказчика

	2. В течение срока выполнения работ, указанного в пункте 4.3. Контракта Государственный Заказчик обязан обеспечивать специалистам Подрядчика доступ к месту выполнения работ.
2. Государственный Заказчик вправе осуществлять круглосуточный контроль 
и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2. Государственный Заказчик предоставляет Подрядчику точку (место) подключения 
к сетям электро- и водоснабжения.
2. Государственный Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля 
и надзора за выполнением работ отступления от требований локальной сметы, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан в течение одного рабочего дня 
со дня обнаружения недостатков уведомить об этом Подрядчика в письменной форме.
2. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о Контрактной системе.
2. Государственный Заказчик обязан принять результаты выполненных работ 
в соответствии с разделом 5 Контракта, и оплатить их в соответствии с разделом 
6 Контракта, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок.
2. Государственный Заказчик имеет право требовать устранения недостатков выполненных работ в соответствии с условиями Контракта. 
2. Государственный Заказчик имеет право взыскивать пеню и неустойку 
в соответствии с условиями раздела 7 Контракта.
Заказчик обязан:
3.9.  Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании сметы Контракта 
с учетом графика выполнения работ и фактически выполненных Подрядчиком работ не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

	3.10. Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено 
на заказчика.
3.11. В течение 3 дней со дня, следующего за днем заключения контракта, передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема- передачи осуществить одно из следующих действий:
в течение 5 дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема- передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;
согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
3.12. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.
3.13. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

	1. Срок выполнения работ и срок действия Контракта

	3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.12.2026, включительно, а в части финансовых обязательств – до полного их выполнения сторонами.
3. Начало выполнения работ – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами государственного контракта.
3.  Срок выполнения работ – по 06 ноября 2026 года включительно, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения.
3.  Обязательства Подрядчика по выполнению работ будут считаться исполненными 
с момента: подписания без замечаний обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным Заказчиком, а также передачи Государственному Заказчику сертификатов качества и товарных накладных на используемые строительные материалы и оборудование, актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных схем фактически выполненных работ.
3.  На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, определенная
пунктом 4.3. Контракта, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
4.6. Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

	1. Качество, порядок и сроки сдачи-приемки выполненных работ и проведения экспертизы

	4. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.
4. Государственный Заказчик, в ходе выполнения Подрядчиком работ, осуществляет контроль соответствия качества работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, его техническому заданию.
4. Подрядчик предоставляет Государственному Заказчику сертификаты качества (сертификаты соответствия принятым стандартам и нормам) и товарные накладные на используемые строительные материалы и оборудование.
4. Подрядчик, в случае необходимости проведения скрытых работ, письменно уведомляет об этом Государственного Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала их проведения.
4. Государственный Заказчик, в случае необходимости проведения скрытых работ, проводит их освидетельствование и подписывает составленный Подрядчиком акт освидетельствования скрытых работ.
4. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Государственного Заказчика.
4. Представитель Государственного Заказчика имеет право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ ко всем видам работ и частям строительной площадки в любое время производства работ, а в нерабочее время - после уведомления Подрядчика.
4. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком:
- ежедневно в общем журнале работ форма № КС-6.
4. С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения Подрядчик должен вести общий журнал работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставлении материалов,   оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя  строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ). Представитель Государственного Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и (или) излагает свое мнение. Если представитель Государственного Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале производства работ.
При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Контракта, отступлений от проектной документации и требований СНиП Государственный Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных нарушениях и дает предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации строительства вправе потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных видов работ. 
Подрядчик обязан в течение 3-х (три) рабочих дней предпринять соответствующие меры дли ликвидации недостатков и дефектов в Работах, выявленных Государственным Заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем, кроме случаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.
По окончании работ, указанных в п.1.1.настоящего Контракта, общий журнал работ предъявляется и передается на постоянное хранение Государственному Заказчику 
или по поручению Государственного Заказчика эксплуатационной организации.
Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, исправляются им за свой счет в течении 7-ми рабочих дней с момента их выявления.
4. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Государственного Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе оплата выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований строительных норм и правил.
4. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется Подрядчиком в письменном виде и должно быть вручено представителю Государственного Заказчика не позднее, чем за 2 (два) дня до начала планируемой процедуры.
5.12.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы к Контракту (приложение № 3), условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
5.12.2. При наличии необходимых средств связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к Контракту принимает досрочно исполненные Подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со сметой Контракта. При этом смета Контракта не изменяется (Приказ Минстроя Российской Федерации от 14.10.2021 № 750/пр).
5.12.3. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету Контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию. 
5.12.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения работ, по завершении выполнения конструктивных решений (элементов) комплексов (видов) работ, в том числе работ осуществляемых поэтапно, является Акт о приемке выполненных работ, оформленный 
и подписанный Сторонами в установленном Контракте порядке. 
5.12.5. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Так же при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы Контракта, прочих работ и затрат (в том числе удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика. 
По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т.п.) составляются акты промежуточной приемки и (или) испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.
5.12.6. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: ]), определяется по формуле (2):
[image: ]
где:
[image: ] - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете Контракта, руб.;
[image: ] - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету Контракта.
5.12.7. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, 
по формуле (3):
[image: ]
0. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований составляются и подписываются представителями сторон с привлечением исполнителей работ или проведенных испытаний и проверок.
0. Указания уполномоченного представителя Государственного Заказчика в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, если таковые будут им даны, обязательны для Подрядчика.
0. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы или поставлены некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости Контракта 
по согласованию с Государственным Заказчиком переделать эти работы и заменить соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества.
5.16. По окончании выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, Подрядчик обязан устно уведомить Заказчика о готовности работ к сдаче и передать один экземпляр исполнительной документации.
5.17. Приемка результатов выполненных работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком, либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа в случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то ее части, ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательном результате проведенной независимой экспертизы, не предъявление какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования (в случае, если проведение скрытых работ).
5.18. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится уполномоченными представителями Заказчика самостоятельно или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, установленном статьей 41 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
5.19. В срок выполнения работ, установленный в п. 4.3 настоящего Контракта, входит срок проведения экспертизы с целью приемки результатов выполненных работ.
5.20. Экспертиза проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания выполнения работ и устного уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ. По итогам проведения экспертизы уполномоченные представители Заказчика в произвольной форме составляют и подписывают заключение с указанием соответствия (несоответствия) поставленного товара условиям Контракта (далее – заключение экспертизы), которое должно быть Объективным, обоснованными и соответствовать законодательству Российской Федерации.
[bookmark: Par0][bookmark: Par9][bookmark: Par11][bookmark: Par12]5.21. В срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента выполнения работ Подрядчик предоставляет документы о приемке на бумажном носителе, который должен содержать: Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), счет и счет-фактуру, а также сертификаты качества и товарные накладные на используемые строительные материалы и оборудование, акты освидетельствования скрытых работ, которые считаются его неотъемлемой частью.
5.22. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.

	1. Цена Контракта и порядок оплаты работ

	0. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, а также приобретение и доставка материалов, погрузка, разгрузка, доставка оборудования и инструмента до Объекта, вывоз строительного мусора, уборку Объекта ремонта  по окончанию работ, уплату всех налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию иных издержек, причитающиеся Подрядчику и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту и достижением конечного результата Работы, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: __________________ (________________________) руб._______ коп., в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ________ (____________) процента, что составляет  (__________) рублей ____ копейка.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, 
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается  на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным Заказчиком.
Если Подрядчик не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, уменьшение цены Контракта на сумму НДС при оплате Работ 
не производится. Подрядчик, который в момент заключения Контракта не являлся плательщиком НДС или признавался освобожденным от исполнения обязанности плательщика НДС, не вправе требовать от Государственного Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС в связи с выявлением после заключения Контракта обстоятельств, служащих основанием для исчисления Подрядчиком НДС. В этом случае считается, что цена Контракта включает в себя сумму НДС.
0. Авансирование работ по Контракту не предусмотрено, оплата производится Государственным Заказчиком не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), предоставления сертификатов качества и товарных накладных на используемые строительные материалы и оборудование, актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных схем фактически выполненных работ и отчетной документации, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в размере 100 % за фактически выполненные работы и на основании предоставленного Подрядчиком счета.
0. В случае если Подрядчик не предоставляет Заказчику исполнительную документацию на отдельные виды работ, Заказчик оставляет за собой право не оплачивать данные виды работ.
0. Обязательства по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Государственного Заказчика.
0. Источник финансирования – Федеральный бюджет, КБК 320 0305 4240690049 243, оплата – рублями РФ.

	1. Ответственность Сторон

	1. Настоящий раздел Контракта устанавливает порядок определения в Контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (далее - штраф).
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.
1. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 7.4 – 7.9 настоящего Контракта, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, 
или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5 – 7.9 настоящего Контракта):
	а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (Подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), 
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается 
в порядке, установленном настоящими Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 
и устанавливается в следующем порядке:
	а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
	10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
	б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
	10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
	а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ капитального ремонта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.12. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.13. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.14. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.15.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.16 Выплата Сторонами (Стороной) неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, не освобождает виновную Сторону от исполнения принятых на себя обязательств по-настоящему Контракту, за исключением случаев, когда такое обязательство вследствие просрочки утратило интерес для другой Стороны (в этом случае такое обязательство считается неисполненным). Виновная сторона несет обязанность по возмещению убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств.
7.17. Заказчик может удержать неустойку (штраф, пени), предусмотренные настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также обратить взыскание на сумму обеспечения исполнения Контракта, если такое обеспечение было предусмотрено настоящим Контрактом.
[bookmark: dst100409][bookmark: dst1156]7.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

	1. Гарантийные обязательства

	8.1.	Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ, согласно настоящего Контракта в полном объеме, в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 2), полученной Подрядчиком от Государственного Заказчика, и в сроки, определенные настоящим Контрактом;
- высокое качество всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;
-	надлежащее качество используемых строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для строительства, соответствие их спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;
-	своевременное устранение за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе производства работ и в гарантийный период;
-	бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования 
при эксплуатации Объекта.
8.2. Подрядчик по требованию Государственного Заказчика обязан предоставить Государственному Заказчику технические паспорта или сертификаты приобретаемого оборудования для проверки гарантийных сроков.
В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при капитальном ремонте, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
8.3. Подрядчик представляет Государственному Заказчику сертификаты или протоколы испытаний качества или сертификаты соответствия установленного образца на новые 
и импортируемые строительные материалы.
8.4. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
8.5. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
8.6. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

	1. Порядок разрешения споров

	9.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры 
и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Чеченской Республики в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.
9.2. Письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 14 Контракта.
9.3. Допускается направление Сторонами писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
9.4. До направления возможного искового заявления в Арбитражный суд предъявление претензии в письменном виде одной Стороны другой Стороне является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения. 
9.5. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

	1. Форс-мажорные обстоятельства

	0. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, другие стихийные бедствия, военные действия, массовое заболевание, действия органов государственной власти 
и управления, относящиеся к предмету Контракта и влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависть от воли Сторон.
0. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна 
без промедления в трехдневный срок известить другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также оценка 
их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
0. После прекращения указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления 
в трехдневный срок известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по Контракту.
0. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа, или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
0. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать 
более 2 (двух) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных решений.

	1. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств

	11.1. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств не установлено.

	1. Изменение, расторжение Контракта

	12.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
12.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.4. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
12.5. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
12.6. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
12.7.Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
12.8. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
12.9. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством.
12.10. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным Заказчиком своих обязательств по Контракту становиться невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью 
или в соответствующей части. Изменение обязательств оформляется дополнительным соглашением.

	1. Прочие условия

	13.1. В случае досрочного расторжения Контракта Государственный Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные до момента расторжения Контракта работы по фактическим затратам, стоимость которых определяется по согласованию сторон.
13.2. Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю 
по его адресу, указанному в разделе 14 Контракта «Банковские реквизиты и адреса сторон».
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
13.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
13.4. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, 
за исключением случаев, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика 
по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного Заказчика по Контракту 
его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.6. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня 
в письменной форме.
13.7. В случае, если в рамках исполнения Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству (реконструкции) Объекта капитального строительства, предусматривается поставка товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о Контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, такой Контракт должен содержать отдельный перечень таких товаров.
13.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.9.  Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 – «Описание Объекта закупки»;
Приложение № 2 – «Локальный сметный расчет (смета)»;
Приложение № 3 – «График выполнения работ»;
Приложение № 4 – «Акт приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом Объекта».
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Приложение № 1 к Контракту
от _____ ______________2026 г.
№ _________________________

Описание объекта закупки
на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 
 отдела специального назначения УФСИН России по Чеченской Республике

1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту помещений отдела специального назначения УФСИН России по Чеченской Республике.
2. Описание объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту помещений отдела специального назначения УФСИН России по Чеченской Республике в соответствии с локальным сметным расчетом.
2.1. Единица измерения – 1 (одна) условная единица.
3. Место выполнения работ: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Кунта-Хаджи Кишиева, д.1, (далее – Объект).
4. Цена Контракта: включает транспортные расходы, расходы на материалы, используемые при выполнении работ; перевозку; страхование; уплату таможенных пошлин; налогов; сборов и других обязательных платежей, НДС/ без НДС (вне зависимости от применения системы налогообложения Подрядчиком), а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Контракту.
5. Срок действия Контракта: с даты подписания и по 30.12.2026 года, а части исполнения обязательств по Контракту до полного исполнения. Начало работ – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами государственного контракта; окончание работ – 06 ноября 2026 г., включительно.
6. Общие требования к выполняемым работам:
6.1. Принять на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту.
6.2. Выполнить работы, указанные в пункте 1 настоящих условий (далее - работы), в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:
- акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно- технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;
- иные документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта.
6.3. В течение 3 дней со дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
6.4. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.
6.5. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
6.6. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий контракта.
6.7. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
6.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
6.9. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.10. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
7. Характеристика выполняемых работ:
7.1. Характеристика выполняемых работ по капитальному ремонту помещений отдела специального назначения УФСИН России по Чеченской Республике.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 

	1
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,235
	 

	2
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	24,205
	 



[bookmark: _GoBack]8.Гарантийные обязательства:
8.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
8.2.  Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
9. Порядок приемки выполненных работ:
9.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.



	Государственный Заказчик:
	Подрядчик:

	Заместитель начальника 
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	_____________________ А.Р. Дасуев
	_________________ 

	м.п.
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Приложение № 2 к Контракту
от ___________________2026 г.
№________________________

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществлен на основании локально-сметного расчета

	ПОДРЯДЧИК
	
	
	
	
	
	
	
	ЗАКАЗЧИК

	
	
	
	
	
	
	
	
	Заместитель начальника

	
	
	
	
	
	
	
	
	УФСИН России по Чеченской Республике

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	________________________
	
	
	
	
	
	
	
	_________________________А.Р. Дасуев

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 31.03.2026 № 104-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	20. Чеченская Республика

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Чеченская Республика

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УФСИН России по Чеченской Республике

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт потолка кабинета начальников штурмовых отделений ОСН УФСИН России по Чеченской Республике

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	2 кв 2026 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	46,41
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	38,04
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	9,39
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,54
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	27,69
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	1,57
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Кабинет начальника штурмовых отделений

	1
	ГЭСН15-01-047-15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,235
	1
	0,235
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23,5 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 069,02
	 
	23 751,22

	2
	ФСБЦ-01.6.04.02-0011
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	24,205
	1
	24,205
	468,45
	1,26
	590,25
	 
	14 287,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 287,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 
	38 038,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	24 972,66

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	9 389,06

	 
	
	               Эксплуатация машин
	756,51

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	535,41

	 
	
	               Материалы
	14 291,68

	 
	
	     Строительные работы
	38 038,22

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	9 389,06

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	756,51

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	535,41

	 
	
	               материалы
	14 291,68

	 
	
	               накладные расходы
	8 932,02

	 
	
	               сметная прибыль
	4 133,54

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	9 924,47

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	8 932,02

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	4 133,54

	 
	
	     НДС 22%
	8 368,41

	 
	
	ВСЕГО по смете
	46 406,63

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	27,689815
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,568625
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	



[bookmark: RANGE!A1:P178]
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Приложение № 3 к Контракту
от _____ ______________2026 г.
№________________________


График 
выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость государственного контракта
(руб.)
	Объем выполнения (%)

	
	
	
	начало выполнения работ - 

	Конец – 
не позднее 
06 ноября
2026 г.

	1.
	выполнение работ по капитальному ремонту помещений отдела специального назначения УФСИН России по Чеченской Республике
	
	в течении 5 рабочих дней с даты заключения Контракта
	100


























	Государственный Заказчик:
	Подрядчик:

	Заместитель начальника
УФСИН России по Чеченской Республике
	

	
	

	____________________ А.Р. Дасуев
	_________________ 

	м.п.
	
	
	м.п.
	
	














Приложение № 4 к Контракту
от  _____ ______________2026 г.
№________________________

Акт 
приемки в эксплуатацию приемочной комиссией 
законченного капитальным ремонтом Объекта
     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	"
	
	"
	
	202 
	
	г.


     
АКТ
приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом Объекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	(наименование Объекта)

	гор. (пос.)
	
	
	"
	
	"
	
	20
	
	г.

	

	

	Приемочная комиссия, назначенная 
	

	

	(наименование органа, назначившего приемочную комиссию)

	

	приказом от "
	
	"
	
	200 
	
	г.
	N 
	
	в составе:

	

	председателя 

	

	(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

	

	членов комиссии 
	

	(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

	

	представителей привлеченных организаций 
	

	

	(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

	

	(наименование привлеченной организации)

	

	составили настоящий акт о нижеследующем:

	

	1. Капитальный ремонт 
	

	
	(наименование здания, сооружения)

	осуществлялся генеральным Подрядчиком (или хозспособом)

	

	(наименование генерального Подрядчика)

	выполнившим 
	

	
	(наименование работ)

	и его субподрядными организациями 
	

	

	(наименование субподрядных организаций и выполненные ими специальные работы)

	

	     2. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:

	

	(перечислить все предъявленные документы и материалы или перечислить их в приложениях к настоящему акту)

	     3. Капитальный ремонт был осуществлен в сроки:

	начало работ 
	

	(год и месяц)

	окончание работ 
	

	(год и месяц)

	при продолжительности ремонта в соответствии с утвержденными нормами 

	

	(указать продолжительность)

	     На основании рассмотрения представленной документации и осмотра, предъявленных к приемке в эксплуатацию Объектов в натуре, выборочной проверки конструкций и узлов, а также дополнительных испытаний 

	

	(наименование конструкций и дополнительных испытаний)

	

	     Приемочная комиссия устанавливает следующее:


	     1. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

	

	(наименование Объекта)

	разработана 
	

	(наименование генерального проектировщика и других 

	

	проектных организаций, принимавших участие в разработке проекта)

	и утверждена 
	

	(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию, дата утверждения)

	     2. Капитальный ремонт произведен на основании:

	

	(указать дату и N решения)

	     3. По охране труда и технике безопасности выполнены 
	

	

	(дать характеристику проведенных мероприятий и работ, выполненных в целях обеспечения охраны труда и безопасного ведения работ на сдаваемом в эксплуатацию Объекте)

	     4. Выполнены противопожарные мероприятия 
	

	

	

	(дать характеристику по проведенным противопожарным мероприятиям)

	     5. Выполнены мероприятия, обеспечивающие очистку и обезвреживание сточных вод, а также мероприятия, обеспечивающие очистку выбросов в атмосферу 

	

	(дать характеристику проведенных по этому вопросу мероприятий)

	     6. Ремонтные работы по 
	

	
	(наименование Объекта)

	выполнены с оценкой 
	

	
	(дать оценку качества работ по отдельным зданиям, 

	

	сооружениям, а также качества 

	

	проектно-сметной документации)

	и по Объекту в целом:
	

	
	(отлично, хорошо, удовлетворительно)

	     7. В процессе капитального ремонта имели место следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, строительных норм и правил, в том числе и 

	отступления от норм продолжительности ремонта 
	

	

	(перечислить выявленные отступления, указать, по какой причине эти отступления произошли, кем и когда санкционированы, дать решение приемочной комиссии по этому вопросу)

	     8. Имеющиеся недоделки согласно приложению N 
	

	

	(дать полный перечень недоделок, их сметную стоимость и сроки устранения недоделок, а также наименование организаций, обязанных выполнить работы по устранению этих недоделок)

	не препятствуют нормальной эксплуатации 
	

	

	(наименование Объекта)

	     9. Полная сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной сметной 

	документации 
	
	млн.руб.

	

	фактические затраты 
	
	млн.руб.

	

	Заключение 

	
	
	

	

	     Капитальный ремонт 
	

	
	(наименование здания, сооружения)

	выполнен в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами и отвечает требованиям приемки в эксплуатацию законченных Объектов, изложенным в СНиП III-4-80 

	

	Решение приемочной комиссии

	     Предъявленный к приемке 
	

	
	(наименование Объекта)

	принять в эксплуатацию с общей оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно)

	

	


          Приложение к акту:
	
	

	Председатель приемочной комиссии 
	

	
	(подпись)

	Члены комиссии:
	

	
	(подписи)

	Представители привлеченных организаций 
	

	
	(подписи)






	Государственный Заказчик:
	Подрядчик:

	Заместитель начальника
 УФСИН России по Чеченской Республике
	

	
	

	_____________________ А.Р. Дасуев
	__________________ 

	м.п.
	
	
	м.п.
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