Договор № 346Д/26

на выполнение работ по аварийному ремонту участков отопления 
в здании Екатеринбург, ул. Горького 4А


г. Екатеринбург 									_____ октября 2026

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С.Алферова» (ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С.Алфёрова», УрГАХУ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по административно-хозяйственной работе Позднякова Павла Анатольевича, действующего на основании доверенность от 12.01.2026 № 08/26, с одной стороны, и 
____________, далее именуемое «Подрядчик», в лице ___________,  действующего на основании _____________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», подпункта 30 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика,  заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет Договора.
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями и условиями Договора надлежащим образом выполнить работы по аварийному ремонту участков отопления в здании Екатеринбург, ул. Горького 4А (далее – Работы, Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Локальным сметным расчетом № 26-31 (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется в случае надлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора принять результат выполненной работы и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Объем и содержание работ по ремонту работы по аварийному ремонту участков отопления определяются Техническим заданием и Локальным сметным расчетом № 26-31.
1.3. Начало выполнения работ – с даты заключения договора.
Окончание выполнения работ – в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора. 
По согласованию с Заказчиком работы могут быть выполнены досрочно.
1.4. Ответственные лица по Договору от Заказчика:   
- проректор по АХР Поздняков Павел Анатольевич, Телефон +7 (912) 231-68-12; e-mail: ahr@usaaa.ru 
- главный инженер – Мунц Павел Владимирович, Телефон + 7 (905) 804-30-89; e-mail: munts@usaaa.ru 
1.5. Ответственное лицо по Договору от имени Подрядчика 
- ________________________ 

2. Цена Договора и порядок расчетов.
2.1. За надлежаще выполненные работы Заказчик оплачивает Подрядчику сумму по Договору за счет средств полученных от приносящей доход деятельности Заказчика  в размере ______ (___________________________) рубль  копеек, НДС на предусмотрен (далее – цена Договора).
Источник финансирования: Средства, полученные от приносящей доход деятельности.
2.2. Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
2.4. Цена Договора включает в себя стоимость работ, все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором, в том числе стоимость материалов и оборудования, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, полной уборки помещений, расходы по вывозу строительного мусора, транспортные и накладные расходы, налоги, сборы, другие обязательные платежи и прочие затраты, необходимые для выполнения работ.  
2.5. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком  за весь объем выполненных работ производится на основании подписанного Акта выполненных работ (формы КС-2) (далее – Акт), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), Счета на оплату в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке. 
Аванс не предусмотрен. Поэтапная оплата выполненных работ не предусмотрена.
2.6. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.7. Сумма оплаты подлежит уменьшению на размер взыскиваемой неустойки (пени, штрафы) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору.
2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий договора, не оформленные в установленном Договором и (или) действующим законодательством порядке, оплате не подлежат.

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ. Контроль качества производства работ.
3.1. До начала выполнения Работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком образцы материалов. Если образцы материалов не соответствуют требованиям Заказчика и (или) нормативам, установленным в Российской Федерации, Подрядчик обязан представить другие образцы материалов Заказчику в тот же срок. 
В случае обнаружения фактов использования несогласованных с Заказчиком материалов все исправления осуществляются за счет Подрядчика.
3.2. До начала выполнения Работ предоставить Заказчику по настоящему Договору письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ в соответствии с Договором, а также уполномоченных принять Объект для начала выполнения Работ и подписать Акт о передаче Объекта, начале выполнения Работ. 
3.3. До начала выполнения Работ, но не позднее 2-х рабочих дней с даты заключения Договора Подрядчик должен представить на согласование Заказчику график выполнения работ на Объекте; а также в целях антитеррористической защищенности Объекта и для обеспечения пропускного режима на Объекте работников Подрядчика охранным предприятием к графику выполнения работ должен быть приложен пофамильный список работников, ответственных лиц, которые будут выполнять необходимый объем работ, согласно условиям Договора, с указанием их паспортных данных, разрешений на работу, полномочий, занимаемых должностей, номера и даты распорядительного документа/доверенности о назначении представителей, и с предоставлением документов, подтверждающих трудовые отношения с Подрядчиком.
 Вся полнота ответственности за соблюдение миграционного режима работников Подрядчика возлагается на Подрядчика.
 3.4. Подрядчик должен своевременно приступить к выполнению Работы в срок, оговоренный в пункте 1.2 настоящего Договора. 
3.5. В порядке контроля за ходом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему Договору, и создает условия для проверки хода выполнения работ.
3.6. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и приемка результатов выполненных работ Заказчиком на Объекте производится в течение 5 (пяти) дней после получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Объекта и оформляется Актами выполненных работ (формы КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3).  
3.7. Подрядчик письменно информирует Заказчика об окончании выполненной работы (этапа работы) за 3 (Три) дня до дня начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
Готовность принимаемых ответственных конструкций и скрытых работ (этапов выполняемой работы) подтверждается подписанием полномочными представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ.
Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан своими силами и за свой счет вскрыть любую часть выполненных скрытых работ, а затем своими силами и за свой счет восстановить ее.
3.8. Если по истечении срока, указанного в п. 3.7. настоящего Договора, и надлежащего извещения Заказчика, представитель Заказчика не явится к проведению промежуточной приемки работ отдельных ответственных конструкций или подлежащих закрытию конструкций (этапов выполнения работы), скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт промежуточной приемки ответственных конструкций или акт освидетельствования скрытых работ и работы считаются принятыми. 
3.9. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта выполненных работ (формы КС-2), акта промежуточной приемки ответственных конструкций, акта освидетельствования скрытых работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 обязан направить Подрядчику подписанный соответствующий акт или мотивированный отказ от приемки работ.  
3.10. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания актов, указанных в пп. 3.6, 3.7. настоящего Договора, Сторонами в течение 7 (Семи) дней согласуется перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. 
3.11. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять работы по настоящему Договору от Подрядчика в порядке, предусмотренном п. 3.6 настоящего Договора.
3.12. Работы, оборудование и материалы Подрядчика, используемые в ходе их выполнения,   должны соответствовать строительным нормам, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям государственных стандартов РФ, безопасности, лицензирования, установленным действующим законодательством; материалы и оборудование, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.  
3.13. Заказчик не предоставляет Подрядчику складские и бытовые помещения.


Контроль качества производства работ:
3.14. Подрядчик представляет Заказчику необходимую документацию, относящуюся к Работам, и создает условия для проверки качества выполняемых Работ, качества применяемых материалов: акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, деталей и оборудования, журнал производства работ.
3.15. Заказчик и/или его представитель имеют право производить любые проверки выполненных работ и качества используемых материалов, в пределах представленных полномочий.
3.16. В процессе производства работ Подрядчик обязан использовать только те материалы, которые  были согласованы с Заказчиком.
3.17.  В случае если Заказчик/представитель Заказчика письменно отклонил использование материалов, которые не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика/представителя Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать общие сроки выполнения и стоимость работ.
3.18. Заказчик/представитель Заказчика в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения, обязательные для исполнения Подрядчиком, в отношении:
- замены некачественных материалов;
- прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует ГОСТ, СНиП, техническим регламентам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- прекращения выполнения Подрядчиком работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему договору;
- исправления некачественно выполненных работ (устранению недостатков) в период выполнения работ по договору;
- другие распоряжения.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1.Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, из своих материалов, своими или привлеченными силами и средствами. 
4.1.4. Обеспечивать порядок в помещениях Заказчика, а также соблюдать правила техники безопасности, техники пожарной безопасности (не загромождать пути эвакуации, лестничные марши, коридоры Объекта строительным оборудованием, приспособлениями, инструментом и строительными материалами) и санитарные нормы.   
4.1.5. Соблюдать требования действующих законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности выполняемых работ.
4.1.6. Складировать строительные материалы в месте, определенном Заказчиком.
4.1.7. Предоставить сертификаты качества, сертификаты соответствия, паспорта и другие документы на используемые материалы.
4.1.10. Обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.  Часть 1. Общие требования;  СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СниП 3.04.01-87.
4.1.11. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков сдачи работ по настоящему Договору, устранять недостатки, допущенные по его вине в выполненных работах.
4.1.12. Своевременно предоставлять Заказчику счета на оплату, счета-фактуры, акты и иные документы.
4.1.13. Подрядчик ежедневно производит уборку строительного и иного мусора в рабочей зоне.
4.1.14. Вывоз строительного и иного мусора производится Подрядчиком ежедневно за счет собственных средств.
4.1.15. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество работ.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Заказчика приемки результатов надлежаще выполненных Работ.
4.2.2. Требовать от Заказчика оплаты выполненных без замечаний Работ, в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 
4.2.3. Досрочно выполнить работы по настоящему Договору.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Создать необходимые условия для выполнения Работ и назначить ответственных лиц для связи с Подрядчиком
4.3.2.Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, несоответствиях, обнаруженных в ходе выполнения работ.
4.3.3. Принять в установленном порядке Работы, выполненные и отвечающие требованиям и условиям настоящего Договора.
4.3.4. Осуществить оплату выполненных Подрядчиком Работ в размере, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. 
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполнения работ Подрядчиком.
4.4.3 В случае проведения реорганизации, принятия решения о ликвидации, начала процедуры банкротства, смены почтового или юридического адресов, банковских реквизитов Стороны обязаны в трехдневный срок с момента действия изменений уведомить об этом друг друга.

5. Гарантийный срок. Гарантии качества работ.
5.1. Гарантийный срок на результат выполненной работы составляет 2 (Два) года с даты подписания Сторонами Акта(ов) выполненных работ (формы КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по настоящему Договору. Гарантии качества предоставляются в полном объеме, и распространяются на весь объем работ, выполненный Подрядчиком по Договору. 
5.2. Если в период гарантийной эксплуатации в выполненных работах обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
56.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
5.4. В случае уклонения Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней от составления указанного Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок, Заказчик вправе составить данный документ самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчика, причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
5.5. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), или если в течение 10 (десяти) дней Подрядчик не приступит к устранению недостатков (дефектов), Заказчик вправе привлечь для их устранения другую организацию. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) другими лицами, оплачиваются (возмещаются) Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика.
 Гарантийный срок продлевается соответственно на срок, равный периоду устранения дефектов. 
5.6. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ условиям Договора, действующим нормативным правовым актам и техническим условиям в полном объеме. 
6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Требование об уплате неустоек (штрафов, пени) должно быть исполнено Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления такого требования. Данное Требование вручается Подрядчику непосредственно либо направляется посредством почтовой (в т.ч. курьерской) связи по адресу, указанному в Договоре, либо направляется по адресу электронной почты, предусмотренных Договором, иным способом.
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком. 
6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждое неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательство.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.5. Оплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
6.6. Неустойка, начисленная Подрядчику, удерживается из суммы, подлежащей уплате Подрядчику за выполненные работы.
6.7. В  случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки  исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
7.1.	 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему  Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также  которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в течение 3 (Трех) рабочих дней.
7.3. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
8. Основания и порядок изменения и расторжения договора.
8.1.  Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
8.1.1. Снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества  выполняемых работ и иных условий Договора.
8.1.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
8.1.3. По предложению Заказчика предусмотренный Договором объем работ может быть увеличен или уменьшен не более чем на тридцать процентов. В данном случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором также могут предусмотреть изменение (с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации) цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на тридцать процентов цены Договора, а в случае уменьшения предусмотренного Договором объема работ, Стороны Договора обязуются уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.
8.2. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору действительны, если они выполнены в письменной форме, и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.
8.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.  
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии,  если это было предусмотрено договором.   
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях: 
а) неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков выполнения работ более, чем на 5 (пять) календарных дней, включая график выполнения работ (пункт 2 статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации).
б) факта выполнения работ ненадлежащего качества, с нарушением условий, предусмотренных договором, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, а также в случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 523, пункт 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
в) если Подрядчик не приступает к исполнению договора в срок, установленный Договором или нарушает график выполнения работ, предусмотренный договором, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы стало очевидно, что работа не будет выполнена надлежащим образом в установленный договором срок (пункты 2, 3 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
г) если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
д) если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик, не соответствует установленным Документацией о проведении открытого запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 
е) в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011.
9.  Порядок разрешения споров.
9.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему Договору, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй Стороне в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения претензии.
9.2. В случае невозможности разрешения спора Сторон по настоящему Договору в претензионном порядке, заинтересованная Сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области в соответствии с АПК РФ. 
10. Срок действия договора.
10.1. Настоящий Договор  вступает в силу с даты его подписания и действует по 30 ноября 2026 г. Окончание срока действия Договора/срока выполнения работ не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.
10.2. Настоящий Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств и осуществления окончательных расчетов между Сторонами по настоящему Договору.
11. Антикоррупционная оговорка .
11.1. Стороны обязуются: не совершать действия (бездействие), создающего угрозу возникновения конфликта интересов, сообщать друг другу о ставших известных им обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов; отказываться от незаконного получения преимуществ, от предложений или получения подарков и оплаты расходов, иных подобных действий, которые могут повлиять на исполнение обязательств по настоящему договору и/или на принятие решения должностным лицом (работником), исходя из корыстной заинтересованности; незамедлительно сообщать друг другу о фактах неблагонадежного поведения работников, с подтверждением достоверности сведений, их необоснованного бездействия в ходе установления, реализации, изменения и расторжения договорных отношений, а равно о случаях незаконного получения конфиденциальной и/или иной охраняемой законом информации; не давать обещания и предложения, передавать или получать лично или через представителей или третьих лиц неправомерной выгоды или преимущества в любой форме любому руководителю или работнику/представителю стороны договора либо членам семьи работников/представителей стороны договора. 13.2. В случае незаконного предложения или передачи подарка, оплаты расходов или предоставления или получения иной выгоды, или преимущества в любой форме, а равно любые коррупционные действия, совершенные стороной договора, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любой форме, виновная сторона обязана уплатить другой стороне денежную сумму в размере ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за соответствующее правонарушение, не позднее 10 (десять) календарных дней с даты получения требования.
12. Заключительные положения.
12.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
12.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. В случае проведения реорганизации, принятия решения о ликвидации, начала процедуры банкротства, смене почтового или юридического адресов, банковских реквизитов Стороны обязаны в трехдневный срок с момента действия изменений уведомить об этом друг друга.
12.4. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Настоящий Договор подписан усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» АО «Сбербанк-АСТ» (ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru/Trade.  

Приложения: 
Приложения к техническому заданию, являющиеся неотъемлемой его частью и частью Договора:
1. Приложение № 1 – Техническое задание; 
2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет № 26-31  - работы по аварийному ремонту участков отопления в здании Екатеринбург, ул. Горького 4А

13. Адреса и реквизиты сторон.

	Заказчик:
ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С.Алфёрова»

Юридический и фактический адрес: 
620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул.Карла Либкнехта, дом 23
ИНН 6660009018      КПП 667001001     
ОГРН 1026604940163
УФК по Свердловской области  (ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С.Алфёрова»  л/сч. 20626Х20350)
Номер казначейского счета 03214643000000015113
Номер единого казначейского счета (корреспондентский счет банка) 40102810445370000043
ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г.Новосибирск ,  
БИК 015004950
ahr@usaaa.ru  
Контрактная служба: тел. +7(343) 221-28-42
sokolova@usaaa.ru 


________________/ П.А.Поздняков


	Подрядчик:
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Приложение № 1
 к договору № 346 Д/26
от ____.10.2026

Техническое задание

Выполнение работ по аварийному ремонту участков отопления в здании Екатеринбург, ул. Горького 4А

	Все указания, встречающиеся в Описании предмета закупки, и приложениях к документации об запросе котировок в электронной форме, на используемое оборудование, машины, механизмы и торговые знаки не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика и условиями исполнения Договора. Все указания являются расчетными единицами для определения заказчиком начальной (максимальной) цены договора.

1. Наименование работ:  
Работы по аварийному ремонту участков отопления в здании Екатеринбург, ул. Горького 4А

2. Место выполнения работ:  г.Екатеринбург, ул. Горького 4А 

3. Срок и график выполнения работ:        
Начало выполнения работ – с даты заключения договора.
Окончание выполнения работ – в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора 

4. Перечень и объем выполняемых работ:   Объем выполняемых работ: 1 усл. ед. 

Локальный сметный расчет № 26-31  (Приложение № 2 к извещению) - прилагается отдельным файлом.
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

*Материалы с указанием торговой марки (торгового знака) возможно заменить на эквивалент с улучшенными характеристиками (не хуже), с указанными локально сметном расчете, согласовав с заказчиком.
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.
Используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. 
Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.

5. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным характеристикам при выполнении работ (требования к выполняемым работам):

Подрядчик передает Заказчику на утверждение объектный календарный график производства Работ (с обозначением видов работ) и доставки материалов в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора.
Подрядчик представляет Заказчику для осуществления входного контроля материалы и (или) оборудование, применяемые Подрядчиком в рамках Договора до момента применения продукции в процессе производства работ. Контроль включает проверку наличия и содержания документов Подрядчика, содержащих сведения о качестве поставленной им продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил, требованиям договора. 
В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям и условиям Договора, ее применение для проведения работ не допускается.
Подрядчик должен извещать Заказчика устно и письменно за 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков инженерных сетей, подлежащих освидетельствованию, и т.д. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без освидетельствования Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. При невозможности провести освидетельствование, Подрядчик по согласованию с Заказчиком за свой счет и без увеличения цены Договора обязан провести экспертизу выполненных работ на их соответствие техническому заданию (при этом экспертиза должна быть проведена независимой организацией, имеющей соответствующие полномочия).
Работы должны проводиться без остановки текущей деятельности в соответствии с трудовым распорядком, установленным на Объекте.
Выполнение работ в условиях действующего учебного заведения, не должно создавать препятствий для обучения студентов и работы сотрудников Заказчика, а также не должно создавать угрозу их жизни и здоровью.
Подрядчик должен ежедневно осуществлять уборку места производства работ от строительного мусора. 
Вывоз мусора осуществляется силами и (или) за счет средств Подрядчика.  Подрядчик соблюдает правила действующего служебного распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции Заказчика.
После завершения выполнения Работ Подрядчик должен провести окончательную уборку территории производства Работ, выполнить восстановление всех коммуникаций, в случае их нарушения в ходе выполнения работ.
Приемка качества и полноты выполненных Работ производится представителем Заказчика, с привлечением представителей Подрядчика. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, составляющего предмет Договора, до приемки этого результата Работ Заказчиком несет Подрядчик. Если в процессе выполнения работ Подрядчик нанесет ущерб имуществу Заказчика, то он за свой счет обязан произвести восстановительные работы, либо компенсировать причиненный ущерб в полном объеме. 
Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставление необходимой и достоверной информации, документов о ценах на приобретенные и применяемые материалы, оборудование и изделия, а также гарантий на исключение замены их на некачественные материалы.
Подрядчик должен выполнять Работы из материалов и с оборудования, указанных в локальном сметном расчете. 
Используемые материалы и оборудование должны быть новые, ранее не использованные. Качество материалов и устанавливаемого оборудования должны соответствовать действующим стандартам, требованиям ГОСТ.
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект строительными материалами, изделиями, механизмами, устройствами, инженерным, технологическим и другим оборудованием, строительной техникой (далее – материалы и оборудование), Заказчик дополнительных затрат не несет. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и (или) средствами Подрядчика.
Подрядчик обязан соблюдать правила складирования и хранения материалов. В случае, если Заказчиком выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для ремонта не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям договора, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
В случае если при выполнении работ к используемым материалам и оборудованию законодательными актами Российской Федерации, государственными стандартами (в том числе признанными в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами, нормами безопасности, а также другими документами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к продукции, установлено требование по сертификации, такие материалы и оборудование должны сопровождаться соответствующими документами, подтверждающими прохождение материалов и оборудования процедуры качества. 

При выполнении Работ допускается, по согласованию с Заказчиком использование материалов и оборудования, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками оборудования и материалов, указанных в Договоре. 

Заверенные Подрядчиком копии сертификатов и паспортов на используемые материалы и оборудования должны быть представлены Заказчику заблаговременно до начала выполнения работ, производимых с использованием этих материалов и оборудования.
На период выполнения Работ на Объекте, до начала производства Работ, Подрядчик должен назначить ответственное за производство Работ лицо и уведомить Заказчика в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора.
Назначенное ответственное лицо должно постоянно присутствовать и осуществлять контроль за производством работ на объекте до полного исполнения обязательств и подписания документов о приемке.
В ходе работ для предупреждения распространения строительной пыли применять инструмент с пылесборниками и промышленные пылесосы, а также выполнять другие мероприятия, не позволяющие проникновению пыли строительного мусора на площади, граничащие со строительной площадкой. 
Подрядчик при необходимости, по предварительному согласованию с Заказчиком, должен самостоятельно и за свой счет демонтировать и смонтировать обратно оборудование и конструкции, мешающие производству работ, без повреждения. 
Подрядчик должен возместить за свой счет любой ущерб, нанесенный Заказчику в ходе выполнения работ на объекте.
Подрядчик должен немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
Подрядчик должен производить демонтажные работы по предварительному согласованию с представителем Заказчика.
Подрядчик должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
	Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
При выполнении работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:
- Требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
-  Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Положениями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; 
- Требованиями Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Документацией завода-изготовителя и иными нормативными документами, имеющими отношение к выполняемым работам, или документами, их заменяющими.

6. Требования к безопасности при выполнении работ.
Подрядчик обязан строго соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны труда и техники безопасности, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасности эксплуатации применяемого оборудования, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. 
Проходы, проезды и погрузо-разгрузочные площадки необходимо очищать от мусора и не загромождать.
Подрядчик при выполнении работ или в связи с несоблюдением требований техники безопасности несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.

7. Требования к качеству выполняемых работ.
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, правилам и стандартам, регламентирующим выполнение данного вида Работ.

8. Гарантийный срок: 
- Гарантийный срок на результат выполненной работы составляет 2 (Два) года с даты подписания Сторонами Акта окончательно выполненных работ (формы КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по настоящему Договору. Гарантии качества предоставляются в полном объеме, и распространяются на весь объем работ, выполненный Подрядчиком по Договору. 
- Если в период гарантийной эксплуатации в выполненных работах обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
- Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
- В случае уклонения Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней от составления указанного Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок, Заказчик вправе составить данный документ самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчика, причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
-  В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), или если в течение 10 (десяти) дней Подрядчик не приступит к устранению недостатков (дефектов), Заказчик вправе привлечь для их устранения другую организацию. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) другими лицами, оплачиваются (возмещаются) Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика.
 Гарантийный срок продлевается соответственно на срок, равный периоду устранения дефектов. 
- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ условиям Договора, действующим нормативным правовым актам и техническим условиям в полном объеме. 

Приложение к техническому заданию, являющиеся неотъемлемой его частью и частью Договора:

Приложение № 1: Локальный сметный расчет № 26-31  (прилагается отдельным файлом).

	Заказчик:
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
архитектурно-художественный университет 
имени Н.С.Алфёрова»

_________________/ П.А.Поздняков
	Подрядчик:





Приложение № 2
 к договору № 346Д/26
от ___.10. 2026


Локальный сметный расчет - приложен отдельным файлом формата PDF

3. Локальный сметный расчет № 26-31 - работы по аварийному ремонту участков отопления в здании Екатеринбург, ул. Горького 4А


	Заказчик:
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
архитектурно-художественный университет 
имени Н.С.Алфёрова»

_________________/ П.А.Поздняков
	Подрядчик:
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