| Приложение №1 к Государственному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ____________ от _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик УФСИН России по Новгородской области |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |  |  |
| __________________А.А. Васильев |  |  |  |  |  |  | ______________________/_________________/ |  |  |
| Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области находящегося по адресу: ул. Дворцовая, д. 9/5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области находящегося по адресу: ул. Дворцовая, д. 9/5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | ВОР от 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование раздела (подраздела) проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата составления |  |  | 29 сентября 2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных |  |  | м2 | 2,332 | V=(1,06*2,2)/100 * 100 |  |  |  |
| 1.1 | Строительный мусор |  |  | т | 0,0797544 | V=0,0797544 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | шт | 1 | V=1/100 * 100 |  |  |  |
| 2.1 | Строительный мусор |  |  | т | 0,1066 | V=0,1066 |  |  |  |
| 3 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях |  |  | м2 | 0,371 | V=(1,06*0,35)/100 * 100 |  |  |  |
| 3.1 | Строительный мусор |  |  | т | 0,012985 | V=0,012985 |  |  |  |
| 4 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | шт | 1 | V=1/100 * 100 |  |  |  |
| 4.1 | Строительный мусор |  |  | т | 0,105 | V=0,105 |  |  |  |
| 5 | Демонтаж.Устройство плинтусов: из плиток керамических |  |  | м | 48,19 | V=48,19/100 * 100 |  |  |  |
| 6 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |  |  | м2 | 14,457 | V=(48,19*0,3)/100 * 100 |  |  |  |
| 7 | Демонтаж.Установка уголков ПВХ на клее |  |  | м | 72,2 | V=72,2/100 * 100 |  |  |  |
| 8 | Демонтаж.Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | м | 17,5 | V=17,5/100 * 100 |  |  |  |
| 9 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | м2 | 38,38 | V=38,38/100 * 100 |  |  |  |
| 9.1 | Строительный мусор |  |  | т | 0,180386 | V=0,180386 |  |  |  |
| 10 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | т | 0,9613394 | V=0,0797544+0,1066+0,012985+0,105+0,180+0,260+0,217 |  |  |  |
| 11 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  |  | т | 0,9613394 | V=0,0797544+0,1066+0,012985+0,105+0,180+0,260+0,217 |  |  |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Применительно) |  |  | м2 | 14,457 | V=(48,19*0,3)/100 * 100 |  |  |  |
| 1.1 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм |  |  | м2 | 15,17985 | V=15,17985 |  |  |  |
| 2 | Установка уголков ПВХ на клее (Применительно) |  |  | м | 72,2 | V=72,2/100 * 100 |  |  |  |
| 2.1 | Профиль алюминиевый перфорированный для защиты углов, толщина 0,4 мм, размеры 25х25 мм |  |  | м | 72,2 | V=72,2 |  |  |  |
| 3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Применительно 3 мм) |  |  | м2 | 120,98 | V=120,98/100 * 100 |  |  |  |
| 3.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение |  |  | т | 1,02833 | V=1,02833 |  |  |  |
| 3.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 12,46094 | V=12,46094 |  |  |  |
| 4 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 |  |  | м2 | 120,98 | V=120,98/100 * 100 |  |  |  |
| 4.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение |  |  | т | -0,719831 | V=-0,719831 |  |  |  |
| 5 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (Применительно 20 мм) |  |  | м2 | 1,32 | V=1,32/100 * 100 |  |  |  |
| 5.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 % |  |  | кг | 11,286 | V=11,286 |  |  |  |
| 5.2 | Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев |  |  | кг | 0,13596 | V=0,13596 |  |  |  |
| 6 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 |  |  | м2 | 1,32 | V=1,32/100 * 100 |  |  |  |
| 6.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 % |  |  | кг | 11,286 | V=11,286 |  |  |  |
| 7 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (Применительно 3 мм) |  |  | м2 | 14,47 | V=14,47/100 * 100 |  |  |  |
| 7.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение |  |  | т | 0,1237185 | V=0,1237185 |  |  |  |
| 7.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 1,49041 | V=1,49041 |  |  |  |
| 8 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 |  |  | м2 | 14,47 | V=14,47/100 * 100 |  |  |  |
| 8.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение |  |  | т | -0,086603 | V=-0,086603 |  |  |  |
| 9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Применительно 1 мм) |  |  | м2 | 120,98 | V=120,98/100 * 100 |  |  |  |
| 9.1 | Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм |  |  | кг | 1 028,33 | V=1 028,33 |  |  |  |
| 9.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 12,46094 | V=12,46094 |  |  |  |
| 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 |  |  | м2 | 120,98 | V=120,98/100 * 100 |  |  |  |
| 10.1 | Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм |  |  | кг | -925,497 | V=-925,497 |  |  |  |
| 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (Применительно 1 мм) |  |  | м2 | 14,47 | V=14,47/100 * 100 |  |  |  |
| 11.1 | Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм |  |  | кг | 123,7185 | V=123,7185 |  |  |  |
| 11.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 1,49041 | V=1,49041 |  |  |  |
| 12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 |  |  | м2 | 14,47 | V=14,47/100 * 100 |  |  |  |
| 12.1 | Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм |  |  | кг | -111,34665 | V=-111,34665 |  |  |  |
| 13 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (Применительно стены, дверные откосы стеклохолст) |  |  | м2 | 135,45 | V=((120,98+14,47)/100) * 100 |  |  |  |
| 13.1 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 |  |  | м2 | 153,0585 | V=15,30585 * 10 |  |  |  |
| 14 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  | м2 | 135,45 | V=135,45/100 * 100 |  |  |  |
| 14.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 |  |  | т | 0,040635 | V=0,040635 |  |  |  |
| 14.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 27,09 | V=27,09 |  |  |  |
| 15 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  |  | м2 | 38,38 | V=38,38/100 * 100 |  |  |  |
| 15.1 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2 |  |  | м2 | 39,1476 | V=39,1476 |  |  |  |
| 16 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных |  |  | м | 48,19 | V=48,19/100 * 100 |  |  |  |
| 16.1 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | т | 0,004819 | V=0,004819 |  |  |  |
| 16.2 | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм |  |  | м2 | 4,91538 | V=4,91538 |  |  |  |
| 16.3 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  | т | 0,019276 | V=0,019276 |  |  |  |
| 17 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | м | 14,09 | V=14,09/100 * 100 |  |  |  |
| 17.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м |  |  | шт | 16 | V=16 |  |  |  |
| 18 | Смена: выключателей |  |  | шт | 2 | V=2/100 * 100 |  |  |  |
| 18.1 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20 |  |  | шт | 2 | V=2 |  |  |  |
| 19 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  |  | м2 | 2,163 | V=(1,03*2,1)/100 * 100 |  |  |  |
| 19.1 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2 |  |  | м2 | 2,163 | V=2,163 |  |  |  |
| 20 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | м2 | 1,569 | V=(((2,1*0,3)+(2,1*0,3)+(1,03*0,3))/100) * 100 |  |  |  |
| 20.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |  |  | м2 | 1,64745 | V=1,64745 |  |  |  |
| 21 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  | м | 1,3 | V=1,3/100 * 100 |  |  |  |
| 21.1 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  | шт | 0,026 | V=0,0026 * 10 |  |  |  |
| 21.2 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм |  |  | м | 1,3 | V=1,3 |  |  |  |
| 22 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |  |  | м | 1 | V=1/100 * 100 |  |  |  |
| 22.1 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм |  |  | м | 1 | V=1 |  |  |  |

| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 04.03.2026 № 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области находящегося по адресу: ул. Дворцовая, д. 9/5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области находящегося по адресу: ул. Дворцовая, д. 9/5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛС-01-02-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | ВОР от 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 3 квартал 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 404,35 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 89,11 |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  | тыс. руб. |  |
| строительных работ |  |  |  | 404,35 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 226,0051424 |  |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 1,9165777 |  |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСНр56-01-002-02 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных V=(1,06*2,2)/100 |  |  | 100 м2 | 0,02332 |  |  |  |  |  | 0,02332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,0752852 |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,49 |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч | 46,11 |  |  |  |  |  | 1,0752852 |  |  |  |  |  | 361,29 |  |  | 388,49 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0216876 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,93 |  |  |  |  |  | 0,0216876 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 1,29 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,93 |  |  |  |  |  | 0,0216876 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 8,33 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,11 |
| 1.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 3,42 |  |  |  |  |  | 0,0797544 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,82 |
|  | Пр/812-090.0-1 |  | НР Проемы при ремонте |  |  | % | 90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,14 |
|  | Пр/774-090.0 |  | СП Проемы при ремонте |  |  | % | 47% |  |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,51 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 384,22 |  |  | 941,76 |
| 2 | ГЭСНр56-01-001-01 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах V=1/100 |  |  | 100 шт | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,2873 |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,39 |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 128,73 |  |  |  |  |  | 1,2873 |  |  |  |  |  | 367,74 |  |  | 473,39 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,69 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,007 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 0,42 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 2,69 |
|  | [91.18.01-508] |  | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 1,45 |  |  |  |  |  | 0,0145 |  | 115,43 |  | 1,67 |  | 192,77 |  |  | 2,8 |
|  | 91.21.10-002 |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч | 2,89 |  |  |  |  |  | 0,0289 |  |  |  |  |  | 2,83 |  |  | 0,08 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,38 |
| 2.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 10,66 |  |  |  |  |  | 0,1066 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476,08 |
|  | Пр/812-090.0-1 |  | НР Проемы при ремонте |  |  | % | 90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,47 |
|  | Пр/774-090.0 |  | СП Проемы при ремонте |  |  | % | 47% |  |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,76 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 161 |  |  | 1 131,61 |
| 3 | ГЭСНр56-01-003-02 |  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях V=(1,06*0,35)/100 |  |  | 100 м2 | 0,00371 |  |  |  |  |  | 0,00371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,3523387 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,3 |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч | 94,97 |  |  |  |  |  | 0,3523387 |  |  |  |  |  | 361,29 |  |  | 127,3 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,3 |
| 3.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 3,5 |  |  |  |  |  | 0,012985 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,3 |
|  | Пр/812-090.0-1 |  | НР Проемы при ремонте |  |  | % | 90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,57 |
|  | Пр/774-090.0 |  | СП Проемы при ремонте |  |  | % | 47% |  |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,83 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 320,75 |  |  | 301,7 |
| 4 | ГЭСНр56-01-009-01 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах V=1/100 |  |  | 100 шт | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,793 |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,79 |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч | 179,3 |  |  |  |  |  | 1,793 |  |  |  |  |  | 361,29 |  |  | 647,79 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,87 |
|  | [91.18.01-508] |  | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 3,97 |  |  |  |  |  | 0,0397 |  | 115,43 |  | 1,67 |  | 192,77 |  |  | 7,65 |
|  | 91.21.10-002 |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч | 7,93 |  |  |  |  |  | 0,0793 |  |  |  |  |  | 2,83 |  |  | 0,22 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,66 |
| 4.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,79 |
|  | Пр/812-090.0-1 |  | НР Проемы при ремонте |  |  | % | 90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,01 |
|  | Пр/774-090.0 |  | СП Проемы при ремонте |  |  | % | 47% |  |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,46 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 313 |  |  | 1 543,13 |
| 5 | ГЭСН11-01-039-04 |  | Демонтаж.Устройство плинтусов: из плиток керамических V=48,19/100 |  |  | 100 м | 0,4819 |  |  |  |  |  | 0,4819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 |  | Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кэм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 9,1830864 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 925,03 |
|  | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч | 23,82 |  |  | 0,8 |  |  | 9,1830864 |  |  |  |  |  | 427,42 |  |  | 3 925,03 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,08 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0424072 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,4 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,05 |  |  | 0,8 |  |  | 0,019276 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 1,15 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,05 |  |  | 0,8 |  |  | 0,019276 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 7,4 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,06 |  |  | 0,8 |  |  | 0,0231312 |  |  |  |  |  | 645,6 |  |  | 14,93 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,06 |  |  | 0,8 |  |  | 0,0231312 |  |  |  |  |  | 432,26 |  |  | 10 |
|  | 04.3.01.09-0016 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | м3 | 0,16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 7 001,12 |  |  | 0 |
|  | 06.2.05.03 |  | Плитки керамические плинтусные |  |  | м | 101 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 958,51 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 942,43 |
|  | Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  | 0,9 |  |  | 100,8% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 973,97 |
|  | Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  | 0,85 |  |  | 55,25% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 178,19 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 980,85 |  |  | 10 110,67 |
| 6 | ГЭСНр63-03-004-01 |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок V=(48,19*0,3)/100 |  |  | 100 м2 | 0,14457 |  |  |  |  |  | 0,14457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,0568067 |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,79 |
|  | 1-100-31 |  | Средний разряд работы 3,1 |  |  | чел.-ч | 7,31 |  |  |  |  |  | 1,0568067 |  |  |  |  |  | 388,71 |  |  | 410,79 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,028914 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,028914 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 1,73 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,028914 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 11,1 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,62 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,89 |
|  | Пр/812-097.0-1 |  | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте |  |  | % | 90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,7 |
|  | Пр/774-097.0 |  | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте |  |  | % | 45% |  |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,85 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 869,82 |  |  | 993,17 |
| 7 | ГЭСН10-01-036-01 |  | Демонтаж.Установка уголков ПВХ на клее V=72,2/100 |  |  | 100 м | 0,722 |  |  |  |  |  | 0,722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 |  | Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кэм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,86992 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 485,55 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 6,7 |  |  | 0,8 |  |  | 3,86992 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 1 485,55 |
|  | [14.1.04.02-0011] |  | Клей, марка 88-Н |  |  | кг | 0,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 234,33 |  | 1,87 |  | 438,2 |  |  | 0 |
|  | 11.3.03.13 |  | Уголок ПВХ |  |  | п.м | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 485,55 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 485,55 |
|  | Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% |  |  | 0,9 |  |  | 97,2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 443,95 |
|  | Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% |  |  | 0,85 |  |  | 46,75% |  |  |  |  |  |  |  |  | 694,49 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 019,38 |  |  | 3 623,99 |
| 8 | ГЭСН11-01-049-01 |  | Демонтаж.Укладка металлического накладного профиля (порога) V=17,5/100 |  |  | 100 м | 0,175 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 |  | Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кэм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,67904 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028,4 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 16,64 |  |  | 0,92 |  |  | 2,67904 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 1 028,4 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 6,876 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 8,93 |  |  | 0 |
|  | [01.7.15.14-0302] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм |  |  | 100 шт | 6,7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 88,86 |  | 1,23 |  | 109,3 |  |  | 0 |
|  | 09.2.03.02 |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием |  |  | м | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028,4 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028,4 |
|  | Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  | 0,9 |  |  | 100,8% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 036,63 |
|  | Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  | 0,85 |  |  | 55,25% |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,19 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 046,97 |  |  | 2 633,22 |
| 9 | ГЭСНр57-01-002-01 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина V=38,38/100 |  |  | 100 м2 | 0,3838 |  |  |  |  |  | 0,3838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 4,371482 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 537,06 |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 11,39 |  |  |  |  |  | 4,371482 |  |  |  |  |  | 351,61 |  |  | 1 537,06 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,049894 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,15 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,049894 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 2,98 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,049894 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 19,15 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 559,19 |
| 9.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 0,47 |  |  |  |  |  | 0,180386 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 556,21 |
|  | Пр/812-091.0-1 |  | НР Полы при ремонте |  |  | % | 89% |  |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 385,03 |
|  | Пр/774-091.0 |  | СП Полы при ремонте |  |  | % | 49% |  |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,54 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 658,05 |  |  | 3 706,76 |
| 10 | 47-1 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную V=0,0797544+0,1066+0,012985+0,105+0,180+0,260+0,217 |  |  | т | 0,9613394 |  |  |  |  |  | 0,9613394 |  |  |  |  |  | 1 002,91 |  |  | 964,14 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964,14 |
| 11 | 02-15-1-01-0015 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км V=0,0797544+0,1066+0,012985+0,105+0,180+0,260+0,217 |  |  | т | 0,9613394 |  |  |  |  |  | 0,9613394 |  |  |  |  |  | 288,24 |  |  | 277,1 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,1 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 356,96 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 023,8 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,25 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,67 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 241,24 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 082,47 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 702,47 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 167,82 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 227,25 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,668259 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1499028 |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 12 | ГЭСН10-05-013-01 |  | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Применительно) V=(48,19*0,3)/100 |  |  | 100 м2 | 0,14457 |  |  |  |  |  | 0,14457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 9,1656657 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 740,14 |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 55,13 |  |  | 1,15 |  |  | 9,1656657 |  |  |  |  |  | 408,06 |  |  | 3 740,14 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0180713 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,94 |
|  | [91.06.06-045] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  |  | маш.-ч | 0,1 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0180713 |  | 27,25 |  | 1,6 |  | 43,6 |  |  | 0,79 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,1 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0180713 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 6,94 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 698,47 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,0057828 |  | 35,71 |  | 1,27 |  | 45,35 |  |  | 0,26 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 2,2356 |  |  |  |  |  | 0,3232007 |  |  |  |  |  | 8,93 |  |  | 2,89 |
|  | [01.7.15.14-0044] |  | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм |  |  | 100 шт | 24,09 |  |  |  |  |  | 3,4826913 |  | 22,84 |  | 1,23 |  | 28,09 |  |  | 97,83 |
|  | [04.3.02.18-0015] |  | Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5 |  |  | кг | 536,1 |  |  |  |  |  | 77,503977 |  | 12,17 |  | 1,53 |  | 18,62 |  |  | 1 443,12 |
|  | [14.4.01.02-0012] |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 4,2 |  |  |  |  |  | 0,607194 |  | 68,29 |  | 1,61 |  | 109,95 |  |  | 66,76 |
|  | [14.4.01.15-0002] |  | Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев |  |  | кг | 8,33 |  |  |  |  |  | 1,2042681 |  | 118,78 |  | 1,29 |  | 153,23 |  |  | 184,53 |
|  | [14.5.01.07-0134] |  | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный |  |  | л | 9,6 |  |  |  |  |  | 1,387872 |  | 437,62 |  | 1,18 |  | 516,39 |  |  | 716,68 |
|  | [14.5.11.03-0004] |  | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа |  |  | кг | 48,6 |  |  |  |  |  | 7,026102 |  | 17,34 |  | 1,53 |  | 26,53 |  |  | 186,4 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 446,34 |
| 12.1 | [14.5.01.07-0134] |  | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный |  |  | л | 9,6 |  |  | -1 |  |  | -1,387872 |  | 437,62 |  | 1,18 |  | 516,39 |  |  | -716,68 |
| 12.2 | 01.6.01.02-0008 |  | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм |  |  | м2 | 105 |  |  |  |  |  | 15,17985 |  |  |  |  |  | 171,65 |  |  | 2 605,62 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 747,08 |
|  | Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% |  |  | 0,9 |  |  | 97,2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 642,16 |
|  | Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% |  |  | 0,85 |  |  | 46,75% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 751,76 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 965,76 |  |  | 13 729,2 |
| 13 | ГЭСН10-01-036-01 |  | Установка уголков ПВХ на клее (Применительно) V=72,2/100 |  |  | 100 м | 0,722 |  |  |  |  |  | 0,722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 5,56301 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 135,47 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 6,7 |  |  | 1,15 |  |  | 5,56301 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 2 135,47 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,1 |
|  | [14.1.04.02-0011] |  | Клей, марка 88-Н |  |  | кг | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,5776 |  | 234,33 |  | 1,87 |  | 438,2 |  |  | 253,1 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 388,57 |
| 13.1 | [14.1.04.02-0011] |  | Клей, марка 88-Н |  |  | кг | 0,8 |  |  | -1 |  |  | -0,5776 |  | 234,33 |  | 1,87 |  | 438,2 |  |  | -253,1 |
| 13.2 | [07.2.06.03-0228] |  | Профиль алюминиевый перфорированный для защиты углов, толщина 0,4 мм, размеры 25х25 мм |  |  | м | 100 |  |  |  |  |  | 72,2 |  | 29,77 |  | 1,77 |  | 52,69 |  |  | 3 804,22 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 135,47 |
|  | Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% |  |  | 0,9 |  |  | 97,2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 075,68 |
|  | Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% |  |  | 0,85 |  |  | 46,75% |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,33 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 484,35 |  |  | 9 013,7 |
| 14 | ГЭСН15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Применительно 3 мм) V=120,98/100 |  |  | 100 м2 | 1,2098 |  |  |  |  |  | 1,2098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 45,2023623 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 351,83 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 32,49 |  |  | 1,15 |  |  | 45,2023623 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 17 351,83 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,28 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,4063925 |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,29 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,030245 |  |  |  |  |  | 1 680,87 |  |  | 50,84 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,030245 |  |  |  |  |  | 496,77 |  |  | 15,02 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,21 |  |  | 1,25 |  |  | 0,3175725 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 18,96 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,21 |  |  | 1,25 |  |  | 0,3175725 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 121,91 |
|  | [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 0,7 |  |  | 1,25 |  |  | 1,058575 |  | 2,31 |  | 1,83 |  | 4,23 |  |  | 4,48 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,7 |  |  | 1,25 |  |  | 1,058575 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 406,36 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,98 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,51 |  |  |  |  |  | 0,616998 |  | 35,71 |  | 1,27 |  | 45,35 |  |  | 27,98 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 997,38 |
| 14.1 | [04.3.02.05-0004] |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение |  |  | т | 0,85 |  |  |  |  |  | 1,02833 |  | 12 024,05 |  | 1,53 |  | 18 396,8 |  |  | 18 917,98 |
| 14.2 | [14.4.01.02-0012] |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 10,3 |  |  |  |  |  | 12,46094 |  | 68,29 |  | 1,61 |  | 109,95 |  |  | 1 370,08 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 895,12 |
|  | Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 105,61 |
|  | Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 453,32 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 119,5 |  |  | 61 844,37 |
| 15 | ГЭСН15-02-019-07 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 V=120,98/100 |  |  | 100 м2 | 1,2098 |  |  |  |  |  | 1,2098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <Коэффициент> (Кэм=(-7); Км=(-7); Коб=(-7); Кзт=(-7); Кзтм=(-7)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | -30,190559 |  |  |  |  |  |  |  |  | -11 589,25 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 3,1 |  |  | -8,05 |  |  | -30,190559 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | -11 589,25 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -51,36 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | -0,973889 |  |  |  |  |  |  |  |  | -376,24 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,002 |  |  | -8,75 |  |  | -0,0211715 |  |  |  |  |  | 1 680,87 |  |  | -35,59 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,002 |  |  | -8,75 |  |  | -0,0211715 |  |  |  |  |  | 496,77 |  |  | -10,52 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | -8,75 |  |  | -0,211715 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | -12,64 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | -8,75 |  |  | -0,211715 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | -81,27 |
|  | [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 0,07 |  |  | -8,75 |  |  | -0,7410025 |  | 2,31 |  | 1,83 |  | 4,23 |  |  | -3,13 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,07 |  |  | -8,75 |  |  | -0,7410025 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | -284,45 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -19,59 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,051 |  |  | -7 |  |  | -0,4318986 |  | 35,71 |  | 1,27 |  | 45,35 |  |  | -19,59 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12 036,44 |
| 15.1 | [04.3.02.05-0004] |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение |  |  | т | 0,085 |  |  | -7 |  |  | -0,719831 |  | 12 024,05 |  | 1,53 |  | 18 396,8 |  |  | -13 242,59 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11 965,49 |
|  | Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | -10 768,94 |
|  | Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 983,63 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -33 916,02 |  |  | -41 031,6 |
| 16 | ГЭСН15-02-019-05 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (Применительно 20 мм) V=1,32/100 |  |  | 100 м2 | 0,0132 |  |  |  |  |  | 0,0132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,2701106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,56 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 83,67 |  |  | 1,15 |  |  | 1,2701106 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 487,56 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,02211 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,52 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00033 |  |  |  |  |  | 1 680,87 |  |  | 0,55 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00033 |  |  |  |  |  | 496,77 |  |  | 0,16 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,3 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00495 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 0,3 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,3 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00495 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 1,9 |
|  | [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 1,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,01683 |  | 2,31 |  | 1,83 |  | 4,23 |  |  | 0,07 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 1,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,01683 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 6,46 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,74 |  |  |  |  |  | 0,009768 |  | 35,71 |  | 1,27 |  | 45,35 |  |  | 0,44 |
|  | 04.3.02.09 |  | Смеси на цементной основе |  |  | т | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.01.21 |  | Грунтовка |  |  | т | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,44 |
| 16.1 | [04.3.02.05-0008] |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 % |  |  | кг | 855 |  |  |  |  |  | 11,286 |  | 12,02 |  | 1,53 |  | 18,39 |  |  | 207,55 |
| 16.2 | [14.4.01.15-0002] |  | Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев |  |  | кг | 10,3 |  |  |  |  |  | 0,13596 |  | 118,78 |  | 1,29 |  | 153,23 |  |  | 20,83 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,08 |
|  | Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,47 |
|  | Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,62 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 462,88 |  |  | 1 378,91 |
| 17 | ГЭСН15-02-019-09 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 V=1,32/100 |  |  | 100 м2 | 0,0132 |  |  |  |  |  | 0,0132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <Коэффициент> (Кэм=10; Км=10; Коб=10; Кзт=10; Кзтм=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,247796 |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,99 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 8,22 |  |  | 11,5 |  |  | 1,247796 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 478,99 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,02178 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,39 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,002 |  |  | 12,5 |  |  | 0,00033 |  |  |  |  |  | 1 680,87 |  |  | 0,55 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,002 |  |  | 12,5 |  |  | 0,00033 |  |  |  |  |  | 496,77 |  |  | 0,16 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,03 |  |  | 12,5 |  |  | 0,00495 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 0,3 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,03 |  |  | 12,5 |  |  | 0,00495 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 1,9 |
|  | [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 0,1 |  |  | 12,5 |  |  | 0,0165 |  | 2,31 |  | 1,83 |  | 4,23 |  |  | 0,07 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,1 |  |  | 12,5 |  |  | 0,0165 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 6,33 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,074 |  |  | 10 |  |  | 0,009768 |  | 35,71 |  | 1,27 |  | 45,35 |  |  | 0,44 |
|  | 04.3.02.09 |  | Смеси на цементной основе |  |  | т | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,74 |
| 17.1 | [04.3.02.05-0008] |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 % |  |  | кг | 85,5 |  |  | 10 |  |  | 11,286 |  | 12,02 |  | 1,53 |  | 18,39 |  |  | 207,55 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,38 |
|  | Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,64 |
|  | Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,99 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 357,58 |  |  | 1 337,92 |
| 18 | ГЭСН15-02-019-05 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (Применительно 3 мм) V=14,47/100 |  |  | 100 м2 | 0,1447 |  |  |  |  |  | 0,1447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 13,9231064 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 344,66 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 83,67 |  |  | 1,15 |  |  | 13,9231064 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 5 344,66 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,2423725 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,45 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0036175 |  |  |  |  |  | 1 680,87 |  |  | 6,08 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0036175 |  |  |  |  |  | 496,77 |  |  | 1,8 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,3 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0542625 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 3,24 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,3 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0542625 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 20,83 |
|  | [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 1,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,1844925 |  | 2,31 |  | 1,83 |  | 4,23 |  |  | 0,78 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 1,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,1844925 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 70,82 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,86 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,74 |  |  |  |  |  | 0,107078 |  | 35,71 |  | 1,27 |  | 45,35 |  |  | 4,86 |
|  | 04.3.02.09 |  | Смеси на цементной основе |  |  | т | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.01.21 |  | Грунтовка |  |  | т | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 453,07 |
| 18.1 | [04.3.02.05-0004] |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение |  |  | т | 0,855 |  |  |  |  |  | 0,1237185 |  | 12 024,05 |  | 1,53 |  | 18 396,8 |  |  | 2 276,02 |
| 18.2 | [14.4.01.02-0012] |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 10,3 |  |  |  |  |  | 1,49041 |  | 68,29 |  | 1,61 |  | 109,95 |  |  | 163,87 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 438,11 |
|  | Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 894,3 |
|  | Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 264,97 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 023,7 |  |  | 15 052,23 |
| 19 | ГЭСН15-02-019-09 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 V=14,47/100 |  |  | 100 м2 | 0,1447 |  |  |  |  |  | 0,1447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <Коэффициент> (Кэм=(-7); Км=(-7); Коб=(-7); Кзт=(-7); Кзтм=(-7)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | -9,5749437 |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 675,53 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 8,22 |  |  | -8,05 |  |  | -9,5749437 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | -3 675,53 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,07 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | -0,1671286 |  |  |  |  |  |  |  |  | -64,44 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,002 |  |  | -8,75 |  |  | -0,0025323 |  |  |  |  |  | 1 680,87 |  |  | -4,26 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,002 |  |  | -8,75 |  |  | -0,0025323 |  |  |  |  |  | 496,77 |  |  | -1,26 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,03 |  |  | -8,75 |  |  | -0,0379838 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | -2,27 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,03 |  |  | -8,75 |  |  | -0,0379838 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | -14,58 |
|  | [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 0,1 |  |  | -8,75 |  |  | -0,1266125 |  | 2,31 |  | 1,83 |  | 4,23 |  |  | -0,54 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,1 |  |  | -8,75 |  |  | -0,1266125 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | -48,6 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,4 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,074 |  |  | -7 |  |  | -0,0749546 |  | 35,71 |  | 1,27 |  | 45,35 |  |  | -3,4 |
|  | 04.3.02.09 |  | Смеси на цементной основе |  |  | т | 0 |  |  | -7 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 750,44 |
| 19.1 | [04.3.02.05-0004] |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение |  |  | т | 0,0855 |  |  | -7 |  |  | -0,086603 |  | 12 024,05 |  | 1,53 |  | 18 396,8 |  |  | -1 593,22 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 739,97 |
|  | Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 365,97 |
|  | Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 557,7 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -70 955,98 |  |  | -10 267,33 |
| 20 | ГЭСН15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Применительно 1 мм) V=120,98/100 |  |  | 100 м2 | 1,2098 |  |  |  |  |  | 1,2098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 45,2023623 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 351,83 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 32,49 |  |  | 1,15 |  |  | 45,2023623 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 17 351,83 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,28 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,4063925 |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,29 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,030245 |  |  |  |  |  | 1 680,87 |  |  | 50,84 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,030245 |  |  |  |  |  | 496,77 |  |  | 15,02 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,21 |  |  | 1,25 |  |  | 0,3175725 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 18,96 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,21 |  |  | 1,25 |  |  | 0,3175725 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 121,91 |
|  | [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 0,7 |  |  | 1,25 |  |  | 1,058575 |  | 2,31 |  | 1,83 |  | 4,23 |  |  | 4,48 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,7 |  |  | 1,25 |  |  | 1,058575 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 406,36 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,98 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,51 |  |  |  |  |  | 0,616998 |  | 35,71 |  | 1,27 |  | 45,35 |  |  | 27,98 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 997,38 |
| 20.1 | 04.3.02.05-1002 |  | Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм |  |  | кг | 850 |  |  |  |  |  | 1 028,33 |  |  |  |  |  | 28,64 |  |  | 29 451,37 |
| 20.2 | [14.4.01.02-0012] |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 10,3 |  |  |  |  |  | 12,46094 |  | 68,29 |  | 1,61 |  | 109,95 |  |  | 1 370,08 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 895,12 |
|  | Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 105,61 |
|  | Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 453,32 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 826,22 |  |  | 72 377,76 |
| 21 | ГЭСН15-02-019-07 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 V=120,98/100 |  |  | 100 м2 | 1,2098 |  |  |  |  |  | 1,2098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <Коэффициент> (Кэм=(-9); Км=(-9); Коб=(-9); Кзт=(-9); Кзтм=(-9)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | -38,816433 |  |  |  |  |  |  |  |  | -14 900,46 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 3,1 |  |  | -10,35 |  |  | -38,816433 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | -14 900,46 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -66,03 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | -1,252143 |  |  |  |  |  |  |  |  | -483,73 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,002 |  |  | -11,25 |  |  | -0,0272205 |  |  |  |  |  | 1 680,87 |  |  | -45,75 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,002 |  |  | -11,25 |  |  | -0,0272205 |  |  |  |  |  | 496,77 |  |  | -13,52 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | -11,25 |  |  | -0,272205 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | -16,25 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | -11,25 |  |  | -0,272205 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | -104,49 |
|  | [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 0,07 |  |  | -11,25 |  |  | -0,9527175 |  | 2,31 |  | 1,83 |  | 4,23 |  |  | -4,03 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,07 |  |  | -11,25 |  |  | -0,9527175 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | -365,72 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25,18 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,051 |  |  | -9 |  |  | -0,5552982 |  | 35,71 |  | 1,27 |  | 45,35 |  |  | -25,18 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15 475,4 |
| 21.1 | 04.3.02.05-1002 |  | Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм |  |  | кг | 85 |  |  | -9 |  |  | -925,497 |  |  |  |  |  | 28,64 |  |  | -26 506,23 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15 384,19 |
|  | Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | -13 845,77 |
|  | Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | -6 407,52 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -51 442,32 |  |  | -62 234,92 |
| 22 | ГЭСН15-02-019-05 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (Применительно 1 мм) V=14,47/100 |  |  | 100 м2 | 0,1447 |  |  |  |  |  | 0,1447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 13,9231064 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 344,66 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 83,67 |  |  | 1,15 |  |  | 13,9231064 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 5 344,66 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,2423725 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,45 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0036175 |  |  |  |  |  | 1 680,87 |  |  | 6,08 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0036175 |  |  |  |  |  | 496,77 |  |  | 1,8 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,3 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0542625 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 3,24 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,3 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0542625 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 20,83 |
|  | [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 1,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,1844925 |  | 2,31 |  | 1,83 |  | 4,23 |  |  | 0,78 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 1,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,1844925 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 70,82 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,86 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,74 |  |  |  |  |  | 0,107078 |  | 35,71 |  | 1,27 |  | 45,35 |  |  | 4,86 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 453,07 |
| 22.1 | 04.3.02.05-1002 |  | Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм |  |  | кг | 855 |  |  |  |  |  | 123,7185 |  |  |  |  |  | 28,64 |  |  | 3 543,3 |
| 22.2 | [14.4.01.02-0012] |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 10,3 |  |  |  |  |  | 1,49041 |  | 68,29 |  | 1,61 |  | 109,95 |  |  | 163,87 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 438,11 |
|  | Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 894,3 |
|  | Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 264,97 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 781,69 |  |  | 16 319,51 |
| 23 | ГЭСН15-02-019-09 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 V=14,47/100 |  |  | 100 м2 | 0,1447 |  |  |  |  |  | 0,1447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <Коэффициент> (Кэм=(-9); Км=(-9); Коб=(-9); Кзт=(-9); Кзтм=(-9)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | -12,3106419 |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 725,69 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 8,22 |  |  | -10,35 |  |  | -12,3106419 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | -4 725,69 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,08 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | -0,2148796 |  |  |  |  |  |  |  |  | -82,86 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,002 |  |  | -11,25 |  |  | -0,0032558 |  |  |  |  |  | 1 680,87 |  |  | -5,47 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,002 |  |  | -11,25 |  |  | -0,0032558 |  |  |  |  |  | 496,77 |  |  | -1,62 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,03 |  |  | -11,25 |  |  | -0,0488363 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | -2,92 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,03 |  |  | -11,25 |  |  | -0,0488363 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | -18,75 |
|  | [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 0,1 |  |  | -11,25 |  |  | -0,1627875 |  | 2,31 |  | 1,83 |  | 4,23 |  |  | -0,69 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,1 |  |  | -11,25 |  |  | -0,1627875 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | -62,49 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,37 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,074 |  |  | -9 |  |  | -0,0963702 |  | 35,71 |  | 1,27 |  | 45,35 |  |  | -4,37 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 822 |
| 23.1 | 04.3.02.05-1002 |  | Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм |  |  | кг | 85,5 |  |  | -9 |  |  | -111,34665 |  |  |  |  |  | 28,64 |  |  | -3 188,97 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 808,55 |
|  | Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 327,7 |
|  | Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 002,76 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -99 111,47 |  |  | -14 341,43 |
| 24 | ГЭСН15-06-001-01 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (Применительно стены, дверные откосы стеклохолст) V=(120,98+14,47)/100 |  |  | 100 м2 | 1,3545 |  |  |  |  |  | 1,3545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 47,1975525 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 803,03 |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 30,3 |  |  | 1,15 |  |  | 47,1975525 |  |  |  |  |  | 398,39 |  |  | 18 803,03 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,94 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0338626 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,82 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0169313 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 1,01 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0169313 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 6,5 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0169313 |  |  |  |  |  | 645,6 |  |  | 10,93 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0169313 |  |  |  |  |  | 432,26 |  |  | 7,32 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 451,53 |
|  | [01.7.02.10-0005] |  | Бумага ролевая |  |  | т | 0,0071 |  |  |  |  |  | 0,009617 |  | 56 758,82 |  | 0,89 |  | 50 515,35 |  |  | 485,81 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,013545 |  | 35,71 |  | 1,27 |  | 45,35 |  |  | 0,61 |
|  | [01.7.10.17-0141] |  | Пемза |  |  | кг | 0,24 |  |  |  |  |  | 0,32508 |  | 2 507,62 |  | 1,51 |  | 3 786,51 |  |  | 1 230,92 |
|  | [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,013545 |  | 56,11 |  | 1,63 |  | 91,46 |  |  | 1,24 |
|  | [14.1.03.01-0001] |  | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 |  |  | кг | 2 |  |  |  |  |  | 2,709 |  | 93,01 |  | 1,3 |  | 120,91 |  |  | 327,55 |
|  | [14.5.11.01-0001] |  | Шпатлевка клеевая |  |  | т | 0,0067 |  |  |  |  |  | 0,0090752 |  | 25 237,94 |  | 1,77 |  | 44 671,15 |  |  | 405,4 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 280,32 |
| 24.1 | [01.7.12.16-0071] |  | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 |  |  | 10 м2 | 11,3 |  |  |  |  |  | 15,30585 |  | 476,13 |  | 1,29 |  | 614,21 |  |  | 9 401,01 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 816,85 |
|  | Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 935,17 |
|  | Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 837,22 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 940,36 |  |  | 55 453,72 |
| 25 | ГЭСН15-04-007-01 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен V=135,45/100 |  |  | 100 м2 | 1,3545 |  |  |  |  |  | 1,3545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 67,852323 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 703,28 |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч | 43,56 |  |  | 1,15 |  |  | 67,852323 |  |  |  |  |  | 393,55 |  |  | 26 703,28 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,62 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,2878313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,78 |
|  | [91.06.06-046] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0338625 |  | 30,61 |  | 1,6 |  | 48,98 |  |  | 1,66 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0338625 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 13 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,15 |  |  | 1,25 |  |  | 0,2539688 |  |  |  |  |  | 645,6 |  |  | 163,96 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,15 |  |  | 1,25 |  |  | 0,2539688 |  |  |  |  |  | 432,26 |  |  | 109,78 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 406,14 |
|  | [01.7.17.11-0011] |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  | м2 | 0,84 |  |  |  |  |  | 1,13778 |  | 531,44 |  | 1,51 |  | 802,47 |  |  | 913,03 |
|  | [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,31 |  |  |  |  |  | 0,419895 |  | 56,11 |  | 1,63 |  | 91,46 |  |  | 38,4 |
|  | [14.5.11.02-0101] |  | Шпатлевка водно-дисперсионная |  |  | т | 0,051 |  |  |  |  |  | 0,0690795 |  | 52 790,33 |  | 1,77 |  | 93 438,88 |  |  | 6 454,71 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 397,82 |
| 25.1 | [14.3.02.01-0362] |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 |  |  | т | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,040635 |  | 87 665,56 |  | 1,84 |  | 161 304,63 |  |  | 6 554,61 |
| 25.2 | [14.4.01.02-0012] |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 20 |  |  |  |  |  | 27,09 |  | 68,29 |  | 1,61 |  | 109,95 |  |  | 2 978,55 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 826,06 |
|  | Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 143,45 |
|  | Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 173,05 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 506,81 |  |  | 79 247,48 |
| 26 | ГЭСН11-01-036-04 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках V=38,38/100 |  |  | 100 м2 | 0,3838 |  |  |  |  |  | 0,3838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 13,8634317 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 187,56 |
|  | 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  |  | чел.-ч | 31,41 |  |  | 1,15 |  |  | 13,8634317 |  |  |  |  |  | 374,19 |  |  | 5 187,56 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,41 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,393395 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,15 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,34 |  |  | 1,25 |  |  | 0,163115 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 9,74 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,34 |  |  | 1,25 |  |  | 0,163115 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 62,61 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,48 |  |  | 1,25 |  |  | 0,23028 |  |  |  |  |  | 645,6 |  |  | 148,67 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,48 |  |  | 1,25 |  |  | 0,23028 |  |  |  |  |  | 432,26 |  |  | 99,54 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 694,29 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 2,65 |  |  |  |  |  | 1,01707 |  |  |  |  |  | 8,93 |  |  | 9,08 |
|  | [01.7.06.14-0034] |  | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм |  |  | 100 м | 0,68 |  |  |  |  |  | 0,260984 |  | 4 165,89 |  | 1,55 |  | 6 457,13 |  |  | 1 685,21 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 202,41 |
| 26.1 | [01.6.03.04-0120] |  | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2 |  |  | м2 | 102 |  |  |  |  |  | 39,1476 |  | 874,44 |  | 1,23 |  | 1 075,56 |  |  | 42 105,59 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 349,71 |
|  | Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  | 0,9 |  |  | 100,8% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 392,51 |
|  | Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  | 0,85 |  |  | 55,25% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 955,71 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 224,65 |  |  | 57 656,22 |
| 27 | ГЭСН11-01-039-06 |  | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных V=48,19/100 |  |  | 100 м | 0,4819 |  |  |  |  |  | 0,4819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 16,2985809 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 887,45 |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 29,41 |  |  | 1,15 |  |  | 16,2985809 |  |  |  |  |  | 422,58 |  |  | 6 887,45 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,03 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,1867363 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,42 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0060238 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 0,36 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0060238 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 2,31 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,3 |  |  | 1,25 |  |  | 0,1807125 |  |  |  |  |  | 645,6 |  |  | 116,67 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,3 |  |  | 1,25 |  |  | 0,1807125 |  |  |  |  |  | 432,26 |  |  | 78,11 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,004819 |  | 35,71 |  | 1,27 |  | 45,35 |  |  | 0,22 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,043371 |  |  |  |  |  | 8,93 |  |  | 0,39 |
|  | 04.3.02.09 |  | Смесь сухая для заделки швов |  |  | т | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,004819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06.2.05.03 |  | Плиты керамогранитные |  |  | м2 | 10,2 |  |  |  |  |  | 4,91538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1.06.02 |  | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  | т | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,019276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 085,51 |
| 27.1 | [04.3.02.09-0102] |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | т | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,004819 |  | 37 800,3 |  | 2,07 |  | 78 246,62 |  |  | 377,07 |
| 27.2 | [06.2.05.03-0011] |  | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм |  |  | м2 | 10,2 |  |  |  |  |  | 4,91538 |  | 509,87 |  | 1,4 |  | 713,82 |  |  | 3 508,7 |
| 27.3 | [14.1.06.02-0011] |  | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  | т | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,019276 |  | 36 038,35 |  | 1,21 |  | 43 606,4 |  |  | 840,56 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 967,87 |
|  | Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  | 0,9 |  |  | 100,8% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 023,61 |
|  | Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  | 0,85 |  |  | 55,25% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 849,75 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 074,5 |  |  | 22 685,2 |
| 28 | ГЭСН11-01-049-01 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) V=14,09/100 |  |  | 100 м | 0,1409 |  |  |  |  |  | 0,1409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,6962624 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 035,01 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 16,64 |  |  | 1,15 |  |  | 2,6962624 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 1 035,01 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,83 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 6,876 |  |  |  |  |  | 0,9688284 |  |  |  |  |  | 8,93 |  |  | 8,65 |
|  | [01.7.15.14-0302] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм |  |  | 100 шт | 6,7 |  |  |  |  |  | 0,94403 |  | 88,86 |  | 1,23 |  | 109,3 |  |  | 103,18 |
|  | 09.2.03.02 |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием |  |  | м | 105 |  |  |  |  |  | 14,7945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,84 |
| 28.1 | [09.2.03.02-0016] |  | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м |  |  | шт | 113,555713 |  |  |  |  |  | 16 |  | 91,86 |  | 1,28 |  | 117,58 |  |  | 1 881,28 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 035,01 |
|  | Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  | 0,9 |  |  | 100,8% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043,29 |
|  | Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  | 0,85 |  |  | 55,25% |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,84 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 954,22 |  |  | 4 643,25 |
| 29 | ГЭСНр67-01-009-01 |  | Смена: выключателей V=2/100 |  |  | 100 шт | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,482 |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,68 |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 24,1 |  |  |  |  |  | 0,482 |  |  |  |  |  | 408,06 |  |  | 196,68 |
|  | 20.4.01.02 |  | Выключатели |  |  | шт | 100 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,68 |
| 29.1 | 20.4.01.02-1022 |  | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20 |  |  | шт | 100 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 85,31 |  |  | 170,62 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,68 |
|  | Пр/812-101.0-1 |  | НР Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 91% |  |  |  |  |  | 91% |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,98 |
|  | Пр/774-101.0 |  | СП Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 48% |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,41 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 034,5 |  |  | 640,69 |
| 30 | ГЭСН10-01-034-06 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых V=(1,03*2,1)/100 |  |  | 100 м2 | 0,02163 |  |  |  |  |  | 0,02163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,6115287 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 421,32 |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч | 145,19 |  |  | 1,15 |  |  | 3,6115287 |  |  |  |  |  | 393,55 |  |  | 1 421,32 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,32 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,1065278 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,18 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,66 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0178448 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 1,07 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,66 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0178448 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 6,85 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 3,28 |  |  | 1,25 |  |  | 0,088683 |  |  |  |  |  | 645,6 |  |  | 57,25 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 3,28 |  |  | 1,25 |  |  | 0,088683 |  |  |  |  |  | 432,26 |  |  | 38,33 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,65 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 14,55 |  |  |  |  |  | 0,3147165 |  |  |  |  |  | 8,93 |  |  | 2,81 |
|  | [01.7.06.02-0001] |  | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм |  |  | м | 300 |  |  |  |  |  | 6,489 |  | 24,39 |  | 1,55 |  | 37,8 |  |  | 245,28 |
|  | [01.7.06.11-0001] |  | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм |  |  | 10 м | 15,6 |  |  |  |  |  | 0,337428 |  | 158,82 |  | 1,55 |  | 246,17 |  |  | 83,06 |
|  | [01.7.14.01-0002] |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  | шт | 51,75 |  |  |  |  |  | 1,1193525 |  | 241,35 |  | 1,18 |  | 284,79 |  |  | 318,78 |
|  | [01.7.15.07-0005] |  | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм |  |  | 10 шт | 38,9 |  |  |  |  |  | 0,841407 |  | 92,73 |  | 1,23 |  | 114,06 |  |  | 95,97 |
|  | [11.3.03.15-0021] |  | Клинья пластиковые монтажные |  |  | 100 шт | 8 |  |  |  |  |  | 0,17304 |  | 369,8 |  | 1,09 |  | 403,08 |  |  | 69,75 |
|  | 09.4.03.01 |  | Блоки оконные пластиковые |  |  | м2 | 100 |  |  |  |  |  | 2,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 340,47 |
| 30.1 | 11.3.02.01-0025 |  | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2 |  |  | м2 | 100 |  |  |  |  |  | 2,163 |  |  |  |  |  | 5 342,75 |  |  | 11 556,37 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 466,5 |
|  | Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% |  |  | 0,9 |  |  | 97,2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 425,44 |
|  | Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% |  |  | 0,85 |  |  | 46,75% |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,59 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 077,21 |  |  | 16 007,87 |
| 31 | ГЭСН15-01-050-04 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее V=((2,1*0,3)+(2,1*0,3)+(1,03*0,3))/100 |  |  | 100 м2 | 0,01569 |  |  |  |  |  | 0,01569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,0255341 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 234,6 |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 167,68 |  |  | 1,15 |  |  | 3,0255341 |  |  |  |  |  | 408,06 |  |  | 1 234,6 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0027458 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |
|  | 91.06.05-013 |  | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т |  |  | маш.-ч | 0,017 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0003334 |  |  |  |  |  | 477,84 |  |  | 0,16 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,017 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0003334 |  |  |  |  |  | 432,26 |  |  | 0,14 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,093 |  |  | 1,25 |  |  | 0,001824 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 0,11 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,093 |  |  | 1,25 |  |  | 0,001824 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 0,7 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0005884 |  |  |  |  |  | 645,6 |  |  | 0,38 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,03 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0005884 |  |  |  |  |  | 432,26 |  |  | 0,25 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,56 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,182 |  |  |  |  |  | 0,0028556 |  |  |  |  |  | 8,93 |  |  | 0,03 |
|  | [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,003138 |  | 56,11 |  | 1,63 |  | 91,46 |  |  | 0,29 |
|  | [14.1.02.03-0002] |  | Клей, марка ПВА |  |  | кг | 30 |  |  |  |  |  | 0,4707 |  | 65,33 |  | 1,59 |  | 103,87 |  |  | 48,89 |
|  | [14.4.01.02-0012] |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 8,9 |  |  |  |  |  | 0,139641 |  | 68,29 |  | 1,61 |  | 109,95 |  |  | 15,35 |
|  | 11.2.11.01 |  | Листы облицовочные декоративные |  |  | м2 | 105 |  |  |  |  |  | 1,64745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300,9 |
| 31.1 | [11.3.03.05-0011] |  | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |  |  | м2 | 105 |  |  |  |  |  | 1,64745 |  | 335,17 |  | 1,58 |  | 529,57 |  |  | 872,44 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 235,69 |
|  | Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 112,12 |
|  | Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,66 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 200,13 |  |  | 3 800,12 |
| 32 | ГЭСН10-01-035-01 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м V=1,3/100 |  |  | 100 м | 0,013 |  |  |  |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,290628 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,56 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 19,44 |  |  | 1,15 |  |  | 0,290628 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 111,56 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,51 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,002925 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,04 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00065 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 0,04 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,04 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00065 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 0,25 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,14 |  |  | 1,25 |  |  | 0,002275 |  |  |  |  |  | 645,6 |  |  | 1,47 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,14 |  |  | 1,25 |  |  | 0,002275 |  |  |  |  |  | 432,26 |  |  | 0,98 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,12 |
|  | [01.7.14.01-0002] |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  | шт | 42,45 |  |  |  |  |  | 0,55185 |  | 241,35 |  | 1,18 |  | 284,79 |  |  | 157,16 |
|  | [11.3.03.15-0021] |  | Клинья пластиковые монтажные |  |  | 100 шт | 4 |  |  |  |  |  | 0,052 |  | 369,8 |  | 1,09 |  | 403,08 |  |  | 20,96 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,42 |
| 32.1 | [11.3.03.14-1000] |  | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  | 10 шт | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,0026 |  | 326,12 |  | 1,09 |  | 355,47 |  |  | 0,92 |
| 32.2 | [11.3.03.01-0008] |  | Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм |  |  | м | 100 |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 308,01 |  | 1,58 |  | 486,66 |  |  | 632,66 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,79 |
|  | Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% |  |  | 0,9 |  |  | 97,2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,63 |
|  | Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% |  |  | 0,85 |  |  | 46,75% |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,73 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 720 |  |  | 1 088,36 |
| 33 | ГЭСНр58-01-020-01 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м V=1/100 |  |  | 100 м | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,4141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,96 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 41,41 |  |  |  |  |  | 0,4141 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 158,96 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,0008 |  | 37,32 |  | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 0,05 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  | 383,87 |  |  | 0,31 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  |  |  | 645,6 |  |  | 0,26 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  |  |  | 432,26 |  |  | 0,17 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,29 |
|  | [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,004 |  |  |  |  |  | 0,00004 |  | 70 296,2 |  | 1,23 |  | 86 464,33 |  |  | 3,46 |
|  | [08.3.03.05-0001] |  | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм |  |  | т | 0,006 |  |  |  |  |  | 0,00006 |  | 149 930,17 |  | 0,87 |  | 130 439,25 |  |  | 7,83 |
|  | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 0,224 |  |  |  |  |  | 0,00224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,04 |
| 33.1 | [08.1.02.03-0021] |  | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм |  |  | м | 100 |  |  |  |  |  | 1 |  | 419,8 |  | 1 |  | 419,8 |  |  | 419,8 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,44 |
|  | Пр/812-092.0-1 |  | НР Крыши, кровли при ремонте |  |  | % | 90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,5 |
|  | Пр/774-092.0 |  | СП Крыши, кровли при ремонте |  |  | % | 46% |  |  |  |  |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,34 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 768 |  |  | 807,68 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 953,85 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 083,66 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551,64 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,21 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 601,34 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 800,87 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 802,09 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 452,97 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 208,91 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,3368834 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7666749 |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 436,16 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 310,81 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 107,46 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,89 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,88 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 601,34 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 241,24 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 883,34 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 504,56 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 620,79 |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 436,16 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 310,81 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 107,46 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,89 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,88 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 601,34 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 241,24 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 883,34 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 504,56 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 620,79 |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,0051424 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9165777 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 436,16 |
|  |  |  | НДС |  |  |  | 331 436,16*22%=72 915,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 915,95 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 352,11 |
| Составил: |  | Инженер ОКСиР А.Г. Акимченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  | Начальник ОКСиР К.Г. Тюлюлюсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |